ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 20.05.2025 № 62

З А Х О Д И

з підготовки комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

| № п/п | Перелік заходів | Од. виміру | Об`єм | Адреса | Термін вико- нання | Вартість робіт, тис.грн. | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Відпові-дальний за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Власні кошти | Інші |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Управління комунального господарства Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утримання дорожньої мережі в зимовий період | тис.м2 | 1, 826 | Коломийська міська територіальна громада | ІV кв. 2025р.-І кв. 2026 р. | 4180,017 | - | 4180,017 | - | - | Уляна Калиняк |  |
| 2 | Поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття | тис.м2 | 87,55 | Коломийська міська територіальна громада | 2025р. | 70046,97 | - | 70046,97 | - | - | Уляна Калиняк |  |
| 3 | Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття | тис.м2 | 41,812 | вулиць: Кобилянської, Едельвейсів, Довбуша, Русина, Шарлая, проїздів до парку ім. Т. Шевченка, пішохідних доріжок в парку ім. Т. Шевченка та інші | 2025р. | 83624,294 | - | 83624,294 | - | - | Уляна Калиняк |  |
| 4 | Капітальний ремонт системи опалення Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради, за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул.Марії Заньковецької,11 | шт | 1 | м. Коломия, вул. Заньковецької, 11 | 2025р. | 147,0 | - | 147,0 | - | - | Уляна Калиняк |  |
| 5 | Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку в с. Воскресинці вул. Шевченка, 40А | шт | 1 | с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40А | 2025р. | 1500,0 | - | 1500,0147,0 | - | - | Уляна Калиняк |  |
| 6 | Капітальний ремонт Капітальний ремонт системи опалення із проведенням ділянки тепломережі від котельні до Саджавського ліцею Коломийської міської ради по вул. Українській, 77а в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | шт | 1 | с. Саджавка, вул. Українська, 77А | 2025 р. | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | Уляна Калиняк |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 165498,281 | - | 165498,281 | - | - |  |  |
| Комунальне підприємство «Полігон Екологія» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготівля піщано-соляної суміші | т | 2100 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІІІ-ІV кв. 2025р. | 3960,0 | - | 3960,0 | - | - | Ігор Соловка |  |
| 2 | Підготовка спеціалізованої техніки | шт | 15 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІІІ- ІV кв. 2025р. | 670,0 | - | - | 670,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 3 | Закупівля та ремонт ящиків для піщано-соляної суміші | шт | 10 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІІІ кв. 2025р. | 100,0 | - | 100,0 | - | - | Ігор Соловка |  |
| 4 | Чергування працівників в осінньо-зимовий період | осіб | 44 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2025р. | 3172,0 | - | 3172,0 | - | - | Ігор Соловка |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 7902,0 | - | 7232,0 | 670,0 | - |  |  |
| Комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промивка та гідравлічне випробовування зовнішніх теплових мереж | м³ | 95 | зовнішні теплові мережі котелень | ІІ-ІІІ кв. 2025 р. | 2,60 | - | - | 2,60 | - | Микола Місюра |  |
| 2 | Ревізія електрообладнання котелень (згідно графіка) | шт. | 2 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; | ІІІ кв.2025 р. | 3,40 | - | - | 3,40 | - | Микола Місюра |  |
| 3 | Ремонт і ревізія мережних насосів | шт. | 5 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; | ІІІ кв.2025 р. | 4,10 | - | - | 4,10 | - | Микола Місюра |  |
| 4 | Поточний ремонт газопроводів і обладнання ГРП котелень | шт. | 2 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; | ІІІ кв.2025 р. | 2,60 | - | - | 2,60 | - | Микола Місюра |  |
| 5 | Забезпечити персонал котелень оперативною та технічною документацією | к-т | 2 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; | ІІІ кв.2025 р. | 1,50 | - | - | 1,50 | - | Микола Місюра |  |
| 6 | Комплексне випробовування обладнання і зовнішніх теплових мереж спільно з абонентами | шт. | 2 | зовнішні теплові мережі | ІІІ кв.2025 р. | 5,20 | - | - | 5,20 | - | Микола Місюра |  |
| 7 | Укомплектувати аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем | к-т | 2 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; | ІІІ кв.2025 р. | 40,00 | - | - | 40,00 | - | Микола Місюра |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 59,40 | - | - | 59,40 | - |  |  |
| Комунальне підприємство «Коломияводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Реконструкція водопровідної мережі по вул. Забарила в м. Коломия | Об’єкт | 1 | вул.Забарила в м. Коломиї | ІVкв 2025р | 3300,4 | - | 3300,4 | - | - | Славомир Зумер |  |
| 2 | # Реконструкція каналізаційної мережі ДНЗ №9 по вул. Гординського,5а в м. Коломиї | Об’єкт | 1 | вул. Гординського,5а в м. Коломиї | ІVкв 2025р. | 690,103 | - | 690,103 | - | - | Славомир Зумер |  |
| 3 | # Реконструкція каналізацйної мережі від будинків №20,22,26,28 іул. Яворницького (біля будинку №50 вул. Бандери в м.Коломия) | Об’єкт | 1 | Вул. Яворницького, Бандери в м.Коломия | ІVкв 2025р. | 626,055 | - | 626,055 | - | - | Славомир Зумер |  |
| 4 | # Очистка інфільтраційного басейну №2,5 | шт | 2 | Водозабірні споруди с.Княждвір | ІVкв 2025р. | 60,0 | - | - | 60,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 5 | Ремонт насоса на водозабірних спорудах | шт | 1 | Водозабірні споруди с.Княждвір | ІVкв 2025р | 250,0 | - | - | 250,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 6 | Закукупівля паливної деревини 85м3 | м3 | 85 | Дільниці підприємства | ІVкв 2025р | 125,0 | - | - | 125,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 7 | Очистка від намулу мулових карт 3;6 | шт | 2 | Очисні споруди с.Корнич | ІVкв 2025р | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 8 | Очистка від осаду мінералізатора очисних споруд | шт | 1 | Очисні споруди с.Корнич | ІVкв 2025р | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 9 | Чистка від парослі 6кВ на прогонах | км | 8 | в місцях проходження ліній | ІVкв 2025р | 4,0 | - | - | 4,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 10 | Капітальний ремонт силового трансформатора ТМ-400 6/04 кВз заміною мастила | шт | 1 | ГКНС с.Королівка | ІVкв 2025р | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Славомир Зумер |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 5115,558 | - | 4616,558 | 499,00 | - |  |  |
| Управління освіти Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт системи опалення Корницького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) “Калинка” | м2 | 637 | вул. Перемоги, 26 в с. Корнич | ІІІ кв. 2025 р. | 2 196,11 | - | 2 196,11 | - | - | Марія Козловська |  |
| 2 | Заміна дверних блоків у приміщенні Коломийського ліцею № 1 ім. Василя Стефаника | шт | 86 | вул. Міцкевича, 3 в м. Коломиї | 2025 р. | 2 022,0 | - | 2 022,0 | - | - | Марія Козловська |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту фасаду Корницької філії Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника | м2 | 2040 | вул. Перемоги, 14 в с. Корнич | 2025 р. | 6300,0 | - | 6300,0 | - | - | Марія Козловська |  |
| 4 | Поточний ремонт дренажу та водовідведення від приміщення у Раківчицькій філії Коломийського ліцею №5 імені Т.Г. Шевченка | м/п | 454 | вул. Височана, 2 в с. Раківчик | ІІ-ІІІ кв. 2025р. | 956,75 | - | 956,75 | - |  | Марія Козловська |  |
| 5 | Поточний ремонт частини будівлі (покрівля) Коломийського ліцею № 9 | м2 | 2124 | вул.Драгоманова,1 в м. Коломиї | ІІ-ІІІ кв 2025 р. | 5 597,326 | - | 5 597,326 | - | - | Марія Козловська |  |
| 6 | Встановлення сонячних батарей на даху Коломийської філії № 6 імені Героя України Тараса Сенюка | м2 | 640 | вул.Леонтовича,14 в м. Коломиї, | ІІІ кв. 2025 р. | 5 200,00 | - | 5 200,00 | - | - | Марія Козловська |  |
| 7 | Капітальний ремонт туалетної кімнати ПРУ № 35478 у приміщенні корпусу № 1 Коломийського ліцею «Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського» Коломийської міської ради | м2 | 230 | вул. Івана Франка,19 в м.Коломия |  | 667 ,000 | - | 667 ,000 | - | - | Марія Козловська |  |
| 8 | Будівництво укриття (реконструкція майстерні) у Коломийській філії № 10 | м2 | 500 | вул.Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | ІІІ-ІV кв. 2025 р. | 27 000,00 | - | 27 000,00 | - | - | Марія Козловська |  |
| 9 | Капітальний ремонт фасаду і перекриття даху майстерні Коломийського ліцею № 9 | м2 | 100 | вул. Франка, 6б в м. Коломиї | ІІ-ІІІ кв. 2025 р. | 1 700,00 | - | 1 700,00 | - | - | Марія Козловська |  |
| 10 | Заміна системи опалення у Коломийській філії № 6 імені Героя України Тараса Сенюка | м/п | 700 | вул.Леонтовича,14 в м. Коломиї | ІІІ-ІVкв. 2025 р. | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | Марія Козловська |  |
| 11 | Капітальний ремонт системи опалення із проведенням ділянки тепломережі від котельні до Саджавського ліцею Коломийської міської ради . | м/п | 852 | вул.Українській,77а в с. Саджавка | ІІІ-ІVкв. 2025 | 6 540 ,357 | - | 6 540 ,357 | - | - | Марія Козловська |  |
| 12 | Капітальний ремонт фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 9«Веселка» Коломийської міської ради | м2 | 1520 | вулиця Гординського,5А, місто Коломия | ІІІ-ІVкв. 2025 | 4 695,242 | - | 4 695,242 | - | - | Марія Козловська |  |
| 13 | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Коломийського ліцею №5 імені Т.Шевченка Коломийської міської ради | м2 | 900 | проспект Михайла Грушевського, 64, м.Коломия | ІІІ-ІVкв. 2025 | 7 122,194 | - | 7 122,194 | - | - | Марія Козловська |  |
| 14 | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту приміщення Управління освіти Коломийської міської ради | м2 | 232 | Вул. Кобринського,10 в м. Коломия | ІІІ-ІVкв. 2025 | 1 495,173 | - | 1 495,173 | - | - | Марія Козловська |  |
| 15 | Капітальний ремонт харчоблоку Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника Коломийської міської ради | м2 | 512 | Вул. Адама Міцкевича,3 в місті Коломия | ІІІ-ІVкв. 2025 | 3 000,000 | - | 3 000,000 | - | - | Марія Козловська |  |
| 16 | Капітальний ремонт харчоблоку Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради Івано-Франківської області | м2 | 625 | Вул. Марії Заньковецької, 11 в м. Коломия | ІІІ-ІVкв. 2025 | 3 000,000 | - | 3 000,000 | - | - | Марія Козловська |  |
| 17 | Капітальний ремонт харчоблоку Коломийського ліцею №8 Коломийської міської ради | м2 | 719 | Вул. Євгена Коновальця, 10 в м. Коломия | ІІІ-ІVкв. 2025 | 3 000,000 | - | 3 000,000 | - | - | Марія Козловська |  |
| 18 | Капітальний ремонт харчоблоку Коломийського ліцею № 9 | м2 | 430 | по вул. Михайла Драгоманова,1 в м. Коломия | ІІІ-ІVкв. 2025 | 3 000,000 | - | 3 000,000 | - | - | Марія Козловська |  |
| 19 | Капітальний ремонт даху Коломийського ліцею "Коломийська гімназія імені М.Грушевського" Коломийської міської ради | м2 | 700 | по вул.І.Франка,19 м. Коломия | ІІІ-ІVкв. 2025 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | Марія Козловська |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 97492,152 | - | 97492,152 | - | - |  |  |
| Управління культури та туризму Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Експертний огляд та обстеження спеціалізованими установами димових та вентиляційних каналів | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2025р. | 3,0 | - | 3,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 2. | Експертна повірка лічильників, для виконання | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2025р. | 1,52 | - | 1,52 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 3. | Переатестація, навчання, отримання допусків і посвідчень | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2025р. | 5,0 | - | 5,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 4. | Технічне обслуговування газопроводів | - | - | м. Коломия, вул. Театральна, 27 | 2025р. | 27,155 | - | 27,155 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 5. | Технічне обслуговування тепломережі | - | - | м. Коломия, вул. Театральна, 27 | 2025р | 60,0 | - | 60,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 6. | Обстеження газового обладнання | - | - | м. Коломия, вул. Театральна, 27 | 2025р. | 15,0 | - | 15,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 7. | Придбання пожежних щитів, вогнегасників, перезарядка | - | - | м. Коломия, вул. Театральна, 27 | 2025р. | 25,0 | - | 25,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 8. | Повірка газосигналізаторів | - | - | м. Коломия, вул. Театральна, 27 | 2025р. | 2,0 | - | 2,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 9. | Заміна електролічильника | - | - | м. Коломия, вул. Театральна, 27 | 2025р. | 2,0 | - | 2,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 140,675 | - | 140,675 | - | - |  |  |
| Управління спорту Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка стану газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, складання відповідних актів обстеження та ремонту зазначених обладнань | приміщень | 3 | бул.Л.Українки,43, Петлюри, 11а, 17б в м. Коломиї | ІІІ кв. 2025р. | 25,0 | - | 25,0 | - | - | Володимир Колесник |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 25,0 | - | 25,0 | - | - |  |  |
| КНП «Коломийська інфекційна лікарня» Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка системи теплопостачання | 1 | 1 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2025р. | - | - | - | - | - | Ігор Білоскурський |  |
| 2 | Заміна труб гарячого та холодного водопостачання | м | 40 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2025р. | 10 000 | - | - | - | 10000,0 | Ігор Білоскурський |  |
| 3 | Перевірка відведення стічних вод,очистити стоки | 1 | 1 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2025р. | - | - | - | - | - | Ігор Білоскурський |  |
| 4 | Благоустрій території і прочистка зливної каналізації | 1 | 1 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2025р. | - | - | - | - | - | Ігор Білоскурський |  |
| 5 | Забезпечення піском, лопатами для прибирання снігу | т | 2 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2025р. | 2 000 | - | - | 2 000 | - | Ігор Білоскурський |  |
| 6 | Чистка вентиляційних люків та димоходів | 1 | 1 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2025р. | 1 000 | - | - | - | 1 000 | Ігор Білоскурський |  |
| 7 | Перезарядка вогнегасників | шт | 19 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2025р. | 4 000 | - | - | - | 4 000 | Ігор Білоскурський |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 17,0 | - | - | 2,0 | 15,0 |  |  |
| КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевірка, промивка, ремонт та гідравлічне випробування систем теплопостачання , ремонт системи гарячого, холодного водопостачання | кв. м кв. м | 11 55 | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких,26,28, вул.Роксолани, 7, вул.Мазепи, 134 | ІІІ кв. 2025р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 2. | Перевірка робочого стану систем пожежогасіння та охоронно – пожежної сигналізації, пожежних кранів і гідрантів | м/п | 85 | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких,26,28, вул.Роксолани, 7, вул.Мазепи, 134 | ІІІ кв. 2025р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 4. | Ремонт вимощень, благоустрою територій, прочистка зливової каналізації |  |  | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких,26,28, вул.Роксолани, 7, вул.Мазепи, 134 | 2025 р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 5. | Оформлення паспортів готовності до роботи в опалювальний період | шт. | 23 | вул. Р. Крушельницьких, 26,28, вул.Роксолани,7, вул.Мазепи, 134 | ІІІ кВ. 2025р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 6. | Перевірка робочого стану резервних джерел електропостачання | шт. | 160 | вул. Р. Крушельницьких ,26,28,вул.Роксолани, 7, вул. Мазепи,134 | ІІІ кв. 2025р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 7. | Перевірка стану вентиляційних каналів | приміщень | 4 | вул. Р. Крушельницьких, 26,28, вул. Роксолани,7, вул. Мазепи,134 | ІІІ кв. 2025р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 8. | Виготовлення дашка та встановлення над входом з подвір’я в Терапевтичний корпус СП’’Стаціонар’’ | шт. | 1 | вул. Р. Крушельни- цьких ,26 | 2025 р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| КНП «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевірка електричних схем та електрообладнання | м2 | 3189,25 | м. Коломия: вул. В. Чорновола, 32; вул. С. Стрільців, 23/4; вул. Привокзальна, 13; вул. Леонтовича, 26а; с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а; с. Корнич, вул. Перемоги, 36 с. Саджавка, вул. Українська, 68; с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а; с. Іванівці, вул. Центральна, 8а; с. Шепарівці, вул. Шевченка, 70. | ІІ півріччя 2025р. | - | - | - | - | - | Марія Буртик |  |
| 2. | Перевірка стану готовності роботи резервних джерел електропостачання | - | - | м. Коломия: вул. В. Чорновола, 32; вул. С. Стрільців, 23/4; вул. Привокзальна, 13; вул. Леонтовича, 26а; с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а; с. Корнич, вул. Перемоги, 36 с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а с. Саджавка, вул. Українська, 68; с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а; с. Іванівці, вул. Центральна, 8а; с. Шепарівці, вул. Шевченка, 70. | впродовж року | - | - | - | - | - | Марія Буртик |  |
| 3. | Проведення поточних ремонтів приміщень | м2 | 3189,25 | м. Коломия: вул. В. Чорновола, 32; вул. С. Стрільців, 23/4; вул. Привокзальна, 13; вул. Леонтовича, 26а; с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а; с. Корнич, вул. Перемоги, 36 с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а с. Саджавка, вул. Українська, 68; с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а | впродовж року | - | - | - | 120,0 | - | Марія Буртик |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 120,0 | - | - | 120,0 | - |  |  |
| КНП «Коломийський клініко-діагностичний центр» Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершення поточного ремонту приміщення архіву | м² | 51 | вул.Замкова,74б в м. Коломия в | ІІІ кв. 2025р. | 2,0 | - | - | 2,0 | - | Віталій Гурник |  |
| 2 | Протипожежна обробка дерев’яних конструкцій покрівлі | приміщень | 1 | вул.Замкова,74б в м. Коломия | ІІ кв. 2025р. | 25,0 | - | - | 25,0 | - | Віталій Гурник |  |
| 3 | Перевірка димових і вентиляційних каналів | м/п | 20 | вул.Замкова,74б в м. Коломия | ІІІ кв. 2025р. | 1,0 | - | - | 1,0 | - | Віталій Гурник |  |
| 4 | Ремонт паливної | м² | 30 | вул.Замкова,74б в м. Коломия | ІІІ кв. 2025р. | 3,0 | - | - | 3,0 | - | Віталій Гурник |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 31,0 | - | - | 31,0 | - |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 276401,066 | - | 275004,666 | 1381,4 | 15,0 |  |  |

* Реалізація заходів здійснюватиметься за наявності фінансування

В.о. начальника управління комунального господарства								                           Уляна КАЛИНЯК