УКРАЇНА

місто Коломия Івано-Франківської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

від 07.07.2025                                 м. Коломия                                         № 317-р

Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Коломийської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року

Керуючись Законами України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами), «Про Фонд енергоефективності» від 20.12.2017 року №2260-VIII та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.2017 року №280/97-ВР, розпорядженням Івано-Франківської військової адміністрації від 17.06.2025 року №238, з метою координації дій щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року:

1. Утворити оперативний штаб із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення Коломийської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2024/2025 року та затвердити його склад (додається).

2. Затвердити план заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Коломийської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.

Міський голова                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 07.07.2025 № 317-р

СКЛАД

оперативного штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення Коломийської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період  2025/2026 року

| ОСТЯК Роман Адамович | - заступник міського голови, голова оперативного штабу |
| --- | --- |
| МИХАЛУШКО Зоряна Миронівна | - заступник міського голови, заступник голови оперативного штабу |
| ГРАБ Марина Ярославівна | - начальник відділу моніторингу та енергозбереження управління економіки міської ради, секретар оперативного штабу |
| Члени оперативного штабу ВОЛОШЕНЮК - заступник начальника управління - головний Віктор Васильович інженер-начальник відділу капітального будівництва міської ради |  |
| ДУДЧАК Михайло Іванович | - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Енерджі» (за згодою) |
| ЗУМЕР Славомир Мирославович | - директор комунального підприємства «Коломияводоканал» |  |
| КОЗЛОВСЬКА Марія Василівна | - начальник управління освіти міської ради |
| КОЛЕСНИК Володимир Любомирович САВЧУК Ярослав Володимирович ТКАЧУК Інна Михайлівна | - начальник управління спорту міської ради - начальник управління з питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання міської ради - начальник управління економіки міської ради |
| ФИЛИПЮК Ольга Іванівна | - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Біопаливо» (за згодою) |
| МІСЮРА Микола Степанович | - в.о. директора комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» |  |  |
| ШЕШУРАК Василь Ярославович | - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська енергетична компанія» (за згодою) |
| ГРИЦЯК Іван Іванович | - головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Західтеплоком» (за згодою) |

Заступник міського голови 						Роман ОСТЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 07.07.2025 № 317-р

ПЛАН

заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери в Коломийській міській територіальній громаді до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та узгодити комплексні плани проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років із визначенням сценаріїв реагування у випадку кризових ситуацій, пов’язаних з агресією російської федерації на системах газо-, електро-, тепло-, централізованого водопостачання усіх форм власності. | До 01.09.2025 | КП «Коломиятеплосервіс», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Інвест Енерджі» (за згодою), ТОВ «Біопаливо» (за згодою), ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія» (за згодою) |
| 2. | Розробити план забезпечення населення питною водою на випадок кризових ситуацій, пов’язаних з збройною агресією російської федерації, на системах централізованого водопостачання і централізованого водовідведення усіх форм власності. | До 01.08.2025 | КП «Коломияводоканал» |
| 3. | Забезпечити, резервування джерел електричної енергії з метою забезпечення сталого надання комунальних послуг підприємствами тепло-, централізованого водопостачання. | До 01.08.2025 | КП «Коломиятеплосервіс», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Інвест Енерджі» (за згодою), ТОВ «Біопаливо» (за згодою), ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія» (за згодою) |
| 4. | Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час проходження опалювального сезону 2025/2026 року | З 01.10.2025 до 01.04.2026 постійно | КП «Коломиятеплосервіс», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Інвест Енерджі» (за згодою), ТОВ «Біопаливо» (за згодою), ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія» (за згодою), управління освіти міської ради, управління культури та туризму, управління спорту міської ради, управління соціального захисту міської ради |
| 5. | Забезпечити: - провести перевірку стану газового обладнання в бюджетних установах старостинських округів; - вжити заходів щодо зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах газових мереж; - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед керівників бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж та аварійних ситуацій | До 01.10.2025 | КП «Коломиятеплосервіс», КП «Коломияводоканал», управління освіти міської ради, управління культури та туризму міської ради, управління соціального захисту міської ради, управління спорту міської ради |
| 6. | Розробити та затвердити: - графік обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання; - температурні графіки роботи теплових мереж з метою регулювання відпуску теплової енергії. | До 01.10.2025 | КП «Коломиятеплосервіс», ТОВ «Інвест Енерджі» (за згодою), ТОВ «Біопаливо» (за згодою), ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія» (за згодою) |
| 7. | Провести роботу з переведення котелень, які працюють на природному газі, на виробництво теплової енергії з альтернативних джерел енергії. | Постійно | КП «Коломиятеплосервіс», управління освіти міської ради, управління культури та туризму міської ради, управління соціального захисту міської ради, управління спорту міської ради |
| 8. | Розробити та затвердити графік виконання робіт з підготовки об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2025/2026 року з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх використання, та закріпленням відповідальних виконавців. | До 01.09.2025 | КП «Коломиятеплосервіс», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Інвест Енерджі» (за згодою), ТОВ «Біопаливо» (за згодою), ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія» (за згодою), управління освіти міської ради, управління культури та туризму міської ради, управління соціального захисту міської ради, управління спорту міської ради |
| 9. | Забезпечити наявність автономних джерел енергопостачання у закладах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. Привести їх у належний робочий стан та забезпечити паливом. | До 01.08.2025 | КП «Коломиятеплосервіс», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Інвест Енерджі» (за згодою), ТОВ «Біопаливо» (за згодою), ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія» (за згодою), управління освіти міської ради, управління культури та туризму міської ради, управління соціального захисту міської ради, управління спорту міської ради |
| 10. | Провести роботи на теплових мережах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати провірку засобів вимірювальної техніки. Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення. | До 01.10.2025 | КП «Коломиятеплосервіс», ТОВ «Інвест Енерджі» (за згодою), ТОВ «Біопаливо» (за згодою), ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія» (за згодою) |
| 11. | Забезпечення своєчасне укладання бюджетними установами договорів на постачання природного газу і теплової енергії в опалювальному сезоні 2025/2026 року, забезпечити необхідні обсяги запасів твердого палива. Розробити температурні графіки роботи котелень закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. Для дієвого контролю за дотриманням температурних графіків утворити відповідні робочі групи та забезпечити їх стабільну роботу. | До 01.10.2025 | КП «Коломиятеплосервіс», ТОВ «Інвест Енерджі» (за згодою), ТОВ «Біопаливо» (за згодою), ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія» (за згодою), управління освіти міської ради, управління культури та туризму міської ради, управління соціального захисту міської ради, управління спорту міської ради |
| 12. | Вжити заходів для забезпечення в повному обсязі потреб, бюджетних установ та організацій, підприємств виробників теплової енергії у паливній деревині до початку опалювального сезону 2025/2026 року. Створити додатковий резерв паливної деревини для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року. | До 01.10.2025 | КП «Коломиятеплосервіс», ТОВ «Інвест Енерджі» (за згодою), ТОВ «Біопаливо» (за згодою), ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія» (за згодою), управління освіти міської ради, управління культури та туризму міської ради, управління соціального захисту міської ради, управління спорту міської ради |

Заступник міського голови 						Роман ОСТЯК