УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 07.10.2025        	        м. Коломия 		                              № 120

Про схвалення Програми «Розвиток земельних відносин на 2026-2030 роки»

Враховуючи необхідність забезпечення розвитку земельних відносин, здійснення інвентаризації земель, формування нових земельних ділянок, створення у міській раді бази даних земельного кадастру, виготовлення новітніх електронних карт та забезпечення здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, відповідно до вимог Земельного кодексу України, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради:

вирішив:

1. Схвалити Програму «Розвиток земельних відносин на 2026-2030 роки»  (далі – Програма), додається.

2. Управлінню земельних відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради (Олександр ЯВОРСЬКИЙ) забезпечити подання Програми для затвердження міською радою в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Миколу АНДРУСЯКА.

Міський голова						   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 07.10.2025 № 120

ПРОГРАМА

«Розвиток земельних відносин

на 2026-2030 роки»

Замовник Програми

Управління земельних відносин

та майнових ресурсів міської ради    Олександр ЯВОРСЬКИЙ      ___________

Керівник Програми

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                         Микола АНДРУСЯК               ___________

Погоджено:

Управління фінансів

і внутрішнього аудиту міської ради       Ольга ГАВДУНИК           ___________

Юридичний відділ

міської ради                             Владислава МАКСИМ’ЮК              ___________

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Програма «Розвиток земельних відносин на 2026-2030 роки»

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) Управління земельних відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради

2. Розробник програми Управління земельних відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради

3. Термін реалізації програми 2026-2030 роки

4. Етапи фінансування програми  щорічно

5. Обсяг фінансування програми (тис.грн.) 13 935,0

| Роки | Обсяги фінансування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | В т.ч. за джерелами фінансування |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела |
| 2026-2030 | 13935,0 |  |  | 13935,0 |  |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| 2026 | 2587,0 |  |  | 2587,0 |  |
| 2027 | 2587,0 |  |  | 2587,0 |  |
| 2028 | 2685,0 |  |  | 2685,0 |  |
| 2029 | 2888,0 |  |  | 2888,0 |  |
| 2030 | 3188,0 |  |  | 3188,0 |  |

6. Очікувані результати: виконання забезпечення проведення робіт із землеустрою, створити автоматизований облік даних власників землі і землекористувачів, визначити напрям і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб'єктів господарювання за нераціональне використання землі, матеріально й морально зацікавити їх у здійсненні заходів щодо захисту й відтворення продуктивної сили землі.

7. Терміни проведення звітності:

-  щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним періодом (наростаючим підсумком) звіт про стан виконання заходів Програми;

- до 20 січня наступного за звітним роком звіт про результати виконання Програми за підсумками року;

- не пізніше, ніж через місяць після закінчення встановленого терміну виконання Програми Кінцевий звіт про результати її виконання.

Замовник Програми

Управління майнових ресурсів          Олександр ЯВОРСЬКИЙ      ___________

Відповідальний виконавець

Управління майнових ресурсів          Олександр ЯВОРСЬКИЙ      ___________

Керівник Програми

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                         Микола АНДРУСЯК             ___________

    - ПРОГРАМА

«Розвиток земельних відносин на 2026-2030 роки»

Вступ

Конституцією України визначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією. Відтак, однією з передумов комплексного розвитку територіальних громад, залучення інвестицій, збільшення надходжень до бюджетів є ефективне функціонування механізму регулювання суспільних відносин щодо володіння, користування, розпоряджання землею - земельних відносин.

Виходячи з положень частини другої статті 4 Земельного кодексу України, метою регулювання земельних відносин є забезпечення прав на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель.

Наразі існує проблема у здійсненні системного обліку земель та просторів, здійсненні ефективного контролю за їх використанням, охоронюваних територій, зелених насаджень, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, тощо.

Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт із землеустрою, створити автоматизований облік даних власників землі і землекористувачів, визначити напрями і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання за нераціональне використання землі, матеріально й морально зацікавити їх у здійсненні заходів щодо захисту й відтворення продуктивної сили землі.

Загальні положення

Землеустрій – це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Програма здійснення заходів із землеустрою на території Коломийської міської територіальної громади на 2026–2030 роки (надалі – Програма) розроблена згідно із Земельним кодексом України, Законами України "Про землеустрій", "Про охорону земель", "Про оцінку земель", "Про Державний земельний кадастр", постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру".

Проведення землеустрою в межах території громади має спрямовуватися на роботи з інвентаризації земель, формування нових земельних ділянок комунальної власності, виявлення фактичних землекористувачів для того, щоб сформувати земельні ділянки, зареєструвати їх у Державному земельному кадастрі, визначити наявність чи відсутність оформлених прав на користування землею та відповідність цільового призначення земельних ділянок фактичному їх використанню. Зазначене дасть можливість збільшувати надходження до місцевого бюджету.

- Мета Програми

Метою Програми є забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Коломийської міської територіальної громади, забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які повною мірою сприятимуть задоволенню соціально-економічних потреб населення.

- Завдання Програми

Основними завданнями Програми є здійснення заходів із землеустрою на території Коломийської міської територіальної громади, приведення землевпорядної документації у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи землеустрою на місцевому рівні включають: встановлення меж усіх населених пунктів та громади в цілому, заходи щодо своєчасного оновлення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів громади та за межами громади, розроблення документацій із землеустрою; розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель під об’єктами комунальної власності; врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні; врахування громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні, здійснення контролю за використанням та охороною земель.

Програмою передбачається завершити роботи з інвентаризації земель територіальної громади (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади), інвентаризації земель загального користування (парки, сквери, водні об'єкти та зони відпочинку), визначення водоохоронних зон водних об'єктів.

Реалізація завдань і заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснювати нагляд за використанням та охороною земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати земельні ресурси як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити на самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки громади, що дозволить створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до бюджету Коломийської міської територіальної громади.

Фінансове забезпечення Програми.

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок фінансування з державного, обласного та міського бюджетів, та за рахунок коштів власників землі й землекористувачів.

Для ефективної реалізації заходів Програми розвитку земельних відносин на 2026-2030 роки необхідне наступне фінансування.

Додаток до

Програми «Розвиток

земельних відносин

на 2026-2030 роки»

Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

Назва замовника    Управління земельних відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради

Назва програми      Програма «Розвиток земельних відносин на 2026-2030 роки»

| № п/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | В т.ч. за джерелами фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела |  |
|  | Розвиток земельних відносин на 2026-2030 роки | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 13935,0 |  |  | 13935,0 |  |  |
|  |  |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення меж населених пунктів територіальних громад | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 399,0 |  |  | 399,0 |  | Встановлення меж населених пунктів територіальних громад |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Інвентаризація земель (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади) | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 3 | Інвентаризація земель загального користування (парки, сквери та зони відпочинку) | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Виготовлення правовстановлюючих документів (парки, сквери та зони відпочинку) |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 4 | Інвентаризація земель загального користування (водні об’єкти) | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Виготовлення правовстановлюючих документів (водні об’єкти) |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 5 | Виготовлення правовстановлюючих документів на землі загального користування (площі, дороги, внутрішньо квартальні проїзди, польові та проектні дороги) | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Виготовлення правовстановлюючих документів (площі, дороги, внутрішньо квартальні проїзди, польові та проектні дороги) |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 6 | Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг водних об’єктів (річок, струмків, потічків, ставків, водосховищ та озер) | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг водних об’єкті |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 7 | Оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000, 1:5000 | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Оновлення планово-картографічних матеріалів населених пункті |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 8 | Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватимеься на земельних торгах |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 9 | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 2097,0 |  |  | 2097,0 |  | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |
| 10 | Інвентаризація земель рекреаційного призначення (місця поховань, пам’ятки природи і пам’ятки культури) | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Виготовлення правовстановлюючих документів земель рекреаційного призначення |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 11 | Програмні та технічні засоби для забезпечення доступу до даних державного земельного кадастру | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Програмно-технічні комплекси на базі сучасних програмних засобів та систем, автоматизовані бази даних про об'єкти кадастрового обліку, засоби захисту інформації |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 12 | Забезпечення ведення контролю за використанням та охороною земель | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Ведення контролю за використанням та охороною земель |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 13 | Здійснення заходів щодо утримання в належному стані земельних ділянок | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Здійснення заходів щодо утримання в належному стані земельних ділянок |
|  |  |  |  | 2026 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |
| 14 | Інформаційно-консультативні та аналітичні послуги | Управління майнових ресурсів | щорічно | 2026-2030 | 495,0 |  |  | 495,0 |  | Аналітичні послуги щодо обробки даних у сфері землеустрою та містобудування |
|  |  |  |  | 2026 | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |

Замовник Програми

Управління майнових ресурсів                                          _____________                    Олександр ЯВОРСЬКИЙ

Керівник Програми

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради    ______________                 Микола АНДРУСЯК