PAGE  
4

	ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови                                                                                                                                                              від 07.02.2018 № 22-р


П Л А Н

основних заходів органів управління виконавчого комітету Коломийської міської ради 

щодо підготовки та пропуску можливого льодоходу, повені та паводків 
у 2018 році

	№

з/п
	Заходи
	Виконавці
	Термін

виконання

	Заходи, що реалізуються на етапі підготовки

	1.
	З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів відкоригувати карту-схему зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу, повені та паводків. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, господарського комплексу міста, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час стихії
	Відділ з питань цивільного захисту міської ради 

(Кротюк  О.С.),
Коломийський міськрайонний відділ Управління  ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.),
КП «Коломияводоканал» (Перегінчук  І.Т.)

	До

10 лютого

	2.
	Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків 
	Коломийський  міськрайонний відділ Управління  ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.),

відділ з питань цивільного захисту міської ради (Кротюк О.С.)
	До

10 лютого

	1
	2
	3
	4

	3.
	Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків
	Відділ з питань цивільного захисту міської ради (Кротюк О.С.),

Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.)
	До 

10 лютого

	4.
	Уточнити  порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу льодоходу, паводку і повені та їх орієнтовні масштаби
	Відділ з питань цивільного захисту міської ради (Кротюк О.С.),

Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.)
	До
10 лютого

	5.
	Уточнити персональний склад  оперативного штабу та оперативної (мобільної) групи для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування
	Відділ з питань цивільного захисту міської ради (Кротюк О.С.),

Коломийський міськрайонний відділ Управління  ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.)
	До 
10лютого


	6.
	Привести в готовність гідрометричні споруди, спецавтотранспорт, плавзасоби, засоби вимірювальної техніки та обладнання для здійснення спостережень  на гідропостах під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Забезпечити надійний зв'язок з гідрометеорологічними  станціями  та постами
	Метеорологічна станція (Якуб’як  М.Д.),
КП «Коломияводоканал» (Перегінчук  І.Т.),
відділ з питань цивільного захисту міської ради (Кротюк О.С.)


	До

06 лютого


	1
	2
	3
	4


	7.
	У межах повноважень організувати перевірку стану гідроспоруд, ставків, меліоративних систем та об’єктів, що знаходяться у зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків. Вжити заходів для забезпечення їх готовності до пропуску льодоходу, паводку та повеней
	Управління комунального господарства міської ради (Наливайко В.Я.),
станція «Коломия» виробничого підрозділу  «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Львівська  залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (Цикало  В.Є.),

Коломийський міськрайонний відділ Управління  ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.),
КП «Коломияводоканал» (Перегінчук  І.Т.)
	До
10 лютого

	8.
	Привести в готовність прилади та обладнання на водомірних постах для здійснення спостережень під час пропуску льодоходу, повені та паводків, підготувати до роботи аварійні бригади, необхідні механізми, автотранспорт
	КП «Коломияводоканал»

(Перегінчук  І.Т.)
	До

10 лютого

	9.
	Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої і дощової  води в умовах можливої повені та паводків
	Управління комунального господарства міської ради (Наливайко В.Я.),

КП «Коломияводоканал» (Перегінчук  І.Т.)
	До

10 лютого


	1
	2
	3
	4

	10.
	Здійснити обстеження наявних плавзасобів незалежно від форм власності, забезпечити їх готовність до рятувальних робіт під час льодоходу, повені та паводків
	Коломийський міськрайонний відділ Управління  ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.),

Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк  Д.Д.)
	До

10 лютого

	11.
	Провести  тренування органів управління і формувань цивільного захисту щодо дій в умовах пропуску льодоходу, повені і паводків
	Відділ з питань цивільного захисту міської ради (Кротюк О.С.),

Коломийський міськрайонний відділ Управління  ДСНС України в Івано-Франківській області

(Вацик І.Я.)
	До

10 лютого

	12.
	Уточнити план евакуації та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період евакуації
	Відділ з питань цивільного захисту міської ради (Кротюк  О.С.)

	До
10 лютого

	13.
	Визначити у складі міського і відомчих  матеріальних резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас  пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень
	Відділ з питань цивільного захисту міської ради (Кротюк О.С.),
КП «Коломияводоканал» (Перегінчук І.Т.)

	До 
10 лютого


	1
	2
	3
	4

	14.
	Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення посиленого відомчого 
	Коломийський міськрайонний відділ Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Ковальчук  І.М.)
	До

10 лютого

	
	лабораторного контролю і державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження льодоходу, повені та паводків
	Коломийське міське управління в Головному управлінні Держпродспоживслужби України в  Івано-Франківській області (Микитюк М.М.)
	

	Заходи, які реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені і паводків


	15.
	Не допускати відключення важливих водогосподарських об’єктів, організацій, метеорологічних та гідрометеорологічних пунктів спостережень від засобів зв’язку та енергопостачання 
	АТ «Прикарпаттяобленерго» - філія «Коломийський МРЕМ» (Пархуць І.Д.),

РЦТ № 173 Івано-Франківської філії ПАТ «Укртелеком»(Бабійчук В.І.)
	У період проходження льодоходу, повені і паводків

	16.
	Забезпечити регулярну санітарну очистку смуг водних об’єктів
	КП «Коломияводоканал» (Перегінчук  І.Т.),

управління комунального господарства міської ради (Наливайко В.Я.)
	Постійно 

	17.
	Забезпечити стійке функціонування мостів, розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з метою попередження виникнення заторів з льоду та сміття у межах ділянок відповідальності після кожного паводку
	Управління комунального господарства міської 

ради (Наливайко В.Я.),
КП «Полігон Екологія» (Попелюк  М.Б.),
станція «Коломия» виробничого підрозділу  «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Львівська  залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (Цикало  В.Є.)
	Постійно 

	1
	2
	3
	4

	18.
	Забезпечити розчистку кюветів, придорожніх каналів, дренажних систем та малих потоків і річок з метою недопущення затримки талих вод 
	Управління комунального господарства міської ради (Наливайко В.Я.),

КП «Полігон Екологія» (Попелюк М.Б.)
	Постійно 

	19.
	Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із забезпеченням захисту від  затоплення місць зберігання пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно-небезпечних об’єктів, тощо
	Об’єкти  господарювання
	У період формування і проходження льодоходу, повені і паводків

	20.
	Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил 
	КП  «Коломияводоканал» (Перегінчук  І.Т.)
	У період формування і проходження льодоходу, повені і паводків

	21.
	Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на затоплених територіях та після спаду в них води
	Коломийський міськрайонний відділ Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Ковальчук І.М.)
	Під час часткового затоплення

	22.
	Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, повені та паводків і правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів  господарювання
	Відділ інформаційної політики міської ради (Сандецька Н.В.),

відділ з питань цивільного захисту міської ради (Кротюк О.С.),

Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.)
	У період загрози та у період проходження льодоходу, повені і паводків


