ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 09.06.2026 № 78

Інформація

щодо виконання рішення виконавчого комітету міської ради

від 20.05.2025 року № 62 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років».

З метою підготовки закладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, рішенням виконавчого комітету від 20.05.2025 року № 62 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років» затверджені відповідні заходи. Підприємствами, установами, організаціями, які підпорядковані Коломийській міській раді, забезпечено виконання заходів щодо безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років та проведені наступні роботи.

- Комунальним підприємством «Коломияводоканал» забезпечено належну роботу всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць підприємства, а саме водозабірних споруд та насосної станції I-го підйому 
(НС-1), насосної станції другого підйому (НС-2), 18 водопровідних підкачувальних станцій, п’ятьох каналізаційних насосних станцій.   Підготовлено до належної роботи 112,7 км водопровідних мереж; 108,9 км каналізаційних мереж та каналізаційні очисні споруди, рухомий склад автотранспортного-парку, закуплено необхідну кількість знезаражуючої речовини, сформований резерв палива об’ємом 2,7т.

Виконано наступні заходи для підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовому періоді 2025-2026 років, а саме: проведено очистку інфільтраційного басейну №2, та №5 на водозабірних спорудах в с. Княждвір, очистку резервуара чистої води об’ємом 1500м³ на території насосної станції ІІ-підйому, очистку резервуара чистої води об’ємом 6000м³ на території насосної станції ІІ-підйому, заміну водопровідної мережі по вул. Фабрична  протяжністю 160м.п., очистку мулового майданчика №3 на  каналізаційних очисних споруд в с.Корнич, очищення від осаду мінірелізатора №2 на каналізаційних очисних спорудах, ремонт насосних агрегатів в кількості 6шт. на каналізаційних очисних спорудах, ремонт приміщення технологічної насосної станції очисних споруд, ремонт насосного агрегату насосної станції сирої води на водозабірних спорудах, заміну віконних блоків у виробничих та побутових приміщеннях адміністративного корпусу в с. Шепарівці в кількості 6шт, капітальний ремонт силового трансформатора ТМ-400 6/04 кВ із заміною мастила на ГКНС в с. Королівка, реконструкцію каналізаційної мережі ДНЗ №9 по вул. Гординського, 5а в м. Коломиї, протяжністю – 121,0м.п. Закуплено два генератори резервного живлення, закуплено та заготовлено паливної деревини об’ємом 85 м³.

2. В період підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років комунальним підприємством «Полігон Екологія», яке виконувало функцію підприємства, що надає послуги з теплопостачання для установ, організацій та закладів, державної, комунальної та приватної власності проведено промивання та гідравлічне випробування зовнішніх теплових мереж котелень, ревізію електрообладнання котелень по вул. Лисенка,28а та Леонтовича,14а, ремонт і ревізію мережних насосів котелень по вул. Лисенка,28а та Леонтовича,14а, поточний ремонт газопроводів і обладнання ГРП котелень, забезпечено персонал котелень оперативною та технічною документацією, проведено комплексне випробування обладнання і зовнішніх теплових мереж спільно з абонентами, укомплектувано аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем.

Загалом об’єкти теплопостачання комунального підприємства «Полігон Екологія» якісно підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. Опалювальний сезон проведено стабільно без аварійних ситуацій.

Крім того, комунальним підприємством «Полігон Екологія» здійснювалось зимове утримання доріг у 2025-2026р. В цей період використано  1 218,8 тон  піщано-соляної суміші на суму понад 2 920 тис. гривень. Для утримання вулично – дорожньої мережі було задіяно 14 одиниць техніки та 20 робітників.

3. Управлінням спорту Коломийської міської ради забезпечено належне та безперебійне проходження опалювального періоду 2025-2026 років. На потреби проведення перевірки стану газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, складання відповідних актів обстеження та ремонту зазначених обладнань в приміщеннях по вул. Петлюри,11а, вул. Петлюри,17б, бул. Л. Українки,43, що належать управлінню спорту використано 25,0 тис.гривень.

4. Управлінням культури і туризму міської ради належним чином підгтовлені об’єкти до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. У 2025 році в підпорядкованих управлінню культури та туризму  установах було здійснені заходи згідно з планом, а саме: обстежено та проведено технічне обслуговування газових приладів, здійснено повірку газових лічильників, проведено повірку електролічильника, придбано та перезаправлено вогнегасники, проведено обстеження димових і вентиляційних каналів та  газокористувального обладнання у газифікованих установах управління, придбано 1 побутовий сигналізатор загазованості, перевірено і сертифіковано 7 газосигналізаторів, укладено договір з ДП “Карпатський ЕТЦ” та проведено експертне обстеження технічного стану газокористувального обладнання.  Забезпечено стовідсотковий рівень розрахунків за енергоносії і комунальні послуги.

5. Комунальним некомерційним підприємством Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснено перевірку електричних схем та електрообладнання приміщень Центру, регулярно проводилась перевірка стану готовності роботи резервних джерел електропостачання, проведено поточні ремонти приміщень амбулаторій ЗП-СМ.

Опалення приміщень адміністративного корпусу установи та амбулаторій ЗП-СМ №1-8 здійснюється за допомогою електроенергії. В АЗПСМ №9 с. Воскресинці запущено газову систему опалення.

Фінансування енергоносіїв Коломийського міського центру ПМСД відбувається за рахунок коштів місцевого бюджету. Заборгованості за енергоносії немає.

6. Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська центральна лікарня» Коломийської міської ради виконано наступні заходи: проведено перевірку робочого стану системи пожежогасіння, резервних джерел електропостачання та здійснено їх технічне обслуговування, ремонт та гідравлічне випробування систем теплопостачання в приміщеннях, що належать центральній районній лікарні, оформлено паспорти готовності до роботи в опалювальний період. Опалювальний період 2025-2026 років пройшов без несправностей та надзвичайних ситуацій. Теплопостачання здійснювалось вчасно та якісно. Температура у приміщеннях була в межах норми.

7. Комунальним некомерційним підприємством «Коломийський клініко-діагностичний центр» Коломийської міської ради власним коштом підприємства проведено ремонт приміщення архіву, протипожежну обробку деревяних конструкцій покрівлі, перевірку димових та вентиляційних каналів. На ці потреби використано 22,376 тис. гривень.

8. З метою безперебійної робот закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років проведено наступні роботи: обстеження  технічного стану димохідних та вентиляційних каналів, лабораторні вимірювання електрообладнання (опір заземлення), повірка манометрів, вакуумметрів, термометрів, сигналізаторів, аналізаторів горючих газів, технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників, технічне обслуговування газопроводів та споруд на них, чищення каналізаційних колекторів, обстеження газокористувального обладнання.

Крім того, виконано наступні роботи: Замінено 86 дверних блоків у приміщенні Коломийського ліцею № 1  ім. Василя Стефаника, проведено поточний ремонт дренажу та водовідведення від приміщення у Раківчицькій філії Коломийського ліцею №5 імені Т.Г. Шевченка, капітальний ремонт харчоблоку Коломийського ліцею №8, капітальний ремонт харчоблоку Коломийського ліцею № 9.

В загальному з 19 заходів виконано лише 3 через ряд вагомих причин, в тому числі і через недостатність фінансування.

- Управлінням комунального господарства за кошти міського бюджету проведено ремонт міжквартальних проїздів в житлових мікрорайонах по вулиці Бандери, 38, Січових Стрільців, 29В, біля будинків № 16-21 на пл. Ринок, Богуна, 30, Січових Стрільців, 58а/1, Січових Стрільців, 44, Грушевського, 46, Довбуша, 117-119, Бандери, 9,11,13.

Проведено ремонт тротуарів по вул. Українській від буд. № 58 до вул. Франка, вул.. Щопена, вул.. Бандери, 9, вул. Лисенка біля будинку № 5, вул.. Мазепи біля будинку № 4,

Проведено капітальний ремонт вулиць Едельвейсів, вул. Шарлая, вул.. Нижанківського,  капітальний ремонт прибудинкових територій біля житлових будинків по вул. Мазепи, 268,270,272,274,288А, по вул. Крип`якевича біля будинку № 36, по вул. Хмельницького біля буд. № 141 та 141А. Крім того, проведено капітальний ремонт доріжок навколо озера в парку ім. Т. Шевченка та ремонт території по вул. Франка, 83, капітальний ремонт доріжок на кладовищі по вул. Довбуша.

Проведено капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку в с. Воскресинці вул. Шевченка, 40А.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт системи опалення із проведенням ділянки тепломережі від котельні до Саджавського ліцею, Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка, капітальний ремонт фасаду  Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка на вул. Марії Заньковецької,11 в м. Коломиї, робочий проект «Капітальний ремонт берегоукріплення та регулювання русла річки Слобушниця  в селі Саджавка».

Проведено заходи для боротьби з шкідливою дією вод на р. Прут в районі пішохідного моста в с. Воскресинці  Коломийського району Івано-Франківської області (капітальний ремонт). Розпочато роботи з реконструкції берегоукріплення лівого берега р. Прут від моста на с. Н. Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї.

На засіданні виконавчого комітету в жовтні 2025 року заслухано інформацію про хід виконання заходів з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років (рішення виконкому від 07.10.2025р.  № 114). Заходи, які з тих чи інших причин не були реалізовані в процесі підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, відкориговані та  включені до заходів 2026-2027 років.

Виходячи з вищенаведеного, просимо дозволити зняти з контролю рішення виконкому від 20.05.2025 року № 62 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років».

В.о. начальника управління

комунального господарства

Коломийської міської ради                                                     Уляна КАЛИНЯК