ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 25.05.2017 р. №1511-21/2017

План реалізації Стратегії розвитку міста Коломиї на 2017-2019 рр.

План реалізації Стратегії розвитку міста Коломиї на 2017-2019 рр. розроблено за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади. Зміст документу є виключною думкою авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію Уряду Канади.

Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримки процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.

www.pleddg.org.ua

Зміст

1.	Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії	6

2. Програми Плану реалізації Стратегії розвитку міста Коломиї на 2017-2019 рр.	9

2.1. Програма 1. Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття	9

2.2. Програма 2. Коломия – місто якісного міського середовища	27

3. Каталог технічних завдань проектів до Програми А. Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття	53

4. Каталог технічних завдань проектів до Програми Б. Коломия – місто якісного міського середовища	72

Каталог технічних завдань проектів

А.1. Встановлення меж міста Коломиї	53

А.2. Відведення земель для створення індустріального парку	53

А.3. Інвентаризація земель міста	54

А.4. Створення індустріального парку	54

А.5. Створення Агенції місцевого розвитку 	55

А.6. Створення бізнес-інкубатора	56

А.7. Кластери в сфері промислів	57

А.8. Кластери в сфері туризму	58

А.9. Підготовка кадрів для потреб інвесторів	59

А.10. Впровадження факультативних занять з «Основ підприємництва» в ЗНЗ	59

А.11. Програма підтримка комунального та приватного позашкілля	60

А.12. Створення Центру креативної економіки Гуцульщини та Покуття	61

А.13. Підтримка туристичних та культурних заходів	63

А.14. Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки»	64

А.15. Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка»	65

А.16. Організаційне забезпечення проведення та промоції фестивально-ярмаркової діяльності	66

А.17. Реставрація та реконструкція фасадів історичних будівель центральної частини міста Коломиї в зоні історичного ареалу	67

А.18. Реконструкція парку ім. К. Трильовського в м. Коломиї	68

А.19. Створення каталогу рекомендацій для фарбування фасадів будинків центральної частини міста Коломиї	69

А.20. Промоційні матеріали для створення позитивного туристичного іміджу міста	70

Б.1. Капітальний ремонт вул. Міцкевича в м. Коломиї	71

Б.2. Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломиї	72

Б.3. Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста	73

Б.4. Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломиї	74

Б.5. Капітальний ремонт вул. Атаманюка в м. Коломиї	75

Б.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломиї	76

Б.7. Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломиї	77

Б.8. Проект багаторівневої стоянки для автомобілів в місті Коломиї	79

Б.9. Реконструкція вулиці Б. Хмельницького в м. Коломиї (II етап)	80

Б.10. Капітальний ремонт вул. Шкрумеляка в м. Коломиї	81

Б.11. Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень	82

Б.12. Створення комунального громадського транспорту	82

Б.13. Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м. Коломиї		83

Б.14. Будівництво каналізаційного колектора – уникнення підтоплень	84

Б.15. Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві	85

Б.16. Реконструкція водозабірних споруд	86

Б.17. Реконструкція водопровідних мереж та абонентних підключень	87

Б.18. Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломиї	88

Б.19. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломиї	89

Б.20. Реконструкція берегоукріплення – влаштування дамби на р. Прут від моста на Н. Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї	90

Б.21. Створення та впровадження геоінформаційної системи	91

Б.22. Енергоаудит будівель бюджетної сфери міста	92

Б.23. Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів	93

Б.24. Термомодернізація будівель бюджетних установ в м. Коломиї	94

Б.25. Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі	95

Б.26. Підготовка земельної ділянки та передпроектних пропозицій для будівництва сміттєпереробного комплексу	95

Б.27. Будівництво типової будівлі басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломиї	96

Б.28. Реконструкція будівлі під освітньо-культурний заклад по вул. Шухевича в м. Коломия	97

Б.29. Створення центру  культури в місті Коломиї на основі будинку польського гімнастичного товариства «Сокіл»	98

Б.30. Впровадження єдиного медичного реєстру пацієнтів на первинному рівні (електронний реєстр пацієнтів)	98

Б.31. Впровадження єдиного інформаційного простору органів публічної влади (електронного врядування)	99

Б.32. Розумні зупинки	100

Б.33. Благоустрій спальних районів міста	101

Б.34. Реконструкція парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї	102

Б.35. Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломиї	103

Б.36. Притулок для безпритульних тварин	103

Б.37. Створення служби перевезення інвалідів «Соціальне-таксі»	105

Б.38. Відкриття в Коломиї будинку нічного перебування бездомних осіб	106

Б.39. Створення будівлі-готелю для підтриманого комплексного перебування та проживання найбільш вразливих категорій людей	107

Б.40. Транскордонна співпраця – раннє втручання	108

Б.41. Створення програми підтримки громадських організацій з соціальними послугами	109

1.	Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії

Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 р. (Стратегія) була підготовлена робочою групою зі стратегічного планування за участі працівників структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств, громадських організацій та мешканців міста шляхом проведення семінарів-практикумів і обговорень, які відбувалися у період з грудня 2016 р. до травня 2017 року.

В Стратегії ставляться цілі і реалізуються принципи їх досягнення, що забезпечує системний та комплексний підхід для ефективного використання наявного потенціалу для подолання проблем, які перешкоджають розвитку міста. Стратегія формує рамки для соціально-економічного росту Коломиї упродовж наступних 10 років (до 2027 року), спрямовуючи зусилля на досягнення стратегічного бачення розвитку громади.

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ

Коломия – регіональний економічний та культурно-туристичний центр Прикарпаття та Покуття, ворота до Гуцульщини: - місто розвиненої високотехнологічної промисловості, привабливе і відкрите для інвесторів; - місто підприємництва і підприємців, де легко відкрити та вести бізнес; - привітне для туристів та гостей, місто добробуту, високої якості життя; - громада, що плекає свою історію і традиції, де є всі можливості для самореалізації і творчого розвитку особистості

Стратегія буде реалізована у три етапи:

- 1 етап: 2017 – 2019 роки,

- 2 етап: 2020 – 2022 роки,

- 3 етап: 2023 – 2026 роки.

Перший етап, передбачений у цьому Плані реалізації Стратегії на 2017 – 2019 роки (План реалізації), представляє перші зусилля щодо перетворення поставлених стратегічних цілей в детальні втручання – програми і проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.

Підготовка Плану реалізації проводилася на початку 2017 року відповідно до цілей, поставлених у Стратегії і з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики. Широка група зацікавлених у розвитку міста сторін активно залучалася до процесу мобілізації ідей проектів, котрі оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно до принципів синергії та взаємодоповнюваності. План реалізації також був пристосований під наявні фінансові ресурси і можливості реалізації і розроблений так, щоб забезпечити узгодження з стратегічними напрямами і цілями Стратегії розвитку міста, Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2020 року та іншими важливими аспектами розвитку.

Особлива увага зосереджена на виявленні та стимулюванні економічного зростання та підвищення якості життя. Програми Плану реалізації повністю співпадають з напрямами розвитку і стратегічними цілями Стратегії:

Напрям розвитку 1: Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття.

Напрям розвитку 2: Коломия – місто якісного міського середовища.

Напрями розвитку і стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними після завершення першого програмного циклу, виробленого в цьому Плані реалізації. На операційному рівні, кожна з стратегічних цілей складається з кількох оперативних цілей.

| Напрями реалізації Стратегії |  |
| --- | --- |
| - 1. Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття | 2. Коломия – місто якісного міського середовища |
| Стратегічні цілі Стратегії |  |
| 1.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | 2.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |
| 1.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців | 2.2. Підвищення рівня енергоефективності |
| 1.3. Розвиток туристичного потенціалу міста | 2.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ |
|  | 2.4. Розвиток безпечного громадського міського простору |
|  | 2.5. Розвиток соціальної інфраструктури |

Вибір наведених вище цілей ґрунтувався на місцевих порівняльних перевагах і дієвому використані визначених можливостей розвитку для скорочення впливу слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків.

Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти Плану реалізації Стратегії. Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, інфраструктурних, соціальних і екологічних цілей.

Розробка Стратегії і Плану її реалізації, які відбувались через залучення широкого кола суб’єктів розвитку міста, є самостійним важливим досягненням процесу стратегічного планування розвитку Коломиї. Окрім відповідальності за здійснення Стратегії, зацікавлені суб‘єкти розвитку міста також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану реалізації, який потрібно проводити перед кожним наступним етапом реалізації.

Перегляд і оновлення Плану слід робити для оцінки результатів, досягнутих на цей час, а також для постановки цілей реалізації на наступний період з урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області.

При підготовці Плану реалізації Стратегії було взято до уваги такі фактори:

- Наявність в Україні політичної волі до приведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність до практики Європейського Союзу, викладені у Стратегії реформ 2020, законах України «Про стимулювання розвитку регіонів» та «Про засади державної регіональної політики».

- Затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України на період до 2020 року та Стратегію розвитку Івано-Франківської області до 2020 р.

- Визначення найбільш важливих проблем розвитку міста, які можуть бути вирішені на місцевому рівні, виходячи з повноважень органу місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.

- Відповідність програм, напрямів і проектів місцевого розвитку, що пропонуються у Плані реалізації, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії розвитку міста Коломиї на період до 2027 року.

Процес розробки Плану реалізації відбувався за участі Робочої групи, яка у такому ж складі займалася підготовкою Стратегії розвитку міста Коломиї на період до 2027 року.

Часові рамки Плану реалізації – три роки. В той час як стратегічні, оперативні цілі і заходи розробляються на тривалий термін (9-10 років), програми і напрями цього Плану реалізації представляють собою втручання з середньостроковою пріоритетністю, що складаються з проектів розвитку.

В ході процесу підготовки Плану реалізації максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси.

Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Партнером процесу підготовки Плану реалізації виступив проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), що діяв головним чином в якості технічної допомоги, надаючи методичне супроводження і допомогу в процесі розробки.

Консультації, проведені між членами Робочої групи, сприяли посиленню їх зацікавленості і забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання і основних пріоритетів розвитку, як головних елементів Стратегії і Плану її реалізації.

Після погодження Робочою групою основних елементів Стратегії розвитку міста Коломиї до 2027 р., було проведено роботу з відбору технічних завдань на проекти місцевого розвитку, реалізація яких дозволить досягнути визначені цілі.

У фазі розробки Плану реалізації, ідеї проектів були оцінені і зібрані в дві тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План реалізації узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектів, а самі проекти були перевірені на предмет відповідності Державній стратегії регіонального розвитку та Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2020 року.

План реалізації націлений на використання основних економічних можливостей наявних у місті. Він також враховує оптимальні способи сприяння сталості – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.

2. Програми Плану реалізації Стратегії розвитку міста Коломиї на 2017-2019 рр.

2.1. Програма 1. Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття

Основна мета Програми – забезпечення умов для створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та рівня доходів населення.

Програма 1 відповідає стратегічному напряму розвитку 1 «Коломия - регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття».

Досягнення цієї цілі у період 2017-2019 років передбачається реалізувати через 3 відповідних стратегічні цілі та 21 проект.

Програма «Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття» добре координується з програмою «Коломия – місто якісного міського середовища» (Програма 2).

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних і місцевих експертів на основі пропозицій, що надійшли від підприємств, установ та організацій міста, структурні підрозділів міської ради, бізнесових кіл, громадських організацій та населення.

Програма складається з трьох стратегічних цілей, які включають в себе:

- розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій

- розвиток підприємницького потенціалу мешканців

- розвиток туристичного потенціалу міста

Орієнтовний фінансовий план Програми А. «Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття»

| № п/п | Назва проекту | 2017 | 2018 | 2019 | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічна ціль А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення меж міста Коломиї | 400 |  |  | 400 |
| 2 | Відведення земель для створення індустріального парку | 600 | 350 |  | 950 |
| 3 | Інвентаризація земель міста | 500 | 500 |  | 1000 |
| 4 | Створення Індустріального парку «Коломия» | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 |
|  | Стратегічна ціль А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців |  |  |  |  |
| 5 | Створення Агенції місцевого розвитку | 1000 | 1000 |  | 2000 |
| 6 | Створення бізнес-інкубатора | 1000 | 9000 |  | 10000 |
| 7 | Кластери в сфері промислів | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 8 | Кластери в сфері туризму | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 9 | Підготовка кадрів до потреб інвесторів | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 10 | Впровадження факультативних занять з «Основ підприємництва» в ЗНЗ | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 11 | Програма підтримка комунального та приватного позашкілля | 310 | 330 | 360 | 1000 |
|  | Стратегічна ціль А.3. Розвиток туристичного потенціалу міста |  |  |  |  |
| 12 | Створення центру креативної економіки Гуцульщини та Покуття | 750 | 250 | 250 | 1250 |
| 13 | Підтримка туристичних та культурних заходів | 200 | 200 |  | 400 |
| 14 | Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» |  | 200 | 200 | 400 |
| 15 | Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» |  | 200 | 200 | 400 |
| 16 | Організаційне забезпечення проведення та промоції фестивально-ярмаркової діяльності | 200 |  | 200 | 400 |
| 17 | Реставрація та реконструкція фасадів історичних будівель центральної частини міста Коломиї в зоні історичного ареалу |  | 800 | 1200 | 2000 |
| 18 | Реконструкція парку ім. К. Трильовського | 2000 | 5000 | 6000 | 13000 |
| 19 | Створення каталогу рекомендацій для фарбування фасадів будинків центральної частини міста Коломиї |  | 150 | 152 | 302 |
| 20 | Промоційні матеріали для створення позитивного туристичного іміджу міста | 400 | 200 | 200 | 800 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 55607 |

Характеристика завдань та проектів Програми А. Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття

Стратегічна ціль А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій

Оперативна ціль A.1.1. Вдосконалення управління земельними ресурсами

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект А.1. Встановлення меж міста Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Оголошення конкурсу про відбір виконавців робіт із землеустрою щодо відновлення (зміни) меж міста Коломиї через систему електронних закупівель «Prozorro» | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 рр. | Міський бюджет | Оголошено конкурс про відбір виконавців робіт із землеустрою щодо відновлення (зміни) меж населеного пункту міста Коломиї через систему електронних закупівель «Prozorro» |
| 2 | Підписання договору про виконання робіт із землеустрою щодо відновлення (зміни) меж міста Коломиї | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 рр. | Міський бюджет | Підписано договір про виконання робіт із землеустрою щодо відновлення (зміни) меж населеного пункту міста Коломия |
| 3 | Контроль за виконанням робіт із землеустрою щодо відновлення (зміни) меж населеного пункту міста Коломия, Івано-Франківської області | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 рр. | Міський бюджет | Здійснюється контроль за виконанням робіт із землеустрою щодо відновлення (зміни) меж міста Коломиї |
| 4 | Завершення робіт та затвердження проекту землеустрою щодо відновлення (зміни) меж міста Коломиї | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 рр. | Міський бюджет | Завершено роботи та затверджено проект землеустрою щодо відновлення (зміни) меж міста Коломиї |
|  | Проект А.2. Відведення земель для створення Індустріального парку |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка проектів рішень | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 рр. | Міський бюджет | Підготовлено проекти рішень |
| 2 | Відбір виконавців робіт | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 рр. | Міський бюджет | Здійснено відбір виконавців робіт |
| 3 | Проведення комунікацій до земельної ділянки | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 рр. | Міський бюджет | Проведено комунікації до земельної ділянки |
|  | Проект А.3. Інвентаризація земель міста |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 рр. | Міський бюджет | Виготовлено правовстановлюючі документи під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста |
| 2 | Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку) | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 рр. | Міський бюджет | Здійснено інвентаризацію земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку) |

Оперативна ціль А. 1.2. Створення нових інвестиційних продуктів

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект А.4. Створення Індустріального парку «Коломия» |  |  |  |  |
| 1 | Розробка проектно-кошторисної документації по реалізації проекту | Коломийська міська рада; Керуюча компанія | 2017 - 2018 рр. | Міський, державний бюджет, керуюча компанія | Розроблено проектно-кошторисну документацію по реалізації проекту |
| 2 | Виконання робіт зі створення інфраструктури для забезпечення енергоносіями індустріального парку | Коломийська міська рада; Керуюча компанія | 2017-2018 рр. | Міський, державний бюджет, керуюча компанія | Виконано роботи зі створення інфраструктури для забезпечення енергоносіями індустріального парку |

Стратегічна ціль А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців

Оперативна ціль А.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект А.5. Створення Агенції місцевого розвитку |  |  |  |  |
| 1 | Проведення переговорів та досягнення згоди щодо запропонованого місця розташування Агенції місцевого розвитку (Інституту розвитку міста Коломиї) | Коломийська міська рада; Асоціація економічного розвитку Коломийщини; Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр» | 2017 – 2019 рр. | Донорські організації, міський бюджет, внески громадських організацій та спонсорів | Визначено і прийнято рішення про місце розташування Агенції (Інституту) |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Коломийська міська рада Асоціація економічного розвитку Коломийщини; Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр» | 2017 – 2019 рр. | Донорські організації, міський бюджет, внески громадських організацій та спонсорів | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 3 | Створення Агенції місцевого розвитку (Інституту розвитку міста Коломиї) | Коломийська міська рада; Асоціація економічного розвитку Коломийщини; Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр» | 2017 – 2019 рр. | Донорські організації, міський бюджет, внески громадських організацій та спонсорів | Створено Агенції місцевого розвитку (Інституту розвитку міста Коломиї) |
| 4 | Оснащення інвентарем та обладнанням Агенції (Інституту) | Коломийська міська рада; Асоціація економічного розвитку Коломийщини; Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр» | 2017 – 2019 рр. | Донорські організації, міський бюджет, внески громадських організацій та спонсорів | Придбано інвентар та обладнання |
| 5 | Підбір та навчання персоналу | Коломийська міська рада; Асоціація економічного розвитку Коломийщини; Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр» | 2017 – 2019 рр. | Донорські організації, міський бюджет, внески громадських організацій та спонсорів | Здійснено підбір та навчання персоналу |
| 6 | Збір необхідної інформації і даних, налаштування інформаційних потоків | Коломийська міська рада; Асоціація економічного розвитку Коломийщини; Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр» | 2017 – 2019 рр. | Донорські організації, міський бюджет, внески громадських організацій та спонсорів | Забезпечено збір необхідної інформації і даних, а також налаштування інформаційних потоків |
| 7 | Створення механізмів поступового вдосконалення діяльності Агенції (Інституту) | Коломийська міська рада; Асоціація економічного розвитку Коломийщини; Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр» | 2017 – 2019 рр. | Донорські організації, міський бюджет, внески громадських організацій та спонсорів | Створено механізми поступового вдосконалення діяльності Агенції (Інституту) |
|  | Проект А.6. Створення Бізнес-інкубатора |  |  |  |  |
| 1 | Проведення переговорів та досягнення згоди щодо запропонованого місця розташування Бізнес-інкубатора | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради; АЕРК | 2017 – 2019 рр. | Міський, обласний бюджети; грантові кошти | Проведено переговори щодо запропонованого місця розташування Бізнес-інкубатора |
| 2 | Визначення і прийняття рамок управління та підтримки об’єкту, включаючи схеми постійного фінансування. Пошук та залучення спонсорів на основі державно-приватного партнерства | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради; АЕРК | 2017 – 2019 рр. | Міський, обласний бюджети; грантові кошти | Визначено рамки управління та підтримки об’єкту, включаючи схеми постійного фінансування. Залучено спонсорів на основі державно-приватного партнерства |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення робіт з реконструкції, закупівля обладнання та меблів | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради; АЕРК | 2017 – 2019 рр. | Міський, обласний бюджети; грантові кошти | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено роботи з реконструкції, закуплено обладнання та меблі |
| 4 | Підбір та навчання персоналу | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради; АЕРК | 2017 – 2019 рр. | Міський, обласний бюджети; грантові кошти | Здійснено підбір та навчання персоналу |
| 5 | Налагодження інформаційних потоків між залученими сторонами, збір необхідної інформації і даних | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради; АЕРК | 2017 – 2019 рр. | Міський, обласний бюджети; грантові кошти | Налагоджено інформаційні потоки між залученими сторонами, здійснено збір необхідної інформації і даних |
| 6 | Створення та тиражування інформаційної продукції, проведення інформаційних кампаній | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради; АЕРК | 2017 – 2019 рр. | Міський, обласний бюджети; грантові кошти | Створено та розповсюджено інформаційну продукцію |

Оперативна ціль А.2.2. Розширення діалогу влади та підприємницького середовища

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект А.7. Кластери в сфері промислів |  |  |  |  |
| 1 | Ініціювати від влади міста організацію робочої зустрічі з метою створення кластеру промислу м. Коломиї та запросити представників найбільш впливових у цій сфері осіб | Народні майстри | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, інвестиції майстрів народних промислів | Владою міста ініційовано організацію робочої зустрічі з метою створення кластеру промислу м. Коломиї та запрошено представників найбільш впливових у цій сфері осіб |
| 2 | Сформувати Раду кластеру | Народні майстри | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, інвестиції майстрів народних промислів | Сформовано Раду кластеру |
| 3 | Опрацювати поквартальний план заходів та обговорити найбільш проблемні питання | Народні майстри | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, інвестиції майстрів народних промислів | Опрацьовано поквартальний план заходів та обговорено найбільш проблемні питання |
| 4 | Узгодити структуру кластеру, положення про його роботу та керівні органи | Народні майстри | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, інвестиції майстрів народних промислів | Узгоджено структуру кластеру, положення про його роботу та керівні органи |
|  | Проект А.8. Кластери в сфері туризму |  |  |  |  |
| 1 | Ініціювати від влади міста організацію робочої зустрічі з метою створення туристичного кластеру в м. Коломиї та запросити представників найбільш впливових у цій сфері осіб | Підприємці, турфірми, туроператори, працівники готелів, хостелів, ресторанів, кафе та барів, музеїв, транспортних фірм, приватних перевізників та служб таксі, виробників та реалізаторів сувенірної продукції, ТІЦ | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, інвестиції учасників кластеру | Владою міста ініційовано організацію робочої зустрічі з метою створення туристичного кластеру в м. Коломиї та запрошено представників найбільш впливових у цій сфері осіб |
| 2 | Сформувати Раду туристичного кластеру | Підприємці, турфірми, туроператори, працівники готелів, хостелів, ресторанів, кафе та барів, музеїв, транспортних фірм, приватних перевізників та служб таксі, виробників та реалізаторів сувенірної продукції, ТІЦ | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, інвестиції учасників кластеру | Сформовано Раду туристичного кластеру |
| 3 | Опрацювати поквартальний план заходів та обговорити найбільш проблемні питання | Підприємці, турфірми, туроператори, працівники готелів, хостелів, ресторанів, кафе та барів, музеїв, транспортних фірм, приватних перевізників та служб таксі, виробників та реалізаторів сувенірної продукції, ТІЦ | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, інвестиції учасників кластеру | Опрацьовано поквартальний план заходів та обговорено найбільш проблемні питання |
| 4 | Узгодити структуру кластеру, положення про його роботу та керівні органи | Підприємці, турфірми, туроператори, працівники готелів, хостелів, ресторанів, кафе та барів, музеїв, транспортних фірм, приватних перевізників та служб таксі, виробників та реалізаторів сувенірної продукції, ТІЦ | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, інвестиції учасників кластеру | Узгоджено структуру кластеру, положення про його роботу та керівні органи |
| 5 | Розробка інформаційних продуктів для промоції кластеру | Підприємці, турфірми, туроператори, працівники готелів, хостелів, ресторанів, кафе та барів, музеїв, транспортних фірм, приватних перевізників та служб таксі, виробників та реалізаторів сувенірної продукції, ТІЦ | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, інвестиції учасників кластеру | Розроблено інформаційні продукти для промоції кластеру |

Оперативна ціль А.2.3. Створення / адаптація навчальних програм до потреб ринку праці

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект А.9. Підготовка кадрів для потреб інвесторів |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка звернень до органів влади з проханням розглянути можливість проведення короткотермінового навчання по підготовці та перепідготовці кадрів з врахуванням нагальних потреб інвесторів | Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради | 2018 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, кошти інвесторів | Підготовлено звернення до органів влади з проханням розглянути можливість проведення короткотермінового навчання по підготовці та перепідготовці кадрів з врахуванням нагальних потреб інвесторів |
| 2 | Облаштування навчальної аудиторії необхідними стендами та наочним обладнанням для проведення навчання, відеоконференцій, комунікативних заходів в режимі он-лайн | Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради | 2018 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, кошти інвесторів | Здійснено облаштування навчальної аудиторії необхідними стендами та наочним обладнанням для проведення навчання, відеоконференцій, комунікативних заходів в режимі он-лайн |
| 3 | Створення методичної бази для проведення курсів перекваліфікації кадрів | Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради | 2018 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, кошти інвесторів | Створено методичну базу для проведення курсів перекваліфікації кадрів |
| 4 | Розробка інформаційних стендів щодо розширення можливостей та розвитку трудового потенціалу міста Коломиї | Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради | 2018 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, кошти інвесторів | Розроблено інформаційні стенди щодо розширення можливостей та розвитку трудового потенціалу міста Коломиї |
|  | Проект А.10. Впровадження факультативних занять з «Основ підприємництва» в ЗНЗ |  |  |  |  |
| 1 | Розробка та апробація курсу «Основи підприємництва»; впровадження курсу у навчальний план | Управління освіти міської ради, школи, успішні підприємці | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Розроблено та апробовано курс «Основи підприємництва»; впроваджено курс у навчальний план |
| 2 | Відбір на конкурсній основі тренерів | Управління освіти міської ради, школи, успішні підприємці | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Здійснено відбір на конкурсній основі тренерів |
| 3 | Зустріч з успішними підприємцями, котрі діляться власним досвідом ведення бізнесу | Управління освіти міської ради, школи, успішні підприємці | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Проведено зустріч з успішними підприємцями, котрі діляться власним досвідом ведення бізнесу |
| 4 | Ознайомити учнів із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами; сформувати в учнів цілісне бачення проблем підприємницької діяльності | Управління освіти міської ради, школи, успішні підприємці | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Ознайомлено учнів із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами; забезпечено формування у них цілісного бачення проблем підприємницької діяльності |
| 5 | Екскурсії на підприємства міста та району | Управління освіти міської ради, школи, успішні підприємці | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Організовано екскурсії на підприємства міста та району |
| 6 | Розробка бізнес-планів, проектів, презентацій та їх захист; організація конкурсу робіт; втілення кращих бізнес проектів | Управління освіти міської ради, школи, успішні підприємці | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Розроблено бізнес-плани, проекти, презентації та їх захист; організовано конкурс робіт; забезпечено втілення кращих бізнес проектів |
|  | Проект А.11. Програма підтримка комунального та приватного позашкілля |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектувати позашкільні навчальні заклади сучасними засобами організації навчально-виховного процесу | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Здійснено укомплектацію позашкільних навчальних закладів сучасними засобами організації навчально-виховного процесу |
| 2 | Інформувати батьків та громадськість з питань позашкільної освіти через ЗМІ | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Забезпечено інформування батьків та громадськість з питань позашкільної освіти через ЗМІ |
| 3 | Забезпечити позашкільні навчальні заклади необхідними навчально-методичними матеріалами, науково-методичною, дидактичною літературою | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Забезпечено позашкільні навчальні заклади необхідними навчально-методичними матеріалами, науково-методичною, дидактичною літературою |
| 4 | Організувати проведення міських та забезпечити участь у обласних конкурсах позашкільних навчальних закладів | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Організовано проведення міських та забезпечено участь у обласних конкурсах позашкільних навчальних закладів |
| 5 | Сприяти розширенню мережі гуртків, секцій, клубів для роботи з обдарованою молоддю на базах загальноосвітніх навчальних закладів | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Забезпечено сприяння розширенню мережі гуртків, секцій, клубів для роботи з обдарованою молоддю на базах загальноосвітніх навчальних закладів |
| 6 | Забезпечити проведення семінарів-практикумів для керівників позашкільних навчальних закладів | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Забезпечено проведення семінарів-практикумів для керівників позашкільних навчальних закладів |
| 7 | Розширення партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Розширено партнерські зв’язки з іншими навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями |
| 8 | Поглиблення міжнародного співробітництва з питань розвитку позашкільної освіти | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Поглиблено міжнародне співробітництво з питань розвитку позашкільної освіти |
| 9 | Розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста | 2017 – 2019 роки | Грантові кошти | Забезпечено розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді |

Стратегічна ціль А.3. Розвиток туристичного потенціалу міста

Оперативна ціль А.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект А.12. Створення центру креативної економіки Гуцульщини та Покуття |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення переговорів та досягнення згоди щодо запропонованого місця розташування Центру між залученими сторонами | АЕРК, Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр», Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Донорські організації, міський бюджет, кошти громадських організацій та спонсорів | Проведено переговори та досягнено згоди щодо запропонованого місця розташування Центру між залученими сторонами |
| 2 | Визначення і прийняття рамок управління та підтримки Центру, включаючи схеми постійного фінансування | АЕРК, Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр», Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Донорські організації, міський бюджет, кошти громадських організацій та спонсорів | Визначено і прийнято рамки управління та підтримки Центру, включаючи схеми постійного фінансування |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | АЕРК, Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр», Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Донорські організації, міський бюджет, кошти громадських організацій та спонсорів | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 4 | Будівництво Центру; закупівля обладнання та меблів, в т.ч. для смарт-офісу загальною вартістю 1 250 000 грн., на основі попередніх розрахунків | АЕРК, Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр», Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Донорські організації, міський бюджет, кошти громадських організацій та спонсорів | Здійснено будівництво Центру; закуплено обладнання та меблі, в т.ч. для смарт-офісу загальною вартістю 1 250 000 грн., на основі попередніх розрахунків |
| 5 | Упорядкування території (облаштування 40 паркомісць, благоустрій паркової зони, створення відпочинкового кутка з мережею Wi-Fi та кав'ярнею) | АЕРК, Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр», Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Донорські організації, міський бюджет, кошти громадських організацій та спонсорів | Упорядковано територію (облаштовано 40 паркомісць, забезпечено благоустрій паркової зони (скверу), створено відпочинковий куток з мережею Wi-Fi та кав'ярнею) |
| 6 | Підбір на навчання персоналу Центру | АЕРК, Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр», Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Донорські організації, міський бюджет, кошти громадських організацій та спонсорів | Здійснено підбір на навчання персоналу Центру |
| 7 | Збір необхідної інформації і даних, налагодження інформаційних потоків, шляхом створення ВЕБ-ресурсу на українській та декількох іноземних мовах | АЕРК, Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр», Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Донорські організації, міський бюджет, кошти громадських організацій та спонсорів | Здійснено збір необхідної інформації і даних, налагоджено інформаційні потоки, шляхом створення ВЕБ-ресурсу на українській та декількох іноземних мовах |
| 8 | Створення та тиражування інформаційної продукції | АЕРК, Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр», Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Донорські організації, міський бюджет, кошти громадських організацій та спонсорів | Створено інформаційну продукцію (повноколірні буклети А-4 формату, листівки, карти міста тиражом 5000 екз. та безкоштовні чорно-білі путівники центральної частини міста) та здійснено її тиражування |

Оперативна ціль А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект А.13. Підтримка туристичних, культурних заходів |  |  |  |  |
| 1 | Оптимізація історичного, культурного і туристичного потенціалу міста Коломия | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження, Коломийський центр туризму та дозвілля | 2017 – 2018 роки | Грантові кошти, міський бюджет | Забезпечено оптимізацію історичного, культурного і туристичного потенціалу міста Коломия |
| 2 | Проведення науково-дослідних та навчальних заходів | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження, Коломийський центр туризму та дозвілля | 2017 – 2018 роки | Грантові кошти, міський бюджет | Проведено науково-дослідні та навчальні заходи |
| 3 | Підготовка інформаційної кампанії щодо участі громадськості в даній підтримці | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження, Коломийський центр туризму та дозвілля | 2017 – 2018 роки | Грантові кошти, міський бюджет | Здійснено підготовку інформаційної кампанії щодо участі громадськості в даній підтримці |
| 4 | Проведення різноманітних фестивалів | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження, Коломийський центр туризму та дозвілля | 2017 – 2018 роки | Грантові кошти, міський бюджет | Організовано проведення різноманітних фестивалів |
|  | Проект А.14. Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» |  |  |  |  |
| 1 | Оприлюднення інформації про строки та умови проведення фестивалю | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Оприлюднено інформацію про строки та умови проведення фестивалю |
| 2 | Прийом заявок та затвердження переліку учасників фестивалю | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Здійснено прийом заявок та затвердження переліку учасників фестивалю |
| 3 | Розробка програми фестивалю | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Розроблено програму фестивалю |
| 4 | Організація і проведення всіх заходів в рамках фестивалю | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Забезпечено організацію і проведення всіх заходів в рамках фестивалю |
| 5 | Організація проживання та харчування учасників | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Організовано проживання та харчування учасників |
| 6 | Закупівля реквізитів для оформлення сцени фестивалю | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Здійснено закупівлю реквізитів для оформлення сцени фестивалю |
| 7 | Оплата інформаційно-рекламних послуг: реклама на місцевому радіо та телебаченні (оголошення реклами декілька разів на день на радіо та телебаченні протягом двох тижнів) | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Здійснено оплату інформаційно-рекламних послуг: реклами на місцевому радіо та телебаченні (оголошення реклами декілька разів на день на радіо та телебаченні протягом двох тижнів) |
| 8 | Реклама фестивалю у місцевих друкованих ЗМІ, розміщення інформації про фестиваль на сайті Коломийської міської ради | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Розповсюджено рекламу фестивалю у місцевих друкованих ЗМІ, розміщено інформацію про фестиваль на сайті Коломийської міської ради; забезпечено поліграфічна продукці: друк афіш (40 шт.) форматом А4 та 15 афіш формату А3 |
| 9 | Оренда звукового та світлового обладнання | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Орендовано звукове та світлове обладнання |
| 10 | Нагородження учасників дипломами; вручення призів, нагород та премії учасникам фестивалю | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, Управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження | Учасників фестивалю нагороджено дипломами; вручено призи, нагороди та премії |
|  | Проект А.15. Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» |  |  |  |  |
| 1 | Розробка програми фестивалю | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Розроблено програму фестивалю |
| 2 | Гарантована оплата запрошених колективів-учасників (за угодою) | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Гарантовано оплату запрошених колективів-учасників (за угодою) |
| 3 | Організація харчування та проживання учасників заходу, членів журі | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Організовано харчування та проживання учасників заходу, членів журі |
| 4 | Оренда приміщення для проведення заходу | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Взято в оренду приміщення для проведення заходу |
| 5 | Транспортні послуги (оренда) | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Забезпечено надання транспортних послуг (оренда) |
| 6 | Оренда технічного обладнання (оренда сцени, звукового та світлового обладнання); встановлення сцени | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Орендовано технічне обладнання (оренда сцени, звукового та світлового обладнання); встановлено сцену |
| 7 | Замовлення біотуалетів (6-7 шт.) | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Здійснено замовлення біотуалетів (6-7 шт.) |
| 8 | Поліграфічні послуги: замовлення банера на сцену 6*6 м, друк 50 афіш форматом А4 та 10 афіш на цупкому папері формату А3 | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Забезпечено надання поліграфічних послуг: замовлення банера на сцену 6*6 м, друк 50 афіш форматом А4 та 10 афіш на цупкому папері формату А3 |
| 9 | Оплата інформаційно-рекламних послуг: реклама на місцевому радіо та телебаченні (оголошення реклами тричі на день на радіо та двічі на день на телебаченні протягом двох тижнів), замовлення реклами на 10 сітілайтах по місту | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Здійснено оплату інформаційно-рекламних послуг: реклами на місцевому радіо та телебаченні (оголошення реклами тричі на день на радіо та двічі на день на телебаченні протягом двох тижнів), замовлення реклами на 10 сітілайтах по місту |
| 10 | Придбання призів та нагородження учасників подяками та пам’ятними подарунками | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Придбано призи та нагороджено учасників подяками та пам’ятними подарунками |
| 11 | Утримання служби виконавця | Коломийська міська рада; відділ культури, міської ради; Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні кошти | Забезпечено утримання служби виконавця |
|  | Проект А.16. Організаційне забезпечення проведення та промоції фестивально-ярмаркової діяльності |  |  |  |  |
| 1 | Публікація інформації (оголошення) на офіційному веб-порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет не пізніше, ніж за 7 днів до початку проведення Заходів, яка повинна включати: місце, дату і термін проведення, тип, режим роботи, вимоги до учасників та іншу необхідну інформацію | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження; Коломийський центр туризму та дозвілля | 2017 – 2019 роки | Кошти організатора, учасників, спонсорські кошти, кошти відповідних бюджетів та інші джерела, не заборонені чинним законодавством | Опубліковано інформацію (оголошення) на офіційному веб-порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет не пізніше, ніж за 7 днів до початку проведення Заходів, яка включає: місце, дату і термін проведення, тип, режим роботи, вимоги до учасників та іншу необхідну інформацію |
| 2 | Інформування Коломийського відділу поліції ГУ НП щодо забезпечення охорони громадського порядку у місцях проведення Заходів | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження; Коломийський центр туризму та дозвілля | 2017 – 2019 роки | Кошти організатора, учасників, спонсорські кошти, кошти відповідних бюджетів та інші джерела, не заборонені чинним законодавством | Поінформовано Коломийський відділ поліції ГУ НП щодо забезпечення охорони громадського порядку у місцях проведення Заходів |

Оперативна ціль А.3.3. Покращання стану пам’яток історії та архітектури

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект А.17. Реставрація та реконструкція фасадів історичних будівель центральної частини міста Коломиї в зоні історичного ареалу |  |  |  |  |
| 1 | Створення комісії для проведення комплексного дослідження історичних будівель центральної частини м. Коломиї для відбору об’єктів архітектури з метою розробки програми реставрації та реконструкції, із залученням фахівців у сфері архітектури, будівництва, реставрації, містобудування та історії | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Створено комісію для проведення комплексного дослідження історичних будівель центральної частини м. Коломиї для відбору об’єктів архітектури з метою розробки програми реставрації та реконструкції, із залученням фахівців у сфері архітектури, будівництва, реставрації, містобудування та історії |
| 2 | Розробка проектно-містобудівної документації, що містить перелік заходів спрямованих на відновлення та збереження фасадів будівель, ціною 15-20 тис. грн. за розробку документації для одного об’єкта | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Розроблено проектно-містобудівну документацію, що містить перелік заходів спрямованих на відновлення та збереження фасадів будівель, ціною 15 000-20 000 грн. за розробку документації для 1 об’єкта |
|  | Проект А.18. Реконструкція парку ім. К. Трильовського в м. Коломия |  |  |  |  |
| 1 | Провести комплекс робіт щодо реконструкції парку | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Проведено комплекс робіт щодо реконструкції парку, а саме: влаштовано огорожу навколо парку – 826 п/м, зрізано аварійні і фаутні дерева – 49 шт., сформовано крони здорових дерев – 500 шт., ліквідовано чагарники – 1,2 га, влаштовано доріжки з тротуарної плитки – 11,373 тис. м2, встановлено лавки – 50 шт., урни – 60 шт., реконструйовано криту сцену – 1шт, збудовано дитячі і спортивні майданчики – 2 шт. |
|  | Проект А.19. Створення каталогу рекомендацій для фарбування фасадів будинків центральної частини міста Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення 150 паспортів пофарбування фасадів будівель цінної забудови, розташованих у зоні історичного ареалу міста | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет приватні інвестиції | Виготовлено 150 паспортів пофарбування фасадів будівель цінної забудови, розташованих у зоні історичного ареалу міста |
| 2 | Розробка каталогу рекомендацій графічним дизайнером | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет приватні інвестиції | Розроблено каталог рекомендацій графічним дизайнером |
| 3 | Розповсюдження електронного варіанту каталогу в мережі інтернет та у засобах масової інформації | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет приватні інвестиції | Розповсюджено електронний варіант каталогу в мережі інтернет та у засобах масової інформації |

Оперативна ціль А.3.4. Розвиток туристичного потенціалу міста

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект А.20. Промоційні матеріали для створення позитивного туристичного іміджу міста |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення роздаткових матеріалів на п’яти мовах (українська, англійська, польська, німецька, китайська) для туристичної промоції міста | Коломийська міська рада, експерти, виконавці, громадські організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, міжнародні грантові програми | Виготовлено роздатковий матеріал на п’яти мовах (українська, англійська, польська, німецька, китайська) для туристичної промоції міста |
| 2 | Розміщення інформації про туристичні можливості міста на сайті та трьох інформаційних боксах розміщених в місцях прибуття туристів | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, міжнародні грантові програми | Розміщено інформацію про туристичні можливості міста на сайті та трьох інформаційних боксах розміщених в місцях прибуття туристів. |
| 3 | Створення медійного продукту для презентації туристичного іміджу міста 6 промороликів HD якості до 2 хв. на двох мовах (українська, англійська) | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, міжнародні грантові програми | Створено медійний продукт для презентації туристичного іміджу міста 6 промороликів HD якості до 2 хв. на двох мовах (українська, англійська) |
| 4 | Просування продукту виставки, сайти, соціальні мережі, телебачення | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, міжнародні грантові програми | Забезпечено просування продукту виставки, сайти, соціальні мережі, телебачення |

2.2. Програма 2. Коломия – місто якісного міського середовища

Основна мета Програми – покращення умов життя мешканців, туристів і гостей міста шляхом удосконалення міської інфраструктури, рівня і якості послуг та створення безпечного громадського простору.

Програма 2 відповідає Стратегічному напряму розвитку 2 «Коломия - місто якісного міського середовища».

Для досягнення цієї цілі у період 2017-2019 років передбачається реалізувати 5 відповідних стратегічних цілей та 41 проект.

Програма «Коломия - місто якісного міського середовища» добре координується з програмою «Коломия - регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття» (Програма 1).

Структура Програми

В основу програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від підприємств, установ та організацій міста, структурних підрозділів міської ради, представників бізнесу, громадських організацій та населення.

Програма складається з п’яти стратегічних цілей, які включають в себе:

- розвиток та модернізація інженерної інфраструктури

- підвищення рівня енергоефективності

- вдосконалення системи поводження з ТПВ

- розвиток безпечного громадського міського простору

- розвиток соціальної інфраструктури

Орієнтовний фінансовий план Програми Б. «Коломия – місто якісного міського середовища»

| № п/п | Назва проекту | 2017 | 2018 | 2019 | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічна ціль Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт вул. Міцкевича в м. Коломиї | 3300 | 3500 |  | 6800 |
| 2 | Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломиї |  | 3000 |  | 3000 |
| 3 | Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста | 2200 | 2000 |  | 4200 |
| 4 | Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломиї | 1800 | 10000 | 10220 | 22020 |
| 5 | Капітальний ремонт вул. Атаманюка в м. Коломиї | 5660 | 2840 |  | 8500 |
| 6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломиї | 4400 | 6660 |  | 11060 |
| 7 | Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломиї | 10000 | 20000 | 29500 | 59500 |
| 8 | Проект багаторівневої стоянки для автомобілів в місті Коломиї |  | 505 | 500 | 1005 |
| 9 | Реконструкція вул. Б. Хмельницького в м. Коломиї (II етап) | 8370 | 8630 |  | 17000 |
| 10 | Капітальний ремонт вул. Шкрумеляка в м. Коломиї | 5100 |  |  | 5100 |
| 11 | Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень | 430 |  |  | 430 |
| 12 | Створення комунального громадського транспорту | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 |
| 13 | Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м. Коломиї |  | 15000 |  | 15000 |
| 14 | Будівництво каналізаційного колектора – уникнення підтоплень | 12000 | 8000 |  | 20000 |
| 15 | Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві | 4000 | 8000 |  | 12000 |
| 16 | Реконструкція водозабірних споруд |  | 35000 | 15000 | 50000 |
| 17 | Реконструкція водопровідних мереж та абонентних підключень | 45000 | 20000 |  | 65000 |
| 18 | Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломиї | 25000 | 25000 | 30000 | 80000 |
| 19 | Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломиї | 50000 | 11145 |  | 61145 |
| 20 | Реконструкція берегоукріплення – влаштування дамби на р. Прут від моста на Н. Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї | 17751,05 |  |  | 17751,05 |
| 21 | Створення та впровадження геоінформаційної системи |  | 500 | 500 | 1000 |
|  | Стратегічна ціль Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |  |
| 22 | Енергоаудит будівель бюджетної сфери міста | 110 | 200 | 190 | 500 |
| 23 | Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів |  | 1500 | 1500 | 3000 |
| 24 | Термомодернізація будівель бюджетних установ в м. Коломиї | 13230 | 10000 | 10000 | 33230 |
| 25 | Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі | 3000 | 7000 |  | 10000 |
|  | Стратегічна ціль Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ |  |  |  |  |
| 26 | Підготовка земельної ділянки та передпроектних пропозицій для будівництва сміттєпереробного комплексу |  | 100 |  | 100 |
|  | Стратегічна ціль Б.4. Розвиток безпечного громадського міського простору |  |  |  |  |
| 27 | Будівництво типової будівлі басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломиї | 48000 | 46000 | 46000 | 140000 |
| 28 | Реконструкція будівлі під освітньо-культурний заклад по вул. Шухевича в м. Коломиї |  | 500 | 500 | 1000 |
| 29 | Створення центру культури в місті Коломиї на основі будинку польського гімнастичного товариства «Сокіл» | 10000 | 20000 |  | 30000 |
| 30 | Впровадження єдиного медичного реєстру пацієнтів на первинному рівні (електронний реєстр пацієнтів) | 709 | 250 | 250 | 1209 |
| 31 | Впровадження єдиного інформаційного простору органів публічної влади (електронного врядування) |  |  |  |  |
| 32 | Розумні зупинки | 650 |  |  | 650 |
| 33 | Благоустрій спальних районів міста | 5000 | 30000 | 37000 | 72000 |
| 34 | Реконструкція парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї |  |  | 10000 | 10000 |
| 35 | Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломиї |  | 10000 | 7000 | 17000 |
| 36 | Притулок для безпритульних тварин | 220 | 100 | 30 | 350 |
|  | Стратегічна ціль Б.5. Розвиток соціальної інфраструктури |  |  |  |  |
| 37 | Створення служби перевезення інвалідів «Соціальне-таксі» | 130 | 50 | 50 | 230 |
| 38 | Відкриття в м. Коломиї будинку нічного перебування для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних осіб | 130 | 150 | 150 | 430 |
| 39 | Створення будівлі-готелю для підтриманого комплексного перебування та проживання найбільш вразливих категорій людей | 50 | 90 | 50 | 190 |
| 40 | Транскордонна співпраця – раннє втручання | 525 | 1050 | 525 | 2100 |
| 41 | Підтримка громадських організацій з соціальними послугами | 20 | 20 |  | 40 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 872540,05 |

Характеристика завдань та проектів Програми Б. Коломия – місто якісного міського середовища

Стратегічна ціль Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури

Оперативна ціль Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.1. Капітальний ремонт вул. Міцкевича в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Влаштування мережі водопостачання протяжністю 1000 м/п | Коломийська міська рада; виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Влаштовано мережу водопостачання протяжністю 1000 м/п |
| 2 | Очищення та відновлення мережі дощової каналізації протяжністю 0,9 км | Коломийська міська рада; виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Забезпечено очищення та відновлення мережі дощової каналізації протяжністю 0,9 км |
| 3 | Ремонт проїжджої частини: заміна бортового каменю протяжністю 1,8 км; ремонт основи з білого щебню об’ємом 150 м3; вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 10000 м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 10000 м2 | Коломийська міська рада; виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Здійснено ремонт проїжджої частини: заміну бортового каменю протяжністю 1,8 км; ремонт основи з білого щебню об’ємом 150 м3; вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 10000 м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 10000 м2 |
| 4 | Ремонт тротуарів: влаштування підстилаючого шару з щебню площею 2700 м2 та дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 2700 м2 | Коломийська міська рада; виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Проведено ремонтні роботи тротуарів: влаштування підстилаючого шару з щебню площею 2700 м2 та дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 2700 м2 |
|  | Проект Б.2. Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 2 | Проходження державної експертизи проекту | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Пройдено державну експертизу проекту |
| 3 | Проведення земляних робіт | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Проведено земляні роботи |
| 4 | Влаштування 30 дощезбірників та підключення їх до мережі існуючої дощової каналізації | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Влаштовано 30 дощезбірників та підключено їх до мережі існуючої дощової каналізації |
| 5 | Встановлення оглядових колодязів | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Встановлено оглядові колодязі |
| 6 | Встановлення 1500 м/п бортового бетонного каменю | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Встановлено 1500 м/п бортового бетонного каменю |
| 7 | Проведення робіт з влаштування основи з гравійно-піщаної суміші об’ємом 250 м3; основи з гравійно-піщаної суміші об’ємом 250 м3; основи з білого щебню об’ємом 90 м3; асфальтобетонного покриття товщиною 4 см площею 2250 м2 | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Проведено роботи з влаштування основи з гравійно-піщаної суміші об’ємом 250 м3; основи з гравійно-піщаної суміші об’ємом 250 м3; основи з білого щебню об’ємом 90 м3; асфальтобетонного покриття товщиною 4 см площею 2250 м2 |
|  | Проект Б.3. Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Коломийська міська рада, потенційні інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети, інвестиції | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 2 | Проходження державної експертизи проекту | Коломийська міська рада, потенційні інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети, інвестиції | Пройдено державну експертизу проекту |
| 3 | Розбирання існуючого покриття перехресть | Коломийська міська рада, потенційні інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети, інвестиції | Здійснено розбирання існуючого покриття перехресть |
| 4 | Монтаж бортового каменю та тротуарної плитки | Коломийська міська рада, потенційні інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети, інвестиції | Здійснено монтаж бортового каменю та тротуарної плитки |
| 5 | Влаштування газонів; посів трави | Коломийська міська рада, потенційні інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети, інвестиції | Здійснено влаштування газонів та посів трави |
| 6 | Встановлення та підключення до електроенергії опори вуличного освітлення | Коломийська міська рада, потенційні інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети, інвестиції | Встановлено та підключено до електроенергії опори вуличного освітлення |
| 7 | Встановлення дорожніх знаків | Коломийська міська рада, потенційні інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети, інвестиції | Встановлено дорожні знаки |
|  | Проект Б.4. Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт проїжджої частини з асфальтобетонним покриттям: заміна мережі водопостачання протяжністю 1000 м/п; заміна бортового каменю протяжністю 0,5 км; ремонт основи з білого щебню об’ємом 180 м3; вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 8,4 тис. м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 8,4 м2 | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Виконано ремонтні роботи проїжджої частини з асфальтобетонним покриттям: заміна мережі водопостачання протяжністю 1000 м/п; заміна бортового каменю протяжністю 0,5 км; ремонт основи з білого щебню об’ємом 180 м3; вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 8,4 тис. м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 8,4 м2 |
| 2 | Ремонтні роботи тротуарів з асфальтобетонним покриттям: влаштування підстилаючого шару з щебню площею 800 м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 800 м2 | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Здійснено ремонтні роботи тротуарів з асфальтобетонним покриттям: влаштування підстилаючого шару з щебню площею 800 м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 800 м2 |
| 3 | Ремонтні роботи на ділянці, де немає асфальтобетонного покриття: влаштування основи з білого щебню площею 13,0 тис м3; вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 13,0 тис. м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 13,0 м2 | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Проведено ремонтні роботи на ділянці, де немає асфальтобетонного покриття: влаштування основи з білого щебню площею 13,0 тис м3; вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 13,0 тис. м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 13,0 м2 |
|  | Проект Б.5. Капітальний ремонт вул. Атаманюка в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Проведення капітальних ремонтних робіт вулиці з відновленням її експлуатаційних характеристик у відповідності з розробленою проектно-кошторисною документацією, а саме: розбирання бортових каменів; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; улаштування вирівнювальних шарів з щебню під тротуари; улаштування покриття з асфальтобетонної суміші на тротуарах товщиною 4 см | Коломийська міська рада, ДФРР, підрядники та виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Проведено капітальні ремонтні роботи вулиці з відновленням її експлуатаційних характеристик у відповідності з розробленою проектно-кошторисною документацією, а саме: розбирання бортових каменів; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; улаштування вирівнювальних шарів з щебню під тротуари; улаштування покриття з асфальтобетонної суміші на тротуарах товщиною 4 см |
| 2 | Відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її міцніших та інших технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Відновлено, а також підвищено транспортно-експлуатаційні якості дороги, приведено її міцніші та інші технічні характеристики згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху |
|  | Проект Б.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Проведення капітальних ремонтних робіт вулиці з відновленням її експлуатаційних характеристик у відповідності з розробленою проектно-кошторисною документацією, а саме: розбирання бортових каменів; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; улаштування основи під тротуари з білого щебню; улаштування покриття тротуарів з асфальтобетонної суміші товщиною 4 см | Коломийська міська рада, підрядники та виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Проведено капітальні ремонтні роботи вулиці з відновленням її експлуатаційних характеристик у відповідності з розробленою проектно-кошторисною документацією, а саме: розбирання бортових каменів; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; улаштування основи під тротуари з білого щебню; улаштування покриття тротуарів з асфальтобетонної суміші товщиною 4 см. |
|  | Проект Б.7. Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Проведення капітальних ремонтних робіт ключових пішохідних зон та тротуарів міста, а саме: розбирання тротуарної плитки – 5500 тис. м2; розбирання бортового каменю 9224 м/п; розбирання асфальтового покриття тротуару – 35 тис. м2; встановлення бортового каменю – 9500 м/п; встановлення поребрика – 3500 м/п; влаштування тротуарної плитки – 45,0 тис .м2; ремонт дощової каналізації – 7000 м/п; влаштування газонів – 5,5 тис. м2; влаштування квітників – 2,5 тис. м2; встановлення шлагбаумів – 12 шт.; встановлення дорожніх знаків – 35 шт.; встановлення лавок – 100 шт.; встановлення урн для сміття – 200 шт.; посадка декоративних дерев і кущів – 250 шт. | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР, приватні інвестиції | Проведено капітальні ремонтні роботи ключових пішохідних зон та тротуарів міста, а саме: розбирання тротуарної плитки – 5500 тис. м2; розбирання бортового каменю 9224 м/п; розбирання асфальтового покриття тротуару – 35 тис. м2; встановлення бортового каменю – 9500 м/п; встановлення поребрика – 3500 м/п; влаштування тротуарної плитки – 45,0 тис .м2; ремонт дощової каналізації – 7000 м/п; влаштування газонів – 5,5 тис. м2; влаштування квітників – 2,5 тис. м2; встановлення шлагбаумів – 12 шт.; встановлення дорожніх знаків – 35 шт.; встановлення лавок – 100 шт.; встановлення урн для сміття – 200 шт.; посадка декоративних дерев і кущів – 250 шт. |
| 2 | Приведення технічних характеристик вулиць міста з найбільш інтенсивним рухом пішоходів до вимог діючих правил, норм і стандартів; поліпшення стану дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки руху пішоходів, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР, приватні інвестиції | Приведено технічні характеристики вулиць міста з найбільш інтенсивним рухом пішоходів до вимог діючих правил, норм і стандартів; поліпшено стан дорожньої інфраструктури, забезпечено безпеку руху пішоходів та сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства |
|  | Проект Б.8. Проект багаторівневої стоянки для автомобілів в місті Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Організація робочої групи для пошуку земельної ділянки для будівництва багаторівневої автостоянки, що забезпечить дотримання вимог Державних будівельних норм України | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Організовано робочу групу для пошуку земельної ділянки для будівництва багаторівневої автостоянки, що забезпечить дотримання вимог Державних будівельних норм України |
| 2 | Виготовлення землевпорядними організаціями міста проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва багаторівневої стоянки для автомобілів | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Землевпорядними організаціями міста виготовлено проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва багаторівневої стоянки для автомобілів |
| 3 | Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва багаторівневої автостоянки на сесії міської ради | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва багаторівневої автостоянки погоджено на сесії міської ради |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва багаторівневої стоянки для автомобілів в м. Коломиї сертифікованим архітектором чи проектною організацією | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва багаторівневої стоянки для автомобілів в м. Коломиї сертифікованим архітектором чи проектною організацією |
|  | Проект Б.9. Реконструкція вулиці Б. Хмельницького в м. Коломиї (II етап) |  |  |  |  |
| 1 | Виконання робіт по реконструкції вулиці з відновленням її експлуатаційних характеристик у відповідності з розробленою кошторисною документацією, а саме: розбирання бортових каменів; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; влаштування дощової каналізації; улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; улаштування покриттів проїжджої частини із гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 5 см; улаштування вирівнюючих шарів із щебню під тротуари; улаштування покриття тротуарів із тротуарної плитки | Коломийська міська рада, підрядники та виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР, приватні інвестиції | Виконано роботи по реконструкції вулиці з відновленням її експлуатаційних характеристик у відповідності з розробленою кошторисною документацією, а саме: розбирання бортових каменів; установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; влаштування дощової каналізації; улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; улаштування покриттів проїжджої частини із гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 5 см; улаштування вирівнюючи шарів із щебню під тротуари; улаштування покриття тротуарів із тротуарної плитки |
| 2 | Відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її міцніших та інших технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху | Коломийська міська рада, підрядники та виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР, приватні інвестиції | Відновлено, а також підвищено транспортно-експлуатаційні якості дороги, приведено її міцніші та інші технічні характеристики згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху |
|  | Проект Б.10. Капітальний ремонт вул. Шкрумеляка в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Ремонтні роботи на території проїжджої частини вулиці: заміна мережі водопостачання протяжністю 600 м/п; демонтаж та монтаж бортового каменю протяжністю 1628 м/п; розбирання існуючого покриття механізованим способом; влаштування вирівнювального шару із чорного щебню площею 4830 м2 та верхнього шару асфальтобетонного покриття площею 4830 м2 | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, субвенція з державного бюджету | Виконано ремонтні роботи на території проїжджої частини вулиці: заміна мережі водопостачання протяжністю 600 м/п; демонтаж та монтаж бортового каменю протяжністю 1628 м/п; розбирання існуючого покриття механізованим способом; влаштування вирівнювального шару із чорного щебню площею 4830 м2 та верхнього шару асфальтобетонного покриття площею 4830 м2 |
| 2 | Ремонт тротуарів: демонтаж та монтаж тротуарної плитки площею 3954 м2; встановлення поребриків навколо газонів 1506 м/п | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, субвенція з державного бюджету | Виконано ремонтні роботи тротуарів: демонтаж та монтаж тротуарної плитки площею 3954 м2; встановлення поребриків навколо газонів 1506 м/п |
| 3 | Влаштування газонів площею 1494 м2; посів трави 1494 м2 | Коломийська міська рада | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, субвенція з державного бюджету | Влаштовано газони площею 1494 м2; здійснено посів трави 1494 м2 |

Оперативна ціль Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.11. Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень |  |  |  |  |
| 1 | Розроблення нової схеми руху автобусних маршрутів м. Коломия | Коломийська міська рада | 2017 р. | Міський бюджет | Розроблено нову схему руху автобусних маршрутів м. Коломия |
| 2 | Оптимізація маршрутів руху пасажирського транспорту: підвищення рентабельності перевезень та усунення невиправданого дублювання автобусних маршрутів; охоплення автобусними пасажирськими перевезення найбільш віддалених районів міста; підвищення рівня безпеки дорожнього руху | Коломийська міська рада | 2017 р. | Міський бюджет | Забезпечено оптимізацію маршрутів руху пасажирського транспорту: підвищення рентабельності перевезень та усунення невиправданого дублювання автобусних маршрутів; охоплення автобусними пасажирськими перевезення найбільш віддалених районів міста; підвищення рівня безпеки дорожнього руху |
|  | Проект Б.12. Створення комунального громадського транспорту |  |  |  |  |
| 1 | Створення комунального підприємства та придбання 10-и нових електроавтобусів | Коломийська міська рада, потенційні інвестори | 2018 – 2020 рр. | Кошти МТД, гранти, міський бюджет | Створено комунальне підприємство та здійснено закупівлю 10-и нових електроавтобусів |
| 2 | Впровадження сучасної системи оплати проїзду та інформаційної системи, враховуючи потреби людей з особливими потребами; оптимізація маршрутів пасажирських перевезень, підвищення якості автотранспортного обслуговування та його безпеки | Коломийська міська рада | 2018 – 2020 рр. | Кошти МТД, гранти, міський бюджет | Впроваджено сучасну систему оплати проїзду та інформаційної системи, враховуючи потреби людей з особливими потребами; здійснено оптимізацію маршрутів пасажирських перевезень, підвищено якість автотранспортного обслуговування та його безпеку |

Оперативна ціль Б.1.3. Модернізація мереж водопостачання і водовідведення

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.13. Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Провести геодезичні та геологічні обстеження ріки в даному районі розмиву | Коломийська міська рада, підрядники та виконавці робіт | 2018 – 2019 роки | Державний ФОНПС | Проведено геодезичні та геологічні обстеження ріки в даному районі розмиву |
| 2 | Виготовити проектно-кошторисну документацію, провести її експертизу | Коломийська міська рада, державний ФОНПС, підрядники та виконавці робіт | 2018 – 2019 роки | Державний ФОНПС | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу |
| 3 | Виконати ряд будівельно-монтажних робіт: влаштувати прокоп для водовідведення від ділянки кріплення протяжністю 900 м; сформувати тимчасову перегороджувальну дамбу від берега до прокопу протяжністю 50 м; вирівняти відкос і дно дамби гравійно-піщаною сумішшю; відновити кріплення відкосів габіонами з частковою підсипкою і перекриттям плитами від демонтажу з додаванням нових плит ПР 1,0*1,0*0,15 довжиною 600 м; ліквідувати тимчасову дамбу | Коломийська міська рада, державний ФОНПС, підрядники та виконавці робіт | 2018 – 2019 роки | Державний ФОНПС | Виконано ряд будівельно-монтажних робіт: влаштовано прокоп для водовідведення від ділянки кріплення протяжністю 900 м; сформовано тимчасову перегороджувальну дамбу від берега до прокопу протяжністю 50 м; вирівняно відкос і дно дамби гравійно-піщаною сумішшю; відновлено кріплення відкосів габіонами з частковою підсипкою і перекриттям плитами від демонтажу з додаванням нових плит ПР 1,0*1,0*0,15 довжиною 600 м; ліквідовано тимчасову дамбу |
|  | Проект Б.14. Будівництво каналізаційного колектора – уникнення підтоплень |  |  |  |  |
| 1 | Прокладання 2,5 км каналізаційного колектора діам. 1000 мм | Коломийська міська рада, Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Прокладено 2,5 км каналізаційного колектора діам. 1000 мм |
| 2 | Зменшення забруднення навколишнього середовища, та ризику підтоплень території м. Коломия | Коломийська міська рада, Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Забезпечено зменшення забруднення навколишнього середовища та ризику підтоплень території м. Коломия |
|  | Проект Б.15. Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві |  |  |  |  |
| 1 | Здійснити закупівлю необхідного обладнання з метою забезпечення швидкого реагування на усунення аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах міста, а саме: землерийної техніки – 4 шт; спецмашин швидкого реагування із комплектацією – 2 шт.; телеінспекції – 1 шт. | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Здійснено закупівлю необхідного обладнання з метою забезпечення швидкого реагування на усунення аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах міста, а саме: землериїної техніки – 4 шт; пецмашин швидкого реагування із комплектацією – 2 шт.; телеінспекції – 1 шт. |
| 2 | Навчання персоналу | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Проведено навчання персоналу |
| 3 | Зменшення часу на реагування на ліквідацію аварійних ситуацій від 10 до 50% | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Досягнуто зменшення часу на реагування на ліквідацію аварійних ситуацій від 10 до 50% |
|  | Проект Б.16. Реконструкція водозабірних споруд |  |  |  |  |
| 1 | Виконання комплексу робіт по реконструкції водозабірних споруд, а саме: берегоукріплення із сторони ріки Прут, будова екранів захисту інфільтраційних басейнів, реконструкція резервуарів чистої води на насосній станції другого підйому об’ємом 6000 та 1500 м3, влаштування станції очистки сирої води на насосній станції першого підйому, влаштування системи доочистки питної води, яка забезпечить дотримання вимог стандартів ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Виконано комплекс робіт по реконструкції водозабірних споруд, а саме: берегоукріплення із сторони ріки Прут, будова екранів захисту інфільтраційних басейнів, реконструкція резервуарів чистої води на насосній станції другого підйому об’ємом 6000 та 1500 м3, влаштування станції очистки сирої води на насосній станції першого підйому, влаштування системи доочистки питної води, яка забезпечить дотримання вимог стандартів ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
|  | Проект Б.17. Реконструкція водопровідних мереж та абонентних підключень |  |  |  |  |
| 1 | Виконання робіт по реконструкції водопровідних мереж та абонентних підключень, а саме: прокладання водопровідних вуличних мереж протяжністю 23,9 км; прокладання водопровідних абонентних підключень протяжністю 4,6 км; прокладання водопровідної мережі (водогону) протяжністю 7 км; під’єднання додатково 3 000 домогосподарств | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Виконано роботи по реконструкції водопровідних мереж та абонентних підключень, а саме: прокладання водопровідних вуличних мереж протяжністю 23,9 км; прокладання водопровідних абонентних підключень протяжністю 4,6 км; прокладання водопровідної мережі (водогону) протяжністю 7 км; під’єднання додатково 3 000 домогосподарств |
| 2 | Надання якісних послуг з централізованого водопостачання; покращення інвестиційної та туристичної привабливості міста | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Забезпечено надання якісних послуг з централізованого водопостачання; покращено інвестиційну та туристичну привабливість міста |
|  | Проект Б.18. Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Прокладання 20 км. каналізаційної мережі різного діаметру по вулицях м. Коломия, для забезпечення кращого доступу мешканців до суспільних благ (вулиці Верещинського-Перемоги; Млинська-Людкевича-Соборна-Кропивницького; Винниченка; Героїв УПА; Родини Цісиків; Вітовського; Довбуша, Галечко-Трильовського; Николишина, райони «Марянівка», «Флеберг», «Славці», «Вінцентівка», «Слобода», «Дятьківці», «Косачів»). | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Прокладено 20 км. каналізаційної мережі різного діаметру по вулицях м. Коломия, для забезпечення кращого доступу мешканців до суспільних благ (вулиці Верещинського-Перемоги; Млинська-Людкевича-Соборна-Кропивницького; Винниченка; Героїв УПА; Родини Цісиків; Вітовського; Довбуша, Галечко-Трильовського; Николишина, райони «Марянівка», «Флеберг», «Славці», «Вінцентівка», «Слобода», «Дятьківці», «Косачів»). |
| 2 | Забезпечення додатково 3000 домогосподарств послугами з централізованого водовідведення | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Забезпечено додатково 3000 домогосподарств послугами з централізованого водовідведення |
|  | Проект Б.19. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Закупівля технологічного обладнання та виконання будівельних робіт по реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд міста ,а саме: реконструкція вхідної камери; реконструкція ступеневої решітки та встановлення шнекового-транспортера; реконструкція піскоуловлювачів, первинних відстійників, розподільчої чаші аеротена, станції сирого осаду; реконструкція основного обладнання | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Здійснено закупівлю технологічного обладнання та виконано будівельні роботи по реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд міста, а саме: реконструкція вхідної камери; реконструкція ступеневої решітки та встановлення шнекового-транспортера; реконструкція піскоуловлювачів, первинних відстійників, розподільчої чаші аеротена, станції сирого осаду; реконструкція основного обладнання |
| 2 | Навчання персоналу | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні донори | Здійснено навчання персоналу |
|  | Проект Б.20. Реконструкція берегоукріплення – влаштування дамби на р. Прут від моста на Н. Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | На підставі інженерно-геодезичної зйомки і обстеження ділянки здійснити комплекс заходів по реконструкції берегоукріплення, а саме: влаштувати прокоп для відводу води від ділянки реконструкції кріплення дамби; сформувати тимчасову перемичку в поймі ріки між прокопом і дамбою; сформувати і закріпити нижню ділянку берега на довжину 395 метрів по Типу І та ділянку довжиною 165 метрів по Типу ІІ; прочистка дна русла з забезпеченням проектних повздовжнього і поперечного ухилів; засипка розмитої ділянки русла; ліквідація тимчасової ґрунтової перемички між дамбою і прокопом; влаштування ґрунтової перемички для перекриття тимчасового прокопу; поновлення по відкосу сходів із монолітного бетону (від пішохідної доріжки до ріки); прочистка труби діаметром 1,2 м довжиною 46 м (від озера з виходом у відкос кріплення) та благоустрій виходу | Коломийська міська рада; підрядники та виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | На підставі інженерно-геодезичної зйомки і обстеження ділянки здійснено комплекс заходів з реконструкції берегоукріплення, а саме: влаштовано прокоп для відводу води від ділянки реконструкції кріплення дамби; сформовано тимчасову перемичку в поймі ріки між прокопом і дамбою; сформовано і закріплено нижню ділянку берега на довжину 395 метрів по Типу І та ділянку довжиною 165 метрів по Типу ІІ; прочищено дно русла з забезпеченням проектних повздовжнього і поперечного ухилів; здійснено засипку розмитої ділянки русла; ліквідовано тимчасову ґрунтову перемичку між дамбою і прокопом; влаштовано ґрунтову перемичку для перекриття тимчасового прокопу; поновлено по відкосу сходів із монолітного бетону (від пішохідної доріжки до ріки); прочищено труби діаметром 1,2 м довжиною 46 м (від озера з виходом у відкос кріплення) та благоустрій виходу |
|  | Проект Б.21. Створення та впровадження геоінформаційної системи |  |  |  |  |
| 1 | Закупка та впровадження геонформаційної системи, нанесення всіх комунікацій | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, міжнародні донори | Здійснено закупівлю та впровадження геонформаційної системи, нанесення всіх комунікацій |
| 2 | Навчання інженерного персоналу | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, міжнародні донори | Проведено навчання інженерного персоналу |

Стратегічна ціль Б.2. Підвищення рівня енергоефективності

Оперативна ціль Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.22. Енергоаудит будівель бюджетної сфери міста |  |  |  |  |
| 1 | Проведення енергоаудиту в усіх будівлях, які знаходяться в комунальній власності міста | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергоефективності міської ради, підрядні організації | 2017 - 2019 роки | 90% – грантові кошти 10% – міський бюджет | Проведено енергоаудит в усіх будівлях, які знаходяться в комунальній власності міста |
| 2 | Написання звіту, що містить рекомендації, як знайти правильний шлях економії енергоресурсів | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергоефективності міської ради, підрядні організації | 2017 - 2019 роки | 90% - грантові кошти 10% - міський бюджет | Підготовлено звіт, що містить рекомендації, як знайти правильний шлях економії енергоресурсів |
| 3 | Виявити першочергові, маловитратні заходи і розробити перспективу енергозбереження | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергоефективності міської ради, підрядні організації | 2017 - 2019 роки | 90% - грантові кошти 10% - міський бюджет | Виявлено першочергові, маловитратні заходи і розроблено перспективу енергозбереження |

Б.2.2. Підвищення енергоефективності громадських і житлових будівель

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.23. Підтримка ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів |  |  |  |  |
| 1 | Відшкодування відсотків з місцевого бюджету за «теплими» кредитами | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергоефективності міської ради, підрядні організації | 2017 - 2018 роки | 15% від відсоткової ставки кредитних зобов’язань ОСББ з міського бюджету | Здійснено відшкодування відсотків з місцевого бюджету за «теплими» кредитами |
| 2 | Запровадження заходів з енергозбереження щодо економії паливно-енергетичних ресурсів | Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергоефективності міської ради, підрядні організації | 2017 - 2018 роки | 15% від відсоткової ставки кредитних зобов’язань ОСББ з міського бюджету | Запроваджено заходи з енергозбереження щодо економії паливно-енергетичних ресурсів |
|  | Проект Б.24. Термомодернізація будівель бюджетних установ в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Вибір методів утеплення фасадів, дахів та віконних блоків | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017-2019 роки | Урядові програми, міський, обласний бюджету | Здійснено вибір методів утеплення фасадів, дахів та віконних блоків |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017-2019 роки | Урядові програми, міський, обласний бюджету | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 3 | Проходження державної експертизи проекту | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017-2019 роки | Урядові програми, міський, обласний бюджету | Пройдено державну експертизу проекту |
| 4 | Проведення робіт по термомодернізації будівель | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017-2019 роки | Урядові програми, міський, обласний бюджету | Проведено роботи по термомодернізації будівель |

Оперативна ціль Б.2.3. Розвиток альтернативних джерел енергозабезпечення

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.25. Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі |  |  |  |  |
| 1 | Виконання робіт по заміні світильників вуличного освітлення на вулицях міста, а саме: демонтаж світильників вуличного освітлення – 2000 шт.; встановлення кронштейнів для світильника – 2000 шт.; встановлення світлодіодного світильника – 2000 шт. | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, інвестори | Виконано роботи по заміні світильників вуличного освітлення на вулицях міста, а саме: демонтаж світильників вуличного освітлення – 2000 шт.; встановлення кронштейнів для світильника – 2000 шт.; встановлення світлодіодного світильника – 2000 шт. |

Стратегічна ціль Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ

Оперативна ціль Б.3.1. Запровадження роздільного збирання ТПВ в місті. Включення міста в регіональні програми поводження з ТПВ

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.26. Підготовка земельної ділянки та передпроектних пропозицій для будівництва сміттєпереробного комплексу |  |  |  |  |
| 1 | Вибір земельної ділянки необхідною площею близько 10 га | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 - 2019 роки | Приватні інвестиції, урядові програми, кошти міського бюджету, ДФОНПС | Вибрано земельну ділянку необхідною площею близько 10 га |
| 2 | Підведення до земельної ділянки інженерних комунікацій (газ, електроенергія); влаштування під’їзних доріг до ділянки | Коломийська міська рада Інвестори, виконавці робіт | 2017 - 2019 роки | Приватні інвестиції, урядові програми, кошти міського бюджету, ДФОНПС | Забезпечено підведення до земельної ділянки інженерних комунікацій (газ, електроенергія) та влаштування під’їздних доріг до ділянки |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Коломийська міська рада Інвестори, виконавці робіт | 2017 - 2019 роки | Приватні інвестиції, урядові програми, кошти міського бюджету, ДФОНПС | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 4 | Проходження державної експертизи проекту | Коломийська міська рада Інвестори, виконавці робіт | 2017 - 2019 роки | Приватні інвестиції, урядові програми, кошти міського бюджету, ДФОНПС | Пройдено державну експертизу проекту |
| 5 | Безпосереднє виконання будівельно-монтажних робіт, з будівництва сміттєпререробного комплексу з влаштуванням сміттєсортувальної лінії обсягом 50 тис. тон на рік | Коломийська міська рада Інвестори, виконавці робіт | 2017 - 2019 роки | Приватні інвестиції, урядові програми, кошти міського бюджету, ДФОНПС | Проведено будівельно-монтажні роботи з будівництва сміттєпререробного комплексу з влаштуванням сміттєсортувальної лінії обсягом 50 тис. тон на рік |

Стратегічна ціль Б.4. Розвиток безпечного громадського міського простору

Оперативна ціль Б. 4.1 Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.27. Будівництво типової будівлі басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Вибір земельної ділянки необхідною площею близько 0,35 га | Коломийська міська рада; підрядні організації | 2017 - 2019 роки | Міський, державний бюджети | Вибрано земельну ділянку необхідною площею близько 0,35 га |
| 2 | Підведення до земельної ділянки інженерних комунікацій (водопостачання та водовідведення, електроенергія); влаштування під’їздних доріг до ділянки | Коломийська міська рада; підрядні організації | 2017 - 2019 роки | Міський, державний бюджети | Забезпечено підведення до земельної ділянки інженерних комунікацій (водопостачання та водовідведення, електроенергія) та влаштування під’їздних доріг до ділянки |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Коломийська міська рада; підрядні організації | 2017 - 2019 роки | Міський, державний бюджети | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 4 | Проходження державної експертизи проекту | Коломийська міська рада; підрядні організації | 2017 - 2019 роки | Міський, державний бюджети | Пройдено державну експертизу проекту |
| 5 | Безпосереднє виконання будівельно-монтажних робіт, з будівництва басейну Н2О-CLASSIC | Коломийська міська рада; підрядні організації | 2017 - 2019 роки | Міський, державний бюджети | Виконано будівельно-монтажні роботи, з будівництва басейну Н2О-CLASSIC |
|  | Проект Б.28. Реконструкція будівлі під освітньо-культурний заклад по вул. Шухевича в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Коломийська міська рада, підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 2 | Проходження державної експертизи проекту | Коломийська міська рада, підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети | Пройдено державну експертизу проекту |
| 3 | Безпосереднє виконання робіт по реконструкції будівлі під освітньо-культурний заклад | Коломийська міська рада, підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджети | Виконано роботи по реконструкції будівлі під освітньо-культурний заклад |
|  | Проект Б.29. Створення центру культури в місті Коломиї на основі будинку польського гімнастичного товариства «Сокіл» |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція будинку польського гімнастичного товариства «Сокіл» з метою створення центру ї культури в м. Коломия | Коломийська міська рада; відділ культури міської ради, ГО «Генеза», польські товариства, підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні організації | Здійснено реконструкцію будинку польського гімнастичного товариства «Сокіл» з метою створення центру культури в м. Коломия |
| 2 | Підвищення туристичної привабливості міста, поглиблення співпраці між Україною та Республікою Польща, збільшення кількості двосторонніх мистецьких заходів | Коломийська міська рада; відділ культури міської ради, ГО «Генеза», польські товариства, підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний, державний бюджет, міжнародні організації | Досягнуто підвищення туристичної привабливості міста, поглиблення співпраці між Україною та Республікою Польща, збільшення кількості двосторонніх мистецьких заходів |

Оперативна ціль Б.4.2. Впровадження концепції розумного та безпечного міста

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.30. Впровадження єдиного медичного реєстру пацієнтів на первинному рівні (електронний реєстр пацієнтів) |  |  |  |  |
| 1 | Закупівля та монтаж серверного, комп'ютерного обладнання та принтерів | Коломийська міська рада; КЗ КМР «КМЦ ПМСД» | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Здійснено закупівлю та монтаж серверного, комп'ютерного обладнання та принтерів |
| 2 | Утворення електронного архіву документів | Коломийська міська рада; КЗ КМР «КМЦ ПМСД» | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Створено електронний архів документів |
| 3 | Закупівля та встановлення програмного забезпечення «Доктор Елекс» | Коломийська міська рада; КЗ КМР «КМЦ ПМСД» | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Здійснено закупівлю та встановлення програмного забезпечення «Доктор Елекс» |
| 4 | Доопрацювання офіційного сайту КЗ КМР «КМЦ ПМСД» та підключення функціональних модулів | Коломийська міська рада; КЗ КМР «КМЦ ПМСД» | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Доопрацьовано офіційний сайт КЗ КМР «КМЦ ПМСД» та підключено функціональні модулі |
| 5 | Навчання працівників | Коломийська міська рада; КЗ КМР «КМЦ ПМСД» | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Проведено навчання працівників |
| 6 | Обслуговування обладнання та програмного забезпечення | Коломийська міська рада; КЗ КМР «КМЦ ПМСД» | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Забезпечено обслуговування обладнання та програмного забезпечення |
| 7 | Інформування населення щодо нових можливостей системи єдиного медичного реєстру пацієнтів на первинному рівні (електронний реєстр пацієнтів) та програми «Доктор Елекс» | Коломийська міська рада; КЗ КМР «КМЦ ПМСД» | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Населення поінформовано щодо нових можливостей системи єдиного медичного реєстру пацієнтів на первинному рівні (електронний реєстр пацієнтів) та програми «Доктор Елекс» |
|  | Проект Б.31. Впровадження єдиного інформаційного простору органів публічної влади (електронного врядування) |  |  |  |  |
| 1 | Закупівля та монтаж серверного обладнання | Коломийська міська рада; комунальні підприємства; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Здійснено закупівлю та монтаж серверного обладнання |
| 2 | Утворення електронного архіву документів | Коломийська міська рада; комунальні підприємства; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Створено електронний архів документів |
| 3 | Закупівля та встановлення програмного забезпечення | Коломийська міська рада; комунальні підприємства; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Здійснено закупівлю та встановлення програмного забезпечення |
| 4 | Доопрацювання офіційного сайту міської ради та підключення функціональних модулів | Коломийська міська рада; комунальні підприємства; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Доопрацювано офіційний сайт міської ради та підключено функціональні модулі |
| 5 | Встановлення інформаційних кіосків (боксів) для населення | Коломийська міська рада; комунальні підприємства; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Встановлено інформаційні кіоски (бокси) для населення |
| 6 | Навчання працівників | Коломийська міська рада; комунальні підприємства; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Проведено навчання працівників |
| 7 | Обслуговування обладнання та програмного забезпечення | Коломийська міська рада; комунальні підприємства; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Забезпечено обслуговування обладнання та програмного забезпечення |
| 8 | Інформування населення щодо нових можливостей системи електронного документообігу (промоція) | Коломийська міська рада; комунальні підприємства; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Кошти міського, обласного бюджетів; грантові кошти | Проведено інформування населення щодо нових можливостей системи електронного документообігу (промоція) |
|  | Проект Б.32. Розумні зупинки |  |  |  |  |
| 1 | Встановити 2 павільйони зупинок громадського транспорту 6000 х 1740 х 2670 мм та 1 павільйон зупинки 5000 х 1740 х 2670 | Коломийська міська рада; відділ управління комунальним майном; АЕРК; підрядні організації; виконавці робіт | 2017 р. | 73% – грантові кошти 27% – міський бюджет | Встановлено 2 павільйони зупинок громадського транспорту 6000 х 1740 х 2670 мм та 1 павільйон зупинки 5000 х 1740 х 2670, |
| 2 | Облаштування «Розумних зупинок»: табло-прогнозуванням часу фактичного прибуття міського транспорту на дану зупинку; безкоштовним для очікуючих пасажирів доступом до Інтернет через Wi-Fi; камерою відеоспостереження; інфрачервоним обігрівачем; тривожною кнопкою зі зворотнім зв’язком; портами підзарядки мобільних телефонів; мапою транспортних маршрутів міста | Коломийська міська рада; відділ управління комунальним майном; АЕРК; підрядні організації; виконавці робіт | 2017 р. | 73% – грантові кошти 27% – міський бюджет | Здійснено облаштування «Розумних зупинок»: табло-прогнозуванням часу фактичного прибуття міського транспорту на дану зупинку; безкоштовним для очікуючих пасажирів доступом до Інтернет через Wi-Fi; камерою відеоспостереження; інфрачервоним обігрівачем; тривожною кнопкою зі зворотнім зв’язком; портами підзарядки мобільних телефонів; мапою транспортних маршрутів міста |
| 3 | Запровадження системи супутникового моніторингу транспорту | Коломийська міська рада; відділ управління комунальним майном; АЕРК; підрядні організації; виконавці робіт | 2017 р. | 73% – грантові кошти 27% – міський бюджет | Запроваджено систему супутникового моніторингу транспорту |

Оперативна ціль Б. 4.3 Покращання благоустрою мікрорайонів міста

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.33. Благоустрій спальних районів міста |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт споруд благоустрою на території житлових мікрорайонів, приведення їх технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів, а саме: встановлення бортового каменю –30000 м/п встановлення поребрика – 20000 м/п; влаштування тротуарної плитки – 95,0 тис .м2; ремонт дощової каналізації – 12000 м/п; влаштування газонів – 45 тис. м2; встановлення лавок – 500 шт.; облаштування контейнерних майданчиків – 20 шт.; посадка декоративних дерев і кущів – 2500 шт.; влаштування дитячих і спортивних майданчиків – 13 шт. | Коломийська міська рада; інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР, інвестори | Здійснено капітальний ремонт споруд благоустрою на території житлових мікрорайонів, приведено їх технічні характеристики до вимог діючих правил, норм і стандартів, а саме: встановлено бортовий камінь –30000 м/п; встановлено поребрик – 20000 м/п; влаштовано тротуарну плитку – 95,0 тис .м2; здійснено ремонт дощової каналізації – 12000 м/п; влаштовано газони – 45 тис. м2; встановлено лавки – 500 шт.; облаштовано контейнерні майданчики – 20 шт.; здійснено посадку декоративних дерев і кущів – 2500 шт.; влаштовано дитячі і спортивні майданчики – 13 шт. |

Оперативна ціль Б.4.4. Облаштування парків та відпочинкових зон

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.34. Реконструкція парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 2 | Проходження державної експертизи проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Пройдено державну експертизу проекту |
| 3 | Безпосереднє виконання будівельно-монтажних робіт, щодо зрізання аварійних і фаутних дерев – 80 шт., формування крони здорових дерев – 350 шт., ліквідації чагарників – 4,5 га, влаштування доріжок з тротуарної плитки – 3,5 тис. м2, встановлення лавок – 30 шт., урн – 60 шт., туалетів – 3 шт., будівництва критої сцени – 1шт, будівництва дитячих і спортивних майданчиків – 2 шт. | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, приватні інвестиції | Виконано будівельно-монтажні роботи, щодо зрізання аварійних і фаутних дерев – 80 шт., формування крони здорових дерев – 350 шт., ліквідації чагарників – 4,5 га, влаштування доріжок з тротуарної плитки – 3,5 тис. м2, встановлення лавок – 30 шт., урн – 60 шт., туалетів – 3 шт., будівництва критої сцени – 1шт, будівництва дитячих і спортивних майданчиків – 2 шт. |

Оперативна ціль Б.4.5. Облаштування місць поховань

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.35. Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломиї |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво необхідних споруд на території кладовища по вул. Довбуша, а саме: влаштування доріжок з щебеневим покриттям – 5054 м2; влаштування доріжок з покриття із тротуарної плитки – 3680 м2; влаштування асфальтових доріжок – 5763 м2; влаштування огорожі – 990 м/п; висаджування дерев – 202 шт.; влаштування дренажу – 2110 м/п; встановлення смітників – 19 шт.; встановлення лавок 19 шт.; влаштування зовнішнього освітлення – 19 опор, 51 світильник | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський бюджет, ДФРР | Здійснено будівництво необхідних споруд на території кладовища по вул. Довбуша, а саме: влаштовано доріжки з щебеневим покриттям – 5054 м2; влаштовано доріжки з покриття із тротуарної плитки – 3680 м2; влаштовано асфальтові доріжки – 5763 м2; влаштовано огорожу – 990 м/п; висаджено дерева – 202 шт.; влаштовано дренаж – 2110 м/п; встановлено смітники – 19 шт.; встановлено лавки 19 шт.; влаштовано зовнішнє освітлення – 19 опор, 51 світильник |
|  | Проект Б.36. Притулок для безпритульних тварин |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, Обласний ФОНПС | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 2 | Проходження державної експертизи проекту | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, Обласний ФОНПС | Пройдено державну експертизу проекту |
| 3 | Будівництво притулку для безпритульних тварин розраховане на 150-155 тварин, а саме: 40 боксів для утримання; 5 боксів для тимчасової перетримки хворих тварин; 2 оглядово-маніпуляційних бокси; будівництво 1 приміщення для приготування їжі та зберігання кормів; 1 приміщення для персоналу; службове приміщення (туалет, душова); влаштування огорожі території | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, Обласний ФОНПС | Здійснено будівництво притулку для безпритульних тварин розраховане на 150-155 тварин, а саме: 40 боксів для утримання; 5 боксів для тимчасової перетримки хворих тварин; 2 оглядово-маніпуляційних бокси; будівництво 1 приміщення для приготування їжі та зберігання кормів; 1 приміщення для персоналу; службового приміщення (туалет, душова); влаштування огорожі території |
| 4 | Облаштування притулку для безпритульних тварин медичним, кухонним, технологічним, санітарним обладнанням | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, Обласний ФОНПС | Здійснено облаштування притулку для безпритульних тварин медичним, кухонним, технологічним, санітарним обладнанням |
| 5 | Організація відлову бродячих тварин способом створення бригади з трьох осіб та автомобіля обладнаного вольєрами для безпечного транспортування тварин | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, Обласний ФОНПС | Організовано відлов бродячих тварин способом створення бригади з трьох осіб та автомобіля обладнаного вольєрами для безпечного транспортування тварин |
| 6 | Організація надання медичної допомоги та забезпечення стерилізації відловлених тварин з обов’язковою поміткою про облік і стерилізацію | Коломийська міська рада, виконавці робіт | 2017 – 2019 роки | Міський, обласний бюджет, Обласний ФОНПС | Організовано надання медичної допомоги та забезпечення стерилізації відловлених тварин з обов’язковою поміткою про облік і стерилізацію |

Стратегічна ціль Б.5. Розвиток соціальної інфраструктури

Оперативна ціль Б 5.1. Вдосконалення системи надання соціальних послуг

|  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.37. Створення служби перевезення інвалідів «Соціальне-таксі» |  |  |  |  |
| 1 | Придбання спеціально облаштованого для перевезень інвалідів авто | Департамент соціальної політики міської ради, Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2017 – 2019 роки | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% | Придбано спеціально облаштовані для перевезень інвалідів авто |
| 2 | Придбання комп’ютерної техніки, офісних меблів та обладнання, засобів радіозв’язку | Департамент соціальної політики Коломийської міської ради | 2017 – 2019 роки | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% | Придбано комп’ютерну техніку, офісні меблі та обладнання, засоби радіозв’язку |
| 3 | Виготовлення інформаційних флаєрів про роботу служби «Соціального таксі», а також розміщення оголошень у засобах масової інформації | Департамент соціальної політики Коломийської міської ради | 2017 – 2019 роки | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% | Виготовлено інформаційні флаєри про роботу служби «Соціального таксі», а також розміщено оголошення у засобах масової інформації |
|  | Проект Б.38. Відкриття в м. Коломия будинку нічного перебування бездомних осіб |  |  |  |  |
| 1 | Створення на базі виділеного приміщення будинку нічного перебування бездомних осіб з облаштуванням 1 чергової частини, 1 адміністративного приміщення, 6 спалень для чоловіків та жінок (одночасне перебування орієнтовно 60 осіб), 4 душових, 1 пральні, 1 їдальні та однієї камери схову | Департамент соціальної політики міської ради; Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2017 – 2019 роки | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% | Створено на базі виділеного приміщення будинку нічного перебування бездомних осіб з облаштуванням 1 чергової частини, 1 адміністративного приміщення, 6 спалень для чоловіків та жінок (одночасне перебування орієнтовно 60 осіб), 4 душових, 1 пральні, 1 їдальні та однієї камери схову |
| 2 | Інформування через засоби масової інформації, громадські організації бездомних осіб про можливість їхнього тимчасового влаштування до будинку нічного перебування | Департамент соціальної політики міської ради; Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2017 – 2019 роки | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% | Забезпечено інформування через засоби масової інформації, громадські організації бездомних осіб про можливість їхнього тимчасового влаштування до будинку нічного перебування |
|  | Проект Б.39. Створення будівлі-готелю для підтриманого комплексного перебування та проживання найбільш вразливих категорій людей |  |  |  |  |
| 1 | Реалізація будинку-готелю шляхом створення 24-ох кімнат для найбільш вразливих категорій людей, а саме: створення 15-ти кімнат спеціально обладнаних для осіб похилого віку; створення робочого простору з 4-ох майстерень для молодих осіб з інвалідністю; створення 2 кімнат для по-добового догляду за дітьми з інвалідністю; створення 3 соціальних кімнат для кризових сімей; реконструкція приміщення будівлі; облаштування будівлі та прилеглої території | Департамент соціальної політики Коломийської міської ради; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% | Реалізовано будинок-готель шляхом створення 24-ох кімнат для найбільш вразливих категорій людей, а саме: створено 15 кімнат спеціально обладнаних для осіб похилого віку; створено робочий простір з 4-ох майстерень для молодих осіб з інвалідністю; створено 2 кімнати для по-добового догляду за дітьми з інвалідністю; створено 3 соціальні кімнати для кризових сімей; реконструйовано приміщення будівлі; облаштовано будівлю та прилеглу територію |
| 2 | Інформувати про створення даного будинку-готелю | Департамент соціальної політики Коломийської міської ради; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% | Здійснено інформування про створення даного будинку-готелю |
| 3 | Надавати соціальні послуги | Департамент соціальної політики Коломийської міської ради; підрядні організації | 2017 – 2019 роки | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% | Забезпечено надання соціальних послуг |
|  | Проект Б.40. Транскордонна співпраця – раннє втручання |  |  |  |  |
| 1 | Пошук підрядної організації | Коломийська міська рада; місто Свіднік (Польща); підрядні організації; Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 2017 – 2019 роки | Інвестиційний проект «Польща-Україна-Білорусь»; міський бюджет (10%) | Здійснено пошук підрядної організації |
| 2 | Здійснити комплексну модернізацію та облаштування Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів шляхом: будівництва басейну; модернізації даху; облаштування майстерень; облаштування території пандусами; встановлення спеціалізованого ліфта; закупівлі меблів та обладнання | Коломийська міська рада; місто Свіднік (Польща); підрядні організації; Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 2017 – 2019 роки | Інвестиційний проект «Польща-Україна-Білорусь»; міський бюджет (10%) | Здійснено комплексну модернізацію та облаштування Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів шляхом: будівництва басейну; модернізації даху; облаштування майстерень; облаштування території пандусами; встановлення спеціалізованого ліфта; закупівлі меблів та обладнання |
| 3 | Надання якісних послуг в модернізованому приміщенні; проведення індивідуальних та групових щотижневих занять з гідро процедур для 30-ти осіб; проведення 20-ти годин трудотерапії із залученням до 100 дітей в тиждень | Коломийська міська рада; місто Свіднік (Польща); підрядні організації; Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 2017 – 2019 роки | Інвестиційний проект «Польща-Україна-Білорусь»; міський бюджет (10%) | Забезпечено надання якісних послуг в модернізованому приміщенні; проведення індивідуальних та групових щотижневих занять з гідро процедур для 30-ти осіб; проведення 20-ти годин трудотерапії із залученням до 100 дітей в тиждень |
| 4 | Створення умов для інтеграції дітей з інвалідністю та школярів, задіявши всі школи м. Коломиї | Коломийська міська рада; місто Свіднік (Польща); підрядні організації; Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 2017 – 2019 роки | Інвестиційний проект «Польща-Україна-Білорусь»; міський бюджет (10%) | Створено умови для інтеграції дітей з інвалідністю та школярів, задіявши всі школи м. Коломиї |

Оперативна ціль Б.5.2. Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг

|  |  | Назва завдання | Координатор, виконавець, партнери | Термін реалізації | Джерела фінансування | Критерії виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект Б.41. Підтримка громадських організацій з соціальними послугами |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Організувати круглий стіл представників місцевої влади з громадськими організаціями, які надають соціальні послуги; створити Громадську раду, яка буде координувати соціальну роботу в місті та підписати меморандум про їх співпрацю | Коломийська міська рада; Департамент соціальної політики; громадські організації | 2017 – 2018 роки | Іноземні гранти; міський бюджет (співфінансування); кошти громадських організацій | Організовано круглий стіл представників місцевої влади з громадськими організаціями, які надають соціальні послуги; створено Громадську раду, яка координує соціальну роботу в місті та підписано меморандум про їх співпрацю |
| 3 |  | Залучити нові форми та напрями роботи в соціальній сфері, а також інвестиційні проекти для розвитку та покращення соціальної сфери міста | Коломийська міська рада; Департамент соціальної політики; громадські організації | 2017 – 2018 роки | Іноземні гранти; міський бюджет (співфінансування); кошти громадських організацій | Залучено нові форми та напрями роботи в соціальній сфері, а також інвестиційні проекти для розвитку та покращення соціальної сфери міста |
| 4 |  | Раціональне використання поділу обов’язків між громадськими організаціями та державними установами, шляхом недопущення дублювання однієї і тієї ж діяльності для громади міста | Коломийська міська рада; Департамент соціальної політики; громадські організації | 2017 – 2018 роки | Іноземні гранти; міський бюджет (співфінансування); кошти громадських організацій | Забезпечено раціональне використання поділу обов’язків між громадськими організаціями та державними установами, шляхом недопущення дублювання однієї і тієї ж діяльності для громади міста |
| 5 |  | Залучення робочої сили і волонтерів та надання допомоги у вигляді: матеріальної, натуральної, адресної та гуманітарної | Коломийська міська рада; Департамент соціальної політики; громадські організації | 2017 – 2018 роки | Іноземні гранти; міський бюджет (співфінансування); кошти громадських організацій | Забезпечено залучення робочої сили і волонтерів та надання допомоги у вигляді: матеріальної, натуральної, адресної та гуманітарної |
| 6 |  | Безпосередньо проводити спільну соціальну роботу в закладах соціальної сфери (Єдиному центрі надання соціальних послуг; Соціальному таксі; Будинку нічного перебування; Будинку-готелю) | Коломийська міська рада; Департамент соціальної політики; громадські організації | 2017 – 2018 роки | Іноземні гранти; міський бюджет (співфінансування); кошти громадських організацій | Організовано проведення спільної соціальної роботи в закладах соціальної сфери (Єдиному центрі надання соціальних послуг; Соціальному таксі; Будинку нічного перебування; Будинку-готелю) |

3. Каталог технічних завдань проектів до Програми А. Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття

Стратегічна ціль А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій

| Номер і назва оперативної цілі | А.1.1. Вдосконалення управління земельними ресурсами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.1. Встановлення меж міста Коломиї |  |  |  |
| Цілі проекту | Встановлення меж міста |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Територіальна громада міста Коломиї |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Виготовлення проекту землеустрою щодо відновлення (зміни) меж населеного пункту міста Коломиї Івано-Франківської області. Згідно вимог чинного земельного законодавства України, передбачено встановлення та затвердження меж населених пунктів. Не встановлення межі міста призводить на даний час до втрат бюджету міста Коломиї та унеможливлює проведення повної інвентаризації земель міста. |  |  |  |
| Очікувані результати | Збільшення надходжень до міського бюджету. Подальше раціональне використання земель міської ради. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | 1. Оголошення конкурсу про відбір виконавців робіт із землеустрою щодо відновлення (зміни) меж міста Коломиї через систему електронних закупівель «Prozorro». 2. Підписання договору про виконання робіт із землеустрою щодо відновлення (зміни) меж міста Коломиї. 3. Контроль за виконанням робіт із землеустрою щодо відновлення (зміни) меж міста Коломиї. 4. Завершення робіт та затвердження проекту землеустрою щодо відновлення (зміни) меж міста Коломиї. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 400 | - | - | 400 |
| Джерела фінансування | Міський бюджет |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | A.1.1. Вдосконалення управління земельними ресурсами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.2. Відведення земель для створення індустріального парку |  |  |  |
| Цілі проекту | Створення індустріального парку |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Територіальна громада міста Коломиї |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає відведення і юридичне оформлення земельної ділянки для створення Коломийського Індустріального парку. Індустріальний (промисловий) парк – це визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері промислового виробництва, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених законодавством та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку. |  |  |  |
| Очікувані результати | Відведення та юридичне оформлення зелельної ділянки під Індустріальний парк. Індустріальні парки є однією з найефективніших форм залучення інвестицій, стимулювання економічного розвитку та підвищення рівня соціально-економічного добробуту населення міста Коломиї. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | 1. Підготовка проектів рішень. 2. Відбір виконавців робіт. 3. Проведення комунікацій до земельної ділянки. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 600 | 350 | - | 950 |
| Джерела фінансування | Міський бюджет |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | A.1.1. Вдосконалення управління земельними ресурсами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.3. Інвентаризація земель міста |  |  |  |
| Цілі проекту | Проведення повної інвентаризації земель міста Коломиї |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці територіальної громади міста Коломиї |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект включає комплекс заходів з проведення землевпорядних та кадастрових робіт. Інвентаризація земель проводиться для встановлення місця розташування земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру. |  |  |  |
| Очікувані результати | 1. Створюється повноцінна база даних про всі земельні ділянки в межах населеного пункту на паперових та електронних носіях. Завдяки цьому, підвищується його інвестиційна привабливість, спрощується пошук потенційних земельних ділянок для інвестора та містобудівних потреб. 2. Міська влада отримує можливість організації постійного контролю за використанням земель в населеному пункті. 3. Виявлення всіх землекористувачів, власників землі зі встановленням меж їх ділянок. 4. Виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням 5. Значно скорочуються витрати жителів міста при виготовленні кадастрового номеру земельної ділянки, приватизації землі. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | 1. Виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста. 2. Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку). |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 500 | 500 | - | 1000 |
| Джерела фінансування | Міський бюджет |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.1.2. Створення нових інвестиційних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.4. Створення індустріального парку |  |  |  |
| Цілі проекту | - Покращити інвестиційну привабливість міста, в тому числі шляхом формування механізму ефективного задоволення попиту інвесторів на майданчики з облаштуванням інженерно-транспортною інфраструктурою. - Забезпечити збільшення надходжень до міського бюджету. - Сприяти розвитку малого і середнього бізнесу, що надає переважно супутні послуги інвесторам. - Збільшити експортний потенціал місцевих підприємств. - Створити нові виробничі потужності на основі інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності. - Забезпечити ринок новою конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва. - Підвищити добробут та рівень життя населення за рахунок створення нових робочих місць, збільшення рівня заробітної плати. - Забезпечити стабільні умови інвестиційної діяльності протягом усього періоду створення, облаштування та функціонування індустріального парку, застосування преференцій для учасників. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия, Коломийський район та навколишні райони в радіусі 50 км |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 200 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Індустріальний парк «Коломия» планується створити шляхом формування єдиної облаштованої території площею 33,7 га для розміщення нових об’єктів у сфері промислового виробництва, інновацій, логістики, супутнього сервісу, направлених на забезпечення економічного розвитку міста, підвищення його конкурентоздатності, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, покращення соціальних стандартів для мешканціва міста. |  |  |  |
| Очікувані результати | Покращення інвестиційної привабливості міста. Збільшення обсягу залучених у реальний сектор економіки міста інвестицій. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Детальна забудова відведеної земельної ділянки через будівництво сучасних високотехнологічних екологічно чистих промислових підприємств та з облаштуванням сучасної інженерно-транспортної інфраструктури для розміщення на ній виробничих, складських та адміністративних приміщень, які повинні використовуватися промисловими підприємствами |  |  |  |
| Період здійснення | 2017-2018 рр. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний бюджети; Державний бюджет України; грантові кошти |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; профільні відділи та управління міської ради, комунальні підприємства, представники інженерно-транспортних компаній |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |

Стратегічна ціль А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців

| Номер і назва оперативної цілі | А.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.5. Створення Агенції місцевого розвитку |  |  |
| Цілі проекту | - Формування та реалізація плану дій із впровадженням стратегії міста в розрізі міжнародних програм та проектів. Написання проектів. - Участь у написанні місцевих цільових програм та галузевих стратегій розвитку - Промоція міста. - Формування бази даних інвестиційних активів та запровадження державно-приватного партнерства. - Налагодження контактів, підписання меморандумів про співпрацю, пошук міст-партнерів за кордоном. - Участь в програмах транскордонної співпраці, Європейського союзу. - Участь в національних програмах, залучення коштів ДФРР, фонду енергоефективності та секторальної політики. - Організація бізнес-форумів для підтримки підприємництва, народних промислів. |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия, Коломийський район та навколишні райони |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 200 тис. осіб |  |  |
| Стислий опис проекту | Планується залучити експертів до створення установи, яка сприятиме місцевому розвитку міста. На даному етапі необхідно підготувати правоустановчі документи для створення Агенції місцевого розвитку, визначитися із чітким розподілом обов'язків майбутніх працівників. Агенція місцевого розвитку буде окремою юридичною особою з балансовим рахунком та печаткою, засновником якої виступатиме міська рада та підпорядковуватиметься міському голові. Співзасновниками можуть виступати органи влади, представники бізнесу, громадські організації. Основною метою діяльності Агенції є впровадження стратегії розвитку міста через залучення додаткових джерел фінансування (міжнародної технічної допомоги, кредитних та грантових коштів), організації форумів, круглих столів щодо налагодження співпраці з іноземними партнерами. |  |  |
| Очікувані результати | Покращення інвестиційної привабливості міста. Збільшення обсягу залучених у реальний сектор економіки міста інвестицій. Активізація співпраці громадськості міста із міською радою. |  |  |
| Ключові заходи проекту | Створення дієвої інституції місцевого розвитку територіальної громади міста Коломиї, підготовка правоустановчих документів з чітким розподілом обов’язків в сфері організації співпраці влади, бізнесу та громади. |  |  |
| Період здійснення | 2017-2018 рр. |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний бюджети; грантові кошти, технічна допомога |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради; Асоціація економічного розвитку Коломийщини |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.6. Створення бізнес-інкубатора |  |  |
| Цілі проекту | Метою проекту є збільшення кількості МСП, розширення спектру їх послуг та здійснення комерційного освоєння нових ідей і винаходів. |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Підприємці-початківці, активна студентська та учнівська молодь |  |  |
| Стислий опис проекту | Певна частина малого бізнесу є «стартовим майданчиком», який дозволяє інноваційним задумам реалізовуватись, використовуючи різні підходи. Муніципальні центри та бізнес-інкубатори займаються початковим становленням суб’єктів малого підприємництва, що надають численні інноваційні послуги, формують та реалізують першочергові стратегії діяльності новоствореного підприємства. В рамках реалізації проекту буде проведена реконструкція приміщень площею 1200 м. кв. з поділом на виробничі приміщення, які повинні використовуватися підприємствами. Перевага надаватиметься підприємствам легкої, деревообробної промисловості (перелік галузей може бути доповнений, та/або належним чином скорегований, відповідно до актуальних потреб громади). |  |  |
| Очікувані результати | До функцій муніципального центру (бізнес-інкубатору, школи підприємництва, коворкінг-центру) у сфері надання послуг суб’єктам малого підприємництва буде відноситися: - консалтингові послуги; - надання офісних та виробничих приміщень; - допомога у проектуванні бізнес-планів; - допомога в пошуку джерел фінансування; - підтримка проекту на початкових стадіях; - аналіз ринкового середовища та конкурентів; - прокат наукового і технічного устаткування на певний період; - техніко-адміністративне обслуговування (пошта, інтернет, телефон, факс, ксерокс, офіс-секретар тощо); - інформаційне та рекламне забезпечення; - здійснення юридичних та бухгалтерських послуг; - послуги у сфері оцінки бізнесу, ризику ведення бізнесу та ін.; - науково-технічні (впровадження нових технологій, ноу-хау, нових продуктів). |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Проведення переговорів та досягнення згоди щодо запропонованого місця розташування Бізнес-інкубатора між залученими сторонами; - Визначення і прийняття рамок управління та підтримки об’єкту, включаючи схеми постійного фінансування; - Пошук та залучення спонсорів на основі державно-приватного партнерства; - Виготовлення проектно-кошторисної документації; - Проведення робіт з реконструкції; - Упорядкування сходових кліток, загальних приміщень/коридорів; - Закупівля обладнання та меблів, в т.ч. для смарт-офісу; - Підбір на навчання персоналу; - Налагодження інформаційних потоків між залученими сторонами; - Збір необхідної інформації і даних; - Створення та тиражування інформаційної продукції; - Проведення інформаційних кампаній. |  |  |
| Період здійснення | 2017-2019 роки |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 1000,0 | 9000,0 | 10000,0 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний бюджети; грантові кошти, технічна допомога |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; Відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження; Асоціація економічного розвитку Коломийщини |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А 2.2. Розширення діалогу влади та підприємницького середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.7. Кластери в сфері промислів |  |  |  |
| Цілі проекту | Об’єднання потенціалу осередків народних ремесл для стимулювання регіонального розвитку, налагодження співпраці між владою та майстрами народних промислів для просування пропонованих продуктів в межах держави та на міжнародному рівні. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия, найближчі села |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Підприємці, майстри народних промислів (більше 100 осіб). Жителі міста Коломиї, туристи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | На даний момент в Коломиї відсутня координація діяльності з майстрами народних промислів. Виробники сувенірної продукції не можуть спрогнозувати необхідні об’єми виробництва та закупівлі сировини, брати участі у різноманітних виставках, ярмарках. Назріла необхідність формування кластеру в сфері народних промислів та реалізації спільної, узгодженої політики популяризації народних промислів. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створено дієву організаційну структуру промислового кластеру, Раду кластеру. Організовано щоквартальні зустрічі Ради кластеру. Залучено до роботи не менше як 15 осіб. Залучено представників місцевої влади та представників різних напрямків народних промислів (писанкарства, гончарства, вишивки, ткацтва, ліжникарства). Узгоджено цінову політику між однопрофільними виробниками продукції на території міста. Збільшено кількість проведених майстер-класів на 5% щороку. Організовано оптові закупівлі сировини для членів кластеру, спільні виїзди на виставки-продажі, спільне замовлення рекламної продукції. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Ініціювати організацію робочої зустрічі для обговорення необхідності створення кластеру народних промислів у місті Коломиї. Сформувати Раду кластеру Опрацювати поквартальний план заходів та обговорити найбільш проблемні питання. Узгодити структуру кластеру, положення про його роботу та керівні органи. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| Джерела фінансування | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інвестиції майстрів народних промислів. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Народні майстри, підприємці. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.2.2. Розширення діалогу влади та підприємницького середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.8. Кластери в сфері туризму |  |  |  |
| Цілі проекту | Налагодження співпраці на постійній основі між основними «гравцями» туристичного сектору в м. Коломия щодо надання якісних та різноманітних послуг для туристів та дотримання високих стандартів обслуговування |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия, найближчі села і міста |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Підприємці, турфірми, туроператори, ресторани, готелі та хостели, музеї, екскурсоводи, виробники та продавці сувенірної продукції, транспортні підприємства та служби таксі. Більше 20 осіб увійде в Раду кластеру. Відвідувачі та туристи (від 72 тис. осіб у рік). |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У місті відсутня координація діяльності в туристичній сфері. Облік кількості туристів проводиться частково, є лише облік відвідувачів музеїв і готелів. Відсутня цінова політика та не узгоджені стандарти якості наданих послуг. Виробники сувенірної продукції не можуть спрогнозувати необхідні об’єми виробництва. Назріла необхідність формування туристичного кластеру та реалізації спільної, узгодженої з владою міста, політики. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створено дієву організаційну структуру туристичного кластеру Раду кластеру. Залучено представників усіх галузей туристичної сфери, а саме представників місцевої влади, готелів, хостелів, ресторанів, кафе та барів, музеїв, транспортних фірм, приватних перевізників та служб таксі, виробників та реалізаторів сувенірної продукції, туристично-інформаційного центру. Організовано щоквартальні зустрічі Ради кластеру. Залучено до роботи не менше як 20 осіб. Узгоджено цінову політику між однопрофільними надавачами послуг на території міста в туристичній сфері. Збільшено кількість туристів на 5% щороку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Ініціювати організацію робочої зустрічі для обговорення необхідності створення туристичного кластеру в м. Коломия та запросити найбільш впливових у цій сфері осіб. Сформувати Раду туристичного кластеру. Узгодити структуру кластеру, положення про його роботу та керівні органи. Опрацювати план заходів та обговорити найбільш проблемні питання. Розробити інформаційні продукти для промоції кластеру |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний бюджет, інвестиції учасників кластеру. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Підприємці, турфірми, туроператори, профільний заступник міського голови та працівники відповідних відділів, готелів, хостелів, ресторанів, кафе та барів, музеїв, транспортних фірм, приватних перевізників та служб таксі, виробників та реалізаторів сувенірної продукції, новоствореного туристично-інформаційного центру. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.2.3. Підготовка і перепідготовка трудових ресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.9. Підготовка кадрів для потреб інвесторів |  |  |  |
| Цілі проекту | Підбір та підготовка кадрів для інвесторів, які входять на трудовий ринок м. Коломиї. Зменшення кількості безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Розвиток професійної компетенції працівників, розширення їх знань, формування сучасного підходу до трудової діяльності. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия, найближчі села та міста в радіусі 50 км |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 5000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Прихід нових інвесторів в Коломию часто стримується відсутністю кадрів відповідного профілю. Влада міста зацікавлена сприяти налагодженню процесу підбору та підготовки кадрів під конкретного інвестора. На території міста Коломиї знаходяться 4 професійно-технічні навчальні заклади по підготовці молодших спеціалістів та спеціалістів робітничих професій, на базі яких можна надавати якісні освітні послуги, зокрема з використанням інтерактивних технологій та нової комп’ютерної техніки. |  |  |  |
| Очікувані результати | Реалізація даного проекту забезпечить створення більш дієвої, оперативної системи підвищення кваліфікації кадрів для інвесторів, які виходять на трудовий ринок Коломиї, заощадить кошти на відрядження працівників, які відправляються на перекваліфікацію. Також сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в даному регіоні, налагодженню економічних міжнародних зв’язків та співробітництву з промисловцями інших країн. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Підготовка звернень до органів влади з проханням розглянути можливість проведення короткотермінового навчання з підготовки та перепідготовки кадрів з врахуванням нагальних потреб інвесторів. Облаштування навчальної аудиторії необхідними стендами та наочним обладнанням для проведення навчання, відеоконференцій, комунікативних заходів в режимі он-лайн. Створення методичної бази для проведення курсів перекваліфікації кадрів. Розробка інформаційних стендів щодо розширення можливостей та розвитку трудового потенціалу міста Коломиї. |  |  |  |
| Період здійснення | 2018 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Джерела фінансування | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інвесторів. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; управління освіти міської ради |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.2.3. Підготовка і перепідготовка трудових ресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.10. Впровадження факультативних занять з «Основ підприємництва» в ЗНЗ |  |  |  |
| Цілі проекту | Дати знання учням 11-х класів загальноосвітніх шкіл міста в питаннях основ підприємництва з складання бізнес-планів та їх захисту по навчальній програмі 30 год в рік. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 13 класів (273 учні) |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Метою проекту є формування конкурентоспроможної особистості на ринку праці, підготовка молоді до умов сьогодення, який не надає шкільний предмет «Економіка». Вивчення курсу «Основи підприємництва» здійснить формування системи базових знань із організації, функціонування та правового регулювання підприємницької діяльності, а відтак формування підприємницького мислення. Курс спрямовано на оволодіння теоретичними навичками з організації та управління власною справою, на вміння використовувати інструментарій менеджменту та маркетингу у підприємницькій діяльності. |  |  |  |
| Очікувані результати | - Формування в учнів знань з таких питань: підприємство як суб’єкт господарювання, управління підприємствами, персонал та система управління персоналом, виробничі фонди, нематеріальні ресурси та активи, обігові кошти підприємства, інвестиційні ресурси, організація виробництва, продуктивність, мотивація та оплата праці, санація підприємства. - Формування підприємницької культури і системи спеціальних знань з організації суб’єктів підприємницької діяльності, - Набуття практичних навичок щодо принципів і методів заснування власної справи та забезпечення успішного розвитку. - 13 класів пройдуть навчання 30 годинного курсу. Відібрано 13 тренерів для курсу «Основи підприємництва»; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Розробка та апробація курсу «Основи підприємництва»; - Впровадження курсу у навчальний план; - Відбір на конкурсній основі тренерів; - Зустріч з успішними підприємцями, котрі діляться власним досвідом ведення бізнесу; - Ознайомлення учнів з сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами; - Проведення екскурсій на підприємства міста та району; - Розробка бізнес-планів, проектів, презентацій та їх захист; - Організація конкурсу робіт та втілення кращих бізнес проектів. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки: |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Джерела фінансування | Грантові кошти |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Управління освіти міської ради, школи, успішні підприємці |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.2.3. Підготовка і перепідготовка трудових ресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.11. Програма підтримка комунального та приватного позашкілля |  |  |  |
| Цілі проекту | Вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення належних умов для доступності, безоплатності та підвищення якості позашкільної освіти, всебічного розвитку дітей у позашкільних навчальних закладах міста, збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, гарантування конституційного права на здобуття позашкільної освіти. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Позашкільна освіта є складовою системи неперервної освіти, яка забезпечує розвиток здібностей і обдарувань дітей шкільного віку, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. Це цілеспрямований, цілісний процес, зміст якого засновується на ідеї розвитку особистості, цільового вибору, що загалом доповнює загальну середню освіту. Швидкий розвиток ринкових відносин, конкуренція, вільний вибір освіти зумовлює зростання ролі позашкільних навчальних закладів як джерела додаткової освіти для задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні та творчій самореалізації. Актуальною залишається проблема оновлення та модернізації матеріально-технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів, пошуку нових, сучасних методик роботи з дітьми та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від уроків час. Тому питання збереження та розвитку системи позашкільної освіти повинно бути пріоритетом на всіх рівнях. |  |  |  |
| Очікувані результати | - розвиток мережі позашкільних навчальних закладів міста; - максимальне охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді; - забезпечення умов для інноваційного розвитку позашкільних навчальних закладів; - підвищення рівня та якості позашкільної освіти у позашкільних навчальних закладах; - удосконалення змісту роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, якості інформаційного, науково-методичного супроводу діяльності позашкільних навчальних закладів; - моделювання ефективної виховної системи; - виявлення, відбір та підтримка обдарованої і талановитої молоді; - поліпшення морального, матеріального стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Укомплектувати позашкільні навчальні заклади сучасними засобами організації навчально-виховного процесу; - Інформувати батьків та громадськість з питань позашкільної освіти через ЗМІ; - Забезпечити позашкільні навчальні заклади необхідними навчально-методичними матеріалами, науково-методичною, дидактичною літературою; - Організувати проведення міських та забезпечити участь у обласних конкурсах позашкільних навчальних закладів; - Сприяти розширенню мережі гуртків, секцій, клубів для роботи з обдарованою молоддю на базах загальноосвітніх навчальних закладів; - Забезпечити проведення семінарів-практикумів для керівників позашкільних навчальних закладів; - Розширення партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями; - Поглиблення міжнародної співпраці з питань розвитку позашкільної освіти; - Розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 310,0 | 330,0 | 360,0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування | Грантові кошти |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Управління освіти міської ради, позашкільні заклади освіти міста |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |

Стратегічна ціль А.3. Розвиток туристичного потенціалу міста

| Номер і назва оперативної цілі | А.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.12. Створення Центру креативної економіки Гуцульщини та Покуття |  |  |  |  |
| Цілі проекту | - Сприяння збереженню та популяризації народних промислів регіону, а також сучасних креативних бізнесів, заснованих на традиціях і етносі Гуцульщини і Покуття; - Сприяння розвитку туристичного потенціалу регіону через проведення рекламної діяльності в галузі туристичної індустрії, створення, видання та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про рекреаційно-туристичний потенціал Коломийщини, популяризація можливостей в мережі Інтернет; - Створення та підтримка існуючих баз даних туристичних ресурсів Коломийщини, надання інформаційних послуг в сфері туризму (заклади проживання, харчування, послуги туристичного і екскурсійного супроводу, осередки народних промислів (майстер-класи), транспортні та інше); - Популяризація туристичної діяльності як виду бізнесу; - Пропозиції інноваційних та альтернативних видів туризму та рекреації; - Організація науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо) та культурно-масових заходів (фестивалів, експозицій, презентацій); - Формування позитивного іміджу Коломиї. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия, Коломийський регіон |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Щонайменше 3 тис. мешканців Коломийщини, які прямо та опосередковано зайняті в сфері туризму та наближені до туристичної галузі, а також займаються створенням креативної продукції, заснованої на етносі та традиціях регіону, отримають пряму вигоду від створення Центру. Близько 20 суб’єктів МСП отримають підтримку. Від збільшення потоку туристів вигоду отримає більшість членів громади міста Коломиї, а також окремі мешканці Коломийського району. Окрім того, вигоди отримають українські та закордонні туристи. |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Головною проблемою в туристичній галузі міста Коломиї є брак якісної інформації та активної діяльності, пов’язаної з туристичними можливостями та потенціалом регіону. Дана проблема буде частково вирішена завдяки створенню Центру креативної економіки Гуцульщини та Покуття, який розміщатиметься у центральній частині міста у будівлі з модульних метало-пластикових конструкцій площею 100 м. кв. Центр буде розташовано неподалік місця зупинки туристичних автобусів. В ньому буде облаштовано Туристично-інформаційний центр, де будуть інформаційні матеріали та надаватимуться консалтингові послуги, сувенірна крамниця, Wi-Fi зона, міні-кав’ярня. Також в приміщенні буде облаштовано зал-трансформер (смарт-офіс) для роботи в Інтернеті та проведення заходів, виставкова зала з матеріалами та картою креативних економік (майстер-класів), 4-5 робочих місць. В приміщенні будуть також облаштовані щонайменше 2 громадські вбиральні, які на сьогодні відсутні в центральній частині міста і це створює великі незручності для прибулих туристичних груп. Центр буде забезпечено обладнанням, здійснено благоустрій прилеглої території, зокрема організовано паркінг. Центр буде здійснювати аналіз ефективності різних ініціатив у сфері розвитку туризму, в тому числі проводити збір даних та інформації про заклади громадського харчування, події, туристичні продукти і маршрути, природні ресурси і потужності тощо, у співпраці з постачальниками туристичних послуг, готелями, ресторанами, перевізниками та іншими учасниками туристичного сектору (наприклад, ремісниками, виробниками продуктів харчування) у регіоні та у співпраці із закордонними центрами. Центр буде здійснювати заходи з промоції як Коломиї, так і територій Гуцульщини та Покуття з метою привернення уваги туристів до регіону. Основні зацікавлені сторони будуть ініціювати механізми управління та фінансування Центру, створивши таким чином підвалини для його стабільного функціонування. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | - Створено Центр креативної економіки Гуцульщини та Покуття (розміщений в центральній частині міста із найбільшим потоком туристів, доступний для осіб із фізичними вадами, збудований та обладнаний з використанням сучасних енергоефективних матеріалів та обладнання). - Створено 4-5 нових робочих місць, обладнанні сучасними меблями та технікою. - Зібрано в одному місці, опрацьовано та згруповано інформацію про види креативних бізнесів регіону та туристичні можливості, бази даних будуть поновлюватися постійно новою якісною інформацією, шляхом створення ВЕБ-ресурсу на українській та декількох іноземних мовах. - Створено сприятливий клімат для розвитку бізнесів, ґрунтованих на традиціях і етносі регіону, а також туристичної діяльності на Коломийщині, шляхом проведення тричі на рік виставок ярмарок. - Налаштовано облік туристів, які відвідують Коломию. - Підтримано існуючі та створено нові види бізнесу і туризму на Коломийщині шляхом надання консалтингових послуг в Центрі. - Створено постійно-діючий виставковий зал із роботами місцевих майстрів та суб’єктів МСП регіону. - Облаштовано 2 громадські вбиральні та розроблено концепцію забезпечення громадських вбиралень для туристичних груп та мешканців міста. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Проведення переговорів та досягнення згоди щодо запропонованого місця розташування Центру між залученими сторонами; - Визначення і прийняття рамок управління та підтримки Центру, включаючи схеми постійного фінансування; - Виготовлення проектно-кошторисної документації; - Будівництво Центру; закупівля обладнання та меблів, в т.ч. для смарт-офісу загальною вартістю 1 250 000 грн.; - Упорядкування території (облаштування 40 паркомісць, благоустрій паркової зони (скверу), створення відпочинкового кутка із мережею Wi-Fi та кав’ярнею); - Підбір на навчання персоналу Центру; - Збір необхідної інформації і даних, налагодження інформаційних потоків, шляхом створення ВЕБ-ресурсу на українській та декількох іноземних мовах; - Створення та тиражування інформаційної продукції (буклети формату А-4, листівки, карти міста тиражом 5000 екз. та безкоштовні чорно-білі путівники центральної частини міста) |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 |
| Джерела фінансування | Донорські організація (проекти міжнародної технічної допомоги), Кошти міського бюджету (в т. ч. громадський бюджет), Кошти / внески громадських організацій та спонсорів. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Асоціація Економічного Розвитку Коломийщини, Фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр», Коломийська міська рада. |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.13. Підтримка туристичних та культурних заходів |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою проекту є забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культурних та туристичної сфери міста. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Жителі міста та відвідувачі |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Територіальна громада міста Коломиї та Коломийського району (місто – 61,2 тис. осіб, район – 100,00 тис. осіб), відвідувачі, туристи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Основними завданнями проекту є: - вдосконалення реалізації державної політики в сфері культурних та туристичних заходів для збереження та розвитку існуючих мереж, поліпшення стану матеріально-технічної бази; - створення підтримки культурних та туристичних заходів, надання якісних культурних, туристичних послуг для всіх верств населення; - відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій міста; - створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань міста, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів; - естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді; - збільшення обсягів видатків на розвиток культури; - залучення інвестицій у туристичну галузь; - ефективне просування туристичного продукту; - впорядкування і модернізація туристичних об’єктів міста. |  |  |  |
| Очікувані результати | Реалізація проекту сприяє: - підвищенню ролі культури та духовності у суспільному життя; - поліпшення культурного обслуговування населення; - покращенню матеріально-технічної бази закладів культури; - перетворенню та утвердженню міста як одного з провідних в історико-пізнавальному та відпочинковому туризмі з добре розвинутою туристичною інфраструктурою, привабливою для вітчизняного та зарубіжного туризму. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - оптимізація історичного, культурного і туристичного потенціалу міста; - проведення науково-дослідних та навчальних заходів; - підготовка інформаційної кампанії щодо участі громадськості в даній підтримці; - проведення різноманітних фестивалів. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017-2018 рр. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 200,0 | 200,0 | - | 400,0 |
| Джерела фінансування | Грантові кошти; Міський бюджет |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження; Коломийський центр туризму та дозвілля |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.3.2 Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.14. Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» |  |  |  |
| Цілі проекту | - Розвиток, збереження та популяризація українських хореографічних традицій та автентичних творів; - Популяризація різних напрямів декоративно-ужиткового мистецтва та фольклорно-етнографічних традицій різних регіонів України; - Розширення культурних зв'язків з різними регіонами України, країнами ЄС та близького зарубіжжя; - Сприяння зростанню професійної майстерності керівників та учасників колективів; - Залучення до активної діяльності учнівської та студентської молоді. - Відкриття нових молодих талановитих імен. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці міста – 7000 осіб, гості міста – 500 осіб, учасники фестивалю – 700 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Даний фестиваль проводиться щорічно у травні протягом трьох днів, об’єднує танцювальні колективи народної хореографії з різних областей України, Польщі, Грузії, Румунії, і включає в себе проведення майстер-класу з хореографії, проведення засідання Національної Хореографічної Спілки України, круглих столів та семінарів в мистецькому центрі «Світовид», виставки декоративно-ужиткового мистецтва, проведення екскурсій для учасників фестивалю, урочисту церемонію відкриття, конкурсних виступ колективів в кількості приблизно 700 осіб, урочисту церемонію закриття фестивалю в міському палаці культури «Народний дім». |  |  |  |
| Очікувані результати | - Ознайомлення з творчими роботами хореографічних шкіл України і світу; - Сприяння реалізації найбільш цікавих проектів у галузі хореографічного мистецтва; - Сприяння формуванню високої естетичної культури у широких верств населення; - Участь колективів України, Польщі, Грузії та Румунії (близько 700 осіб) у мистецькій програмі фестивалю, яку відвідають близько 6000 осіб; - Залучення молоді (близько 1500 осіб) до участі в серії майстер-класів з хореографії провідних балетмейстерів з України та зарубіжжя, популяризація народного танцю серед учнівської та студентської молоді міста; - Збільшення числа учасників гуртків народної хореографії в місті на декілька десятків осіб. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Оприлюднення інформації про строки та умови проведення фестивалю; - Прийом заявок та затвердження переліку учасників фестивалю; - Розробка програми фестивалю; - Організація і проведення всіх заходів в рамках фестивалю; - Організація проживання та харчування учасників, - Закупівля реквізитів для оформлення сцени фестивалю; - Оплата інформаційно-рекламних послуг: реклама на місцевому радіо та телебаченні (оголошення реклами декілька разів на день на радіо та телебаченні протягом двох тижнів); - Реклама фестивалю у місцевих друкованих ЗМІ, розміщення інформації про фестиваль на сайті Коломийської міської ради; - Поліграфічні послуги: друк афіш (40 шт.) форматом А4 та 15 афіш на цупкому папері формату А3; - Оренда звукового та світлового обладнання; - Нагородження учасників дипломами; - Вручення призів, нагород та премії учасникам фестивалю. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки: |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження, не заборонені чинним законодавством. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, управління культури Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України, художні колективи, учасники фестивалю. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.3.2 Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.15. Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» |  |  |  |
| Цілі проекту | - Популяризація традицій українського писанкарства. - Виявлення і підтримка обдарованих дітей та юнацтва. - Промоція міста Коломиї на Всеукраїнському рівні. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста – 10000 осіб, майстри-писанкарі разом з їхніми учнями – 100 осіб, учасники фольклорний колективів – 1000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Всеукраїнський відкритий фольклорний фестиваль «Писанка» відбувається щорічно в першу суботу та неділю після свята Воскресіння Христового. В конкурсі з розпису писанок у фестивалі беруть участь близько 100 майстрів писанкарства з України та з-за кордону, 1000 учасників фольклорних гуртів з 11 областей України, які виконують фольклорно-етнографічні твори Великоднього християнського і календарно-обрядового змісту, зокрема: пісні, великодні ігри, гаївки, веснянки, театралізовані сценки та хореографічні композиції; в рамках фестивалю організовується виставка-продаж, майстер-класи різних видів декоративно-ужиткового мистецтва: лозоплетіння, вишивки, ткацтва, гончарства, килимарства, різьбярства, бондарства, національного одягу, художніх виробів зі шкіри, бісеру, сиру. |  |  |  |
| Очікувані результати | - Популяризація традицій писанкарства, творчості майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, обрядових фольклорно-етнографічних творів; - Жителям та гостям міста протягом двох днів фестивалю будуть представлені творчі доробки близько 40 колективів з міста та різних областей (1000 осіб); - Заохочення учнівської молоді до освоєння писанкового мистецтва; - Покращення туристичної привабливості міста; - Близько 10000 осіб, в тому числі гості міста, зможуть побачити денну та вечірню мистецьку програму протягом двох днів; - Близько 100 учасників з різних областей України візьмуть участь у конкурсі з розписування писанок. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Розробка програми фестивалю; - Гарантована оплата запрошених колективів-учасників (за угодою); - Організація харчування та проживання учасників заходу, членів журі; - Оренда приміщення для проведення заходу; - Транспортні послуги (оренда); - Оренда технічного обладнання (оренда сцени, звукового та світлового обладнання); - Встановлення сцени; - Замовлення біотуалетів (6-7 шт.); - Поліграфічні послуги: замовлення банера на сцену 6*6 м, друк 50 афіш форматом А4 та 10 афіш на цупкому папері формату А3; - Оплата інформаційно-рекламних послуг: реклама на місцевому радіо та телебаченні (оголошення реклами тричі на день на радіо та двічі на день на телебаченні протягом двох тижнів), замовлення реклами на 10 сітілайтах по місту; - Придбання призів та нагородження учасників подяками та пам’ятними подарунками; - Утримання служби виконавця. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний, державний бюджет, спонсорська допомога, благодійні та інші надходження, не заборонені чинним законодавством. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, відділ культури міської ради, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, Міністерство культури України; художні колективи, майстри писанкового розпису та декоративно-ужиткового мистецтва. |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.16. Організаційне забезпечення проведення та промоції фестивально-ярмаркової діяльності |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою проекту є проведення промоції виставково-ярмаркової, презентаційної діяльності, гастрольних заходів і атракціонів, а також різних видів ярмарків на території міста Коломиї |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Жителі міста та відвідувачі |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Територіальна громада міста Коломиї та Коломийського району (місто – 61,2 тис. осіб, район – 100,00 тис. осіб), відвідувачі, туристи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У разі проведення ярмарково-виставкових та презентаційних заходів в місті за ініціативою суб’єктів господарювання різних форм власності, надсилається звернення в якому зазначаються: - мета та вид заходів; - місце та час проведення заходів; - умови перебування учасників на заходах. Звернення суб’єкта господарювання до міського голови щодо організації заходів передається робочому органу, згідно з резолюцією або готується лист-відмова у проведенні Заходів. Підставою для відмови у проведенні заходів може бути: відсутність необхідних документів, виявлення недостовірності відомостей в документах, невідповідність місця для проведення заходів, неможливість дотримання визначених вимог. Діяльність робочого органу спрямована на якісну промоцію щодо проведення фестивально-ярмаркової діяльності, супровід протягом всього заходу. |  |  |  |
| Очікувані результати | - Промоційна підтримка проведення фестивально-ярмаркових заходів; - Подальший розвиток фестивально-ярмаркової діяльності шляхом удосконалення системи надання державної підтримки закладам культури і мистецтва, залучення коштів спонсорів та інвесторів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Робочий орган щодо проведення промоції фестивально-ярмаркової діяльності: - публікує інформацію (оголошення) на офіційному веб-порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет не пізніше, ніж за 7 днів до початку проведення Заходів, яка повинна включати: місце, дату і термін проведення, тип, режим роботи, вимоги до учасників та іншу необхідну інформацію; - інформує Коломийський відділ поліції ГУ НП щодо забезпечення охорони громадського порядку у місцях проведення заходів. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017-2019 рр. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 200,0 | - | 200,0 | 400,0 |
| Джерела фінансування | Кошти організатора, учасників, спонсорські кошти, передбачені на такі Заходи, кошти відповідних бюджетів та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження; Коломийський центр туризму та дозвілля |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.3.3.Покращення стану пам’яток історії та архітектури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.17. Реставрація та реконструкція фасадів історичних будівель центральної частини міста Коломиї в зоні історичного ареалу |  |  |  |
| Цілі проекту | Упорядкувати та відновити фасади будинків до історичного вигляду, створити естетично привабливий образ міста методом розробки комплексної програми реставрації та реконструкції історичних будівель центральної частини міста Коломиї |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту | В місті Коломиї значна кількість будинків перебуває у власності чи оренді декількох власників. Часто в частинах будинків проводять реконструкцію для використання перших поверхів для підприємницької діяльності, що впливає і на фасад будівлі. За тривалий час в багатьох будівлях проведено неякісну реконструкцію фасаду, використано негармонійні кольори для пофарбування, що призвело до порушення композиційної цілісності фасаду, та вплинуло на виразність цілого архітектурного ансамблю. У зв’язку з плином часу фасади будівель мають значні руйнування: тріщини, замокання, пошкодження декоративних елементів, та часткова втрата архітектурних деталей фасаду. Відповідно до затвердженого історико-архітектурного опорного плану центральної частини м. Коломия, в комплексній охоронній зоні пам’яток архітектури розташовані: 70 об’єктів цінної забудови, 98 пропонованих пам’яток архітектури та 32 пам’ятки архітектури місцевого значення. Програма реставрації та реконструкції фасадів історичних будівель центральної частини міста дозволить створити комплексну систему заходів призначених для відновлення та збереження автентичного образу міста його архітектурну виразність та містобудівну композицію. Програмою передбачено розробку проектно-містобудівної документації, що буде містити перелік необхідних заходів індивідуально до кожного об’єкта, які будуть спрямовані на відновлення та збереження фасаду будівель. А саме: санація фасадів, реконструкція, відновлення втрачених та реставрація пошкоджених декоративних елементів, приведення зовнішнього опорядження фасаду гармонійного вигляду враховуючи історичні засади та умови сучасного образу міста. |  |  |  |
| Очікувані результати | Розроблена програма реставрації та реконструкції фасадів 100 історичних будівель центральної частини м. Коломия, яка являє собою проектно-містобудівну документацію, що включатиме набір заходів для відновлення та збереження фасадів будівель індивідуально для кожного об’єкту містобудування. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - створення комісії для проведення комплексного дослідження історичних будівель центральної частини м. Коломия для відбору об’єктів архітектури для розробки програми реставрації та реконструкції, із залученням фахівців у сфері архітектури, будівництва, реставрації, містобудування та історії; - розробка проектно-містобудівної документації, що містить перелік заходів спрямованих на відновлення та збереження фасадів будівель, ціною 15 000-20 000 грн. за розробку документації для 1 об’єкта. Загальна сума на виконання проектно-містобудівної документації на 100 історичних будівель становить орієнтовно 2 000 000 грн. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 800 | 1200 | 2000 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 800 тис. грн. інвестиції –1200 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.3.3.Покращення стану пам’яток історії та архітектури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.18. Реконструкція парку ім. К. Трильовського в м. Коломиї |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є поліпшення стану відпочинкової, рекреаційної зони, яка є пам’яткою садово-паркового мистецтва, збільшення їх туристичної привабливості, поліпшення технічного стану споруд, комфортності перебування людей, сприяння в перспективі їх активному відпочинку |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Парк ім. К. Трильовського знаходиться в центральній частині міста. Є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. На даний об’єкт видано охоронне зобов’язання № 60 від 21.10.2009 р. На даний час в зв’язку тим, що недостатні кошти виділяються на утримання та впорядкування парк опинився в стані, який потребує втручання з метою покращення його технічних, екологічних та естетичних характеристик. Дерева потребують санітарної чистки та формування крони. Пішохідні доріжки потребують ремонту. Заміни потребують лавки, урни та інші елементи малих архітектурних форм. Необхідно провести ремонту туалету. Споруди які існують парку і їхня функція – активний відпочинок потребують ремонту, заміни чи відновлення. Площа парку 5,4 га, площа забудови, 0,243 га, площа доріжок 1,373 га, площа озеленення 3,975 га. Відповідно до проекту необхідно провести комплекс робіт щодо зрізання аварійних і фаутних дерев, формування крони здорових дерев, ліквідації чагарників, відновлення доріжок, встановлення лавок, урн, ремонт туалетів, реконструкція сцени для проведення різноманітних заходів, побудова дитячих і спортивних майданчиків для активного відпочинку. |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих проблем дозволить покращити технічний стан парку, естетичну привабливість, сприятиме активному відпочинку людей різних вікових груп, забезпечення спілкування людини з природою, відновлення її сил, енергії та психологічної рівноваги. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: влаштування огорожі навколо парку – 826 п/м, зрізання аварійних і фаутних дерев – 49 шт., формування крони здорових дерев – 500 шт., ліквідації чагарників – 1,2 га, влаштування доріжок з тротуарної плитки – 11,373 тис. м2, встановлення лавок – 50 шт., урн – 60 шт., реконструкція критої сцени – 1шт, будівництва дитячих і спортивних майданчиків – 2 шт. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 2000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 13000,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 1500,0 тис. грн. інвестиції –11500,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.3.3.Покращення стану пам’яток історії та архітектури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.19. Створення каталогу рекомендацій для фарбування фасадів будинків центральної частини міста Коломиї |  |  |  |
| Цілі проекту | Створення каталогу рекомендацій для пофарбування фасадів будинків центральної частини міста для приведення до єдиного архітектурного ансамблю, гармонійної кольорової гами та для покращення естетичного вигляду архітектурного середовища міста. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Розвиток підприємницької діяльності у сфері послуг, торгівлі та обслуговування у місті, призводить до активного використання перших поверхів будинків під комерцію. Часто перші поверхи використовуються декількома підприємцями, які фарбують частини фасадів у різні непоєднувані кольори, що порушує цілісну архітектурну привабливість цілого будинку. Місто Коломия має високий туристичний потенціал, що безумовно потребує привабливого вигляду його архітектурного середовища. Через центральну частину міста проходять декілька туристичних маршрутів і тому необхідним є гармонійне пофарбування всіх будинків для об’єднання у єдиний архітектурний ансамбль з використанням гармонійної кольорової гами. Проектом передбачено розробку паспортів пофарбування фасадів 150 будинків, які розташовані в зоні історичного ареалу, що міститиме пропозиції щодо варіантів пофарбування фасадів. При створені пропозицій та вибору кольорової гами будуть враховані історичні засади, містобудівна ситуація, та візуальне сприйняття. Паспорти пофарбування фасадів формуватимуться у каталог рекомендацій для подальшого публікування у засобах масової інформації, мережі інтернет. |  |  |  |
| Очікувані результати | Буде розроблено: - 150 паспортів пофарбування фасадів будівель цінної забудови розташованих у зоні історичного ареалу міста; - розгортки центральних вулиць і площ: вул. В. Чорновола, вул. Театральна, пл. Відродження, пл. Т.Шевченка. Дані паспорти пофарбування будуть сформовані у каталог. Створений каталог рекомендацій допоможе при виборі кольорової гами для пофарбування фасадів будинків, що призведе до покращення вигляду вулиць міста, та об’єднає будинки у суцільні архітектурні ансамблі. Електронний варіант каталогу буде опублікований на сайті Коломийської міської ради, в соціальних мережах та у засобах масової інформації. Друкований варіант зберігатиметься в міській раді та структурних підрозділах. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: 1. Виготовлення 150 паспортів пофарбування фасадів будівель цінної забудови розташованих у зоні історичного ареалу міста. Орієнтовна вартість послуги виготовлення паспорту пофарбування фасаду будівлі сертифікованими архітекторами та проектними організаціями міста становить 2000 грн. за один паспорт. Загальна вартість виготовлення паспортів пофарбування фасадів 150 будівель – 300 000 грн.; 2. Розробка каталогу рекомендацій графічним дизайнером. Послуги графічного дизайнера – 2000 грн.; 3. Розповсюдження електронного варіанту каталогу в мережі інтернет та у засобах масової інформації. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки: |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 150 | 152 | 302 |
| Джерела фінансування | Фінансування з міського бюджету – 52 тис. грн. інвестиції – 250 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | А.3.4. Розвиток туристичного потенціалу міста |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | А.20. Промоційні матеріали для створення позитивного туристичного іміджу міста |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою проекту є виготовлення промоційної продукції для представлення туристичного потенціалу міста та позитивного туристичного іміджу Коломиї. Сьогодні ніхто не ставить під сумнів туристичний, науковий, культурний потенціал Коломиї. Однак проблема в тому, як навчитися його професійно використовувати. Згідно статистичних даних Коломию відвідує 82 тис. туристів в рік тому основним завданням розвитку туризму та збільшення відвідувачів в м. Коломия являється проведення правильної промоційної політики для створення туристичного та культурного іміджу міста. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста та його відвідувачі. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Коломия має свої туристичні переваги та недоліки, якими можна управляти, та які можна перетворити на додаткові переваги для цього пропонуються різні механізми промоції, зокрема медійні але при цьому слід пам’ятати – рекламувати потрібно готовий продукт, який окрім гарної «обгортки» має мати «смачну начинку». Місто виділило для себе чотири аспекти промоції для покращення іміджу Коломиї в Україні та світі, а саме: туристичні маршрути; буклети; проморолики; інформаційні бокси. Промоційний продукт забезпечить сприятливі умови для розвитку внутрішнього туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери. |  |  |  |
| Очікувані результати | Результат реалізації проекту дасть змогу: - збільшить щорічні надходження до бюджету міста до 10%; - збільшить кількість туристів та екскурсантів на 65%. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Виготовлення роздаткових матеріалів на п’яти мовах (українська, англійська, польська, німецька, китайська) для туристичної промоції міста. - 15000 примірників буклетів про культурний тур містом А4, повноколірний, двосторонній на 10 сторінок; - 15000 карт з туристичними маршрутами А3, кольорові, двосторонні; - 5000 рекламних листівок 1/3 А4 210х100мм, кольорові, двосторонні; - Розміщення інформації про туристичні можливості міста на сайті та трьох інформаційних боксах розміщених в місцях прибуття туристів; - Створення медійного продукту для презентації туристичного іміджу міста 6 промороликів HD якості до 2 хв. на двох мовах (українська, англійська); - Просування продукту виставки, сайти, соціальні мережі, телебачення. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| Джерела фінансування | Міський бюджет; обласний бюджет; міжнародні грантові програми |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, експерти, виконавці, громадські організації. |  |  |  |

4. Каталог технічних завдань проектів до Програми Б. Коломия – місто якісного міського середовища

Стратегічна ціль Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.1. Капітальний ремонт вул. Міцкевича в м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Вулиця Міцкевича є в’їздом в місто зі сторони Чернівецького напрямку та сіл Корнич, Королівка, Воскресінці. На даний час дорожнє покриття вулиці є незадовільним та рух по ній призводить до незручностей власників транспорту, пасажирів громадського транспорту, транзитного транспорту, що намагаються потрапити до міста. Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Водії міста та району, транзитний транспорт. Орієнтовна кількість транспорту, який рухається вулицею – 5 000 автомобілів в добу. |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проїжджа частина та тротуари мають асфальтобетонне покриття. Загальна протяжність вулиці 3,97 км. Ширина проїжджої частини 9 м. Наявні 2 тротуари шириною по 1,5 м кожен. Частина вулиці впродовж 2014-2016 років відремонтована за кошти міського бюджету. На ділянці яку необхідно відремонтувати близько 2 км. Руйнування проїжджої частини та тротуарів становить 55-60%. Дорожнє та тротуарне покриття уражене ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. Необхідно провести очищення та ремонт мережі існуючої дощової каналізації, замінити існуючий бортовий камінь на новий протяжністю 1,8 км. На проїжджій частині необхідно вирівняти ями білим щебнем, влаштувати вирівнювальний шар всього покриття чорним щебнем товщиною 5 см, влаштувати покриття верхнього шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см площею 10,0 тис. м2. На тротуарах потрібно влаштувати основу із білого щебню товщиною 5 см та покриття з асфальтобетонної суміші товщиною 3 см площею 2,7 тис. м2. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих проблем дозволить транспортне сполучення з прилеглих населених пунктів до міста, покращити імідж міста, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій та дозволить розвиватися діючим підприємствам, сприятиме розвитку туризму |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Міцкевича виконуватимуться такі роботи: Водопровід: влаштування мережі водопостачання протяжністю 1000 м/п; Дощова каналізація: очищення та відновлення мережі дощової каналізації протяжністю 0,9 км; Проїжджа частина: заміна бортового каменю протяжністю 1,8 км; ремонт основи з білого щебню об’ємом 150 м3; вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 10000 м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 10000 м2; Тротуари: влаштування підстилаючого шару з щебню площею 2700 м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 2700 м2. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 3300,0 | 3500,0 |  | 7300,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з міського бюджету – 1000,0 тис. грн. Фінансування з ДФРР – 6300,0 тис. грн. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, виконавці робіт. |  |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.2. Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є приведення технічних характеристик вулиці до вимог діючих правил, норм і стандартів, поліпшення стану дорожньої інфраструктури, забезпеченню безпеки руху пішоходів, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. Проектом передбачено будівництво тротуару протяжністю 1,5 км. шириною тротуару не менше 1,5 м. та влаштування водовідведення способом влаштування дощової каналізації на існуючому колекторі дощової каналізації з встановленням 30 дощезбірників. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці вулиці Петлюри та житлового мікрорайону приватної забудови «Аеропорт», близько 1000 осіб |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Основна проблема полягає в тому, що на ділянці магістральної вулиці Петлюри протяжністю близько 1,5 км відсутні тротуари, що не забезпечує безпеки руху пішоходів, які рухаються до центральної частини міста та створює аварійно-небезпечну ситуацію на дорозі. Дана вулиця є в’їздом в місто з об’їзної дороги Н-10 сполученням Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига зі сторони с. П’ядики. Необхідність впровадження проекту пов’язане з тим, що швидкість автотранспорту, який рухається по даній вулиці, в основному транзитний транспорт або транспорт який заїжджає в місто, межує з граничною передбаченою Правилами дорожнього руху. Пішоходи не маючи можливості рухатись по захищеному від транспорту місці наражають себе на небезпеку наїзду транспорту. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих проблем забезпечить безпеку руху пішоходів та транспорту. Будівництво тротуару призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращить привабливість мікрорайону в плані його розвитку та розширення. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданнями цього проекту є будівництво тротуару по вул. Петлюри протяжністю близько 1,5 км. В рамках реалізації проекту щодо будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия виконуватимуться наступні роботи: - виготовлення проектно-кошторисної документації; - проходження державної експертизи проекту; - проведення земляних робіт - влаштування 30 дощезбірників, підключення їх до мережі існуючої дощової каналізації - встановлення оглядових колодязів - встановлення 1500 м/п бортового бетонного каменю; - влаштування основи з гравійно- піщаної суміші об’ємом 250 м3 - влаштування основи з білого щебню об’ємом 90 м3; - влаштування асфальтобетонного покриття товщиною 4 см площею 2250 м2 |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 300,0 тис. грн. Субвенція з державного бюджету – 2700,0 тис. грн. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, виконавці робіт. |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.3. Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. Для забезпечення безпеки та комфорту руху автотранспорту необхідно влаштувати кільцеві розв’язки на магістральних вулицях міста, де існує небезпека створення аварійних ситуацій, а саме на перехресті вул. Мазепи та Бандери, перехресті вул. Чехова – Петлюри, перехресті вул. Січових Стрільців – Бандери, Карпатська – Майданського, Довбуша – Коцюбинського, Січових Стрільців – Франка - Пелюри |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Водії міста та району, транзитний транспорт. Близько 20 000 осіб. |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Автомобільний транспорт, який наявний в місті рухається по вулицях безперервним потоком, зі швидкістю інколи не прийнятною для безпеки руху, порушуючи правила дорожнього руху. Основною проблемою є те, що порушник наражає на небезпеку не тільки себе та своїх пасажирів, а й інших учасників дорожнього руху. Враховуючи сучасні можливості прискореного соціально-економічного, екологічно збалансованого розвитку міста, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо транзитних перевезень, розвитку туризму та інвестиційної привабливості міста є потреба будівництві в деяких місцях вулично-транспортної системи міста кільцевих розв’язок, які допоможуть уникати дорожньо-транспортних пригод. Кільцеві розв’язки на перехрестях вул. Мазепи – Бандери перехресті вул. Чехова – Петлюри, перехресті вул. Січових Стрільців - Бандери, Карпатська – Майданського, Довбуша - Коцюбинського, Січових Стрільців – Франка – Петлюри, а в середині будуть облаштовані газоном засіяним газонною травою, будуть обрамлена тротуарною плиткою шириною 1 м, в середині встановлена опора з світлодіодними світильниками для освітлення перехрестя, обладнання дорожніми знаками. По вул. Мазепи – Бандери матиме діаметр близько 12 метрів, по вул. Чехова – Петлюри близько 15 м, по вул. Січових Стрільців – Бандери близько 7 м, Карпатська – Майданського близько 25 м, Довбуша-Коцюбинського близько 12 м., Січових Стрільців –Франка – Петлюри – 10 м. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих проблем забезпечить безпеку дорожнього руху, покращить привабливість міста, сприятиме розвитку туризму. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - виготовлення проектно-кошторисної документації; - проходження державної експертизи проекту; - розбирання існуючого покриття перехресть; - монтаж бортового каменю; - монтаж тротуарної плитки; - влаштування газонів; - встановлення та підключення до електроенергії опори вуличного освітлення, дорожніх знаків. Вартість влаштування кільцевої розв’язки на перехресті вул. Мазепи – Бандери становитиме близько 1500, 0 тис. грн., по вул. Чехова – Петлюри – 500,0 тис. грн., по вул. Січових Стрільців – Бандери – 200,0 тис. грн, Карпатська – Майданського – 1200,0 тис. грн., Довбуша – Коцюбинського – 500,0 тис. грн., Січових Стрільців – Франка – Петлюри – 300 тис. грн |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 2200,0 | 2000,0 |  | 4200,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету –500,0 тис. грн. Інвестиції, обласний, державний бюджети –3700,0 тис. грн. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, потенційні інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.4. Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Вулиця Франка є в’їздом в місто зі сторони об’їзної дороги загального користування регіонального значення Р-24 сполученням Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський. Крім того, вулиця є єдиним сполученням мешканців житлового мікрорайону приватного сектору міста зі сторони с. Мала Кам’янка з центральною частиною міста. На даний час дорожнє покриття вулиці є незадовільним та рух по ній призводить до незручностей власників транспорту, пасажирів громадського транспорту, транзитного транспорту, що намагаються потрапити до міста. Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Водії міста та району, транзитний транспорт, мешканці приватного сектору (близько 1000 мешканців) |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Протяжність вулиці 6,6 км. Ширина проїжджої частини 8 м. На ділянці на якій необхідно провести капітальний ремонт наявний односторонній тротуар шириною по 1,5 м. Впродовж 2013-2016 років за кошти міського бюджету проводився поточний та капітальний ремонти. Частина вулиці має асфальтобетонне покриття, а частина гравійне. На ділянці яку необхідно відремонтувати – це близько 3 км пошкодженість проїжджої частини та тротуарів становить 60%. Дорожнє та тротуарне покриття уражене ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. На ділянці де є асфальтобетонне покриття необхідно на проїжджій частині вирівняти ями білим щебнем, влаштувати вирівнювальний шар всього покриття чорним щебнем товщиною 5 см, влаштувати покриття верхнього шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см площею 8,4 тис. м2. На тротуарі потрібно влаштувати основу із білого щебню товщиною 4 см та покриття з асфальтобетонної суміші товщиною 3 см площею 0,8 тис. м2. На ділянці на якій немає асфальтобетонного покриття необхідно влаштувати основу із щебню товщиною 15 см, вирівнювальний шар з чорного щебню товщиною 6 см, верхнє покриття із асфальтобетонної суміші товщиною 6 см площею13 тис. м2. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж міста, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій та дозволить розвиватися діючим підприємствам, сприятиме розвитку туризму. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту |  | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Франка виконуватимуться наступні роботи: Ділянка де є асфальтобетонне покриття Проїжджа частина: заміна мережі водопостачання протяжністю 1000 м/п; заміна бортового каменю протяжністю 0,5 км; ремонт основи з білого щебню об’ємом 180 м3; вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 8,4 тис. м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 8,4 м2; Тротуари: влаштування підстилаючого шару з щебню площею 800 м2; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 800 м2. Ділянка де немає асфальтобетонного покриття - влаштування основи з білого щебню площею 13,0 тис м3; - вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 13,0 тис. м2; - влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 13,0 м2. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1800,0 | 10000,0 | 10220,0 | 22020,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 3300,0 тис. грн. Фінансування з ДФРР –18720,0 тис. грн. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, виконавці робіт. |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.5. Капітальний ремонт вул. Атаманюка в м. Коломиї |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі та тротуарах по вул. Атаманюка, яка є магістральною вулицею міста, візитною карткою, в’їздом в місто зі сторони Косівського напрямку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Водії міста та транзитний транспорт, близько 5000 автомобілів в добу |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Вулиця Атаманюка є міською магістральною вулицею, яка є в’їздом в місто зі сторони Косівського напрямку. По ній здійснюється рух автомобільного транспорту як міського так і транзитного. З метою недопущення заїзду транзитного транспорту та транспорту якому немає необхідності заїзду до центральної частини міста необхідно забезпечити об’їзний шлях. Таким шляхом є вулиця Атаманюка. Однак, стан дорожнього та тротуарного покриття вулиці є незадовільним і не забезпечує швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів та вантажів. Вулиця має протяжність 800 м/п та односторонній тротуар шириною 1,5 м. Необхідно провести капітальний ремонт вулиці з відновленням експлуатаційних характеристик, а саме замінити бортовий камінь, влаштувати основу під верхнє покриття проїжджої частини та тротуару, влаштувати верхнє асфальтове покриття проїжджої частини вулиці та тротуару товщиною відповідно 6 см та 4 см., протяжністю 800 м. |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення проблеми дозволить покращити стан дорожнього та тротуарного покриття вулиці протяжністю 800 м/п, забезпечити безпеку дорожнього руху вулицею. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Атаманюка виконуватимуться наступні роботи: - розбирання бортових каменів; - установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; - улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; - улаштування вирівнювальних шарів з щебню під тротуари; - улаштування покриття з асфальтобетонної суміші на тротуарах товщиною 4 см |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 5659,526 | 2840,474 | - | 8500,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 900,0 тис. грн. Фінансування з ДФРР – 7600,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська раді, підрядники та виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломиї |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі та тротуарах по вул. Старицького. В рамках реалізації даного проекту необхідно здійснити капітальний ремонт вул. Старицького, яка є магістральною вулицею міста, що сполучає околиці міста з центральною частиною. Протяжність - 1,9 км. При капітальному ремонті заплановано замінити бортовий камінь протяжністю 4000 метрів погонних, улаштувати підстильні та відновлювальні шари основи із щебню об'ємом 1446,5 м3, замінити дорожній одяг та асфальтове дорожнє покриття на вулиці площею 19950 м2 та тротуарах 7600 м2 |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Кількість транспорту на добу 4500 автомобілів |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Вулиця Старицького є міською магістральною вулицею, що сполучає околиці міста з центральною частиною. По ній здійснюється рух автомобільного транспорту як міського так і транзитного. З метою недопущення заїзду транзитного транспорту та транспорту якому немає необхідності заїзду до центральної частини міста необхідно забезпечити об’їзний шлях. Таким шляхом є вулиця Старицького. Однак, стан дорожнього та тротуарного покриття вулиці є незадовільним. Вулиця має протяжність 1900 м/п та два тротуари шириною від 1,5 до 2,5 м. Необхідно провести капітальний ремонт вулиці Старицького з відновленням експлуатаційних характеристик, а саме замінити бортовий камінь, влаштувати основу під верхнє покриття проїжджої частини та тротуару, влаштувати верхнє асфальтове покриття проїжджої частини вулиці товщиною відповідно 6 см та тротуару 4 см., протяжністю 1900 м. |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення проблеми дозволить покращити стан дорожнього та тротуарного покриття вулиці протяжністю 1900 м/п, забезпечити безпеку дорожнього руху вулицею та дасть можливість автотранспорту не заїжджати до центральної частини міста, якщо в цьому немає потреби. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Старицького виконуватимуться наступні роботи: - розбирання бортових каменів; - установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; - улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; - улаштування основи під тротуари з білого щебню; - улаштування покриття тротуарів з асфальтобетонної суміші товщиною 4 см. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 4399,950 | 6660,05 | - | 11000,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 500,0 тис. грн. Фінансування з ДФРР – 10500,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська раді, підрядники та виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1.Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.7. Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломиї |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є приведення технічних характеристик вулиці до вимог діючих правил, норм і стандартів, поліпшення стану дорожньої інфраструктури, забезпеченню безпеки руху пішоходів, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. Проектом передбачено проведення капітального ремонту та приведення до сучасних стандартів пішохідних зон міста та тротуарів на яких є інтенсивний рух пішоходів. Такими об’єктами є вулиця Чорновола, вул. Шептицького, які є пішохідною зоною, площа біля музею «Писанка», пл. Відродження, пл. Шевченка, вул. Валова (від вул. Театральної до вул. Шухевича), яку передбачено переобладнати в пішохідну зону, вул. Лисенка, Січових Стрільців, Мазепи, Чехова, Кузьми, Лермонова, Вільде, Оренштайна, Л. Українки. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста (близько 10000 тис. осіб одночасно) |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Основна проблема полягає в тому, що тротуари, на вказаних вулицях знаходяться в незадовільному технічному стані, що не забезпечує безпеки руху пішоходів, об’єкти як такі вичерпали свою естетичну привабливість, так як створені десятки років тому та технічні характеристики і стан покриття не відповідають сучасним умовам, не забезпечують туристичної привабливості. Так вулиця Чорновола, яка є пішохідною зоною в центральній частині міста має протяжність 450 м/п ширина проїжджої частини становить 7,5 м, ширина тротуарів від 15, до 2 м. Дорожнє та тротуарне покриття просіли, тротуарна плитка на тротуарах знищена в результаті експлуатації. Необхідно провести заміну конструкцій з влаштуванням однорівневої пішохідної зони та замощуванням всієї площі між фасадами будівель тротуарною плитою, перекриттям вулиці на примиканнях з іншими вулицями шлагбаумами для недопущення заїзду автотранспорту, влаштуванням зелених зон. Вул. Шептицького, є пішохідною зоною, яка сполучає вул. Грушевського з вул. Криничною, має природний ухил 20-22 0%. Довжина 58 м/п. Ширина проїжджої частини 6 м, ширина тротуару 1 м. дорожнє та тротуарне покриття знищене на 99%. Необхідно влаштувати онорівневу пішохідну зону з влаштування покриття з тротуарної плитки. Перекрити заїзд зі сторони вул. Криничної шлагбаумом. Площа біля музею «Писанка» перекрита тротуарною плиткою, частина задіяна під зелені зони (газони та квітники). Площа становить 0,72 га. Ремонт проводився в 2000 році. За цей період конструкції прийшли у невідповідність до Державних стандартів та втратили свої естетичну привабливість. Необхідно провести реконструкцію площі внісши зміни в конструктиви, змінивши архітектурну композицію. Пл. Відродження та пл. Шевченка. Дані об’єкти межують між собою, є нероздільним комплектом благоустрою і мають площу близько 15 тис м2. Дорожнє покриття пл.. Шевченка виконане в асфальтовому варіанті, а пл. Відродження в брукованому, тротуари укладені тротуарною плиткою. На пл. Відродження існує пам’ятник Т. Шевченку. Всі споруди потребують ремонту із міною конфігурацій газонів та тротуарів для влаштування пішохідної зони. Вул. Валова (від вул. Театральної до вул. Шухевича) знаходиться в центральній історичній частині міста, перетинає вул. Чорновола, яка є пішохідною зоною, має протяжність 311 м/п ширина проїжджої частини – 6,5 м, ширина тротуарів 1- 1,6 м. Покриття проїжджої частини та тротуарів знаходиться в незадовільному стані. Для збереження архітектурних історичних споруд, які є на вулиці утворити пішохідну однорівневу зону з влаштуванням покриття з тротуарної плитки. Вулиці Лисенка, Січових Стрільців, Мазепи, Чехова, Кузьми, Лермонтова, Вільде, Оренштайна, Л. Українки мають незадовільний стан тротуарного покриття, є вулицями по яких рухається числення кількість пішоходів. Сполучають центральну частину міста з об’єктами соціального характеру, навчальними закладами, спальними районами. Протяжність вулиць 7606 м/п, ширина тротуарів від 1,5 до 4 м. Необхідно провести ремонт тротуарів з виконанням їх з тротуарної плитки. |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж міста, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, забезпечить безпеку руху пішоходів та транспорту, покращить привабливість міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданнями цього проекту є капітальний ремонт пішохідних зон, тротуарів, приведення їх технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів. В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - Розбирання тротуарної плитки - 5500 тис. м2 - Розбирання бортового каменю 9224 м/п - Розбирання асфальтового покриття тротуару – 35 тис. м2 - Встановлення бортового каменю – 9500 м/п - Встановлення поребрика – 3500 м/п - Влаштування тротуарної плитки – 45 ,0 тис .м2 - Ремонт дощової каналізації – 7000 м/п - Влаштування газонів – 5,5 тис. м2 - Влаштування квітників – 2,5 тис. м2 - Встановлення шлагбаумів – 12 шт. - Встановлення дорожних знаків – 35 шт. - Встановлення лавок – 100 шт. - Встановлення урни для сміття – 200 шт. - Посадка декоративних дерев і кущів – 250 шт. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 10000,0 | 20000,0 | 29500,0 | 59500,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 5500,0 тис. грн.; ДФРР – 20000,0 тис. грн.; Інвестори – 34000,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1.Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.8. Проект багаторівневої стоянки для автомобілів в місті Коломиї |  |  |  |
| Цілі проекту | Розробка проекту будівництва багаторівневої стоянки для автомобілів у центрі м. Коломия, яка створить сприятливі умови для паркування автомобілів та покращить транспортну інфраструктуру міста |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 150 паркомісць |  |  |  |
| Стислий опис проекту | На сьогодні у м. Коломия присутня проблема дефіциту місць для паркування автомобілів у центрі міста, в основному, в час перед вихідними днями, святами, ярмарками, та в часі проведення різноманітних масових заходів. Дана ситуація створює певні незручності для мешканців міста і району. У зв’язку з високим рівнем урбанізації кількість автотранспорту у місті зростає, що потребує вирішення проблеми з паркуванням. Будівництво у місті багаторівневої автостоянки вирішило б значною мірою дану проблему. Розроблення проекту буде проведено згідно державних будівельних норм та інших нормативних документів. Передбачається гранично допустима поверховість даної будівлі 3 поверхи з можливістю влаштування на даху спортивного майданчика. На кожному із поверхів планується 50 місць для паркування автомобілів. З них деякі місця будуть призначені для людей з інвалідністю згідно діючих норм. Також будуть передбачені допоміжні приміщення для обслуговування стоянки та громадські туалети. Вертикальні комунікації здійснюватимуться: для автомобілів – за допомогою кругових рамп з одностороннім рухом транспорту; для людей – сходові клітки та ліфти з забезпечення доступу до них людей з обмеженими можливостями. Конструктивні рішення: каркасна залізобетонна система з залізобетонним перекриттям. Зовнішні огороджуючі конструкції – цегляні стіни та навісні фасади. |  |  |  |
| Очікувані результати | Розроблений проект багаторівневої стоянки для автомобілів загальною площею до 6000 м2, поверховістю 3 поверхи, для паркування 150 транспортних засобів, в якому передбачено допоміжні приміщення, громадські туалети та можливість влаштувати на даху автостоянки спортивного майданчика. Зокрема побудована стоянка для автомобілів забезпечить зручне паркування автомобілів у радіусі доступності до центру міста в кількості 150 паркомісць, що певною мірою внормує потік автомобільного транспорту по вулицях міста та зменшить ймовірність автомобільних заторів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - Організація робочої групи для пошуку земельної ділянки для будівництва багаторівневої автостоянки, що забезпечить дотримання вимог Державних будівельних норм України. - Виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва багаторівневої стоянки для автомобілів. Проект виготовляють землевпорядні організації міста. Ціна за виготовлення проекту землеустрою на ринку становить 5000 грн. - Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва багаторівневої автостоянки на сесії міської ради. - Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва багаторівневої стоянки для автомобілів в м. Коломиї сертифікованим архітектором чи проектною організацією. Ціна за виготовлення проекту орієнтовно – 1000 тис. грн. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  |  | 505 | 500 | 1005 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 205 тис. грн. інвестиції –800 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1.Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.9. Реконструкція вулиці Б. Хмельницького в м. Коломиї (II етап) |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі та тротуарах по вул. Хмельницького від вул. Моцарта до вул. Петлюри. Дана ділянка вулиці була збудована у 80-х роках для забезпечення під’їзду до мікрорайону житлової забудови, який нараховує 32 висотних 5-ти та 9-типоверхових будинки. В свій час було влаштовано основу з чорного щебню на даній вулиці та одному з тротуарів і роботи не закінчено. На даний час мікрорайон існує, житло заселене, а достойного під’їзду до мікрорайону не має. В рамках реалізації даного проекту необхідно здійснити капітальний ремонт вул. Хмельницького (ІІ етап) протяжність - 0,525 км. При капітальному ремонті заплановано замінити бортовий камінь протяжністю 1050 метрів погонних, улаштувати підстильні та відновлювальні шари основи із щебню об'ємом 1512 м3, замінити дорожній одяг та асфальтове дорожнє покриття на вулиці площею 6300 м2 та тротуарах 1575 м2. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці міста (7000 осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Стан дорожнього та тротуарного покриття частини вул. Хмельницького від вул. Петлюри до вул. Моцарта є незадовільним. Ділянка вулиці має протяжність 525 м/п та два тротуари шириною по 1,5 м. Необхідно провести капітальний ремонт вулиці Хмельницького (ІІ етап) з відновленням експлуатаційних характеристик, а саме замінити бортовий камінь, влаштувати основу під верхнє покриття проїжджої частини та тротуару, влаштувати верхнє асфальтове покриття проїжджої частини вулиці товщиною відповідно 6 см та тротуару 4 см, протяжністю 525 м. |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення проблеми дозволить покращити стан дорожнього та тротуарного покриття вулиці протяжністю 525 м/п, забезпечити безпеку дорожнього руху вулицею та дасть можливість автотранспорту та пішоходам комфортно потрапляти до житлового мікрорайону багатоповерхової забудови по вул. Леонтовича, який нараховує 32 висотних 9-ти та 5-ти поверхових будинки, 3 дев’ятиповерхових будинки на вул. Хмельницького та близько 70 будинків одноповерхової приватної забудови |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданням реконструкції є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Реконструкція вул. Хмельницького проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - розбирання бортових каменів; - установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; - влаштування дощової каналізації; - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; - улаштування покриттів проїжджої частини із гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 5 см; - улаштування вирівнюючи шарів із щебню під тротуари; - улаштування покриття тротуарів із тротуарної плитки. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 8370,476 | 8629,524 | - | 17000,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 1500,0 тис. грн. Фінансування з ДФРР –15500,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська раді, підрядники та виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.1.Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.10. Капітальний ремонт вул. Шкрумеляка в м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Вулиця Шкрумеляка знаходиться в центральній частині міста, на якій знаходиться залізнична лікарня. Сполучає дві центральних вулиці Шкрумеляка та Січових Стрільців. На даний час дорожнє покриття та тротуари вулиці є незадовільними та рух по ній практично неможливий. Проведення ямкового ремонту недоцільно. Пошкодження становить 90%. Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиці, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Водії міста та району, транзитний транспорт (близько 6000 осіб) |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проїжджа частина та тротуари мають асфальтобетонне покриття. Загальна протяжність вулиці 743 метри. Ширина проїжджої частини 6-7 м. Наявні 2 тротуари шириною від 2,25 до 4 м. в результаті експлуатації виникли деформації і руйнування викликані навантаженням від руху автотранспорту та зношеності асфальтобетонної суміші. Пошкодження проїжджої частини та тротуарів становить 90%. Необхідно провести ліквідацію деформацій механізованим способом, заміну бортового каменю протяжністю 1628 м/п, вирівнювання основи чорним щебенем площею 4830 м2, влаштування верхнього шару покриття асфальтобетонною сумішшю товщиною 5 см площею 4830 м2. відновлення роботи дощової каналізації. розбирання та влаштування нового тротуарного покриття із тротуарної плитки площею 3954 м2, влаштування газонів площею 1494 м2. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих проблем краще сполучення між частинами міста, зменшить загазованість та сприятиме запобіганню руйнації житлових будівель. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Шкрумеляка виконуватимуться наступні роботи: Проїжджа частина: заміна мережі водопостачання протяжністю 600 м/п; демонтаж та монтаж бортового каменю протяжністю 1628 м/п; розбирання існуючого покриття механізованим способом; влаштування вирівнювального шару із чорного щебеню площею 4830 м2; влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття площею 4830 м2. Тротуари: демонтаж та монтаж тротуарної плитки площею 3954 м2; встановлення поребоиків навколо газонів 1506 м/п; Газони: влаштування газонів площею 1494 м2; посів трави 1494 м2. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 р. |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 5100,0 |  |  | 5100,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 600,0 тис. грн. Субвенція з державного бюджету – 4500,0 тис. грн. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, виконавці робіт. |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.2 Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.11. Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень |  |  |  |
| Цілі проекту | Запровадження нової схеми руху автобусних пасажирських перевезень має за мету: - збільшення пропускної спроможності центральних автошляхів; - усунення дублювання автобусних маршрутів; - раціональний розподіл пасажирського транспорту із урахуванням пасажиропотоку в міському сполученні; - охоплення автобусними пасажирськими перевезеннями найбільш віддалених районів міста; - підвищення безпеки руху пасажирських перевезень |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста та району. Близько 100,0 тис. осіб – споживачі послуг. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проаналізувавши рух пасажирських автобусних маршрутів м. Коломия виявлено, що однією з проблем, є дублювання автобусних маршрутів, що призводить до нерівномірного завантаження автобусів. Через неузгодженість міських, приміських і частково міжміських перевезень, особливо в години пік, збільшується завантаженість центральної частини міста, в результаті чого громадський транспорт не дотримується розкладу руху маршруту, що створює масові скупчення пасажирів на автобусних зупинках та збільшує соціальну напругу. Альтернативою для вирішення даної проблеми є розроблення нової схеми руху автобусних маршрутів, що дасть можливість оптимізувати час руху по маршрутах та забезпечить розвантаження транспортної системи міста і дозволить охопити віддалені мікрорайони. |  |  |  |
| Очікувані результати | Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень у місті: - оптимізує маршрути руху пасажирського транспорту; - визначить необхідну кількість рухомого складу на маршрутах з метою підвищення рентабельності перевезень та усунення невиправданого дублювання автобусних маршрутів; - охопить автобусними пасажирськими перевезення найбільш віддалених районів міста; - підвищить рівень безпеки дорожнього руху. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Нова схема руху автобусних транспортних потоків підвищить ефективність використання пасажирського автотранспорту на міських маршрутах, підвищить рівень безпеки дорожнього руху, зменшить навантаження на навколишнє середовище. Протяжність транспортних автобусних маршрутів міста – 123 км. Орієнтовна вартість розробки схеми руху – 3500,0 грн. за км. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 р. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 430,0 |  |  | 430,0 |
| Джерела фінансування | Міський бюджет |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.2 Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.12. Створення комунального громадського транспорту |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою проекту є створення конкурентного середовища на ринку автомобільних перевезень, поліпшення якості надання послуг у громадському транспорті, придбання екологічно-чистого міського електротранспорту з метою зменшення шкідливих викидів та покращення екологічного стану в місті. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 80 тис. грн. - населення міста та району - споживачі послуг комунального транспорту |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Пасажирськими перевезеннями в м. Коломия займаються 3 приватні організації, які здійснюють перевезення на маршрутах з найбільшим пасажиропотоком та 10 фізичних осіб-підприємців, що обслуговують менш рентабельні маршрути. Альтернативою на сьогодні є закупівля 10-и нових електроавтобусів з впровадженням сучасної системи оплати проїзду та інформаційної системи, враховуючи потреби людей з особливими потребами. Електроавтобус – це екологічний транспорт дешевої електроенергії -економія на паливі в 60 разів; може розганятися до 70 км/год за кілька секунд; пробіг без підзарядки тягових акумуляторів від 200 до 250 км. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створення комунального підприємства та придбання електротранспорту в місті Коломиї: - дозволить населенню отримувати покращені високоякісні послуги з перевезення; - забезпечить приведення автотранспортного обслуговування у відповідність вимогам діючого законодавства, в частині безпеки пасажирських перевезень; - оптимізує маршрути пасажирських перевезень з врахуванням вибору відповідних типів транспортних засобів; - поліпшить екологічний стан в місті. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Створення комунального підприємства з метою придбання 10-и електроавтобусів. Вартість одного електроавтобуса близько 9 млн. грн. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 рр. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 90000,0 |
| Джерела фінансування | Залучення коштів з міжнародної технічної допомоги, гранти, міський бюджет. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, потенційні інвестори. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.3.Модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.13. Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Недопущення подальшого руйнування берегоукріплення. Відновлення кріплення зруйнованої частини берега залізобетонними плитами. Недопущення підтоплення території міста під час паводків. Проектом передбачено: - влаштування прокопу для водовідведення від ділянки кріплення; - влаштування тимчасової перегороджувальної дамби від берега до прокопу; - вирівнювання відкос і дна дамби гравійно – піщаною сумішшю; - кріплення відкосів габіонами з частковою підсипкою і перекриттям плитами від демонтажу з додаванням нових плит ПР 1,0*1,0*0,15; - засипка габіонів ґрунтом; - ліквідація тимчасової дамби. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Житлова забудова площею 10 га |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці даного житлового мікрорайону, 1200 осіб |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Під час паводків 2008 – 2010 років русло ріки Прут на лівому березі в районі ЗАТ «Колопапір» змінилося в плані та змістилось в бік лівого берега. В результаті таких змін водою пошкоджено берегоукріплення, яке сформоване із залізобетонних плит ПР 1,0*10*0,15. Плити зірвались з петель та попадали в воду. Після цього вода розмила гравійну подушку відкосу та в час проходження паводків забирає по декілька метрів берега. Як наслідок при повторенні паводку зруйнує основу дамби та затопить житловий мікрорайон приватної забудови площею близько 10 га та нанесе збитки житловим будинкам та господарським спорудам. З метою припинення руйнування берега та недопущення розливу води по території житлового мікрорайону в результаті руйнування берегоукріплення необхідно відвести воду від цього берега, відновити відкос та кріплення берега протяжністю близько 900 м. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | В результаті виконаних заходів буде здійснено реконструкцію берегоукріплення, що дасть можливість зберегти населення, що проживає вздовж русла річки Прут, від значних матеріальних та моральних втрат в результаті можливих паводків та розливу ріки |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Проведення геодезичних та геологічних обстежень ріки в даному районі розмиву. Виготовити проектно-кошторисну документацію, провести її експертизу. Виконати наступні будівельно-монтажні роботи: - влаштувати прокоп для водовідведення від ділянки кріплення протяжністю 900 м; - сформувати тимчасову перегороджувальну дамбу від берега до прокопу протяжністю 50 м; - вирівняти відкос і дно дамби гравійно – піщаною сумішшю; - відновити кріплення відкосів габіонами з частковою підсипкою і перекриттям плитами від демонтажу з додаванням нових плит ПР 1,0*1,0*0,15 довжиною 600 м. - ліквідація тимчасової дамби. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2018 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  |  | 15000,0 |  | 15000,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з державного фонду охорони навколишнього природного середовища –15000,0 тис. грн. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська раді, державний ФОНПС, підрядники та виконавці робіт. |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б. 1.3 Модернізація мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.14. Будівництво каналізаційного колектора – уникнення підтоплень |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Зменшення забруднення навколишнього середовища. Узабезпечення підтоплень території м. Коломия. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1500 домогосподарств |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Частина м. Коломия (район «Вінцентівка» вул. Миколайчука із прилеглими вулицями) потрапляє часто під підтоплення, така ситуація виникає через відсутність другого колектора. Як наслідок у паводки та час підвищеної вологості один існуючий колектор не справляється із функцією пропуску стічних вод на очисні споруди, як наслідок значна частина міста , яка знаходиться в нижній частині затоплюється. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | - Прокладання 2,5 км. каналізаційного колектора діам. 1000 мм - Підвищення інвестиційної можливості підприємства та інвестиційних ділянок. - Захист довкілля. - Покращення якості життя. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Прокладання 2,5 км. каналізаційного колектора діам. 1000 мм. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 12000,0 | 8000,0 | 20 000,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий, обласний, державний бюджет, Міжнародні організації та донори |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б. 1.3. Модернізація мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.15. Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Відсутність можливостей реагувати швидко у аварійних ситуаціях, поганий технічний стан обладнання та автотранспортної техніки, довгий час ліквідації аварії, недостатній рівень знань персоналу щодо сучасних методів ліквідації аварій та серйозні ризики забруднення навколишнього середовища, спричинені зношенням мереж водопостачання та водовідведення – це основні проблеми, які можна вирішити шляхом реалізації даного проекту. Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту як вказано у показниках: а) купівля спеціального обладнання для комунальних підприємств, що працюють у сфері безпеки – 1 шт. б) купівля спеціальної автотранспортної техніки для компаній у сфері безпеки – 6 шт. в) підготовка спільного стратегічного документу щодо моніторингу надзвичайних ситуацій – 1 шт. Інші результати: кращий стан технічної інфраструктури, зменшення шкоди навколишньому середовищу, покращення туристичної привабливості зони впровадження. Реалізація проекту в рамках партнерства приведе до подальшого зміцнення міжнародної співпраці та обміну випробуваними, ефективними рішеннями у випадку надзвичайних ситуацій. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 40000 мешканців |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Найважливішою проблемою як нарівні проекту є відсутність оперативного реагування на аварійні ситуації на системах водопостачання і водовідведення, які негативно впливають на соціально-економічний розвиток, екологію і туризм Коломиї. Основними причинами такої ситуації є: 1) Нестача відповідного обладнання – старе та не працююче належним чином устаткування спричиняє великі витрати на ремонти та технічне обслуговування. На сьогоднішній день має в наявності 1 екскаватор, який знаходиться в експлуатації з 2000 року та 5 автомобілів аварійно-ремонтної служби, що знаходяться в експлуатації з 1977 року, що спричиняє значні витрати на ремонт та технічне обслуговування. У деяких випадках устаткування зовсім не можна відремонтувати, оскільки більше немає відповідних запчастин. 2) Занадто довгий час реагування у випадку аварійних ситуацій, спричинених поганою технічною інфраструктурою (один екскаватор може працювати лише в одному місці виникнення аварії). В результаті час реагування у надзвичайних ситуаціях від 1 до 5 днів. 3) Неконтрольовані витоки води і стоків створюють серйозний ризик забруднення навколишнього середовища. Відсутність доступу до питної води хорошої якості створює великий санітарно-епідеміологічний ризик. У місті Коломия стан каналізаційної системи досить поганий із 105 км. загальної довжини 60% дуже зношені. У обох містах мережі збудовані після Першої Світової Війни із матеріалів низької якості і вони закопані глибоко у ґрунті. Тому в старій частині міста необхідно провести повну інвентаризацію і скласти технічну документацію. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | - Покращення стану навколишнього середовища і збереження історичної спадщини. Купівля нового обладнання та розробка нових процедур для аварійних ситуацій дозволить зменшити забруднення навколишнього середовища, запобігти екологічній катастрофі у формі витоків води та каналізаційних стоків, а також покращити санітарно-епідеміологічні умови (поширення захворювань, доступ до питної води хорошої якості). - Закупка землерийної техніки – 4 шт. - Закупка спецмашини швидкого реагування із комплектацією – 2 шт. - Закупка телеінспекції – 1 шт. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Основними заходами проекту буде можливість швидкого реагування на усунення аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мереж міста. Даний захід буде можливим через закупку землерийної техніки – 4 шт. Закупка спецмашини швидкого реагування із комплектацією – 2 шт. Закупка телеінспекції – 1 шт. навчання персоналу. Зменшення часу на реагування на ліквідацію аварійних ситуацій від 10 до 50%. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 4000,0 | 8000,0 | - | 12 000,00 |
| Джерела фінансування | Місцевий, обласний, державний бюджет, Міжнародні організації та донори |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б. 1.3. Модернізація мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.16. Реконструкція водозабірних споруд |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою проекту є збереження природного ресурсу – води, зменшення витрат на перекачування води та покращення якості питної води |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 40000 мешканців |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Моральне старіння та виснаження водозабірних споруд супроводжене загрозою повені, часті зміни (1-2 рази на рік) напрямку русла р. Прут, особливо в паводковий період спричиняють значні технологічні витрати електроенергії. Від часу будівництва водозабірних споруд до теперішнього часу рівень річки понизився на 3,5-4 м. як наслідок погіршення якості поверхневих вод р. Прут в паводковий період. Період проектної експлуатації є 25 років. А водозабірні споруди експлуатуються вже близько 30. Як наслідок водозабірні споруди не справляються із своєю функцією в очистці води по показнику мутність, а також проходить значно більший забір води з р. Прут. Проектом передбачається влаштування станції очистки сирої води в існуючій будівлі насосної станції і включає в себе встановлення барабанів первинної очистки води. |  |  |  |
| Очікувані результати | Реконструкція водозабірних споруд потужністю 20,0 тис. м3 на добу шляхом влаштування станції очистки сирої води в існуючій будівлі насосної станції |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Передбачається виконання робіт із: - берегоукріплення із сторони ріки Прут; - будови екранів захисту інфільтраційних басейнів; - реконструкція резервуарів чистої води на насосній станції другого підйому об’ємом 6000 та 1500 куб. м; - влаштування станції очистки сирої води на насосній станції першого підйому; - влаштування системи доочистки питної води, яка забезпечить дотримання вимог стандартів ДСанПіН 2.2.4-171-10. мутність не повинна перевищувати 0,2 мг/куб. дм. |  |  |  |
| Період здійснення | 2018 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 35000,0 | 1500,00 | 50000,00 |
| Джерела фінансування | Місцевий, обласний, державний бюджет, Міжнародні організації та донори |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б. 1.3. Модернізація мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.17. Реконструкція водопровідних мереж та абонентних підключень |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Підвищення якості послуг, покращення доступності отримання послуг з централізованого водопостачання, заміна фізично-зношених мереж. Більше 30 км. водопровідних мереж експлуатуються більше 25 років, матеріал трубопроводів азбесто-цементний або стальний, як наслідок к кількість аварій в рік сягає 227 шт. Витрати на ліквідацію аварій є значними і коливаються від 600 до 1000 грн. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 3 000 домогосподарств |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Даний проект передбачає прокладання водопровідних мереж загальною протяжністю 30 км. діаметром труб від 9 до 400мм. Які експлуатуються більше як 25 років і через фізичне та моральне зношення утворилися свищі, діри, мають ущільнення відходів на стінках труби, корозія. Три тисячі домогосподарств не мають можливості отримувати чисту питну воду високої якості. Втрати та витрати питної води є в розмірі до 40 %. Через часті прориви виникає соціальне напруження, адже інколи є відсутня вода в помешканнях, перекривається дорога та пошкоджується дорожня інфраструктура. Важливий екологічний ефект – це зменшення забору води із р. Прут. Надання доступу до питної води хорошої якості, відсутність якої створює санітарно-епідеміологічний ризик. В даному проекті буде вирішено вищенаведені проблеми. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Реконструкція водопровідних мереж передбачає заміну 30 км. мереж: - вул. Довбуша автобусна зупинка «Грушка» до міського кладовища -вул.Довбуша (від вул Шевченка до вул. Трильовського) - вул. Театральна - вул. Шевченка - вул. Гетьманська (від. Верищинського до РДА) - вул. Павлика - вул. Кобилянської - вул. Л. Українки (Чайковського-Мазепи, Шухевича-Чорновола) - вул. Чорновола - вул. Стуса - вул. Пекарська - вул. Валова - вул. С.Стрільців (від вул. Шкрумеляка до пл. Скорботи) - вул. Вільде - вул. Войнаровського -вул. Николишина - вул. Левицького - П. Орлика-Косівська - вул. Франка (пл. Скорботи- вул. Моцарта) - вул. Навроцького - Терлецького - вул. Козланюка - вул. Атаманюка - вул. Довженка - Шкрумеляка - вул. Маковея-Міцкевича,109 - вул. Коновальця - вул. Куліша (Чорновола - Куліша) - вул. Антоненка-Давидовича (кільце Грушевського (АС) - Гетьманська - вул. Виговського (з Карпатської) - Кибальчича - вул. Стефаника - вул. Коцюбинського - вул. Чайківського - вул. Палія - вул. Мазепи 305а до ПНС - вул. Костомарова від Довбуша до ПНС - вул. Петлюри (Лепкого - пл. Скорботи) - вул. Симоненка (Друкарня-Ворбкевича-ПТУ-14 – Мазепи 236) -вул. Українська (від. Котляревського до Коцюбинського) -вул. Вітовського-Ланчинецька-Косака -вул. Ірчана-Кічури - Лисенка 32, 34, 36, 38, ЗОШ № 2, ДНЗ №11 - Валова 45, Є. Коновальця 19, 21 - Чайківського 34, 42, 44, 48 - Богуна 12, 18, ПНС Яворницького 22 - Мазепи, 268, 290 - Палія 4, 26, 28, ПНС - Мазепи 236, 248 - Міцкевича ЗОШ № 1 - Сахарова - Леонтовича ПНС - Січ. Стрільців, 39 - від вул. Богуна до вул. Тютюника - від вул. Достоєвського – Пушкіна - до вул. Петлюри - від вул. Шарлая – Степова Покращить якість питної води. Зменшиться втрати води з 40 до 23 %. Зменшиться кількість аварій на водопровідній мережі. Покращиться комунальна інфраструктура міста. 3000 домогосподарств отримують доступ до послуг з централізованого водопостачання. Роботи будуть виконуватися з поліетиленових труб термін експлуатації яких біля 50 років. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Основними заходами проекту є : - Прокладання водопровідних вуличних мереж протяжністю 23,9 км - Прокладання водопровідних абонентних підключень протяжністю 4,6 км. - Прокладання водопровідної мережі (водогону) протяжністю 7 км. Діаметр коливається від 90- до 400 мм. - Під’єднання додатково 3 000 домогосподарств. Надання якісних послуг з централізованого водопостачання. Покращення інвестиційної та туристичної привабливості міста. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 45000,0 | 20000,0 |  | 65000,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий, обласний, державний бюджет, Міжнародні організації та донори |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б. 1.3. Модернізація мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.18. Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Забезпечення мешканців міста послугами із водовідведення, Зменшення загроз для поверхневих вод р. Прут, зменшення забруднення навколишнього середовища, можливість реалізації подальших інвестицій в дорожню інфраструктуру. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 3000 домогосподарств |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Каналізаційні мережі м. Коломия в центральній частині експлуатуються, ще з 30-х років минулого століття продовження яких продовжилося з 1970 років. Як наслідок, мережі є фізично та морально зношеними, які не забезпечують належного унеможливлення витікання каналізаційних стоків в ґрунт. Протягом останніх 5 років кількість аварій на каналізаційних мережах зросли з 624 шт. до 1036 шт. на рік, що в свою чергу спричиняє значні витрати на ліквідацію аварій (в середньому до 800 грн. кожна), напругу в місті, адже роботи виконуються на дорогах, пошкоджується дорожнє полотно, в місцях аварій, часто є обмеження руху. Протяжність каналізаційних мереж становить 105 км. що покриває 60% території міста. Часті звернення громадян про прокладання каналізаційних мереж та вимоги до міста, яке прагне досягти європейського стандарту свідчить наявність потреби його каналізування. Проектом передбачається покращення стану навколишнього середовища, зменшення прямих випусків каналізації з домогосподарств у потоки міста. Покращення соціального стану, покращення доступу до інвестиційних ділянок. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | - Під’єднання 15 000 мешканців, або 3000 домогосподарств до каналізаційної мережі. - Прокладання 20 км. каналізаційної мережі з полімерних труб гарантійний термін експлуатації близько 50 років. - Підвищення інвестиційної можливості підприємства та інвестиційних ділянок - Захист довкілля через унеможливлення попадання стічних вод в ґрунт. - Покращення якості життя мешканців. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках проекту буде прокладено 20 км. каналізаційної мережі різного діаметру по вулицях м. Коломия, для забезпечення кращого доступу мешканців до суспільних благ (вулиці Верещинського-Перемоги; Млинська-Людкевича-Соборна-Кропивницького; Винниченка; Героїв УПА; Родини Цісиків; Вітовського; Довбуша, Галечко-Трильовського; Николишина, райони «Марянівка», «Флеберг» «Славці» «Вінцентівка» «Слобода» «Дятьківці», «Косачів»). Забезпечення додатково 3000 домогосподарств послугами з централізованого водовідведення. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 25000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 80000,0 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний, державний бюджет, Міжнародні організації та донори |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.3. Модернізація мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.19. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Підвищення якості послуг, покращення очистки стоків на очисних спорудах. Збереження навколишнього середовища, покращення екологічної ситуації. Заміна зношеного та морально застарілого обладнання. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 40000 мешканців (в перспективі 60 000 мешканців) |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | В Коломиї експлуатується загально-сплавна система каналізації побудована до 1930 р. До 1985 р. стоки, після попередньої очистки у септиках-відстійниках, скидались у відкриті потічки. У зв’язку з тим, що до ливневих колекторів були під’єднані господарсько-каналізаційні стоки, колектори піддалися руйнуванню, а підчас паводків та танення снігу працюють у перевантаженому стані. Внаслідок цього на вулицях міста появляються провали і приходиться ремонтувати окремі ділянки колекторів, а також дороги. Каналізаційні очисні споруди м. Коломия, проектною потужністю 15,0 тис. куб. м на добу, експлуатуються з 1985 р. Для покращення роботи очисних споруд м. Коломия протягом 1990-1991 рр. було виготовлено проектну документацію на реконструкцію і розширення очисних споруд з доведенням потужності до 45,0 тис. куб. м стоків на добу. В 1991-1995 рр. було виконано будівельних робіт на суму 2,7 млн. грн. в 1995 р. реконструкція була припинена через відсутність фінансування. Внаслідок тривалої експлуатації у перевантаженому режимі основне насосне і технологічне обладнання фізично зносилось, морально застаріло, що призводить до частих аварійних зупинок, позапланових ремонтів і як наслідок – порушення технологічного процесу очистки стоків. Залізобетонні конструкції аеротенків-освітлювачів, аеробних мінералізаторів, радіальних відстійників внаслідок дії агресивних середовищ стоків та активного мулу по всьому периметру внутрішніх частин споруд піддались руйнуванню аж до оголення арматурного каркасу, який піддається активній корозії металу. Зовнішні поверхні залізобетонних конструкцій, внаслідок атмосферних явищ – опадів, різких температурних перепадів, також піддались руйнації – тріщин різної довжини і товщини, а також відпадання бетону в окремих місцях. Стічні води після очистки на очисних спорудах потрапляють в ріку Прут, яка відноситься до річок Дунайського басейну. Через відсутність належної очистки якість стічних вод є значно гіршою від нормативних. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Реконструкція очисних споруд потужністю 15,0 тис. куб. м на добу. Збереження навколишнього середовища, шляхом виконання робіт по реконструкції. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Будівельні роботи, закупка технологічного обладнання ,а саме: - Реконструкція вхідної камери. - Реконструкція ступеневої решітки та встановлення шнекового-транспортера. - Реконструкція піскоуловлювачів, первинних відстійників, розподільчої чаші аеротена, станції сирого осаду. - Реконструкція основного обладнання. - Навчання персоналу. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 50000,00 | 11145,015 | - | 61 145,015 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний, державний бюджет, Міжнародні організації та донори |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.1.3. Модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.20. Реконструкція берегоукріплення – влаштування дамби на р. Прут від моста на Н. Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї |  |  |  |
| Цілі проекту | Відновлення зруйнованого берегоукріплення. Недопущення прориву зруйнованої дамби. Захист території міста і помешкань населення від збитків понесених руйнуванням дамби та затопленням водою р. Прут |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі прибережної зони, 1500-1800 мешканців. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Під час паводку 2008 року русло ріки Прут на ділянці від мосту на Н. Вербіж до парку ім. Т. Шевченка сильно деформувалось та змінилося в плані. Русло змістилось в бік лівого берега. Відкос лівого берега ділянки проектування був укріплений плитами ПР 1,0х1,0х0,15. Дією паводку підмитий відкос під кріпленням і глибина ріки біля нього сягає від 1 до 2 метрів. В 2008 році на дану ділянку проектування був розроблений робочий проект на ліквідацію руйнувань, визваних паводком. Згідно проекту було частково виконано відсипку перегороджувальної дамби та прокопу для відводу води і початок демонтажу плит. На даний час перегороджувальна дамба розмита, прокоп заповнений наносами гальки з супіщаним і суглинистим грунтом, вкритий чагарниками. Відкоси під кріпленням лівого берега розмиті і збільшилась глибина розмиву дна біля відкосів. На ділянці ПК1+05 — ПК2+70 повністю зруйнований відкос і кріплення разом з пішохідною доріжкою. Плити висять на з'єднувальній арматурі, частина лежить у воді. Дно біля відкосу розмите на глибину до 3,0 м. |  |  |  |
| Очікувані результати | В результаті виконаних заходів буде здійснено реконструкцію берегоукріплення – влаштовано дамбу на р. Прут від моста на Н. Вербіж до парку імені Тараса Шевченка в місті Коломиї, що дасть можливість вберегти населення, що проживає вздовж русла річки Прут кількістю 1500-1800 мешканців від значних матеріальних та моральних втрат від паводків та постійного психологічного напруження. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | На підставі інженерно-геодезичної зйомки і обстеження ділянки прийнято: - влаштувати прокоп для відводу води від ділянки реконструкції кріплення дамби; - сформувати тимчасову перемичку в поймі ріки між прокопом і дамбою. - сформувати і закріпити нижню ділянку берега на довжину 395 метрів по Типу І і ділянку довжиною 165 метрів по Типу ІІ; - прочистка дна русла з забезпеченням проектних повздовжнього і поперечного ухилів; - засипка розмитої ділянки русла; - ліквідація тимчасової ґрунтової перемички між дамбою і прокопом; - влаштування ґрунтової перемички для перекриття тимчасового прокопу; - поновлення по відкосу сходів із монолітного бетону (від пішохідної доріжки до ріки); - прочистка труби діаметром 1,2 м довжиною 46 м (від озера з виходом у відкос кріплення) та благоустрій виходу. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 р. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 17751,054 | - | - | 17751,054 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 941,688 тис. грн. Фінансування з ДФРР – 16809,366 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська раді, підрядники та виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б. 1.3. Модернізація мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.21. Створення та впровадження геоінформаційної системи |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Створення геоінформаційної системи водопровідно-каналізаційних мереж та об’єктів водопостачання передбачає отримання виконавчих схем водогонів та колекторів, водопровідної, каналізаційної вуличної та внутрішньоквартальної мережі, системи паспортизації мереж та колодязів на мережах, оперативних схем відключень та переключень окремих ділянок районів водопровідної мережі. Виконавчі схеми водопроводу і каналізації виконані як в електронному так і в друкованому вигляді мають відповідати вимогам «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України». |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 40000 мешканців |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | - Передпроектні дослідження, у тому числі вивчення вимог замовника і функціональних можливостей програмних засобів ГІС, які плануються для використання; - Техніко-економічне обгрунтування, оцінку співвідношення «витрати/прибуток»; - Системне проектування ГІС, включаючи стадію пілот-проекту, розробку ГІС; - Поставку і монтаж комп’ютерної мережі, інсталяцію програмного забезпечення; - Тестування ГІС на невеликому територіальному фрагменті, чи тестовій дільниці, створення дослідного зразця, чи прототипу; - Впровадження ГІС, експлуатацію і супровід. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | 1) Створення електронної топооснови міста, ГІС, що включає: - проведення згущення зйомочної геодезичної мережі з визначенням координат пунктів автономними супутниковими методами з точністю полігонометрії II-го розряду, IІ категорії; - опрацювання матеріалів супутникових спостережень, полігонометрії II-го розряду; - проведення технічного нівелювання, ІІІ категорії складності. 2) Виготовлення пошарового графічного представлення схем мереж водопроводу й каналізації (фекальної та дощової) із прив'язкою до плану міста та об'єктів місцевості, з можливістю довільного масштабування; 3) Виготовлення паспортизації мереж та їх об'єктів, паспортизації колодязів, камер, водозабору, насосних станцій, розподільних пунктів і т.п. 4) Забезпечення можливості: - оперативного пошуку необхідних фрагментів мережі та об'єктів за різними критеріями (адреса, найменування, код, наявність певних властивостей); - друк будь-якого фрагменту мережі; - увійти в середину детальної схеми кожного вузла; - одержання довідок і генерувати звіти про мережі, у тому числі у вигляді графічних запитів і різного роду вибірок; - створювати як точні, виконані в масштабі карти, так і оперативні та технологічні схеми, виконані без масштабу; - одержувати гідравлічні розрахунки водопровідних мереж, моделювати режими при перемиканнях запірної арматури у вузлах, параметрів вузлів, насосних станцій; - ведення архівів пошкоджень (дефектів) на мережах та вузлах, графічне відображення й аналіз пошкоджень мереж; - автоматичного ведення оперативних журналів у диспетчерській службі; - аналізу відключень і видачі звітів про включених/відключених абонентах і навантаженнях. 5) Передбачення можливості: - вироблення рекомендацій системи з локалізації аварійних ситуацій; - спільної роботи користувачів з даними ГІС в локальній мережі; - адміністрування, яке дасть можливість розмежувати доступ до даних між користувачами; - правильної організації баз даних: будь-яка одиниця інформації повинна зберігатися в одному місці (простий приклад: перейменування вулиці проводитися один раз у єдиній таблиці бази даних, що містить перелік міських найменувань, після чого зроблена зміна відбивається абсолютно на всіх підписах або будь-яких довідках, що містять у якості одного з атрибутів назву перейменованої вулиці). 6) Передбачення повного і докладного опису формату й структури зберігання всієї інформації, аж до типів і значень полів у таблицях баз даних і зв'язків між ними. 7) Виготовлення планшетів в паперовому вигляді з нанесеними водопровідними та каналізаційними мережами міста розміром 50х50 см М1:2000 в кількості 2-х комплектів, М1:500 в кількості 2 комплектів, та загальну кольорову карту міста Коломия з мережами М 1: 5000 в 5 примірниках. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Закупка та впровадження геонформаційної системи, нанесення всіх комунікації, навчання інженерного персоналу |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки: |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  |  | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий, обласний, державний бюджет, Міжнародні організації та донори |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; Комунальне підприємство «Коломияводоканал»; підрядні організації |  |  |  |  |

Стратегічна ціль Б.2. Підвищення рівня енергоефективності

| Номер і назва оперативної цілі | Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.22. Енергоаудит будівель бюджетної сфери міста |  |  |  |
| Цілі проекту | Виявити, як використовується енергія в будівлі, знайти всі джерела тепловтрат та розробити рішення по їх зменшенню. Дотримання всіх рекомендацій, які вказуються у звіті з енергоаудиту, допоможе зробити перебування більш економним без жодної шкоди для комфорту, а також позбутися факторів, які негативно впливають на безпеку та здоров’я людини. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 18 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | В умовах стрімкого підвищення тарифів на енергоносії, значна увага приділяється зниженню енерговитрат в бюджетній сфері міста та економії бюджетних коштів. Провадиться робота щодо розробки комплексу заходів стосовно підвищення енергоефективності соціальних об'єктів міста на основі енергетичного аудиту. Енергоаудит будівлі включатиме в себе наступні дані: - проведення тесту на герметичність огороджувальних конструкцій - дослідження втрат тепла в системах водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування; - дослідження втрат тепла через елементи конструкції будівлі; - дослідження систем електропостачання та автоматики. Енергоаудит зазвичай включає проведення термографії будинку. Мета термофотографування будинку - виявити витоки тепла і перевірити якість стиків панелей, вікон і т.п. За допомогою термокамери (тепловізора) можна також виявити мости холоду всередині стін. Якщо в будинку холодно, а рахунки за тепло великі, тоді при складанні плану реновації будівлі доцільно зробити термоекспертизу його зовнішніх конструкцій. |  |  |  |
| Очікувані результати | Енергоаудит на етапі прийняття рішення про впровадження енергоефективного проекту дає чіткі відповіді на запитання: - Де і з якої причини в будівлі неефективно витрачається енергія (тепло, вода, світло)? - На скільки ці втрати критичні для будівлі сьогодні і в найближчій перспективі? - Які заходи можна впровадити для підвищення енергоефективності? - Яка орієнтовна вартість заходів? - В якій пріоритетності впроваджувати заходи при відсутності належного фінансування? Кінцевим результатом енергоаудиту є написання звіту, що містить рекомендації за всіма пунктами - утеплення, регулювання, вимірювання та монетизації - причому не тільки стосовно до системи опалення, але також ГВП та навіть електропостачання будівлі. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Проведення енергоаудиту в усіх будівлях, які знаходяться в комунальній власності м. Коломия; написання звіту, що містить рекомендації, як знайти правильний шлях економії енергоресурсів, виявити першочергові, маловитратні заходи і розробити перспективу енергозбереження. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017-2019 рр. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 110,0 | 200,0 | 190,0 | 500,0 |
| Джерела фінансування | 90% - грантові кошти 10% - міський бюджет |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергоефективності міської ради; підрядні організації, які проводять енергоаудит |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.2.2. Підвищення енергоефективності громадських і житлових будівель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.23. Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів |  |  |  |
| Цілі проекту | Енергоефективність, нарощення використання відновлювальних джерел енергії на території міста, скорочення викидів СО2 з метою сталого енергетичного розвитку |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі міста Коломия |  |  |  |
| Стислий опис проекту | 6 жовтня 2016 року відновлено дію найбільш популярного серед населення напрямку Урядової програми з енергоефективності – придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з частковим відшкодуванням залучених коштів. Державні банки – Ощадбанк та Укргазбанк – знову почали видачу «теплих» кредитів в рамках програми. Умови участі ОСБББ в Урядовій програмі з енергоефективності залишаються без змін. Їм належить 40% відшкодування витрат на утеплення багатоповерхівки. Якщо до складу ОСББ входять субсидіанти, то сума відшкодувань більша – у межах від 40% до 70%. Окрім державної додаткової допомоги на утеплення можна одержати ще й від органів місцевого самоврядування, додаткове відшкодування відсотків за «теплими» кредитами. Таким чином, ОСББ мають змогу отримати 25% річних, тобто всю відсоткову ставку та придбати необхідне енергоефективне обладнання чи матеріали майже за половину їхньої ринкової ціни. |  |  |  |
| Очікувані результати | Підвищення енергоефективності, нарощення використання відновлювальних джерел енергії на території міста, скорочення викидів СО2 з метою сталого енергетичного розвитку |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Відшкодування відсотків з місцевого бюджету за «теплими» кредитами. Запровадження заходів з енергозбереження щодо економії паливно – енергетичних ресурсів. |  |  |  |
| Період здійснення | 2018 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
| Джерела фінансування | 15% від відсоткової ставки кредитних зобов’язань ОСББ з міського бюджету |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.2.2. Підвищення енергоефективності громадських і житлових будівель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.24. Термомодернізація будівель бюджетних установ в м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою проекту є підвищення енергоефективності шляхом: 1) заміна віконних блоків на сучасні енергоефективні (двокамерні). 2) утеплення фасадів (де це можливо з урахуванням історичної цінності будівлі та її зовнішнього вигляду) методом легких штукатурних систем. 3) утеплення дахів. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 10000 осіб |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Загальна кількість бюджетних установ налічує 36 будівель. З них 13 садків, 11 шкіл, 3 училища та 2 музичні школи та 7 інших закладів, які потребують термомодернізації. На даний час більшість будівель бюджетних установ не відповідає сучасним нормам енергозбереження. В ‘даний моменти через відсутність утеплення стін та не щільність вікон виникають велика кількість простудних захворювань серед вихованців ДНЗ, учнів та вчителів. Для підтримання комфортної температури в зимовий період необхідно використання більшої кількості енергоресурсів, що обумовлено великою кількістю тепловтрат через існуючі огороджуючі конструкції (вікна, дахи та стіни). Тому реалізація даного проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів. Першочергово необхідно провести роботи в наступних закладах: 1) ДНЗ № 9,11,14, в яких необхідно утеплити 2400 м. кв. фасаду, 600 м. кв. дахів та замінити 140 м. кв. віконних блоків. 2) ЗОШ № 2,4,8, в яких необхідно утеплити 13100 м. кв. фасаду, 12600 м. кв. дахів та замінити 1650 м. кв. віконних блоків. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих завдань дасть змогу раціональнішого використання енергоресурсів, зменшення витрат місцевого бюджету приблизно на 15% на енергоресурси. Підвищиться комфорт перебування в бюджетних установах. Температура в приміщеннях збільшиться на 4 градуси в зимовий період, захворюваність зменшиться 10%. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - вибір методів утеплення фасадів, дахів; - вибір віконних блоків; - виготовлення проектно-кошторисної документації; - проходження державної експертизи проекту; - проведення робіт. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 13230,0 | 10000,0 | 10000,0 | 33230,0 |
| Джерела фінансування | Урядові програми, кошти міського бюджету, кошти обласного бюджету, кошти державного бюджету |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.2.3.Розвиток альтернативних джерел енергозбереження |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.25. Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є забезпечення належного освітлення міста та зменшення бюджетних витрат за рахунок зниження обсягів споживання електричної енергії і впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста. Близько 25000 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Протяжність мереж зовнішнього освітлення м. Коломия становить 107 км. Інвентарна кількість світлоточок – 4500 шт., з них з лампами розжарювання 2190 шт., та натрієвими лампами – 989 шт. Система зовнішнього освітлення міста оснащена диференційованими приладами обліку електричної енергії, що забезпечують 100% обліку електроенергії. Кількість робочих годин освітлення в середньому становить 4000 годин на рік. |  |  |  |
| Очікувані результати | Реалізація проекту дасть змогу забезпечити потребу територіальної громади у зовнішньому освітленні вулиць та доріг, знизити кількість правопорушень на вулицях, підвищити безпеку дорожнього руху, покращити естетичний вигляд вулиць міста, покращити безпеку руху пішоходів у нічний час, знизити травматизм на вулицях. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданнями цього проекту є заміна світильників вуличного освітлення на вулицях міста. В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: - Демонтаж світильників вуличного освітлення – 2000 шт. - Встановлення кронштейнів для світильника – 2000 шт. - Встановлення світлодіодного світильника – 2000 шт. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2018 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 3000,0 | 7000,0 | - | 10000,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 2000,0 тис. грн. Інвестори – 8000,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |

Стратегічна ціль Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ

| Номер і назва оперативної цілі | Б.3.2. Включення міста в регіональні програми поводження з ТПВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.26. Підготовка земельної ділянки та передпроектних пропозицій для будівництва сміттєпереробного комплексу |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Визначення місця виготовлення проекту землеустрою та надання перед проектних пропозицій для створення сучасного комплексу сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів та деяких промислових відходів екологічно безпечним методом. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 40 тис. осіб |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Будівництво сміттєпереробного комплексу потребує значних фінансових вкладень, яких в міському бюджеті недостатньо. Для будівництва комплексу необхідно близько 1,5 млрд. гривень. Ця сума може бути знайдена тільки із залученням інвестора, якому необхідно забезпечити комфортний інвестиційний клімат. А саме необхідно визначити місце де буде будуватись в майбутньому сміттєпереробний комплекс та розробити проект землеустрою тим самим забезпечивши впевненість інвестора в серйозних намірах керівництва міста. Далі необхідно розробити проектні пропозиції для того щоб інвестор уявляв собі чого хоче громада і яким чином вона бачить роботу майбутнього сміттєпереробного комплексу. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | В результаті реалізації цього проекту будуть створені необхідні умови для залучення інвестора, який би вклав кошти в будівництво сміттєпереробного комплексу в місті Коломиї. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: - вибір земельної ділянки необхідною площею близько 10 га; - виготовлення проекту землеустрою на виділену земельну ділянку; - підведення до земельної ділянки інженерних комунікацій (газ, електроенергія); - влаштування під’їзних доріг до ділянки; - виготовлення перед проектних пропозицій на будівництво сміттєпереробного комплексу. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2018 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 100,0 | - | 100,0 |
| Джерела фінансування | Кошти міського бюджету, кошти фонду охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, виконавці робіт |  |  |  |  |

Стратегічна ціль Б.4. Розвиток безпечного громадського міського простору

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.1. Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.27. Будівництво типової будівлі басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Популяризація водних видів спорту, а також навчання плаванню, тренуванню, проведенню змагань міського та районного формату, проведення сімейного плавання, проведенню шоу та свят з водними виступами. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия та Коломийський район |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі міста та району (50000 осіб) |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Будівництво басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломия заплановане з метою розвитку міського громадського простору, що дасть змогу популяризувати водні види спорту. Площа забудови – 1278 м.2 Висота будівлі – 7,2 м. На даний час розроблена проектно-кошторисна документація з терміном реалізації проекту на 2017-2019 роки. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Будівництво будівлі басейну направлене на популяризацію водних видів спорту, таких як: спортивне плавання, водне поло, синхронне плавання, а також навчанню плаванню, тренуванню, проведенню змагань міського та районного формату, проведення сімейного плавання, проведенню шоу та свят з водними виступами. Завершення будівництва планується в 2019 р. Після завершення будівництва та вводу в експлуатацію площа забудови - 1278 м. кв. Висота будівлі – 7,2 м. Одноразова пропускна спроможність відвідувачів – 77 осіб. в годину та 12 годинний робочий день (максимально 924 осіб в день) протягом року Кількість обслуговуючого персоналу – 12 осіб. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - вибір земельної ділянки необхідною площею близько 0,35 га - підведення до земельної ділянки інженерних комунікацій (водопостачання та водовідведення, електроенергія); - виготовлення проектно-кошторисної документації; - влаштування під’їзних доріг до ділянки; - проходження державної експертизи проекту; - безпосереднє виконання будівельно-монтажних робіт, з будівництва басейну Н2О-CLASSIC. Площа забудови – 1278 м. кв. Висота будівлі – 7,2 м. Одноразова пропускна спроможність відвідувачів – 77 осіб. Кількість обслуговуючого персоналу – 12 осіб. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 48000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 140000,0 |
| Джерела фінансування | Міський, державний бюджети. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, підрядні організації-виконавці робіт |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.1. Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.28. Реконструкція будівлі під освітньо-культурний заклад по вул. Шухевича в м. Коломиї |  |  |  |
| Цілі проекту | Посилення ролі культури в соціально-економічному розвитку Коломиї. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 20000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | На даний час у будівлі розміщується центральна районна поліклініка. Реконструкція даної будівлі дасть можливість створити наступні освітньо-культурні заклади: -бібліотека; -музичний заклад; -навчальний заклад; -культурний центр; -творчі спілки. |  |  |  |
| Очікувані результати | Реконструкція будівлі під освітньо-культурний заклад дасть можливість розвитку міста у сфері освіти та культури, а також популяризувати серед молоді деякі її напрями. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - виготовлення проектно-кошторисної документації; - проходження державної експертизи проекту; - безпосереднє виконання робіт по реконструкції будівлі. |  |  |  |
| Період здійснення | 2018 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний, державний бюджети |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, підрядні організації-виконавці робіт |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.1. Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.29. Створення центру культури в місті Коломиї на основі будинку польського гімнастичного товариства «Сокіл» |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Відновлення історичної, культурної пам’ятки архітектури |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10 000 мешканців |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Будинок польського гімнастичного товариства «Сокіл», віднесений до Реєстру нерухомих пам’яток України (пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення), охоронний номер 575 і перебуває на балансі відділу культури Коломийської міської ради. В даних умовах, громада міста не в змозі проводити масштабні мистецько-культурні, релігійні заходи, організовувати спільні конференції, навчальні програми, а також сприяти налагодженню структурного міжнародного діалогу. Між українськими та польськими товариствами налагоджена співпраця щодо обміну дітей-школярів, підписані угоди щодо співпраці між закладами освіти м. Коломиї та польських міст-побратимів Ниси та Гнєвіно. Водночас, не має відповідного приміщення, де було б можна зберігати матеріали, ділитися набутим досвідом, знайомитися із фото та відео звітами щодо перебування школярів на території обох країн, проведення спільних олімпіад, творчих вечорів, обговорення проблем співпраці, проведення фестивалів, мультимедійних заходів. В сучасних реаліях відчувається потреба щодо створення такого осередку культури, в якому акумулюватиметься вище перелічена інформація, організовуватимуться заходи та висвітлюватиметься історія вже раніше діючого аналогічного товариства «Сокіл» в м. Коломиї. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Підвищення туристичної привабливості. Збільшення кількості багатосторонніх мистецьких заходів. Відновлений будинок польського гімнастичного товариства «Сокіл» буде слугувати центром та прикладом для співпраці двох держав – України та Республіки Польща та інших держав світу. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Відновлення будинку (довжина – 44 м, ширина 25,8 м). |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 10000,0 | 20000,0 | - | 30000,0 |
| Джерела фінансування | Міський, обласний, державний бюджет, Міжнародні організації та донори |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, відділ культури Коломийської міської ради, ГО «Генеза», Польські товариства м. Коломия, підрядні організації |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.2 Впровадження концепції розумного та безпечного міста |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.30. Впровадження єдиного медичного реєстру пацієнтів на первинному рівні (електронний реєстр пацієнтів) |  |  |  |  |
| Цілі проекту | - автоматизація документообігу в амбулаторіях КЗ КМР «КМЦ ПМСД» загальної практики сімейної медицини; - електронна реєстрація на лікарський прийом; - створення електронного кабінету пацієнта; - інформаційна – просвітницька діяльність; - надання он-лайн консультації для пацієнтів; - скорочення термінівзаповнення медичної документації; - упорядкування роботи медичних працівників, які працюють з документами; - зменшення паперового документообігу; - віддалений онлайн-доступ громадян (пацієнта) до послуг та отримання інформації. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | місто Коломия, Коломийський район |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | - населення міста, району (близько 100, 0 тис. осіб); - населення сусідніх об’єднаних територіальних громад; - суб’єкти господарювання |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Впровадження єдиного медичного електронного реєстру пацієнтів на первинному рівні є одним із необхідних факторів розвитку інформаційного суспільства, оскільки спрощує процедуру запису до лікаря, при продовженні лікування отримання он-лайн консультації, полегшує доступ до необхідної інформації, а також сприяє відкритості та прозорості пацієнта та лікаря. Громадяни України дедалі активніше освоюють сучасні інформаційно-комунікативні технології, використовують їх в особистому, громадському та професійному житті, що дозволяє оптимізувати часові та матеріальні витрати, а отже, збільшити їх ефективність. У зв’язку із цим, одним з перших важливих кроків є впровадження єдиного медичного реєстру пацієнтів на первинному рівні (електронний реєстр пацієнтів). |  |  |  |  |
| Очікувані результати | - підвищено ефективність та якість надання медичних послуг на первинному рівні; - відсутність черг, пацієнтів, які звернулися за отриманням послуги (лікуванням); - створено систему електронної взаємодії структурних підрозділів міської ради, в тому числі обладнано серверну кімнату та захищену локальну мережу; - розроблено та впроваджено, як один із компонентів смарт-сіті, функціональний модуль «Кабінет пацієнта» на офіційному веб-сайті, з можливістю доступу до більш ширшої інформації про роботу КЗ КМР «КМЦ ПМСД», отримання послуг он-лайн; - впроваджено відомчі інформаційні системи планування та медичної звітності щодо захворюваності населення міста; - проведено навчання працівників по роботі та обслуговуванню програмного забезпечення системи єдиного медичного електронного реєстру пацієнтів на первинному рівні та впроваджено програми «Доктор Елекс» та системи надання послуг онлайн; - приведено внутрішні нормативні документи для належної роботи електронних систем. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - закупівля та монтаж серверного, комп’ютерного обладнання та принтерів; - утворення електронного архіву документів; - закупівля та встановлення програмного забезпечення «Доктор Елекс»; - доопрацювання офіційного сайту КЗ КМР «КМЦ ПМСД» та підключення функціональних модулів; - навчання працівників; - обслуговування обладнання та програмного забезпечення; - інформування населення щодо нових можливостей системи єдиного медичного реєстру пацієнтів на первинному рівні (електронний реєстр пацієнтів) та програми «Доктор Елекс» |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 709,0 | 250,0 | 250,0 | 1209,0 |
| Джерела фінансування | Кошти міського, обласного бюджетів; Грантові кошти |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Працівники КЗ КМР «КМЦ ПМСД» |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.2 Концепція та впровадження розумного та безпечного міста |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.31. Впровадження єдиного інформаційного простору органів публічної влади (електронного врядування) |  |  |  |
| Цілі проекту | - автоматизація документообігу в міській раді; - оперативне прийняття рішень; - скорочення термінів проходження документів; - упорядкування роботи працівників, які працюють з документами; - зменшення паперового документообігу; - віддалений онлайн-доступ громадян (населення) до послуг та отримання інформації. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | - населення міста Коломиї та Коломийського району; - суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці) |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Впровадження електронного урядування є одним із необхідних факторів розвитку інформаційного суспільства та розвитку демократичних принципів, оскільки спрощує процедуру прийняття рішень органами публічної влади, отримання громадянами публічних послуг, полегшує доступ до необхідної інформації, а також сприяє відкритості та прозорості органів влади, шляхом надання можливості контролю громадськістю за їх діяльністю. Громадяни України дедалі активніше освоюють сучасні інформаційно-комунікативні технології, використовують їх в особистому, громадському та професійному житті, впроваджують у бізнес-процеси, що дозволяє оптимізувати часові та матеріальні витрати, а отже, збільшити їх ефективність. У зв’язку із цим, одним з перших важливих кроків є впровадження інструментів електронного урядування в органах публічної влади та міській раді зокрема. |  |  |  |
| Очікувані результати | - підвищено ефективність та якість адміністративних послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі швидкість обробки документів; - відсутність черг, осіб, які звернулися за отриманням послуги; - створено систему електронної взаємодії структурних підрозділів міської ради, в тому числі обладнано серверну кімнату та захищену локальну мережу; - впроваджено можливість накладання резолюцій керівниками та погодження проектів рішень в електронному режимі; - розроблено та впроваджено інтегровану систему електронного документообігу та систему надання послуг онлайн; - розроблено та впроваджено, як один із компонентів смарт-сіті, функціональний модуль “Кабінет мешканця” на офіційному веб-сайті, з можливістю доступу до більш ширшої інформації про роботу міської ради, отримання послуг онлайн; - впроваджено відомчі інформаційні системи планування та управлінської звітності щодо забезпечення розвитку соціально-економічної сфери; - навчено працівників роботі та обслуговуванню програмного забезпечення системи електронного документообігу та системи надання послуг онлайн; - приведено внутрішні нормативні документи для належної роботи електронних систем. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - закупівля та монтаж серверного обладнання; - утворення електронного архіву документів; - закупівля та встановлення програмного забезпечення; - доопрацювання офіційного сайту міської ради та підключення функціональних модулів; - встановлення інформаційних кіосків (боксів) для населення; - навчання працівників; - обслуговування обладнання та програмного забезпечення; - інформування населення щодо нових можливостей системи електронного документообігу (промоція). |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 533,0 | 100,0 | 100,0 | 743,0 |
| Джерела фінансування | Кошти міського, обласного бюджетів; Грантові кошти |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Працівники структурних підрозділів міської ради; Комунальні підприємства; Підрядні організації |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.2. Концепція та впровадження розумного та безпечного міста. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.32. Розумні зупинки |  |  |  |
| Цілі проекту | В рамках проекту планують встановити 3 сучасні інтелектуальні зупинки громадського транспорту в центральній частині міста, в яких можна буде грітись, підключитися до всесвітньої павутини, за необхідності викликати поліцію. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | - територіальна громада міста Коломиї (61,3 тис. осіб) та Коломийського району (100,00 тис. осіб); - організатор перевезень – Коломийська міська рада; - перевізники міста; - відвідувачі міста. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | «Розумні зупинки» будуть облаштовані: - табло-прогнозуванням часу фактичного прибуття міського транспорту на дану зупинку; - безкоштовним для пасажирів доступом до Інтернет через Wi-Fi; - камерою відеоспостереження; - інфрачервоним обігрівачем; - тривожною кнопкою зі зворотнім зв’язком; - портами підзарядки мобільних телефонів; - мапою транспортних маршрутів міста. Разом з тим, з метою належної організації міських перевезень перевізниками міста заплановано запровадити систему супутникового моніторингу транспорту. При встановленні GPS-трекерів кожен перевізник, а також організатор перевезень – міська рада отримає повний доступ до програмного комплексу, а мешканці міста до мобільного додатку, що дасть можливість оцінити ефективність маршрутизації міського транспорту та покращити надання транспортних послуг. Буде можливість за будь-який обраний період часу відстежувати переміщення транспорту, будувати звіт по пробігу, мотогодинам, про перевищення швидкості, час зупинок і стоянок, робочий час водія та відслідковувати виконання рейсів і дотримання графіків руху. Простий і безкоштовний мобільний додаток дозволить кожному мешканцю міста в он-лайн режимі через смартфон відстежувати місцезнаходження і фактичний час прибуття кожного транспортного засобу на всіх зупинках міста. |  |  |  |
| Очікувані результати | Враховуючи, що через дані зупинки щоденно курсують 21 міських маршрутів, які виконують 484 рейси, пасажиропотік в день складає 7350 осіб. Кінцевими бенефіціарами будуть мешканці міста та району (161,3 осіб) і відвідувачі. Таким чином ми зможемо надати можливість мешканцям міста / району та відвідувачам відстежувати місцезнаходження і фактичний час прибуття кожного транспортного засобу, переглядати на своїх телефонах інтернет-сторінки, або ж при потребі заряджати мобільні телефони. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках проекту заплановано встановити 2 павільйони зупинок громадського транспорту 6000 х 1740 х 2670 мм та 1 павільйон зупинки 5000 х 1740 х 2670, включатиме: - металокаркас з чорного металу з двокомпонентним ґрунтуванням Novol PROTECT 360 (епоксидний антикорозійний ґрунт) і фарбуванням матовою фарбою на епоксидній основі з металевою крошкою de Ferro; - задній бік (гартоване скло, товщина 8мм.); - дах (матове гартоване скло, товщина 10 мм.); - основа для мапи міста з комплектом кріплень (загартоване скло 6 мм розміром 1000 х 700 мм.); - лавка дерев'яна (довжина 1300 мм.) х 2 шт.; - панель із номерами маршрутів громадського транспорту; - USB-порти підзарядки мобільних пристроїв; - монтаж металоконструкцій зі склом на бетонні закладні. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 р. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом: |
|  | 650,0 | - | - | 650,0 |
| Джерела фінансування | 73% - грантові кошти 27% - міський бюджет |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада; відділ управління комунальним майном; АЕРК; підрядні організації; виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.3. Покращення благоустрою мікрорайонів міста |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.33. Благоустрій спальних районів міста |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є забезпечення комфортного проживання мешканців міста в мікрорайонах багатоповерхової забудови. Забезпечення належного благоустрою прилеглих до житлових будинків територій зелених зон, тротуарних доріжок, під’їзних шляхів, дитячих і спортивних майданчиків. Проектом передбачено проведення капітального ремонту та приведення до стандартів ДСТУ території житлових мікрорайонів багатоповерхової забудови. Це мікрорайони: по вул. Мазепи, Богуна, Костомарова, Леонтовича, Бандери, Січових Стрільців-Лисенка, Сахарова-Чайковського, Привокзальна, де проживає близько 25 тис. осіб. Активізувати громаду до формування громадського простору та визначення функціональності споруд та призначень територій в мікрорайонах житлової багатоповерхової забудови |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста. Близько 25000 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | В місті існують 8 мікрорайонів в яких розміщені будинки багатоповерхової забудови, які можна умовно об’єднати в мікрорайони багатоповерхової забудови, так звані спальні райони. Площа житлових мікрорайонів складає 81,8 га. Для покращення їх інфраструктури необхідно провести ремонту існуючих споруд – міжквартальних проїздів, тротуарів, відновити систему дощової каналізації, влаштувати газони. Дитячі та спортивні майданчики, місця відпочинку населення з лавочками, облаштувати місця складування сміття, тобто контейнерні майданчики. |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих проблем дозволить покращити технічний стан споруд благоустрою наявних у мікрорайонах багатоповерхової забудови, яка має площу 81,8 га, покращить їх привабливість та комфортність проживання населення кількістю близько 25 тис. осіб. Будуть проведені громадські слухання конкурси на визначення кращих проектів благоустрою територій мікрорайонів, тобто громади будуть залучені до вирішення питань покращення громадського простору |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданнями цього проекту є капітальний ремонт споруд благоустрою на території житлових мікрорайонів, приведення їх технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів. В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: - Встановлення бортового каменю –30000 м/п - Встановлення поребрика –20000 м/п - Влаштування тротуарної плитки – 95,0 тис .м2 - Ремонт дощової каналізації – 12000 м/п - Влаштування газонів – 45 тис. м2 - Встановлення лавок – 500 шт. - Облаштування контейнерних майданчиків – 20 шт. - Посадка декоративних дерев і кущів – 2500 шт. - Влаштування дитячих і спортивних майданчиків – 13 шт. |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 5000,0 | 30000,0 | 37000,0 | 72000,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 5000,0 тис. грн. ДФРР –30000,0 тис. грн.; Інвестори – 37000,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.4. Облаштування парків та відпочинкових зон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.34. Реконструкція парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є поліпшення стану відпочинкових, рекреаційних зон, які наявні в місті, збільшення їх туристичної привабливості, поліпшення санітарних і технічних показників технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності перебування людей, сприяння їх активному відпочинку. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста, близько 5000 осіб |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Парк ім. Т. Шевченка знаходиться на окраїні міста і розміщений біля штучно створеної водойми, з притоком води з русла р. Прут. На даний час парк знаходиться в занедбаному стані. Дерева потребують санітарної чистки та формування крони. Самонасіяний чагарник розрісся на всіх зелених зонах у висоту близько 3 метрів. Пішохідні доріжки потребують ремонту. Відсутні лавки, урни, туалети та інші елементи малих архітектурних форм. Відповідно до проекту необхідно провести комплекс робіт щодо зрізання аварійних і фаутних дерев, формування крони здорових дерев, ліквідації чагарників, влаштування доріжок з тротуарної плитки, встановлення лавок, урн, є потреба влаштувати декілька туалетів, облаштувати криту сцену для проведення різноманітних заходів, збудувати дитячі і спортивні майданчики для активного відпочинку. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж міста, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій та дозволить розвиватися діючим підприємствам, сприятиме розвитку туризму та активного відпочинку населення. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - виготовлення проектно-кошторисної документації; - проходження державної експертизи проекту; - безпосереднє виконання будівельно-монтажних робіт, щодо зрізання аварійних і фаутних дерев – 80 шт., формування крони здорових дерев – 350 шт., ліквідації чагарників – 4,5 га, влаштування доріжок з тротуарної плитки – 3,5 тис. м2, встановлення лавок – 30 шт., урн – 60 шт., туалетів – 3 шт., будівництва критої сцени – 1шт, будівництва дитячих і спортивних майданчиків – 2 шт. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | - | 10000,0 | 10000,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 1500,0 тис. грн. інвестиції –8500,0 тис. грн. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, інвестори, виконавці робіт. |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.5. Облаштування місць поховань |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.35. Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломиї |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Метою Проекту є забезпечення в спеціально визначеному місці поховання людей. Благоустрій даної території та забезпечення безперешкодного доступу до поховань. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 10000 тис. осіб |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Для забезпечення поховання людей у відповідності до Закону України «Про поховання і похоронну справу» виділено земельну ділянку під влаштування місця поховання людей. Дана територія знаходиться по вул. Довбуша в північній частині міста. Площа земельної ділянки 8,2 га. На місці створеного кладовища була порожня земельна ділянка передбачена під сінокіс. Необхідно влаштувати дренаж для відведення ґрунтових вод, по периметру території влаштувати водовідвідну канаву для відведення поверхневих вод, прокласти та облаштувати твердим покриття доріжки та алеї, влаштувати мережу зовнішнього освітлення, влаштувати газони, збудувати туалети, збудувати господарські будівлі необхідні для обслуговування кладовища, влаштувати огорожу |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Належний благоустрій території кладовища, забезпечення належного надання послуг по похованню людей |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Завданнями цього проекту є будівництво необхідних споруд на території кладовища по вул. Довбуша. В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: - Влаштування доріжок з щебеневим покриттям – 5054 м2; - Влаштування доріжок з покриття із тротуарної плитки – 3680 м2; - Влаштування асфальтових доріжок – 5763 м2; - Влаштування огорожі – 990 м/п; - Висаджування дерев – 202 шт.; - Влаштування дренажу – 2110 м/п; - Встановлення смітників – 19 шт.; - Встановлення лавок 19 шт.; - Влаштування зовнішнього освітлення - 19 опор, 51 світильник |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 10000,0 | 7000,0 | 17000,0 |
| Джерела фінансування | Фінансування з місцевого бюджету – 2000,0 тис. грн. |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, виконавці робіт. |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.4.6. Регулювання чисельності безпритульних тварин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.36. Притулок для безпритульних тварин |  |  |  |
| Цілі проекту | Проблема безпритульних собак та котів у місті є досить актуальною. Їх кількість становить близько 250 тварин, і воно при невтручанні людини буде зростати через природну функцію розмноження. Ці тварини часто поводяться агресивно, є носіями різного виду захворювань, які можуть приносити шкоду іншим тваринам та населенню. Є численні звернення від мешканців про агресивне поводження бродячих собак. Необхідно здійснити будівництво повноцінного притулку для бродячих тварин, який обладнаний необхідними боксами та технічними приміщеннями і використовуватиметься за визначеним призначенням. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці міста. Близько 5000 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | В місті Коломия існує притулок для бродячих тварин на вул. Горбаша, 10. Однак, він не функціонує відповідно до основного призначення через те, що створений на базі не пристосованого до цього підприємства. Кількість бродячих тварин – це в основному собаки становить близько 250 шт. При існуючій ситуації і не прийнятті мір впливу на неї кількість буде зростати через природну функцію розмноження. В разі їх скупчення через стадний інстинкт ці тварини часто поводяться агресивно, є носіями різного виду захворювань, які можуть приносити шкоду іншим тваринам та населенню. Наданий час через нецільовий підхід до проблеми існують численні звернення від мешканців про агресивне поводження бродячих собак, укуси. Зафіксовані десятки звернень громадян до медичних закладів з укусами. Реалізація проекту передбачає будівництво притулку для безпритульних тварин та облаштування його відповідно до призначення, а саме: - Облаштування притулку для безпритульних тварин медичним, кухонним, технологічним, санітарним обладнанням. - Організація відлову бродячих тварин способом створення бригади з трьох осіб та автомобіля обладнаного вольєрами для безпечного транспортування тварин. - Організація надання медичної допомоги та забезпечення стерилізації відловлених тварин з обов’язковою поміткою про облік і стерилізацію. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створення притулку забезпечить надання допомоги та утримання безпритульним тваринам, які цього потребують. Забезпечить неухильне виконання Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Зробить місто більш безпечним для громадян. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: виготовлення проектно-кошторисної документації; проходження державної експертизи проекту; будівництво притулку для безпритульних тварин розраховане на 150-155 тварин, а саме: - 40 боксів для утримання; - 5 боксів для тимчасової перетримки хворих тварин; - 2 оглядово-маніпуляційних бокси; - будівництво 1 приміщення для приготування їжі та зберігання кормів; - 1 приміщення для персоналу; - службове приміщення (туалет, душова). - влаштування огорожі території Облаштування притулку для безпритульних тварин медичним, кухонним, технологічним, санітарним обладнанням. Організація відлову бродячих тварин способом створення бригади з трьох осіб та автомобіля обладнаного вольєрами для безпечного транспортування тварин; Організація надання медичної допомоги та забезпечення стерилізації виловлених тварин з обов’язковою поміткою про облік і стерилізацію; |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 2200,0 | 1000,0 | 300,0 | 3500,0 |
| Джерела фінансування | Міський бюджет – 500,0 тис. грн. Обласний бюджет – 3000,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Коломийська міська рада, обласний ФОНПС, державний ФОНПС, виконавці робіт. |  |  |  |

Стратегічна ціль Б.5. Розвиток соціальної інфраструктури

| Номер і назва оперативної цілі | Б.5.1. Створення єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.37. Створення служби перевезення інвалідів «Соціальне-таксі» |  |  |  |  |
| Цілі проекту | В м. Коломиї на даний час, на підставі частих звернень осіб з обмеженими можливостями, гостро постала проблема пересування, а саме: безперешкодної можливості доступу до відвідання навчальних закладів, отримання повного спектру соціальних, медичних та побутових послуг, участі в громадському та культурному житті міста. У зв’язку із тим що в більшості інвалідів відсутній власний транспортний засіб, необхідно щоб органи соціального обслуговування могли забезпечити пересування інвалідів. Повноцінна інтеграція інвалідів в громадянське суспільство не може бути повноцінною без забезпечення таких людей спеціальними транспортними засобами. «Соціальне таксі» буде спеціально обладнане для осіб, що пересуваються на інвалідних візках, ходунах або милицях. В рамках проекту буде забезпечено працевлаштування осіб з обмеженнями можливостями на транзитні робочі місця диспетчерів служби «соціального таксі». |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 300-350 громадян |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає створення на базі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг в м. Коломиї надання послуг служби «Соціальне таксі», яке буде здійснювати перевезення інвалідів на візках та інших малорухомих громадян. В рамках проекту передбачається закупівля одного спеціально облаштованого транспорту вартістю 1000 тис. грн, одного комп’ютера та один засіб радіозв’язку для забезпечення роботи диспетчерської служби. Створення додаткових двох робочих місць (диспетчера та водія) для людей з інвалідністю. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | 1. Створення та функціонування 1 служби з організації перевезень людей з обмеженими можливостями на базі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг в м. Коломиї; 2. Транспортування близько 300 - 350 людей з обмеженими фізичними можливостями. 3. Створення 2 робочих місць (диспетчером може бути людина з обмеженими фізичними можливостями); 4. Підвищення рівня мобільності людей з обмеженими можливостями; 5. Покращення шансів на інтеграцію в первинний ринок праці осіб з обмеженими можливостями. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Придбання спеціально облаштованого для перевезень інвалідів авто (1000 тис. грн). Придбання комп’ютерної техніки, офісних меблів та обладнання, засобів радіозв’язку (295 тис. грн). Виготовлення інформаційних флаєрів про роботу служби «Соціального таксі» (5 тис. грн) а також розміщення оголошень у засобах масової інформації. |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1300,0 | 500,0 | 500,0 | 2300,0 |
| Джерела фінансування | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Департамент соціальної політики міської ради; єдиний центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї; Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.5.1. Створення єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.38. Відкриття в Коломиї будинку нічного перебування бездомних осіб |  |  |  |  |
| Цілі проекту | Зменшення кількості осіб які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших видів послуг |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Понад сто осіб, до яких входять особи і працездатного віку і похилого, а також ті, що перебувають у складних життєвих обставинах, та залишились без засобів для існування |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає створення в м. Коломиї будинку нічного перебування. Така необхідність виникла на підставі звернень небайдужих людей, щодо долі бездомних осіб. Даний будинок повинен працювати 24 години на добу, який зможе тимчасово забезпечувати нужденних осіб соціально-побутовими послугами (забезпечення ліжко-місцем, користування душем та пральнею; збереження речей та документів) а також, інформаційні, інші консультативні послуги клієнтам. Надання (у разі потреби та наявності): одягу, взуття (в тому числі вживаним); разовим харчуванням; послугами перукаря; послугами майстрів щодо лагодження одягу та взуття; першою медичною допомогою. |  |  |  |  |
| Очікувані результати | Реалізація Стратегії дасть змогу: - У нічліжному будинку облаштувати: чергову частину; адміністративне приміщення; спальні для чоловіків і жінок; душова, пральня, дезкамера; медичний ізолятор; буфет (їдальня) за умови харчування клієнтів; камера схову для особистих речей. - Надавати можливість нічного перебування бездомних осіб. - Створити якісну систему профілактики бездомності. - Сприяти покращенню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації у місті. |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | Створення на базі виділеного приміщенні будинку нічного перебування з облаштуванням 1 чергової частини, 1 адміністративного приміщення, 6 спалень для чоловіків та жінок (одночасне перебування орієнтовно 60 осіб), 4 душових, 1 пральні, 1 їдальні та однієї камери схову. Інформування через засоби масової інформації, громадські організації бездомних осіб про можливість їхнього тимчасового влаштування до будинку нічного перебування |  |  |  |  |
| Період здійснення | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1300,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4300,0 |
| Джерела фінансування | Іноземний гранд 90% Міський бюджет 10% |  |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Департамент соціальної політики міської ради, Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги |  |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.5.1 Створення єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.39. Створення будівлі-готелю для підтриманого комплексного перебування та проживання найбільш вразливих категорій людей |  |  |  |
| Цілі проекту | Реалізувати для найбільш вразливих категорій людей комфортне та сприятливе середовище шляхом створення готелю. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Одночасна орієнтовна кількість отримувачів послуг розрахована на 52 особи (в умовах стаціонару – 28 (люди похилого віку), денного перебування – 12 (молоді люди з інвалідністю), подобово – 4 (діти з інвалідністю), тимчасово – 8 (кризові сім’ї). |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає на базі будівлі-готелю створити 24 годинний адаптований простір, сприятливе середовище, комфортні умови для комплексного підтриманого проживання, де надається місце для тимчасового проживання, навчання, розвитку та підтримки навичок самостійного проживання, допомога в організації розпорядку дня, організація медичного патронажу, допомога у веденні домашнього господарства для: літніх людей; молодих осіб з інвалідністю; дітей з інвалідністю, сімей, які перебувають у важких життєвих обставинах. Цей проект передбачає надати можливість вищезазначеним особам отримувати якісні платні соціальні послуги: медичний догляд, опіку, організоване дозвілля, харчування, навчання, адаптація в суспільстві, подобове проживання з розрахунком проживання за 1 день. Це дасть змогу літнім людям належно проживати старість. Молодим людям з інвалідністю самореалізовуватись та пристосовуватись до самостійного життя. Дітям з інвалідністю та їхнім батькам, надасть змогу залишати дитину з кваліфікованим персоналом подобо на короткий проміжок часу. Сім’ям надавати підтримку та прихисток. |  |  |  |
| Очікувані результати | - Реалізація будинку-готелю шляхом створення 24-ох кімнат для найбільш вразливих категорій людей. - Створення 15-ти кімнат спеціально обладнаних для осіб похилого віку; - Створення робочого простору 4-ох майстерень для молодих осіб з інвалідністю; - Створення 2-ох кімнат для по-добового догляду за дітьми з інвалідністю. - Створення 3-ох соціальних кімнат для кризових сімей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Реалізувати створення будинку-готелю шляхом створення 24-ох кімнат для найбільш вразливих категорій людей. Згідно розробленого ескізного проекту. - Створити 15-ти кімнат спеціально обладнаних для осіб похилого віку. - Створити робочий простір з 4-ох майстерень для молодих осіб з інвалідністю. - Створити 2 кімнати для по-добового догляду за дітьми з інвалідністю. - Створити 3 соціальні кімнати для кризових сімей. - Реконструювати приміщення будівлі. - Облаштувати будівлю та прилеглу територію. - Інформувати про створення даного будинку-готелю. - Надавати соціальні послуги. |  |  |  |
| Період здійснення | жовтень 2017 р. – червень 2019 р. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 500,0 | 900,0 | 500,0 | 1900,0 |
| Джерела фінансування | Іноземний грант 1710,00 (згідно розробленого ескізного проекту) Міський бюджет (10% від вартості проекту) |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Міська рада; департамент соціальної політики міської ради; підрядні організації |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б 5.1 Створення Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.40. Транскордонна співпраця – раннє втручання |  |  |  |
| Цілі проекту | Забезпечення дітям з інвалідністю якісних, комфортних, адаптованих умов шляхом перебудови, розбудови, пристосування та розвитку реабілітаційної установи |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Кількість отримувачів послуг біля 100 осіб – діти з інвалідністю, молоді люди з інвалідністю, школярі, батьки та опікуни. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає на базі Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів модернізацію даху та створення мансардного поверху для облаштування інтегрованих майстерень для занять з трудотерапії, де одночасно діти з інвалідністю та школярі будуть проводити час, займатись, розвиватись та створювати спільні вироби ручної роботи. Добудову оздоровчого комплексу з басейном для індивідуальних занять з гідро процедур з дітьми, які мають захворювання та порушення опорно-рухового апарату, дитячого церебрального паралічу, психічні розлади. Створення зони для проведення лікувальної гімнастики та масажу згідно рекомендацій лікуючого лікаря. Облаштування приміщення та прилеглої території ліфтом та пандусами задля доступного переміщення та адаптованого простору для особливих дітей та молоді. Допомогти особам з інвалідністю безпечно переміщуватись та відчувати себе мобільними на території закладу. В рамках проекту передбачається закупівля спеціалізованого реабілітаційного обладнання, спеціальних меблів пристосованих для потреб та індивідуальних особливостей кожного. Проект також включає навчання персоналу та обмін досвідом з подібними установами на тренінгах, семінарах, зустрічах, консультаціях, задля покращення роботи та надання якісних послуг особливим дітям. Організацію та проведення літніх таборів, культурно-спортивних заходів та екскурсій для дітей та молоді за межами закладу для соціалізації їх в суспільстві. Проведення круглих столів , консультацій, поїздок для батьків особливих дітей, яким потрібна додаткова інформація щодо опіки, догляду та кращого розуміння своїх дітей. |  |  |  |
| Очікувані результати | Очікувані результати передбачені розробленим попереднім ескізним проектом: - Модернізація даху площею 350 м кв.; - Створення мансардного поверху площею 209 м кв.; - Облаштування 4-ох майстерень станками, верстатами, підручними матеріалами, 4-ма комплектами меблів (стільці, стелажі, столи тощо) адаптованих під особливих дітей для трудотерапії в яких будуть проводитись заняття по виготовленню свічок, еко-мила, відкриток та футболок з емблемами в інтегрованій групі 20-ти дітей протягом дня під керівництвом чотирьох асистентів; - Придбання реабілітаційного обладнання 1 вертикалізатора, 5 спеціально- адаптованих крісел для перебування в них на протязі дня фіксуючи їх в правильному положенні для запобігання виникнення деформацій та профілактики виникнення контрактур тіла; - Встановлення 1 ліфта; - Облаштування 2-ох пандусів на прилеглій території; - Будівництво басейну площею 40 м кв., де будуть проводитися індивідуальні та групові заняття з дітьми по 40 хв, на протязі дня з орієнтованою кількістю 15 дітей з інвалідністю, та групу дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність и в кількості 15-ти дітей під супроводом інструктора та наглядом батьків; - Створення додаткового робочого простору 120 м кв., де буде розміщено конференц зал для проведення тренінгів, семінарів, навчань , кімната персоналу для 24 працівників закладу, кабінет адміністрації та літня тераса; Понад 100 осіб (діти з інвалідністю, молоді люди з інвалідністю, школярі та батьки дітей та молоді з інвалідністю) зможуть отримувати послуги в модернізованому приміщенні протягом місяця. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Пошук підрядної організації; - Будівництво басейну; - Модернізація даху; - Облаштування майстерень; - Облаштування території пандусами; - Встановлення спеціалізованого ліфта; - Закупівля меблів та обладнання; - Надання якісних послуг в модернізованому приміщенні; - Проведення індивідуальних та групових щотижневих занять з гідро процедур для 30-ти осіб; - Проведення 20-ти годин трудотерапії залучивши до 100 дітей в тиждень; - Створення умов для інтеграції дітей з інвалідністю та школярів, задіявши всі школи міста. |  |  |  |
| Період здійснення | червень 2017 р. – червень 2019 р. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 5250,0 | 10500,0 | 5250,0 | 21000,0 |
| Джерела фінансування | Інвестиційний проект «Польща-Україна-Білорусь» Міський бюджет (10% від вартості проекту) |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Партнери місто Свіднік Польща; Міська рада; підрядні організації; єдиний центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, |  |  |  |

| Номер і назва оперативної цілі | Б.5.2 Підтримка громадських організацій з соціальними послугами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | Б.41. Створення програми підтримки громадських організацій з соціальними послугами |  |  |  |
| Цілі проекту | Створити програму для громадських організацій які надають соціальні послуги |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Орієнтовна кількість отримувачів, яким будуть надаватися послуги біля 1000 осіб на рік – особи, які потребують в отриманні соціальних послуг. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає вдосконалення роботи у сфері соціальної політики в м. Коломия, створюючи належні умови для співпраці, налагодити роботу з громадськими організаціями, які надають соціальні послуги. Розробити план дій, щодо подальшої роботи в соціальній сфері. Визначити пріоритетні напрямки роботи кожної громадської організації та впровадити комплексні соціальні послуги в м. Коломия. Стратегічним завданням даного проекту є створення на території міста такого середовища, яке б стимулювало залучення до цього процесу якомога ширших верств населення, встановлення партнерських відносин між владою, громадськими організаціями та громадянами. Реалізація діяльності формується на принципах: відкритості, прозорості та публічності задля адаптації та залучення більшої кількості організацій до обговорення та вирішення проблем міста шляхом створення Громадської ради, керівник якої буде скеровувати, організовувати роботу та нести персональну відповідальність за виконання поставлених вище завдань. Проведення та популяризація співпраці влади з Громадською радою. Моніторинг та аналіз здійснених заходів для запровадження в майбутньому більш ефективних форм соціальної роботи в місті. |  |  |  |
| Очікувані результати | - Зростання активності громадських організацій в соціальній сфері. - Залучення більшої кількості громадян до процесу розвитку громади міста. - Встановлення партнерських відносин між владою і громадськими організаціями. - Вдосконалення наявних та виявлення нових форм та напрямів співпраці. - Здобуття та розширення досвіду громадських організацій згідно соціальних напрямів співпраці. - Підвищення результативності виконання міською радою своїх завдань та вдосконалення якості муніципальних послуг. - Залучення інвестицій у розвиток соціальної сфери м. Коломиї. - Недопущення дублювання однієї і тієї ж діяльності громадських організацій та державних установ. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | - Організувати круглий стіл представників місцевої влади з громадськими організаціями, які надають соціальні послуги. - Створити Громадську раду, яка буде координувати соціальну роботу в місті. - Підписати меморандум про їх співпрацю. - Визначити проблемні питання соціальної роботи в місті. - Розробити план дій щодо спільної співпраці громадських організацій. - Залучити нові форми та напрями роботи в соціальній сфері. - Залучити інвестиційні проекти для розвитку та покращення соціальної сфери міста. - Раціональне використання поділу обов’язків між громадськими організаціями та державними установами, шляхом недопущення дублювання однієї і тієї ж діяльності для громади міста. - Залучати робочу силу і волонтерів та надаючи допомогу у вигляді: матеріальної, натуральної, адресної та гуманітарної допомоги. - Безпосередньо проводити спільну соціальну роботу в закладах соціальної сфери (Єдиному центрі надання соціальних послуг; Соціальному таксі; Будинку нічного перебування; Будинку-готелю). |  |  |  |
| Період здійснення | жовтень 2017 р. – червень 2018 р. |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 20 | 20 |  | 40 |
| Джерела фінансування | Іноземні гранти; Міський бюджет (співфінансування); кошти громадських організацій |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Міська рада; Департамент соціальної політики; Громадські організації |  |  |  |