План реалізації Стратегії розвитку Коломийської міської ОТГ

на 2020-2023 рр.

План реалізації Стратегії розвитку Коломийської міської ОТГ на 2020-2023 рр. розроблено за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади. Зміст документу є виключною думкою авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію Уряду Канади.

Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримки процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.

www.pleddg.org.ua

Зміст

Розділ 1. Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії	4

Розділ 2. Програми Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської міської ОТГ на 2020-2023 рр.	7

2.1. Програма А. Коломийська Міська об'єднана територіальна громада – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття	7

Каталог технічних завдань проектів до Програми А. Коломия – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття	10

А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій	10

А.1.1. Вдосконалення управління земельними ресурсами	10

А.1.2. Створення нових інвестиційних продуктів	11

А.3. Розвиток туристичного потенціалу	12

А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів і підвищення якості туристичних послуг	12

А.3.4. Промоція громади	16

А.3.5. Розвиток сільського зеленого туризму	19

2.2. Програма Б. Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища	20

Каталог технічних завдань проектів до Програми Б. Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища	27

Б.1. Розвиток і модернізація інженерної інфраструктури	27

Б.1.1. Реконструкція доріг і тротуарів	27

Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури	45

Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення	49

Б.2. Підвищення рівня енергоефективності	58

Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту	58

Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб	63

Б.4. Розвиток безпечного громадського простору	72

Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель	72

Б.4.3. Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів	80

Б.4.4. Облаштування парків та відпочинкових зон	85

Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг	87

Б.5.1. Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг	87

Б.5.2. Облаштування місць поховань	90

Б.5.3. Розвиток освітньої інфраструктури	91

Розділ 1. Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії

Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 р. (Стратегія) була підготовлена Робочою групою зі стратегічного планування за участі працівників структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств, громадських організацій та мешканців міста шляхом проведення семінарів-практикумів і обговорень, які відбувалися у період з грудня 2016 р. до травня 2017 р.

В Стратегії ставляться цілі та реалізуються принципи їх досягнення, що забезпечує системний і комплексний підхід для ефективного використання наявного потенціалу для подолання проблем, які перешкоджають розвитку міста. Стратегія формує рамки для соціально-економічного росту Коломиї упродовж наступних 10 років (до 2027 року), спрямовуючи зусилля на досягнення стратегічного бачення розвитку громади.

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ

Коломийська об’єднана територіальна громада – регіональний економічний та культурно-туристичний центр Прикарпаття та Покуття, ворота до Гуцульщини: - громада розвиненої високотехнологічної промисловості, привабливе й відкрите для інвесторів; - територія підприємництва і підприємців, де легко відкрити та вести бізнес; - привітна для туристів і гостей, громада добробуту, високої якості життя; - громада, що плекає свою історію й традиції, де є всі можливості для самореалізації та творчого розвитку особистості

Стратегія буде реалізована у три етапи:

- 1 етап: 2017 – 2019 роки,

- 2 етап: 2020 – 2023 роки,

- 3 етап: 2024 – 2026 роки.

Другий етап, передбачений у цьому Плані реалізації Стратегії на 2020 – 2023 роки (План реалізації), представляє перші зусилля щодо перетворення поставлених стратегічних цілей в детальні втручання – програми й проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю та часовими рамками впровадження.

Підготовка Плану реалізації проводилася восени 2019 року відповідно до цілей, поставлених у Стратегії міста Коломиї й адаптованих до реалій новоствореної Коломийської міської ОТГ і з огляду на існуючі та передбачувані можливості й виклики щодо розвитку. Широка група зацікавлених у розвитку громади сторін активно залучалася до процесу мобілізації ідей проектів, котрі оцінювалися й групувалися у тематичні програми відповідно до принципів синергії та взаємодоповнюваності. План реалізації Стратегії також пристосований під наявні фінансові ресурси й можливості реалізації та розроблений так, щоб забезпечити узгодження з стратегічними напрямами й цілями Стратегії розвитку Коломийської міської ОТГ, Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії розвитку Івано-Франківської області та іншими важливими аспектами розвитку.

Особлива увага зосереджена на виявленні та стимулюванні економічного зростання та підвищення якості життя. Програми Плану реалізації повністю співпадають з напрямами розвитку і стратегічними цілями Стратегії:

Напрям розвитку А: Коломийська міська об'єднана територіальна громада – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття.

Напрям розвитку Б: Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища.

Напрями розвитку й стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними після завершення першого програмного циклу, виробленого в цьому Плані реалізації. На операційному рівні, кожна з стратегічних цілей складається з кількох оперативних цілей.

| Напрями реалізації Стратегії |  |
| --- | --- |
| - А. Коломийська міська об'єднана територіальна громада – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття. | Б. Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища. |
| Стратегічні цілі Стратегії |  |
| А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | Б.1. Розвиток і модернізація інженерної інфраструктури |
| А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |
| А.3. Розвиток туристичного потенціалу міста | Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ |
| А.4. Розвиток агроінфраструктури | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |
|  | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |

Вибір наведених вище цілей ґрунтувався на місцевих порівняльних перевагах і дієвому використані визначених можливостей розвитку для скорочення впливу слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків.

Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти Плану реалізації Стратегії. Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, інфраструктурних, соціальних і екологічних цілей.

Розробка Стратегії та Плану її реалізації, які відбувались через залучення широкого кола суб’єктів розвитку міста, є самостійним важливим досягненням процесу стратегічного планування розвитку Коломиї. Окрім відповідальності за здійснення Стратегії, зацікавлені суб‘єкти розвитку міста також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану реалізації, який потрібно проводити перед кожним наступним етапом реалізації.

Перегляд і оновлення Стратегії та Плану її реалізації слід робити для оцінки результатів, досягнутих на цей час, а також для постановки цілей реалізації на наступний період з урахуванням зміни в середовищі й узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області.

При підготовці Плану реалізації Стратегії брались до уваги такі чинники:

- Наявність в Україні політичної волі до приведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність до практики Європейського Союзу, викладені у Стратегії реформ 2020, законах України «Про стимулювання розвитку регіонів» та «Про засади державної регіональної політики».

- Затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України та Стратегію розвитку Івано-Франківської області.

- Визначення найбільш важливих проблем розвитку громади, які можуть бути вирішені на місцевому рівні, виходячи з повноважень органу місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.

- Відповідність програм, напрямів і проектів місцевого розвитку, що пропонуються у Плані реалізації, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії розвитку Коломийської міської ОТГ на період до 2027 року.

Процес розробки Плану реалізації Стратегії відбувався за участі Робочої групи, яка у такому ж складі займалася підготовкою Стратегії розвитку міста Коломиї на період до 2027 року.

Часові рамки Плану реалізації – чотири роки. В той час як стратегічні, оперативні цілі і заходи розробляються на тривалий термін (9-10 років), програми і напрями цього Плану реалізації представляють собою втручання з середньостроковою пріоритетністю, що складаються з проектів розвитку.

В ході процесу підготовки Плану реалізації максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси.

Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Партнером процесу підготовки Плану реалізації Стратегії виступив проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), експерти якого надавали методичне супроводження й допомогу в процесі розробки.

Консультації, проведені між членами Робочої групи, сприяли посиленню їх зацікавленості й забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання і основних пріоритетів розвитку, як головних елементів Стратегії і Плану її реалізації.

Після погодження Робочою групою основних елементів Стратегії розвитку Коломийської міської ОТГ до 2027 р., було проведено роботу з відбору технічних завдань на проекти місцевого розвитку, реалізація яких дозволить досягнути визначені цілі.

У фазі розробки Плану реалізації Стратегії, ідеї проектів були оцінені і зібрані в дві тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План реалізації узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектів, а самі проекти були перевірені на предмет відповідності до проекту Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії розвитку Івано-Франківської області.

План реалізації Стратегії націлений на використання основних економічних можливостей розвитку ОТГ. Він також враховує оптимальні способи сприяння сталості – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.

Розділ 2. Програми Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської міської ОТГ на 2020-2023 рр.

2.1. Програма А. Коломийська міська об'єднана територіальна громада – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття

Основна мета Програми – забезпечення умов для створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та рівня доходів населення.

Програма А відповідає стратегічному напряму розвитку «Коломийська об'єднана територіальна громада  – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття».

Досягнення цієї цілі у період 2020-2023 років передбачається реалізувати через 3 відповідних стратегічні цілі та 21 проект.

Програма «Коломия – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття» добре координується з програмою «Коломия – громада якісного середовища» (Програма 2).

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних і місцевих експертів на основі пропозицій, що надійшли від підприємств, установ та організацій міста, структурні підрозділів міської ради, бізнесових кіл, громадських організацій та населення.

Програма складається з трьох стратегічних цілей, які включають в себе:

А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій

А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців

А.3. Розвиток туристичного потенціалу міста

А.4. Розвиток агроінфраструктури

Орієнтовний фінансовий план Програми А. «Коломийська міська об'єднана територіальна громада – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття»

| Назва проекту регіонального розвитку | 2020 місц. бюджет | 2021 місц. бюджет | 2022 місц. бюджет | 2023 місц. бюджет | Усього місц. бюджет | 2020 заг. бюджет | 2021 заг. бюджет | 2022 заг. бюджет | 2023 заг. бюджет | Усього заг. бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | 1100 | 1200 | 1300 |  | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 |  | 3600 |
| 1. Відведення земель для створення індустріального парку | 500 | 500 | 500 |  | 1500 | 500 | 500 | 500 |  | 1500 |
| 2. Інвентаризація земель міста | 500 | 500 | 500 |  | 1500 | 500 | 500 | 500 |  | 1500 |
| 3. Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього підприємництва | 100 | 200 | 300 |  | 600 | 100 | 200 | 300 |  | 600 |
| А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3. Розвиток туристичного потенціалу | 2060 | 1260 | 1220 |  | 4890 | 2515 | 1265 | 1225 |  | 5005 |
| 4. Проведення 30-ї річниці Першого Всесвітнього Собору Духовної України | 900 |  |  |  | 900 | 1000 |  |  |  | 1000 |
| 5. Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» | 350 | 350 | 350 |  | 1050 | 350 | 350 | 350 |  | 1050 |
| 6. Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» | 350 | 350 | 350 |  | 1050 | 350 | 350 | 350 |  | 1050 |
| 7. Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | 250 | 250 | 250 |  | 750 | 250 | 250 | 250 |  | 750 |
| 8. Проведення «Дня села Воскресинці» | 70 | 70 | 70 |  | 210 | 75 | 75 | 75 |  | 225 |
| 9. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів з метою популяризації Коломийської міської об’єднаної територіальної громади | 400 | 200 | 200 |  | 800 | 400 | 200 | 200 |  | 800 |
| 10. Сільський зелений туризм – точка росту Коломийської громади | 90 | 40 |  |  | 130 | 90 | 40 |  |  | 130 |
| А.4. Розвиток агроінфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Каталог технічних завдань проектів до Програми А. Коломия – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття

А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій

А.1.1. Вдосконалення управління земельними ресурсами

| Назва проекту | 1. Відведення земель для створення індустріального парку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.1.1. Вдосконалення управління земельними ресурсами |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення індустріального парку |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Територіальна громада міста Коломиї |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проект передбачає відведення і юридичне оформлення земельної ділянки для створення Коломийського Індустріального парку. Індустріальний (промисловий) парк – це визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері промислового виробництва, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених законодавством та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Відведення та юридичне оформлення земельної ділянки під Індустріальний парк. Індустріальні парки є однією з найефективніших форм залучення інвестицій, стимулювання економічного розвитку та підвищення рівня соціально-економічного добробуту населення міста Коломиї. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | 1. Підготовка проектів рішень. 2. Відбір виконавців робіт. 3. Проведення комунікацій до земельної ділянки. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту |  |  |  |  |

| Назва проекту | 2. Інвентаризація земель міста |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.1.1. Вдосконалення управління земельними ресурсами |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Проведення повної інвентаризації земель міста Коломиї |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Коломия |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Територіальна громада міста Коломиї |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проект включає комплекс заходів з проведення землевпорядних та кадастрових робіт. Інвентаризація земель проводиться для встановлення місця розташування земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | 1. Створюється повноцінна база даних про всі земельні ділянки в межах населеного пункту на паперових та електронних носіях. Завдяки цьому, підвищується його інвестиційна привабливість, спрощується пошук потенційних земельних ділянок для інвестора та містобудівних потреб. 2. Міська влада отримує можливість організації постійного контролю за використанням земель в населеному пункті. 3. Виявлення всіх землекористувачів, власників землі зі встановленням меж їх ділянок. 4. Виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням 5. Значно скорочуються витрати жителів міста при виготовленні кадастрового номеру земельної ділянки, приватизації землі. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | 1. Виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста. 2. Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку). |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

А.1.2. Створення нових інвестиційних продуктів

| Назва проекту | 3. Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.1.2. Створення нових інвестиційних продуктів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Мета – запровадження дієвих інструментів підтримки бізнесу Завдання – фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом часткової компенсації з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | На території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Малий та середній бізнес, бажаючі відкрити свою власну справу Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Фінансова допомога бізнесу та бажаючим відкрити свою власну справу Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Насичення регіонального ринку товарами та послугами, підвищення їх якості шляхом створення конкурентного середовища |  |  |  |
| соціальний вплив | Вирішення проблем зайнятості, в тому числі вивільнених осіб та покращення рівня життя населення |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Основні заходи передбачають часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього підприємництва |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 600,0 |
| інші джерела | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту |  |  |  |  |

А.3. Розвиток туристичного потенціалу

А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів і підвищення якості туристичних послуг

| Назва проекту | 4. Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | - Популяризація традицій українського писанкарства - Виявлення і підтримка обдарованих дітей та юнацтва - Промоція міста Коломиї на Всеукраїнському рівні |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | - Населення міста та гості міста –майстри-писанкарі разом з їхніми учнями - учасники фольклорних колективів |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проблема збереження власної унікальної ідентичності в умовах глобалізації. Всеукраїнський відкритий фольклорний фестиваль «Писанка» відбувається щорічно в першу суботу та неділю після свята Воскресіння Христового. В конкурсі з розпису писанок у фестивалі беруть участь близько 100 майстрів писанкарства з України та з-за кордону, 1000 учасників фольклорних гуртів з 11 областей України, які виконують фольклорно-етнографічні твори Великоднього християнського і календарно-обрядового змісту, зокрема: пісні, великодні ігри, гаївки, веснянки, театралізовані сценки та хореографічні композиції; в рамках фестивалю організовується виставка-продаж, майстер-класи різних видів декоративно-ужиткового мистецтва: лозоплетіння, вишивки, ткацтва, гончарства, килимарства, різьбярства, бондарства, національного одягу, художніх виробів зі шкіри, бісеру, сиру та ін. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | - Популяризація традицій писанкарства, творчості майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, обрядових фольклорно-етнографічних творів; - Жителям та гостям міста протягом двох днів фестивалю будуть представлені творчі доробки близько 40 колективів з міста та різних областей (1000 осіб); - Заохочення учнівської молоді до освоєння писанкового мистецтва; - Покращення туристичної привабливості міста; - Близько 10000 осіб, в тому числі гості міста, зможуть побачити денну та вечірню мистецьку програму протягом двох днів; - Близько 100 учасників з різних областей України візьмуть участь у конкурсі з розписування писанок. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Промоція міста на Всеукраїнському та міжнародному рівні. Залучення туристів . Поступлення коштів в міський бюджет. |  |  |  |
| соціальний вплив | Сприяння формуванню високої естетичної культури у широких верств населення. |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Розробка програми фестивалю; - Гарантована оплата запрошених колективів-учасників (за угодою) - Організація харчування та проживання учасників заходу, членів журі - Оренда приміщення для проведення заходу - Транспортні послуги (оренда) - Оренда технічного обладнання (оренда сцени, звукового та світлового обладнання ) - Встановлення сцени - Замовлення біотуалетів (6-7 шт.) - Поліграфічні послуги: замовлення банера на сцену 6*6 м, друк 50 афіш форматом А4 та 10 афіш на цупкому папері формату А3. - Оплата інформаційно-рекламних послуг: реклама на місцевому радіо та телебаченні (оголошення реклами тричі на день на радіо та двічі на день на телебаченні протягом двох тижнів), замовлення реклами на 10 сітілайтах по місту. - Придбання призів та нагородження учасників подяками та пам’ятними подарунками. - Утримання служби виконавця |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1050,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту |  |  |  |  |

| Назва проекту | 5. Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | - Розвиток, збереження та популяризація українських хореографічних традицій та автентичних творів; - Популяризація різних напрямів декоративно-ужиткового мистецтва та фольклорно-етнографічних традицій різних регіонів України; - Розширення культурних зв'язків з різними регіонами України, країнами ЄС та близького зарубіжжя - Сприяння зростанню професійної майстерності керівників та учасників колективів; - Залучення до активної діяльності учнівської та студентської молоді. - Відкриття нових молодих талановитих імен. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | - Населення міста, гості міста, учасники фестивалю. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проблема збереження власної унікальної ідентичності в умовах глобалізації. Даний фестиваль проводиться щорічно у травні протягом трьох днів, об’єднує танцювальні колективи народної хореографії з різних областей України, Польщі, Грузії, Румунії, і включає в себе проведення майстер-класу з хореографії, проведення засідання Національної Хореографічної Спілки України, круглих столів та семінарів в мистецькому центрі «Світовид», виставки декоративно-ужиткового мистецтва, проведення екскурсій для учасників фестивалю, урочисту церемонію відкриття, конкурсних виступ колективів в кількості приблизно 700 осіб, урочисту церемонію закриття фестивалю в міському палаці культури «Народний дім». |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | - Ознайомлення з творчими роботами хореографічних шкіл України і світу; - Сприяння реалізації найбільш цікавих проектів у галузі хореографічного мистецтва; - Сприяння формуванню високої естетичної культури у широких верств населення. - Участь колективів України, Польщі, Грузії та Румунії (близько 700 осіб) у мистецькій програмі фестивалю, яку відвідають близько 6000 осіб; - Залучення молоді (близько 1500 осіб) до участі в серії майстер-класів з хореографії провідних балетмейстерів з України та зарубіжжя, популяризація народного танцю серед учнівської та студентської молоді міста. - Збільшення числа учасників гуртків народної хореографії в місті на декілька десятків осіб; |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Промоція міста на Всеукраїнському та міжнародному рівні. Залучення туристів . Поступлення коштів в міський бюджет. |  |  |  |
| соціальний вплив | Сприяння формуванню високої естетичної культури у широких верств населення. |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Оприлюднення інформації про строки та умови проведення фестивалю; - Прийом заявок та затвердження переліку учасників фестивалю; - Розробка програми фестивалю; - Організація і проведення всіх заходів в рамках фестивалю; - Організація проживання та харчування учасників, - Закупівля реквізитів для оформлення сцени фестивалю; - Оплата інформаційно-рекламних послуг: реклама на місцевому радіо та телебаченні (оголошення реклами декілька разів на день на радіо та телебаченні протягом двох тижнів); - Реклама фестивалю у місцевих друкованих ЗМІ, розміщення інформації про фестиваль на сайті Коломийської міської ради; - Поліграфічні послуги: друк афіш (40 шт.) форматом А4 та 15 афіш на цупкому папері формату А3; - Оренда звукового та світлового обладнання; - Нагородження учасників дипломами; - Вручення призів, нагород та премії учасникам фестивалю. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1050.00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 6. Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Пропаганда українського літературного та музичного мистецтва, шедеврів світової класики і творів сучасних авторів, виявлення нових імен і виконавців високого мистецтва, відродження забутих сторінок неповторної культури України, сприяння розвитку культурних та туристичних зв’язків, духовному забезпеченню підростаючого покоління. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | - Населення міста, гості міста, учасники фестивалю. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проблема збереження власної унікальної ідентичності в умовах глобалізації в класичному жанрі музичного мистецтва в період поширення масової культури. Фестиваль проводиться щорічно на батьківщині композитора Анатолія Кос-Анатольського в місті Коломиї протягом двох-трьох днів в різних залах міста. Протягом фестивальних днів в міському палаці культури «Народний дім», музеї історії міста Коломиї проходять концерти музичних колективів та окремих виконавців класичної української та зарубіжної музики. Своєрідними є “Музичні вітальні” - представлені забутими іменами видатних особистостей, які з тих або інших причин “випали” з історії культури України. Традиційним є концерт учнів та випускників Коломийської дитячої музичної школи №1 імені Анатолія Кос-Анатольського. Фестиваль включає в себе урочисту церемонію відкриття та закриття фестивалю в міському палаці культури «Народний дім». |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | - Пропаганда українського літературного та музичного мистецтва, шедеврів світової класики і творів сучасних авторів, - Виявлення нових імен і виконавців високого мистецтва, відродження забутих сторінок неповторної культури України, - Сприяння розвитку культурних та туристичних зв’язків, духовному забезпеченню підростаючого покоління. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Промоція міста на Всеукраїнському та міжнародному рівні. Залучення туристів . Поступлення коштів в міський бюджет |  |  |  |
| соціальний вплив | Сприяння формуванню високої естетичної культури у широких верств населення. |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Оприлюднення інформації про строки та умови проведення фестивалю; - Прийом заявок та затвердження переліку учасників фестивалю; - Розробка програми фестивалю; - Організація і проведення всіх заходів в рамках фестивалю; - Організація проживання та харчування учасників, - Закупівля реквізитів для оформлення сцени фестивалю; - Оплата інформаційно-рекламних послуг: реклама на місцевому радіо та телебаченні (оголошення реклами декілька разів на день на радіо та телебаченні протягом двох тижнів); - Реклама фестивалю у місцевих друкованих ЗМІ, розміщення інформації про фестиваль на сайті Коломийської міської ради; - Поліграфічні послуги: друк афіш (40 шт.) форматом А4 та 15 афіш на цупкому папері формату А3; - Оренда звукового та світлового обладнання; - Нагородження учасників дипломами; - Вручення призів, нагород та премії учасникам фестивалю. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

А.3.4. Промоція громади

| Назва проекту | 7. Проведення 30-ї річниці Першого Всесвітнього Собору Духовної України |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.3.4. Промоція громади |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Відзначення 30-ї річниці Першого Всесвітнього Собору України, який відбувся в м. Коломиї та с. Воскресинці на Воскресінецькій горі 7-9 липня 1990 року. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | с. Воскресинці та м. Коломия |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці села Воскресинці, міста Коломиї, прилеглих сіл, гості з різних регіонів України та за кордону. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Дане свято проводиться 7-8 липня 2020 року і об’єднує всіх учасників тих подій. Включає в себе проведення круглих столів, святкового богослужіння на Воскресінецькій горі, театралізоване дійство та виступ художніх колективів як нашого регіону так і гостей. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Проведення даного святкування відкриє для гостей свята економічний і туристичний потенціал с. Воскресинці. |  |  |  |
| соціальний вплив | При підготовці до свята покращиться інфраструктура села. |  |  |  |
| екологічний вплив | Буде проведено толоки по прибиранню території для покращення екологічного стану. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | 1. Завершити будівництво пішохідного переходу(кладки) через р. Прут в с. Воскресинці; 2. Провести ремонт доріг: вул.Шевченка, Сагайдачного ,Зелена, Запруття; 3. Розробка програми святкування; 4. Організація і проведення всіх заходів в рамках свята; 5. Закупівля реквізитів для оформлення сцени, оренда звукового і світлового обладнання; 6. Оплата інформаційно-рекламних послуг. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 900,00 | - | - | 900,00 |
| інші джерела | 100,00 | - | - | 100,00 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 8. Проведення «Дня села Воскресинці» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.3.4. Промоція громади |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | -Популяризація історії села, подій які відбувались на території села; -Популяризація різних напрямків декоративно-ужиткового мистецтва та фолькльорно-етнографічних традицій села; -Розширення культурних зв’язків з різними регіонами; -Сприяння зростанню професійної майстерності керівників та учасників художніх колективів; -Залучення до активної діяльності учнівської та студентської молоді; -Відкриття нових талановитих імен. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці села – 1500 осіб, гості села – 250 осіб, учасники свята – 100 осіб. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Дане свято проводиться щорічно у травні місяці протягом одного дня, об`єднує художні та танцювальні колективи регіону, і включає в себе проведення круглих столів, виставки декоративно-ужиткового мистецтва, урочисту церемонію відкриття, виступ колективів в кількості приблизно 150 осіб, урочисту церемонію закриття. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Дасть можливість для розвитку підприємництва в селі. |  |  |  |
| соціальний вплив | Популяризація звичаїв, народних ремесл, художньої самодіяльності села. Ознайомлення гостей з історією села. |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | -Розробка програми свята «Дня села Воскресинці»; -Організація і проведення всіх заходів в рамках свята; -Закупівля реквізитів для оформлення сцени; -Оплата інформаційно-рекламних послуг: реклама на місцевому радіо та телебаченні(оголошення реклами декілька разів на день на радіо та телебаченні протягом двох тижнів; -Реклама свята у місцевих друкованих ЗМІ, розміщення інформації про свято на сайті Коломийської міської ради; -Поліграфічні послуго: друк афіш (40 штук) форматом А4 та 15 афіш на цупкому папері формату А3; -Оренда звукового та світлового обладнання. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 9. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів з метою популяризації Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.3.4. Промоція громади |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є виготовлення промоційної продукції для представлення туристичного потенціалу громади та позитивного туристичного іміджу. Сьогодні ніхто не ставить під сумнів туристичний, науковий, культурний потенціал Коломийської міської ОТГ. Однак проблема в тому, як навчитися його професійно використовувати. Згідно статистичних даних Коломию відвідує 82 тис. туристів в рік тому основним завданням розвитку туризму та збільшення відвідувачів в ОТГ являється проведення правильної промоційної політики для створення туристичного та культурного іміджу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі громади, гості та туристи |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Коломийська міська ОТГ має свої туристичні переваги та недоліки, якими можна управляти, та які можна перетворити на додаткові переваги для цього пропонуються різні механізми промоції, зокрема медійні але при цьому слід пам’ятати – рекламувати потрібно готовий продукт, який окрім гарної «обгортки» має мати «смачну начинку». Громада виділила для себе чотири аспекти промоції для покращення іміджу в Україні та світі, а саме: туристичні маршрути; буклети; проморолики; інформаційні бокси. Промоційний продукт забезпечить сприятливі умови для розвитку внутрішнього туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Результат реалізації проекту дасть змогу: - збільшить щорічні надходження до бюджету міста до 10%; - збільшить кількість туристів та екскурсантів на 65%. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Виготовлення роздаткових матеріалів на п’яти мовах (українська, англійська, польська, німецька, китайська) для туристичної промоції громади. - 15000 примірників буклетів про культурний тур містом А4, повноколірний, двосторонній на 10 сторінок; - 15000 карт з туристичними маршрутами А3, кольорові, двосторонні; - 5000 рекламних листівок 1/3 А4 210х100мм, кольорові, двосторонні; - Розміщення інформації про туристичні можливості громади на сайті та трьох інформаційних боксах розміщених в місцях прибуття туристів; - Створення медійного продукту для презентації туристичного іміджу громади 6 промороликів HD якості до 2 хв. на двох мовах (українська, англійська); - Просування продукту виставки, сайти, соціальні мережі, телебачення. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

А.3.5. Розвиток сільського зеленого туризму

| Назва проекту | 10. Сільський зелений туризм – точка росту Коломийської громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | А.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | А.3.5. Розвиток сільського зеленого туризму |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Формування рекреаційної бази Коломийської міської ОТГ. Динамічне збільшення надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей, таких як : транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, інвестиційна діяльність, сільське господарство. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Територія Коломийської міської ОТГ |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці Коломийської міської ОТГ, гості, туристи, потенційні інвестори. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність капіталовкладень на створення нових робочих місць у сільській місцевості. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Залучення інвестицій та сприяння туристичному клімату, зокрема іноземних туристів. |  |  |  |
| соціальний вплив | Відродження й розвитку традиційної культури |  |  |  |
| екологічний вплив | Сільський екологічний відпочинок. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Родзинкою сільського зеленого туризму має стати яскрава анімація, тобто пожвавлення програм обслуговування, відпочинку і дозвілля туристів ігровими елементами та шоу-програмами на базі історико-етнографічної та культурної спадщини громади. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 90,0 | 40,0 |  | 130,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) | Дане проектне завдання передбачає отримання реальних доходів у сфері сільського туризму від таких видів діяльності, як: - облаштування туристичних маршрутів; - облаштування й експлуатація стоянок для туристів; - робота гідом чи екскурсоводом; - транспортне обслуговування туристів; - дозвільна діяльність (полювання, аматорське та спортивне рибальство); - прокат туристичного спорядження; - послуги приймання туристів; - кулінарні послуги. |  |  |  |

2.2. Програма Б. Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища

Основна мета Програми – покращення умов життя мешканців, туристів і гостей міста через удосконалення міської інфраструктури, рівня та якості послуг і створення безпечного громадського простору.

Програма Б відповідає Стратегічному напряму розвитку «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища».

Для досягнення цієї цілі у період 2020-2023 років передбачається реалізувати 5 відповідних стратегічних цілей та 41 проект.

Програма «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища» добре координується з програмою «Коломия – регіональний економічний і туристичний центр Прикарпаття» (Програма 1).

Структура Програми

В основу програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від підприємств, установ та організацій міста, структурних підрозділів міської ради, представників бізнесу, громадських організацій та населення.

Програма складається з п’яти стратегічних цілей, які включають:

Б.1. Розвиток і модернізація інженерної інфраструктури

Б.2. Підвищення рівня енергоефективності

Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ

Б.4. Розвиток безпечного громадського простору Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг

Орієнтовний фінансовий план Програми Б. «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища»

| Назва проекту регіонального розвитку | 2020 місц. бюджет | 2021 місц. бюджет | 2022 місц. бюджет | 2023 місц. бюджет | Усього місцевий бюджет | 2020 заг. бюджет | 2021 заг. бюджет | 2022 заг. бюджет | 2023 заг. бюджет | Усього заг. бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б.1. Розвиток і модернізація інженерної інфраструктури | 12424 | 22553 | 13003 | 3506 | 51486 | 51075 | 56538 | 43494 | 7701 | 158808 |
| 11. Капітальний ремонт вул. Молодіжна в с. Воскресинці. | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 |
| 12. Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в с. Воскресинці. | 600 |  |  |  | 600 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 1265 |
| 13. Капітальний ремонт вул. Січових стрільців в с. Воскресинці. | 1000 | 1000 | 1000 |  | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 15000 |
| 14. Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Воскресинці. | 1000 | 1000 | 1000 |  | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 15000 |
| 15. Капітальний ремонт моста через потічок Перекіпець | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 16. Капітальний ремонт вул. Міцкевича (від вул. Миколайчука до межі ОТГ) в м. Коломия |  | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3155 | 12155 |
| 17. Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломия | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 23 | 23 | 43 | 46 | 135 |
| 18. Капітальний ремонт вул. Старицького в м. Коломия |  | 1000 |  |  | 1000 | 3000 | 4000 | 3000 | 0 | 10000 |
| 19. Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия |  | 1000 |  |  | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 5000 |
| 20. Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломия |  | 1000 |  |  | 1000 | 5000 | 6000 | 5000 | 0 | 16000 |
| 21. Реконструкція вулиці Б. Хмельницького (від вул. Петлюри до вул. Пушкіна) в м. Коломия |  | 1000 |  |  | 1000 | 3000 | 4000 | 3000 | 0 | 10000 |
| 22. Реконструкція вул. Шкрумеляка в м. Коломиї | 1040 |  |  |  | 1040 | 10404 | 0 | 0 | 0 | 10404 |
| 23. Капітальний ремонт тротуару по вул. Українській в с. Саджавка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 24. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні в с. Саджавка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 25. Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Шевченка в с. Шепарівці (ділянка дороги від КП «Коломияводоканал» до кільцевої розв’язки в селі Шепарівці) |  |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 26. Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Шепарівці |  | 700 |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 27. Капітальний ремонт вул. Прикарпатська в с. Шепарівці |  | 700 |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 28. Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста |  | 5000 | 5000 | 3500 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 | 3500 | 13500 |
| 29. Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень | 431 |  |  |  | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 30. Розумні зупинки | 150 | 150 |  |  | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 |
| 31. Створення комунального громадського транспорту | 5000 | 5000 | 5000 |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 15000 |
| 32. Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі пішохідного переходу в с. Воскресинці |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| 33. Реконструкція водопровідних мереж і підключення Воскресинцівського ліцею та дитячого садка до централізованої мережі водопостачання | 800 |  |  |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 34. Будівництво каналізаційних мереж і очисних споруд в с. Воскресинці | 1000 | 1000 | 1000 |  | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 16500 |
| 35. Будівництво каналізаційного колектора – уникнення підтоплень |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 36. Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві |  |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 13 | 0 | 25 |
| 37. Реконструкція водозабірних споруд |  |  |  |  | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 38. Реконструкція водопровідних мереж і абонентних підключень |  |  |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 39. Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломия |  |  |  |  | 0 | 25 | 25 | 30 | 0 | 80 |
| 40. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия |  |  |  |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 41. Створення та впровадження геоінформаційної системи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
| Б.2. Підвищення рівня енергоефективності | 5829 | 9650 | 6250 | 1950 | 23679 | 11158 | 14250 | 10850 | 6250 | 42508 |
| 42. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 15000 |
| 43. Енергоаудит будівель бюджетної сфери Коломийської міської ОТГ | 50 | 50 | 50 |  | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 |
| 44. Встановлення вуличного освітлення |  |  |  |  | 0 | 0 | 550 | 650 | 800 | 2000 |
| 45. Встановлення вуличного освітлення в с. Шепарівці по вул. Шевченка (ділянка дороги від КП «Коломияводоканал» до кільцевої розв’язки в с. Шепарівці) | 200 | 200 |  |  | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 800 |
| 46. Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі в с. Воскресинці | 750 | 700 | - |  | 1450 | 750 | 700 | 0 | 0 | 1450 |
| 47. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 48. Встановлення вуличного освітлення в с. Товмачик |  | 500 |  |  | 500 | 529 | 500 | 500 | 0 | 1529 |
| 49. «Е – Тепло» | 49 |  |  |  | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 50. Термомодернізація будівлі Народного дому с. Воскресинці |  | 2200 |  |  | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |
| 51. Термомодернізація будівлі дитячого садка «Світанок» с. Воскресинці |  | 800 |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 52. Термомодернізація будівлі Адміністративного будинку с. Воскресинці | 1000 |  |  |  | 1000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| 53. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського адміністративного будинку |  |  | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 54. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського ліцею |  | 1400 |  |  | 1400 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2250 |
| 55. Термодернізація будівлі Саджавського ліцею |  |  | 1550 | 1200 | 2750 | 0 | 0 | 2000 | 1700 | 3700 |
| 56. Капітальний ремонт дахового покриття будівлі Саджавського дитячого садочка «Дударик» |  |  | 450 |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 57. Термомедернізація будівель бюджетних установ Коломийської міської ОТГ | 30 | 50 | 50 |  | 130 | 30 | 50 | 50 | 0 | 130 |
| 58. Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів | 3000 | 3000 | 3000 |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 9000 |
| Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4. Розвиток безпечного громадського простору | 32794 | 11967 | 18000 | 13808 | 76569 | 229633 | 141732 | 109900 | 50078 | 531342 |
| 59. Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі старостинського округу по вул. Шевченка, 108 в с. Шепарівці | 350 |  |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 60. Капітальний ремонт приміщення Шепарівцівської гімназії | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 61. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 1200 |
| 62. Капітальний ремонт спортзалу Іванівецького НВК |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 63. Капітальний ремонт (перекриття даху) Товмачицького ліцею | 1300 |  |  |  | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| 64. Реконструкція адмінбудинку під дитячий садок | 1000 | 500.0 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 65. Капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Товмачик |  | 500.0 | 500.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. Будівництво типової будівлі басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломиї | 10844 |  |  |  | 10844 | 108443 | 0 | 0 | 0 | 108443 |
| 67. Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї |  |  |  |  | 0 | 12473 | 0 | 0 | 0 | 12473 |
| 68. Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри, 11 в м. Коломия | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | 8588 | 8588 | 0 | 0 | 17176 |
| 69. Благоустрій спальних районів | 10000 | 10000,0 | 10000 | 10000 | 30000 | 40000 | 30000 | 40000 | 40000 | 150000 |
| 70. Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т. Шевченка) в м. Коломия | 1000 | 2767 |  |  | 3767 | 11000 | 26664 | 0 | 0 | 37664 |
| 71. Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м. Коломиї |  | 1000 | 1000 |  | 2000 | 0 | 10000 | 11000 | 0 | 21000 |
| 72. «Притулок для безпритульних тварин» |  | 1000 | 2000 | 808 | 3808 | 10000 | 11000 | 12000 | 5078 | 38078 |
| 73. Капітальний ремонт споруд парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | 1000 | 1000,0,0 | 1000 |  | 2000 | 10000 | 19000 | 30000 | 0 | 59000 |
| 74. Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия |  |  |  |  | 0 | 14579 | 14579 | 0 | 0 | 29159 |
| Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. Модернізація приміщення Єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг міста Коломиї | 1000 | 900 | 500 |  | 2400 | 1000 | 900 | 500 | 0 | 2400 |
| 76. Соціальне містечко в Коломийській міській ОТГ |  | 1000 | 500 |  | 1500 | 1500 | 11500 | 9500 | 0 | 22500 |
| 77. Удосконалення соціальної послуги з перевезення людей «соціальне таксі» |  |  |  |  | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 |
| 78. Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломия | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 |
| 79. Створення нового освітнього простору «Нове українське дошкілля» | 300 | 400 | 500 |  | 1200 | 300 | 400 | 500 | 0 | 1200 |
| 80. Клуб робототехніки | 100 | 200 |  |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 600 |
| 81. STEM-лабораторія | 200 | 200 |  |  | 400 | 200 | 500 | 0 | 0 | 700 |
| 82. Створення медіатеки | 300 | 300 | 300 |  | 900 | 700 | 800 | 600 | 0 | 2100 |
| 83. Створення шахових клубів | 200 | 200 | 200 |  | 600 | 300 | 300 | 300 |  | 900 |

|  | 2020 місцевий бюджет | 2021 місцевий бюджет | 2022 місцевий бюджет | 2023 місцевий бюджет | Усього місцевий бюджет | 2020 заг. бюджет | 2021 заг. бюджет | 2022 заг. бюджет | 2023 заг. бюджет | Усього заг. бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б.1. Розвиток і модернізація інженерної інфраструктури | 12424 | 22553 | 13003 | 3506 | 51486 | 51075 | 56538 | 43494 | 7701 | 158808 |
| Б.2. Підвищення рівня енергоефективності | 5829 | 9650 | 6250 | 1950 | 23679 | 11158 | 14250 | 10850 | 6250 | 42508 |
| Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4. Розвиток безпечного громадського простору | 32794 | 11967 | 18000 | 13808 | 76569 | 229633 | 141732 | 109900 | 50078 | 531342 |

Каталог технічних завдань проектів до Програми Б. Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища

Б.1. Розвиток і модернізація інженерної інфраструктури

Б.1.1. Реконструкція доріг і тротуарів

| Назва проекту | 11. Капітальний ремонт вул. Молодіжна в с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Вулиця Молодіжна знаходиться в центральній частині села біля Воскресинцівського ліцею та сполучує вул. Черемшини та Шкільну. На даний час дорожнє покриття та тротуари вулиці є незадовільними та рух по них ускладнений. Проведення ямкового ремонту недоцільно. Пошкодження становить 90%.Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі по вул. Молодіжна в с. Воскресинці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Водії села, транзитний транспорт, також мешканці села та гості так, як на даній вулиці немає тротуарів і люди пересуваються по дорозі. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проїжджа частина вулиці Молодіжна має асфальтобетонне покриття. Загальна протяжність вулиці 550 м/п. Ширина проїжджої частини 6-7 м. Наявний 1 тротуар шириною від 1,5 до 2,0 метрів. В результаті експлуатації виникли деформації руйнації викликані навантаженням від руху автотранспорту та зношеності асфальтобетонної суміші. Пошкодження проїжджої частини становить 90%. Необхідно провести ліквідацію деформацій механізованим способом, заміну бортового каменю протяжністю550 м. п., вирівнювання основи чорним щебнем, влаштування верхнього шару покриття асфальтобетонною сумішшю товщиною 5 см. площею 3850 кв. м. відновлення роботи дощової каналізації, розбирання та влаштування нового тротуарного покриття із тротуарної плитки площею 1100 кв.м. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Проведення ремонту дорогу дасть змогу водіям скоріше долати шлях до місця призначення, поліпшить сполучення між частинами села та м.Коломия , зекономить кошти бюджету на щорічний поточний ремонт дороги. |  |  |  |
| соціальний вплив | Вирішення проблеми дозволить покращити стан дорожнього покриття вулиці, забезпечить безпеку дорожнього руху вулицею, буде сприяти запобіганню. руйнації житлових будинків. |  |  |  |
| екологічний вплив | Якісніше пересування вулицею транспорту зменшить викиди вихлопних газів в атмосферу та покращить екологічну ситуацію в селі. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Молодіжна виконуватимуться наступні роботи: - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебню; - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; - улаштування покриттів товщиною 6 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей; - виготовлення проектно-кошторисної документації. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1000,00 | 1000,00 |  | 2000,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 12. Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Вулиця Сагайдачного знаходиться в центральній частині села, знаходиться на в`їзді в село з м. Коломиї. На даний час дорожнє покриття вулиці є незадовільне та рух по ній практично ускладнений. Проведення ямкового ремонту недоцільно. Пошкодження становить 90%. Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі по вул. Сагайдачного в с.Воскресинці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Водії села, транзитний транспорт, також мешканці села та гості так, як на даній вулиці немає тротуарів і люди пересуваються по дорозі. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Сагайдачного є однією із центральних вулиць села, яка є в`їздом в село зі сторони м. Коломиї вул. Міцкевича. По ній здійснюється рух автомобільного транспорту як сільського так і транзитного. Дана вулиця проходить через все село, нею люди добираються на роботу, а також діти до школи. Однак, стан дорожнього покриття вулиці є незадовільним і не забезпечує швидкого, комфортного. економічного і безпечного перевезення пасажирів та пересування громадян пішки. Вулиця має протяжність 800 м/п. Необхідно провести капітальний ремонт вулиці, а саме, влаштувати основу під верхнє покриття проїжджої частини, влаштувати верхнє асфальтове покриття проїжджої частини вулиці товщиною відповідно 6 см. та 4 см. протяжністю 800 м/п. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Проведення ремонту дороги дасть змогу водіям скоріше долати шлях до місця призначення, та зекономить кошти бюджету на щорічний поточний ремонт дороги. |  |  |  |
| соціальний вплив | Вирішення проблеми дозволить покращити стан дорожнього покриття вулиці, забезпечить безпеку дорожнього руху вулицею. |  |  |  |
| екологічний вплив | Якісніше пересування вулицею транспорту зменшить викиди вихлопних газів в атмосферу та покращить екологічну ситуацію в селі. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Сагайдачного виконуватимуться наступні роботи: - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебню; - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону площею 4840 кв. м.; - улаштування покриттів товщиною 6 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей площею 4840 кв. м.; - виготовлення проектно-кошторисної документації. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 665,00 |  |  | 665,00 |
| місцевий бюджет | 600,00 |  |  | 600,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проект | 13. Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців в с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі по вул. Січових Стрільців в с. Воскресинці, яка є однією із центральних вулиць села, візитною карткою в село зі сторони м. Коломиї вул. Міцкевича на перехресті вул. Сагайдачного. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Водії села, транзитний транспорт, також мешканці села та гості так, як на даній вулиці немає тротуарів і люди пересуваються по дорозі. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Січових стрільців є однією із центральних вулиць села, яка є в`їздом в село зі сторони м. Коломиї вул. Міцкевича. По ній здійснюється рух автомобільного транспорту як сільського так і транзитного. Дана вулиця проходить через все село, нею люди добираються на роботу, а також діти до школи. Однак, стан дорожнього покриття вулиці є незадовільним і не забезпечує швидкого, комфортного. економічного і безпечного перевезення пасажирів та пересування громадян пішки. Вулиця має протяжність 2800 м/п. Необхідно провести капітальний ремонт вулиці, а саме ,влаштувати основу під верхнє покриття проїжджої частини, влаштувати верхнє асфальтове покриття проїжджої частини вулиці товщиною відповідно 6 см. та 4 см. протяжністю 2800 м/п. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Проведення ремонту дорогу дасть змогу водіям скоріше долати шлях до місця призначення, та зекономить кошти бюджету на щорічний поточний ремонт дороги. |  |  |  |
| соціальний вплив | Вирішення проблеми дозволить покращити стан дорожнього покриття вулиці, забезпечить безпеку дорожнього руху вулицею. |  |  |  |
| екологічний вплив | Якісніше пересування вулицею транспорту зменшить викиди вихлопних газів в атмосферу та покращить екологічну ситуацію в селі. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Січових стрільців виконуватимуться наступні роботи: - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебню; - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; - улаштування покриттів товщиною 6 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей; - виготовлення проектно-кошторисної документації. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 1200,00 |
| місцевий бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 14. Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі по вул. Шевченка в с. Воскресинці, яка є однією із центральних вулиць села. Протяжність – 2,6 км. При капітальному ремонті заплановано влаштування асфальтобетонного покриття протяжністю 2,6 км. улаштувати підстильні та відновлювальні шари основи зі щебню, замінити дорожній одяг та асфальтове дорожнє покриття на вулиці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Водії села, маршрутний автобус, жителі села які пересуваються даною дорогою в адміністративному центрі села. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Шевченка є дорогою в адміністративному центрі села, де знаходиться адмінбудинок, лікарська амбулаторія, народний дім, бібліотека, стадіон. По ній здійснюється рух автомобільного транспорту як сільського так і транзитного також нею користуються жителі села, яким необхідно вирішити ті чи інші справи в адміністративному центрі. Однак, стан дорожнього покриття вулиці є незадовільним. Вулиця має протяжність 2600 м/п. Необхідно провести капітальний ремонт вулиці з відновленням експлуатаційних характеристик, а саме ,влаштувати основу під верхнє покриття проїжджої частини, влаштувати верхнє асфальтове покриття проїжджої частини вулиці товщиною відповідно 6 см та 4 см протяжністю 2600 м/п. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Проведення ремонту дорогу дасть змогу водіям скоріше долати шлях до місця призначення, та зекономить кошти бюджету на щорічний поточний ремонт дороги. |  |  |  |
| соціальний вплив | Вирішення проблеми дозволить покращити стан дорожнього покриття вулиці, забезпечить безпеку дорожнього руху вулицею. |  |  |  |
| екологічний вплив | Якісніше та швидкісніше пересування вулицею транспорту зменшить викиди вихлопних газів в атмосферу та покращить екологічну ситуацію в селі. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Шевченка виконуватимуться наступні роботи: - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебню; - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; - улаштування покриттів товщиною 6 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей; - виготовлення проектно-кошторисної документації. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 1200,00 |
| місцевий бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 15. Капітальний ремонт моста через потічок Перекіпець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Організація транспортного сполучення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Іванівці, присілок Гроцманівка |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі с. Іванівці, власники та орендарі земельних ділянок, відпочиваючі. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Організація комунікацій для жителів вулиць Рубанська, Копана, Чапаєва. Доступ до лісового масиву, доступ до земельних ділянок та громадського пасовища на лівому боці потічка. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Створення умов для економічного та соціального розвитку села. Ріст економічної активності населення |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Виготовлення проекту Демонтаж старого настилу Настил залізобетонними мостовими панелями Влаштування асфальтового покриття несучих панелей |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 400,0 |  |  | 400,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 16. Капітальний ремонт вул. Міцкевича (від вул. Миколайчука до межі ОТГ) в м. Коломия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. Завданням проекту є проведення ремонту вулично-дорожньої мережі. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Міцкевича є в’їздом в місто зі сторони Чернівецького напрямку та сіл Корнич, Королівка, Воскресинці. На даний час дорожнє покриття вулиці є незадовільним та рух по ній викликає незадоволення як мешканців ОТГ так і гостей. Громадський транспорт відмовляється здійснювати перевезення через незадовільний стан дорожнього покриття. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем дозволить: - зменшити витрати на утримання проїжджої частини, призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, сприятиме розвитку туризму; - покращити транспортне сполучення з прилеглих населених пунктів до міста; - зменшити викиди в атмосферу відпрацьованих випарів паливно-мастильних матеріалів через збільшення швидкості руху транспорту |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Міцкевича виконуватимуться наступні роботи: Водопровід: -влаштування мережі водопостачання протяжністю 1000 м/п; Дощова каналізація: - очищення та відновлення водовідвідних канав протяжністю 2,0 км; Проїжджа частина: - влаштування двошарового асфальтового покриття площею 12155 кв. м; - влаштування узбіччя з щебенево-піщаної суміші (двостороннього) протяжністю 1900 м/п. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Всього | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3155,0 | 12155,0 |
| Державний бюджет | 3000,0 |  | 3000,0 | 3155,0 | 9155,0 |
| Місцевий бюджет |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 17. Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є приведення технічних характеристик вулиці (а саме тротуарів) до вимог діючих правил, норм і стандартів, забезпечення безпеки руху пішоходів. Проектом передбачено проведення капітального ремонту та приведення до сучасних стандартів пішохідних зон міста та тротуарів на яких є інтенсивний рух пішоходів. Такими об’єктами є вулиця Чорновола, вул. Шептицького, які є пішохідною зоною, площа біля музею «Писанка», пл. Відродження, пл. Шевченка, тротуари по вул. Лисенка, Січових Стрільців, Мазепи, Чехова, Кузьми, Лермонова, Вільде, Оренштайна, Л. Українки. Завданням проекту є проведення капітального ремонту пішохідних зон та тротуарів |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Основна проблема полягає в тому, що тротуари, на вказаних вулицях знаходяться в незадовільному технічному стані, що не забезпечує безпеки руху пішоходів, об’єкти як такі вичерпали свою естетичну привабливість, так як створені десятки років тому та технічні характеристики і стан покриття не відповідають сучасним умовам безпеки, не забезпечують туристичної привабливості. Вулиця Чорновола, яка є пішохідною зоною в центральній частині міста має протяжність 450 м/п ширина проїжджої частини становить 7,5 м, ширина тротуарів від 15, до 2 м. Дорожнє та тротуарне покриття просіли, тротуарна плитка на тротуарах прийшла в негідність в результаті експлуатації. Необхідно провести заміну конструкцій з влаштуванням однорівневої пішохідної зони та замощуванням всієї площі між фасадами будівель тротуарною плитою, перекриттям вулиці на примиканнях з іншими вулицями шлагбаумами для недопущення заїзду автотранспорту, влаштуванням зелених зон. Вулиця Шептицького, є пішохідною зоною, яка сполучає вул. Грушевського з вул. Криничною, має природний ухил 20-22 0%. Довжина 58 м/п. Ширина проїжджої частини 6 м, ширина тротуару 1 м. дорожнє та тротуарне покриття знищене на 99%. Необхідно влаштувати однорівневу пішохідну зону з влаштування покриття з тротуарної плитки. Перекрити заїзд зі сторони вул. Криничної шлагбаумом. Площа біля музею «Писанка» перекрита тротуарною плиткою, частина задіяна під зелені зони (газони та квітники). Площа становить 0,72 га. Ремонт проводився в 2000 році. За цей період конструкції прийшли у невідповідність до Державних стандартів та втратили свої естетичну привабливість. Необхідно провести реконструкцію площі, внісши зміни в конструктиви, змінивши архітектурну композицію. Площа Відродження та площа Шевченка. Дані об’єкти межують між собою, є нероздільним комплектом благоустрою і мають площу близько 15 тис кв. м. Дорожнє покриття пл.. Шевченка виконане в асфальтовому варіанті, а пл. Відродження в брукованому, тротуари укладені тротуарною плиткою. На пл. Відродження існує пам’ятник Т. Шевченку. Всі споруди потребують ремонту із міною конфігурацій газонів та тротуарів для влаштування пішохідної зони. Вулиці Лисенка, Січових Стрільців, Мазепи, Чехова, Кузьми, Лермонтова, Вільде, Оренштайна, Л. Українки мають незадовільний стан тротуарного покриття, є вулицями по яких рухається численна кількість пішоходів. Сполучають центральну частину міста з об’єктами соціального характеру, навчальними закладами, спальними районами. Протяжність вулиць 7606 м/п, ширина тротуарів від 1,5 до 4 м. Необхідно провести ремонт тротуарів з виконанням їх з тротуарної плитки. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж міста, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, забезпечить безпеку руху пішоходів та транспорту, покращить туристичну привабливість міста. |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | Завданнями цього проекту є капітальний ремонт пішохідних зон, тротуарів, приведення їх технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів. В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: Розбирання тротуарної плитки - 5500 тис. кв. м Розбирання бортового каменю 9224 м/п Розбирання асфальтового покриття тротуару – 35 тис. кв. м Встановлення бортового каменю – 9500 м/п Встановлення поребрика – 3500 м/п Влаштування тротуарної плитки – 45 ,0 тис .кв. м Ремонт дощової каналізації – 7000 м/п Влаштування газонів – 5,5 тис. кв. м Влаштування квітників – 2,5 тис. кв. м Встановлення шлагбаумів – 12 шт. Встановлення дорожних знаків – 35 шт. Встановлення лавок – 100 шт. Встановлення урни для сміття – 200 шт. Посадка декоративних дерев і кущів – 250 шт. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Всього | 23,0 | 24,0 | 43,0 | 46,0 | 138,0 |
| Державний бюджет | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| Місцевий бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 18,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 18. Капітальний ремонт вул. Старицького в м. Коломия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі та тротуарах по вул. Старицького. Завданням проекту є проведення капітального ремонту вулиці. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Старицького є міською магістральною вулицею, що сполучає околиці міста з центральною частиною. По ній здійснюється рух автомобільного транспорту, як міського так і транзитного. Однак, стан дорожнього та тротуарного покриття вулиці є незадовільним. Вулиця має протяжність 1900 м/п та два тротуари шириною від 1,5 до 2,5 м. Необхідно провести капітальний ремонт вулиці Старицького з відновленням експлуатаційних характеристик, а саме замінити бортовий камінь, влаштувати основу та верхній шар асфальтового покриття проїжджої частини вулиці та тротуарів. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем дозволить: - зменшити витрати на утримання проїжджої частини, призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, сприятиме розвитку туризму; - покращити транспортне сполучення з прилеглих населених пунктів до міста; - зменшити викиди в атмосферу відпрацьованих випарів паливно-мастильних матеріалів через збільшення швидкості руху транспорту |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Старицького виконуватимуться наступні роботи: - розбирання бортових каменів; - установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; - улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; улаштування основи під тротуари з білого щебню; - улаштування покриття тротуарів з асфальтобетонної суміші товщиною 4 см. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
|  | 3000,0 | 4000,0 | 3000,0 | - | 10000,0 |
| Державний бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - | 9000,0 |
| Місцевий бюджет | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 19. Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є приведення технічних характеристик вулиці до вимог діючих правил, норм і стандартів, поліпшення стану дорожньої інфраструктури, забезпеченню безпеки руху пішоходів, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. Завданням є влаштування тротуару по вул. Петлюри. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Петлюри є в’їздом в місто з об’їзної дороги Н-10 сполученням Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига зі сторони с. П’ядики по якій рухається велика кількість місцевого та транзитного транспорту. На ділянці магістральної вулиці Петлюри протяжністю близько 1,5 км відсутні тротуари, що створює небезпеку пішоходів, які рухаються до центральної частини міста. Пішоходи не маючи можливості рухатись по захищеному від транспорту місці наражають себе на небезпеку наїзду транспорту. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем: - призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращить привабливість мікрорайону в плані його розвитку та розширення; - забезпечить безпеку руху пішоходів та транспорту; - сприятиме зменшенню викидів в атмосферу відпрацьованих випарів паливно-мастильних матеріалів через збільшення швидкості руху транспорту |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту щодо будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия виконуватимуться наступні роботи: виготовлення проектно-кошторисної документації; проходження державної експертизи проекту; проведення земляних робіт влаштування 30 дощезбірників Підключення їх до мережі існуючої дощової каналізації Встановлення оглядових колодязів Встановлення 1500 м/п бортового бетонного каменю; Влаштування основи з гравійно- піщаної суміші об’ємом 250 куб. м; Влаштування основи з білого щебню об’ємом 90 куб. м; Влаштування асфальтобетонного покриття товщиною 4 см площею 2250 кв. м |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
|  | 2000,0 | 1000,0 | 2000,0 | - | 5000,0 |
| Державний бюджет | 2000,0 |  | 2000,0 | - | 4000,0 |
| Місцевий бюджет |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 20. Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Вулиця Франка є в’їздом в місто зі сторони об’їзної дороги загального користування регіонального значення Р-24 сполученням Татарів – Косів – Коломия - Борщів - Кам’янець – Подільський. Крім того, вулиця є єдиним сполученням мешканців житлового мікрорайону приватного сектору міста зі сторони с. Мала Кам’янка з центральною частиною міста. На даний час дорожнє покриття вулиці є незадовільним та рух по ній призводить до незручностей власників транспорту, пасажирів громадського транспорту, транзитного транспорту, що намагаються потрапити до міста. Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. Завданням є капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Протяжність вулиці 6,6 км. Ширина проїжджої частини 8 м. На ділянці на якій необхідно провести капітальний ремонт 2,2 км. На ділянці відсутнє асфальтобетонне покриття, відсутні тротуари. Це єдине сполучення мешканців Коломийської міської ОТГ в центральною частиною міста. Вулицею рухається один маршрут громадського транспорту. Магазини, заклади харчування, соціальної та навчальної сфери відсутні. Приватний сектор. Необхідно влаштувати асфальтове дорожнє покриття на вказаній ділянці. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем: - призведе до покращення соціально-економічного розвитку мікрорайону; - забезпечить краще транспортне сполучення між населеними пунктами; |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Франка виконуватимуться наступні роботи: Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи Виконання комплексу заходів щодо ремонту дорожнього покриття. Валштування основи та двошарового покриття площею 13200 кв. м. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
|  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - | 16000,0 |
| Державний бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - | 15000,0 |
| Місцевий бюджет | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 21. Реконструкція вулиці Б. Хмельницького (від вул. Петлюри до вул. Пушкіна) в м. Коломия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі та тротуарах по вул. Хмельницького від вул. Петлюри до вул. Пушкіна. В рамках реалізації даного проекту необхідно здійснити капітальний ремонт вул. Хмельницького протяжність - 0,975 км улаштувавши асфальтове дорожнє покриття та тротуарів. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Дана ділянка вулиці була збудована у 80-х роках для забезпечення під’їзду до розвиваючогося мікрорайону житлової забудови, який нараховує 32 висотних 5-ти та 9-типоверхових будинки. На даний час мікрорайон існує, житло заселене, а достойного під’їзду до мікрорайону не має. Стан дорожнього та тротуарного покриття частини вулиці Хмельницького від вул. Петлюри до вул. Моцарта є незадовільним. Ділянка вулиці має протяжність 975 м/п та односторонній тротуар шириною по 2,5 м. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем дозволить: - зменшити витрати на утримання проїжджої частини, призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому; - покращити транспортне сполучення з мікрорайону до центральної частини міста; - зменшити викиди в атмосферу відпрацьованих випарів паливно-мастильних матеріалів через збільшення швидкості руху транспорту |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | Завданням реконструкції є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вулиці Хмельницького виконуватимуться наступні роботи: - розбирання бортових каменів; - установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; - влаштування дощової каналізації; - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону; - улаштування покриттів проїжджої частини із гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 5 см; - улаштування вирівнюючи шарів із щебню під тротуари; - улаштування покриття тротуарів із тротуарної плитки. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
|  | 3000,0 | 4000,0 | 3000,0 | - | 10000,0 |
| Державний бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - | 9000,0 |
| Місцевий бюджет | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 22. Реконструкція вул. Шкрумеляка в м. Коломиї |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є проведення реконструкції вулиці Шкрумеляка, поліпшення її транспортно-експлуатаційного стану, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. Завданням є проведення будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Шкрумеляка знаходиться в центральній частині міста і сполучає дві центральних вулиці Бандери та Січових Стрільців. На даний час дорожнє покриття та тротуари вулиці є незадовільними та рух по ній практично неможливий. Проведення ямкового ремонту недоцільно. Пошкодження проїжджої частини та тротуарів становить 90 %. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем дозволить: - забезпечити сполучення двох мікрорайонів; - зменшити соціальну напругу через незадовільний стан дорожнього і тротуарного покриття; - зменшити викиди в атмосферу відпрацьованих випарів паливно-мастильних матеріалів через збільшення швидкості руху транспорту |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо реконструкції вул. Шкрумеляка виконуватимуться наступні роботи: Проїжджа частина: Заміна мережі водопостачання протяжністю 600 м/п демонтаж та монтаж бортового каменю протяжністю 1628 м/п; Розбирання існуючого покриття механізованим способом; Влаштування вирівнюючого шару із чорного щебню площею 4830 кв. м; Влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття площею 4830 кв. м; Тротуари: Демонтаж та монтаж тротуарної плитки площею 3954 кв. м; Встановлення поребриків навколо газонів 1506 м/п; Газони: Влаштування газонів площею 1494 кв. м; Посів трави 1494 кв. м. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Всього | 10404,0 | - | - | - | 10404,0 |
| Державний бюджет | 9363,6 | - | - | - | 9363,6 |
| Місцевий бюджет | 1040,4 | - | - | - | 1040,4 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 23. Капітальний ремонт тротуару по вул. Українській в с. Саджавка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є приведення технічних характеристик вулиці до вимог діючих правил, норм і стандартів, поліпшення стану дорожньої інфраструктури, забезпеченню безпеки руху пішоходів, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. Проектом передбачено будівництво тротуару протяжністю 1,2 км. шириною тротуару не менше 1,5 м. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Саджавка |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці села Саджавка та гості понад 3500 осіб |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Основна проблема полягає в тому, що на ділянці вулиці Українська протяжністю близько 1,2 км тротуари практично зруйновані, що не забезпечує безпеки руху пішоходів, які рухаються до центральної частини села, а особливо дітей шкільного віку, адже по цій вулиці знаходиться Саджавський ліцей, створює аварійно-небезпечну ситуацію на дорозі. Дана вулиця сполучає м. Коломию та курорт Буковель, та Коломийський з Надвірнянським райони. Впровадження проекту пов’язане з тим, що швидкість автотранспорту, який рухається по даній вулиці, в основному транзитний межує з граничною передбаченою Правилами дорожнього руху. Пішоходи не маючи можливості рухатись по захищеному від транспорту місці наражають себе на небезпеку наїзду транспорту |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем забезпечить безпеку руху пішоходів та транспорту. Будівництво тротуару призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращить привабливість мікрорайону в плані його розвитку та розширення |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшиться аварійність |  |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться соціально-економічний розвиток |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданнями цього проекту є будівництво тротуару по вул. Українська протяжністю близько 1,2 км. В рамках реалізації проекту щодо будівництво тротуару по вул. Українська в с. Саджавка виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту; -влаштування асфальтобетонного покриття товщиною 4 см площею 1800 кв. м |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2022 рік |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Державний бюджет |  |  | 400 |  | 400 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 24. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні в с. Саджавка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Вулиця Небесної Сотні, є одною із найважливішою артерією в с. Саджавка, яка сполучає с. Саджавка з с. Кубаївка, також служить ,як сполучення до залізничного вокзалу . На даний час дорожнє покриття вулиці є незадовільним та рух по ній призводить до незручностей власників транспорту, що намагаються потрапити до с. Кубаївка, чи до залізничного вокзалу. Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, економічності та комфортності руху автомобільним транспортом, розвитку туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Саджавка |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі та водії села та району. Орієнтовна кількість транспорту, який рухається вулицею – в зимовий період близько 100, в літній понад 300 автомобілів в добу. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проїжджа частина має асфальтобетонне покриття. Загальна протяжність вулиці 1,000 км. Ширина проїжджої частини 5 м.. Дана вулиця не ремонтувалася відколи встановлена, а саме з 80-х років. Руйнування проїжджої частини становить 60-70%. Дорожнє покриття практично вщент зруйноване, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. На проїжджій частині необхідно вирівняти ями білим щебнем, влаштувати вирівнювальний шар всього покриття чорним щебнем товщиною 5 см, влаштувати покриття верхнього шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см площею 5,0 тис. кв. м. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення даної проблеми дозволить транспортне сполучення з с. Кубаївка до с. Саджавка, покращити імідж села, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій, сприятиме розвитку туризму. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшиться аварійність |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться соціально-економічний розвиток |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Небесної Сотні виконуватимуться такі роботи: вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 5000 кв. м; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 5000 кв. м |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2023 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  | 1000 | 1000 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 25. Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Шевченка в с. Шепарівці (ділянка дороги від КП «Коломияводоканал» до кільцевої розв’язки в селі Шепарівці) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є приведення технічних характеристик вулиці до вимог діючих правил, норм і стандартів, поліпшення стану дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки руху пішоходів, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. Проектом передбачено будівництво тротуару протяжністю 1 700 м, шириною тротуару не менше 1,5 м. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Шепарівці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці та гості села Шепарівці, понад 1500 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Основна проблема полягає в тому, що на ділянці вулиці Шевченка, протяжністю близько 1 700 м тротуари практично зруйновані, що не забезпечує безпеки руху пішоходів, які рухаються до центральної частини села, а особливо дітей шкільного віку, адже по цій вулиці знаходиться Шепарівцівська гімназія та заклад дошкільної освіти, створює аварійно-небезпечну ситуацію на дорозі. Даною вулицею проходить дорога державного значення (напрямок: Коломия – Івано-Франківськ, Коломия – Буковель). Впровадження проекту пов’язане з тим, що швидкість автотранспорту, в основному транзитного, який рухається по даній вулиці, в основному межує з граничною, передбаченою Правилами дорожнього руху. Пішоходи, не маючи можливості рухатись по захищеному від транспорту місці, наражають себе на небезпеку наїзду транспорту |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем забезпечить безпеку руху пішоходів та транспорту. Будівництво тротуару призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращить привабливість мікрорайону в плані його розвитку та розширення |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшиться аварійність |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться соціально-економічний розвиток |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданнями цього проекту є будівництво тротуару по вул. Українська протяжністю близько 1 700 м. В рамках реалізації проекту щодо будівництва тротуару по вул. Шевченка в с. Шепарвці виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту; -влаштування асфальтобетонного покриття товщиною 4 см площею 25500 кв. м |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  | 400 |  | 400 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 26. Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Шепарівці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Вулиця Лесі Українки, є однією із найважливіших вулиць в с. Шепарівці, через яку громадяни мають можливість заїзду до вулиць : Тичини, Гайова, Прикарпатська та Зарічна, також служить як заїзд до земельних ділянок громадян (урочище «Луг») та до р. Прут. На даний час дорожнє покриття вулиці є незадовільним та рух по ній призводить до незручностей власників транспорту, що проїжджають даною вулицею . Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, економічності та комфортності руху автомобільним транспортом, розвитку туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Шепарівці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі та водії села та Коломийської міської ОТГ. Орієнтовна кількість транспорту, який рухається вулицею – в зимовий період близько 50, в літній понад 100 автомобілів в добу. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проїжджа частина має щебеневе покриття, просочене смолою. Загальна протяжність вулиці 550 м. Ширина проїжджої частини 6 м. На даній вулиця проводився капітальний ремонт у 2012 році. Руйнування проїжджої частини становить 30-40%. На дорожньому покритті утворилися вибоїни, що унеможливлює рух транспортних засобів. На проїжджій частині необхідно вирівняти ями білим щебнем, влаштувати вирівнювальний шар всього покриття чорним щебнем товщиною 5 см, влаштувати покриття верхнього шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см, заг. площею 3.300 кв. м. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення даної проблеми дозволить транспортне сполучення з іншими вулицями та урочищем села, а також забезпечить кращий заїзд до р. Прут. Одночасно є можливість покращити імідж села, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращення інвестиційного клімату; сприятиме залученню нових інвестицій та розвитку туризму |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшиться аварійність |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться соціально-економічний розвиток |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Лесі Українки виконуватимуться такі роботи: вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 3,300 кв. м; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 3,300 кв. м |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  | 700 |  | 700 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 27. Капітальний ремонт вул. Прикарпатська в с. Шепарівці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.1. Реконструкція доріг та тротуарів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Вулиця Прикарпатська, є однією із найдовших вулиць в с. Шепарівці, через яку громадяни мають можливість заїзду до вулиць: Тичини, Гайова, Лесі Українки та Зарічна, також служить як заїзд та до р. Прут. На даний час дорожнє покриття вулиці є незадовільним та рух по ній призводить до незручностей власників транспорту, що проїжджають даною вулицею. Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, економічності та комфортності руху автомобільним транспортом, розвитку туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Шепарівці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі та водії села та Коломийської міської ОТГ. Орієнтовна кількість транспорту, який рухається вулицею – в зимовий період близько 50, в літній понад 80 автомобілів в добу. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проїжджа частина має щебеневе покриття, просочене смолою. Загальна протяжність вулиці 680 м. Ширина проїжджої частини 5 м. На даній вулиця проводився капітальний ремонт у 2012 році. Руйнування проїжджої частини становить 30-40%. На дорожньому покритті утворилися вибоїни, що унеможливлює рух транспортних засобів. На проїжджій частині необхідно вирівняти ями білим щебнем, влаштувати вирівнювальний шар всього покриття чорним щебнем товщиною 5 см, влаштувати покриття верхнього шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см, заг. площею 3.400 кв. м. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення даної проблеми дозволить транспортне сполучення з іншими вулицям, а також забезпечить кращий заїзд до р. Прут. Одночасно є можливість покращити імідж села, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращення інвестиційного клімату; сприятиме залученню нових інвестицій та розвитку туризму |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшиться аварійність |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться соціально-економічний розвиток |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і інтенсивності руху. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту щодо капітального ремонту вул. Лесі Українки виконуватимуться такі роботи: вирівнювання дорожнього покриття чорним щебнем площею 3,400 кв. м; влаштування дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 3,400 кв. м |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  | 700 |  | 700 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури

| Назва проекту | 28. Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. Завданням є влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста, де існує небезпека створення аварійних ситуацій, а саме на перехресті вул. Мазепи та Бандери, перехресті вул. Чехова – Петлюри, перехресті вул. Січових Стрільців – Бандери, Довбуша – Коцюбинського, Січових Стрільців – Франка - Пелюри |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Автомобільний транспорт, рухається по вулицях безперервним потоком створюючи затори та перешкоди для руху автотранспорту який рухається в перпендикулярному напрямку. Існуючі світлофори накопичують транспорт при несприятливому світлі світлофора і не вирішують проблеми так званих «тянучок». Враховуючи сучасні можливості прискореного соціально-економічного, екологічно збалансованого розвитку міста, підвищення рівня кількості автотрансопрту, розвитку туризму та інвестиційної привабливості міста є потреба будівництві в деяких місцях вулично-транспортної системи міста кільцевих розв’язок. Кільцеві розв’язки на перехрестях вул.. Мазепи – Бандери перехресті вул. Чехова – Петлюри, перехресті вул. Січових Стрільців - Бандери, Довбуша - Коцюбинського, Січових Стрільців – Франка – Петлюри будуть облаштовані газоном, обрамлені тротуарною плиткою, облаштовані вуличним освітленням та обладнані необхідними дорожними знаками. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем: - призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, покращить привабливість в плані його розвитку та туристичної привабливості; - забезпечить безпеку руху пішоходів та транспорту; - зменшити викиди в атмосферу відпрацьованих випарів паливно-мастильних матеріалів через збільшення швидкості руху транспорту та пропускної спроможності вулиць |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: Корегування проектно-кошторисної документації та проходження державної експертизи проекту; Влаштування всього комплексу заходів пов’язаних з будівництвом кільцевих розв’язок Вартість влаштування кільцевої розв’язки на перехресті вул. Мазепи – Бандери становитиме близько 5000, 0 тис. грн, по вул. Чехова – Петлюри – 5000,0 тис. грн., по вул. Січових Стрільців – Бандери – 2000,0 тис. грн, Довбуша – Коцюбинського – 500,0 тис. грн, Січових Стрільців – Франка – Петлюри – 1000,0 тис. грн. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Всього | - | 5000,0 | 5000,0 | 3500,0 | 13500,0 |
| Державний бюджет | - | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | 5000,0 | 5000,0 | 3500,0 | 13500,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 29. Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Запровадження нової схеми руху автобусних пасажирських перевезень має за мету: - збільшення пропускної спроможності центральних автошляхів; - усунення дублювання автобусних маршрутів; - раціональний розподіл пасажирського транспорту із урахуванням пасажиропотоку в міському сполученні; - охоплення автобусними пасажирськими перевезеннями найбільш віддалених районів міста; підвищення безпеки руху пасажирських перевезень |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська ОТГ |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі громади, гості та туристи |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проаналізувавши рух пасажирських автобусних маршрутів м. Коломия виявлено, що однією з проблем, є дублювання автобусних маршрутів, що призводить до нерівномірного завантаження автобусів. Через неузгодженість міських, приміських і частково міжміських перевезень, особливо в години пік, збільшується завантаженість центральної частини міста, в результаті чого громадський транспорт не дотримується розкладу руху маршруту, що створює масові скупчення пасажирів на автобусних зупинках та збільшує соціальну напругу. Альтернативою для вирішення даної проблеми є розроблення нової схеми руху автобусних маршрутів, що дасть можливість оптимізувати час руху по маршрутах та забезпечить розвантаження транспортної системи міста і дозволить охопити віддалені мікрорайони. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень у місті: - оптимізує маршрути руху пасажирського транспорту; - визначить необхідну кількість рухомого складу на маршрутах з метою підвищення рентабельності перевезень та усунення невиправданого дублювання автобусних маршрутів; - охопить автобусними пасажирськими перевезення найбільш віддалених районів міста; - підвищить рівень безпеки дорожнього руху. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Нова схема руху автобусних транспортних потоків підвищить ефективність використання пасажирського автотранспорту на міських маршрутах, підвищить рівень безпеки дорожнього руху, зменшить навантаження на навколишнє середовище. Протяжність транспортних автобусних маршрутів міста – 123 км. Орієнтовна вартість розробки схеми руху – 3500,0 грн. за км. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 430,5 | - | - | 430,5 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 30. Розумні зупинки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | В рамках проекту планують встановити 3 сучасні інтелектуальні зупинки громадського транспорту в центральній частині міста, в яких можна буде грітись, підключитися до всесвітньої павутини, за необхідності викликати поліцію. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці міста Коломиї, туристи |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | «Розумні зупинки» будуть облаштовані: - табло-прогнозуванням часу фактичного прибуття міського транспорту на дану зупинку; - безкоштовним для пасажирів доступом до Інтернет через Wi-Fi; - камерою відеоспостереження; - інфрачервоним обігрівачем; - тривожною кнопкою зі зворотнім зв’язком; - портами підзарядки мобільних телефонів; - мапою транспортних маршрутів міста. Разом з тим, з метою належної організації міських перевезень перевізниками міста заплановано запровадити систему супутникового моніторингу транспорту. При встановленні GPS-трекерів кожен перевізник, а також організатор перевезень – міська рада отримає повний доступ до програмного комплексу, а мешканці міста до мобільного додатку, що дасть можливість оцінити ефективність маршрутизації міського транспорту та покращити надання транспортних послуг. Буде можливість за будь-який обраний період часу відстежувати переміщення транспорту, будувати звіт по пробігу, мотогодинам, про перевищення швидкості, час зупинок і стоянок, робочий час водія та відслідковувати виконання рейсів і дотримання графіків руху. Простий і безкоштовний мобільний додаток дозволить кожному мешканцю міста в он-лайн режимі через смартфон відстежувати місцезнаходження і фактичний час прибуття кожного транспортного засобу на всіх зупинках міста. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Враховуючи, що через дані зупинки щоденно курсують 21 міських маршрутів, які виконують 484 рейси, пасажиропотік в день складає 7350 осіб. Кінцевими бенефіціарами будуть мешканці міста та району (161,3 осіб) і відвідувачі. Таким чином ми зможемо надати можливість мешканцям міста / району та відвідувачам відстежувати місцезнаходження і фактичний час прибуття кожного транспортного засобу, переглядати на своїх телефонах інтернет-сторінки, або ж при потребі заряджати мобільні телефони. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках проекту заплановано встановити 2 павільйони зупинок громадського транспорту 6000 х 1740 х 2670 мм та 1 павільйон зупинки 5000 х 1740 х 2670, включатиме: - металокаркас з чорного металу з двокомпонентним ґрунтуванням Novol PROTECT 360 (епоксидний антикорозійний ґрунт) і фарбуванням матовою фарбою на епоксидній основі з металевою крошкою de Ferro; - задній бік (гартоване скло, товщина 8мм.); - дах (матове гартоване скло, товщина 10 мм.); - основа для мапи міста з комплектом кріплень (загартоване скло 6 мм розміром 1000 х 700 мм.); - лавка дерев'яна (довжина 1300 мм.) х 2 шт.; - панель із номерами маршрутів громадського транспорту; - USB-порти підзарядки мобільних пристроїв; - монтаж металоконструкцій зі склом на бетонні закладні. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | - | 300,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 31. Створення комунального громадського транспорту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є створення конкурентного середовища на ринку автомобільних перевезень, поліпшення якості надання послуг у громадському транспорті, придбання екологічно-чистого міського електротранспорту з метою зменшення шкідливих викидів та покращення екологічного стану в місті. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська ОТГ |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі громади, гості та туристи |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Пасажирськими перевезеннями в м. Коломия займаються 3 приватні організації, які здійснюють перевезення на маршрутах з найбільшим пасажиропотоком та 10 фізичних осіб-підприємців, що обслуговують менш рентабельні маршрути. Альтернативою на сьогодні є закупівля 10-и нових електроавтобусів з впровадженням сучасної системи оплати проїзду та інформаційної системи, враховуючи потреби людей з особливими потребами. Електроавтобус – це екологічний транспорт дешевої електроенергії -економія на паливі в 60 разів; може розганятися до 70 км/год за кілька секунд; пробіг без підзарядки тягових акумуляторів від 200 до 250 км. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Створення комунального підприємства та придбання електротранспорту в місті Коломиї: - дозволить населенню отримувати покращені високоякісні послуги з перевезення; - забезпечить приведення автотранспортного обслуговування у відповідність вимогам діючого законодавства, в частині безпеки пасажирських перевезень; - оптимізує маршрути пасажирських перевезень з врахуванням вибору відповідних типів транспортних засобів; -поліпшить екологічний стан в місті. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Створення комунального підприємства з метою придбання 6-и електроавтобусів. Вартість одного електроавтобуса близько 2,5 млн. грн. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення

| Назва проекту | 32. Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі пішохідного переходу в с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Недопущення подальшого руйнування берегоукріплення. Відновлення кріплення зруйнованої частини берега залізобетонними плитами. Недопущення підтоплення території села під час паводків. Проектом передбачено: - влаштування прокопу для водовідведення від ділянки кріплення; - влаштування тимчасової перегороджувальної дамби від берега до прокопу; - вирівнювання відкосу і дна дамби гравійно-піщаною сумішшю; - кріплення відкосів габіонами з частковою підсипкою і перекриттям плитами від демонтажу з додаванням нових плит; - засипка габіонів грунтом; - ліквідація тимчасової дамби. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Житлова забудова села площею 35 га. |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці села Воскресинці, частково м. Коломиї, 1500 осіб. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Під час паводків 2008-2010 років русло ріки Прут на лівому березі в районі пішохідного переходу в с. Воскресинці змінилося в плані та змістилось в бік лівого берега. В результаті таких змін водою пошкоджено берегоукріплення, яке сформоване із залізобетонних плит. Плити підмиті водою і вода розмиває гравійну подушку відкосу та в час проходження паводків забирає по декілька метрів берега. Як наслідок при повторенні паводку зруйнує основу дамби затопить житлові будинки та земельні ділянки жителів села 35 га. З метою припинення руйнування берега та недопущення розливу води по території села в результаті руйнування берегоукріплення необхідно відвести воду від цього берега, відновити відкіс та кріплення берега протяжністю близько 500 м. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | В результаті виконаних заходів буде здійснено реконструкцію берегоукріплення, що дасть можливість, що проживає вздовж русла р. Прут, від значних матеріальних і моральних втрат в результаті можливих паводків та розливу ріки. |  |  |  |
| соціальний вплив | Жителі будуть себе почувати безпечно у власних господарства. |  |  |  |
| екологічний вплив | Зменшиться ризик затоплення господарства, а це якість питної води, та еколоічна стабільність в регіоні. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Проведення геодезичних і геологічних обстежень ріки в даному районі розливу. Виготовити проектно-кошторисну документацію, провести її експертизу. Виконати наступні будівельно-монтажні роботи: -влатувати прокоп для водовідведення від ділянки кріплення протяжністю 500 м. -сформувати тимчасову перегороджувальну дамбу від берега до прокопу протяжністю 50 м. -вирівняти відкос і дно дамби гравійно-піщаною сумішшю; -відновити кріплення відкосів габіонами з частковою підсипкою і перекриттям плитами від демонтажу з додаванням нових плит; -ліквідація тимчасової дамби. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 33. Реконструкція водопровідних мереж та підключення Воскресинцівського ліцею та дитячого садка до централізованої мережі водопостачання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є покращення питної води в бюджетних установах, а саме Воскресинцівського ліцею та дитячого садка «Світанок», які живляться від одного індивідуального водозабору та покращення доступності отримання послуг централізованого водопостачання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Учні та викладачі ліцею, діти обслуговуючий персонал та батьки дитячого садка, близько 550 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Воскресинцівський ліцей та дитячий садок коритуються місцевим водопостачанням, а саме від криниці. Під час експлуатації дуже часто не вистачає кількості води і це створює незручності в роботі. На відстані 500 метрів проходить труба водопостачання Львівської залізниці. Раніше приміщення ліцею було підключено до даного централізованого водопостачання, але з роками труби прогнили почались аварії в трубопроводі і даний трубопровід був відключений. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Реалізація проекту дасть можливість економити кошти на ремонтні роботи, також покращиться якість питної води. |  |  |  |
| соціальний вплив | Діти та викладачі будуть перебувати у більш комфортних умовах, часті прориви викликає соціальне напруження |  |  |  |
| екологічний вплив | Буде надано доступ до питної води хорошої якості, відсутність якої створює санітарно-епідеміологічний ризик. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Основними заходами проекту є: -демонтаж старої водопровідної мережі(водогону); -прокладання водопровідної мережі(водогону) довжиною 500 м. -під`єднання приміщення ліцею та дитячого садка до нового водогону. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 800,00 |  |  | 800,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 34. Будівництво каналізаційних мереж і очисних споруд в с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Проведення будівництва каналізаційних мереж та очисних споруд. Збереження навколишнього природнього середовища, покращення екологічної ситуації. Збереження якості питної води в селі. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | С. Воскресинці. |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | 2200 мешканців с. Воскресинці та в перспективі мешканці прилеглих вулиць м. Коломиї. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В с. Воскресинці знаходиться 837 приватних дворів, Воскресинцівський ліцей, дитячий садок «Світанок», ковбасний цех «Воскресінецькі ковбаси», 8 торгових точок, 2 магазини-кафе. Село на даний час активно розбудовується, так-як знаходиться близько до м. Коломиї. На даний час село забезпечує потреби у питній воді з приватних криниць та центрлізовано від Львівської залізниці, водозабір якої знаходиться в селі Воскресинці. Але центральна каналізація в селі відсутня і домовласники використовують місцеву каналізацію, а саме септики. Не всі вони побудовані згідно санітарних норм, тому їх використання загрожує якістю питної води в селі. Затягуючи вирішення даної проблеми ми ставимо під загрозу якість питної води в найближчому майбутньому, а це насамперед здоров`я жителів села. Також в майбутньому до даної каналізаційної мережі і очисних споруд можна приєднати суміжні до села вулиці м. Коломия, а це частина вулиці Міцкевича, Ніщинського, Кропивницького. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Будівництво очисних споруд та каналізаційної мережі в с. Воскресинці. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Жителі села будуть економити кошти на викачці септиків. |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться умови проживання жителів села. |  |  |  |
| екологічний вплив | Покращиться стан питної води та екологічна ситуація в селі. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | 1.Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2.Будівельні роботи, а саме: - будівництво очисних споруд; - будівництво каналізаційної мережі по вулицях села. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 12000,00 |
| місцевий бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| інші джерела | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1500,00 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 35. Будівництво каналізаційного колектора – уникнення підтоплень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Зменшення забруднення навколишнього середовища, а також ризику підтоплень території м. Коломия. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийську міську об’єднану територіальну громаду (м. Коломия від вулиці Косівської до головної каналізаційної насосної станції КП «Коломияводоканал» (с. Королівка)) |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Близько 5 000 мешканців за вулицями Маковея, Молодіжна, Героїв УПА, Косівська. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Через відсутність другого колектора під час паводкового періоду та час підвищеної вологості існуючий колектор не справляється із своєю функцією пропуску стічних вод на каналізаційні очисні споруди через навантаження, як наслідок трапляються підтоплення каналізаційного колектора та значної частини міста, яка знаходиться в нижній частині. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Прокладання 3 км каналізаційного колектора діам. 1000 мм. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Підвищення інвестиційної можливості підприємства та інвестиційних ділянок. |  |  |  |
| соціальний вплив | Зменшення ризику підтоплень території міста Коломиї за вулицями Маковея, Молодіжна, Героїв УПА, Косівська. |  |  |  |
| екологічний вплив | Захист довкілля, а також зменшення попадання ґрунтових вод до існуючого колектора через його негерметичність. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Прокладання 3 км каналізаційного колектора діам. 1000 мм в м. Коломия від вулиці Косівської до головної каналізаційної насосної станції (с. Королівка) |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 0,00 | 12,00 | 8,00 | 20,00 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 36. Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Здійснити закупівлю необхідного обладнання з метою забезпечення швидкого реагування на усунення аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах міста, а саме: землерийної техніки – 4 шт; спецмашин швидкого реагування із комплектацією – 2 шт.; телеінспекції – 1 шт. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийську міську об’єднану територіальну громаду. |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Споживачі, які користуються послугами КП «Коломияводоканал». |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Поганий технічний стан спеціалізованої транспортної техніки на КП «Коломияводоканал», яка є морально застарілою, часто виходить з ладу в свою чергу і є основною причиною повільного реагування на усунення аварійних ситуацій водопровідно – каналізаційних мереж, тому для швидкого реагування підприємству необхідне оновлення транспортної техніки, адже це дасть змогу зменшити час ліквідації аварійних ситуацій та забезпечити населення цілодобовим водопостачанням. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Зменшення часу реагування на ліквідацію аварійних ситуацій від 10 до 50%. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Економія коштів на постійні ремонти транспортної техніки. |  |  |  |
| соціальний вплив | Забезпечення всіх категорій споживачів цілодобовим водопостачанням. |  |  |  |
| екологічний вплив | Зменшення забруднення навколишнього середовища у зв’язку із зменшенням часу на ліквідації аварійних ситуацій на каналізаційній мережі. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Здійснити закупівлю необхідного обладнання з метою забезпечення швидкого реагування на усунення аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах міста, а саме: землерийної техніки – 4 шт; спецмашин швидкого реагування із комплектацією – 2 шт.; телеінспекції – 1 шт. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 4,0 | 8,0 | 13,0 | 25,0 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 37. Реконструкція водозабірних споруд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Виконання комплексу робіт по реконструкції водозабірних споруд, а саме: берегоукріплення із сторони ріки Прут; будова екранів захисту інфільтраційних басейнів; влаштування системи доочистки питної води, яка забезпечить дотримання вимог стандартів ДСанПіН 2.2.4-171-10. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийську міську об’єднану територіальну громаду. |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Забезпечення всіх категорій споживачів КП «Коломияводоканал» якісним послугами водопостачання. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Моральне старіння та виснаження водозабірних споруд. Загроза повені, часті зміни напрямку русла транскордонної річки Прут, особливо в паводковий період спричиняють значні технологічні витрати електроенергії. Руйнування берегоукріплення транскордонної річки Прут біля комплексу водозабірних споруд, що в майбутньому може спричинити руйнування стінок інфільтраційних басейнів, понаднормові технологічні витрати піднятої води. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Виконання даного проекту значно покращить якість питної води, а саме буде усунуто проблему по каламутності, а також усунення понаднормових технологічних витрат, надійність роботи комплексу водозабірних споруд. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Підвищення інвестиційної та туристичної привабливості міста. |  |  |  |
| соціальний вплив | Забезпечення всіх категорій споживачів цілодобовим водопостачанням. |  |  |  |
| екологічний вплив | Захист довкілля. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Укріплення берега із сторони ріки Прут, влаштування екранів захисту інфільтраційних басейнів, встановлення системи доочистки питної води. |  |  |  |
| Період реалізації проекту ( з (рік) до (рік) | 2020 – 2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 38. Реконструкція водопровідних мереж та абонентних підключень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Підвищення якості послуг, покращення доступності отримання послуг з централізованого водопостачання, заміна фізично – зношених мереж. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийську міську об’єднану територіальну громаду. |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | До водопровідної мережі будуть під’єднані додатково 15 000 мешканців. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Водопровідна мережа Коломийської міської об’єднаної територіальної громади, є морально застаріла, у зв’язку з цим виникають пориви на мережі. Прокладання водопровідних вуличних мереж протяжністю 6 км, а саме: вул. Довбуша автобусна зупинка «Грушка»до міського кладовища, вул. Л. Українки (Чайковського – Мазепи, Шухевича – Чорновола), вул. І. Франка (пл. Скорботи – вул. Моцарта), вул. Навроцького – Терлецького, вул. Виговського (з Карпатської – Кибальчича), вул. Українська (від Котляревського до Коцюбинського), вул. Вітовського – Ланчинецька – Косака, вул. Винниченка, вул. Сніжна, вул. Шарлая – вул. Косачівська, вул. Тичини, вул. Леонтовича, вул. Стефаника, 2а. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Даний проект покращить надання безперебійного водопостачання, зменшить обсяги витрат води на технологічні потреби та покращить якість питної води. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Підвищення інвестиційної та туристичної привабливості міста. |  |  |  |
| соціальний вплив | Надання доступу до питної води хорошої якості, відсутність якої створює санітарно-епідеміологічний ризик. |  |  |  |
| екологічний вплив | Зменшення втрат та витрат питної води, та зменшення забору води із річки Прут. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Реконструкція водопровідних мереж включає в себе заміну аварійних металевих труб на поліетиленові, заміну водопровідних колодязів запірної арматури. Протягом 2017 – 2019 рр. прокладено 23 км. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 39. Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломиї |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення мешканців міста каналізаційною мережею, зменшення негативного впливу на довкілля. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийську міську об’єднану територіальну громаду . |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці даних вулиць Верещинського-Перемоги; Млинська-Людкевича-Соборна-Кропивницького; Винниченка; Героїв УПА; Родини Цісиків; Вітовського; Довбуша, Галечко-Трильовського; Николишина, райони «Марянівка», «Флеберг», «Славці», «Вінцентівка», «Слобода», «Дятьківці», «Косачів»), а також прилеглих до них. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Старі, фізично зношені каналізаційної мережі не справляються із своїм призначенням через часті аварії, зношеність труб, корозію. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Даний проект забезпечить населення якісними послугами з централізованого водовідведення, що в свою чергу зменшить негативний вплив на природнє навколишнє середовище та забезпечить нормальне функціонування існуючої каналізаційної мережі. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Покращення туристичної привабливості міста. |  |  |  |
| соціальний вплив | Зменшення підтоплення, зниження незручностей із витіканням каналізаційної мережі. |  |  |  |
| екологічний вплив | Забруднення довкілля та верхніх шарів підземних вод, тобто негативний вплив на природнє навколишнє середовище. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Прокладання 20 км. каналізаційної мережі різного діаметру по вулицях м. Коломия, для забезпечення кращого доступу мешканців до суспільних благ. Забезпечення додатково 3000 домогосподарств послугами централізованого водовідведення. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 80,0 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 40. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломиї |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Збільшення проектної потужності комплексу каналізаційних очисних споруд, закупівля технологічного обладнання та виконання будівельних робіт по реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд міста, а саме: реконструкція вхідної камери; реконструкція механічної решітки та встановлення шнекового-транспортера; реконструкція піскоуловлювачів, первинних відстійників, розподільчої чаші аеротена, станції сирого осаду; головної каналізаційної насосної станції; заміна основного обладнання; будівництво вторинних відстійників, мулової насосної станції, розподільчої чаші вторинних відстійників, заміна технологічних трубопроводів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийську міську об’єднану територіальну громаду, каналізаційні очисні споруди (с. Корнич), КП «Коломияводоканал», зважаючи, що річка Прут є транскордонною. |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці басейну річки Прут (транскордонна річка Прут). |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Внаслідок тривалої експлуатації у перевантаженому режимі основного насосного і технологічного обладнання на каналізаційних очисних спорудах та головній каналізаційній насосній станції, обладнання фізично зносилося, морально застаріло, що призводить до частих позапланових ремонтів, і як наслідок – порушення технологічного процесу призводить до неефективного проходження очистки та погіршення якісних показників очищених стічних вод. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Збільшення проектної потужності комплексу каналізаційних очисних споруд, що в свою чергу дозволить підключення більшої кількості споживачів до системи водовідведення та зменшення скиду забруднюючих речовин в транскордонну річку Прут. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшення матеріальних витрат на проведення капітальних та поточних ремонтів. |  |  |  |
| соціальний вплив | Захист довкілля. Безпека життєдіяльності населення в долині транскордонної річки Прут. |  |  |  |
| екологічний вплив | Зменшення негативного впливу на екосистему транскордонної річки Прут. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Покращення якісних показників очистки стічних вод та часткова автоматизація процесу очистки стічних вод. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 41. Створення та впровадження геоінформаційної системи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.1.3. Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Закупка та впровадження геоінформаційної системи, нанесення всіх комунікацій. Проведення навчання інженерного персоналу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийську міську об’єднану територіальну громаду. |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Всі підприємства обслуговуючі інженерні мережі Коломийської міської об’єднаної територіальної громади (водопровідно – каналізаційні, освітлення, озеленення, дороги, вивіз сміття, земельні ділянки, будівлі архітектури, електропостачання, телекомунікаційний зв’язок). |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Геоінформаційна система – це база даних, якою будуть користуватися всі обслуговуючі підприємства, що дозволить оперативно та швидко реагувати на зміни в технічних параметрах інженерних мереж. Створення даної системи передбачає повну паспортизацію мереж для покращення скоординованої співпраці всіх обслуговуючих підприємств та онлайн візуалізацію схем і режимів всіх систем ресурсозабезпечення в єдиному форматі. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Даний проект скоротить час виявлення аварійних ситуацій, ліквідацію пошкоджень, що дасть оптимізацію витрат Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на ремонтні роботи, обґрунтоване планування бюджету, контроль і економія витрат, підвищення енергоефективності, зменшення втрат води. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Покращення інвестиційної та туристичної привабливості міста. |  |  |  |
| соціальний вплив | Забезпечення всіх категорій споживачів безперебійними послугами обслуговуючих підприємств. |  |  |  |
| екологічний вплив | Захист довкілля. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Закупка геоінформаційної системи, нанесення всіх інженерних мереж, програмне забезпечення та впровадження на обслуговуючих підприємствах, а також навчання інженерного персоналу. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2022 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

Б.2. Підвищення рівня енергоефективності

Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту

| Назва проекту | 42. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є забезпечення належного освітлення громадської території ОТГ, зменшення бюджетних витрат за рахунок зниження обсягів споживання електричної енергії і впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. Завданням проекту є проведення капітального ремонту мереж. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Протяжність мереж зовнішнього освітлення м. Коломия та приєднаних сільських громад становить близько 200 км. Кількість світлоточок – 5000 шт. Система зовнішнього освітлення міста оснащена диференційованими приладами обліку електричної енергії, що забезпечують 100% обліку електроенергії. Кількість робочих годин освітлення в середньому становить 1 млн кВт * годин на рік |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Реалізація проекту дасть змогу забезпечити потребу територіальної громади у зовнішньому освітленні вулиць та доріг, знизити кількість правопорушень на вулицях, підвищити безпеку дорожнього руху, покращити естетичний вигляд вулиць міста, покращити безпеку руху пішоходів у нічний час, знизити травматизм на вулицях. |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | Завданнями цього проекту є заміна світильників вуличного освітлення на вулицях міста. В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: Демонтаж світильників вуличного освітлення – 3000 шт. Встановлення кронштейнів для світильника – 3000 шт. Встановлення світлодіодного світильника – 3000 шт. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Всього | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 15000,0 |
| Державний бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 12000,0 |
| Місцевий бюджет | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 3000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 43. Енергоаудит будівель бюджетної сфери Коломийської міської ОТГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Виявити, як використовується енергія в будівлі, знайти всі джерела тепловтрат та розробити рішення по їх зменшенню. Дотримання всіх рекомендацій, які вказуються у звіті з енергоаудиту, допоможе зробити перебування більш економним без жодної шкоди для комфорту, а також позбутися факторів, які негативно впливають на безпеку та здоров’я людини. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська об’єднана територільна громада |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В умовах стрімкого підвищення тарифів на енергоносії, значна увага приділяється зниженню енерговитрат в бюджетній сфері міста та економії бюджетних коштів. Провадиться робота щодо розробки комплексу заходів стосовно підвищення енергоефективності соціальних об'єктів міста на основі енергетичного аудиту. Енергоаудит будівлі включатиме в себе наступні дані: - проведення тесту на герметичність огороджувальних конструкцій - дослідження втрат тепла в системах водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування; - дослідження втрат тепла через елементи конструкції будівлі; - дослідження систем електропостачання та автоматики. Енергоаудит зазвичай включає проведення термографії будинку. Мета термофотографування будинку - виявити витоки тепла і перевірити якість стиків панелей, вікон і т.п. За допомогою термокамери (тепловізора) можна також виявити мости холоду всередині стін. Якщо в будинку холодно, а рахунки за тепло великі, тоді при складанні плану реновації будівлі доцільно зробити термоекспертизу його зовнішніх конструкцій. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Енергоаудит на етапі прийняття рішення про впровадження енергоефективного проекту дає чіткі відповіді на запитання: - Де і з якої причини в будівлі неефективно витрачається енергія (тепло, вода, світло)? - На скільки ці втрати критичні для будівлі сьогодні і в найближчій перспективі? - Які заходи можна впровадити для підвищення енергоефективності? - Яка орієнтовна вартість заходів? - В якій пріоритетності впроваджувати заходи при відсутності належного фінансування? Кінцевим результатом енергоаудиту є написання звіту, що містить рекомендації за всіма пунктами - утеплення, регулювання, вимірювання та монетизації - причому не тільки стосовно до системи опалення, але також ГВП та навіть електропостачання будівлі. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Проведення енергоаудиту в усіх будівлях, які знаходяться в комунальній власності Коломийської міської ОТГ; написання звіту, що містить рекомендації, як знайти економію енергоресурсів, виявити першочергові, мало витратні заходи і розробити перспективу енергозбереження. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 44. Встановлення вуличного освітлення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є забезпечення належного освітлення села та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Саджавка |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці та гості села. Близько 3500 тис. осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Протяжність вулиць. які потребують зовнішнього освітлення в с. Саджавка становить 18 км., кількість світлоточок – 450 шт. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Реалізація проекту дасть змогу забезпечити потребу територіальної громади у зовнішньому освітленні вулиць та доріг, знизити кількість правопорушень на вулицях, підвищити безпеку дорожнього руху, покращити естетичний вигляд вулиць села, покращити безпеку руху пішоходів у нічний час, знизити травматизм на вулицях. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданнями цього проекту є заміна світильників вуличного освітлення на вулицях села. В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: - Виготовлення проектно-кошторисної документації - Проходження державної експертизи проекту - Встановлення електричних опор – 20 шт. - Встановлення кабелю – 5 тис.м. - Встановлення кронштейнів для світильника – 400шт. - Встановлення світлодіодного світильника – 400 шт. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| державний бюджет | 250 | 350 | 500 | 1100 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела | 300 | 300 | 300 | 900 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 45. Встановлення вуличного освітлення в с. Шепарівці по вул. Шевченка (ділянка дороги від КП «Коломияводоканал» до кільцевої розв’язки в с. Шепарівці) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є забезпечення належного освітлення села та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Шепарвці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці та гості села. Близько 200 тис. осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Протяжність центральної вулиці села (дорога державного значення), яка потребує зовнішнього освітлення в с. Шепарівці становить 1730 м. кількість світлоточок – 45 шт. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Реалізація проекту дасть змогу забезпечити потребу територіальної громади у зовнішньому освітленні вулиці та доріги, знизити кількість правопорушень на вулиці, підвищити безпеку дорожнього руху, покращити естетичний вигляд центральної вулиці населеного пункту, покращити безпеку руху пішоходів у нічний час, знизити травматизм на вулиці. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданнями цього проекту є встановлення вуличного освітлення на центральній вулиці села. В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: - Виготовлення проектно-кошторисної документації - Проходження державної експертизи проекту - встановлення електричних опор –45шт. - встановлення кабелю – 2 000 м. -Встановлення кронштейнів для світильників – 45 шт. Встановлення світлодіодних світильників – 45 шт. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | - | 400,0 |
| інші джерела | 200,0 | 200,0 |  | 400,0 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 46. Заміна світильників вуличного освітлення на енргозберігаючі в с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є забезпечення належного освітлення села та зменшення бюджетних витрат за рахунок зниження обсягів споживання електричної енергії і впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці та гості села. Близько 3000 осіб. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Протяжність мереж зовнішнього освітлення в с. Воскресинці становить 25,8 км. Інвентарна кількість світлоточок – 290 шт.,з них лампами розжарювання – 290 шт. Система зовнішнього освітлення села оснащена диференційованими приладами обліку електричної енергії, що забезпечують 100% обліку електроенергії. Кількість робочих годин освітлення в середньому становить 4000 год. на рік. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшяться бюджетні витрати за рахунок зниження обсягів споживання електроенергії |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться естетичний вигляд вулиць, знизить кількість правопорушень на вулицях у нічний час, підвищить безпеку дорожнього руху |  |  |  |
| екологічний вплив | Впроваджуються сучасні енергозберігаючі технології |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням цього проекту є заміна світильників вуличного освітлення на вулицях села. В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: - демонтаж світильників вуличного освітлення – 290 шт. - встановлення кронштейнів для світильника – 290 шт. - встановлення світлодіодного світильника – 290 шт. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 750,00 | 700,00 | - | 1450,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 47. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Підвищення рівня безпеки та комфорту жителів села та транзитного транспорту. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі с. Іванівці, транзитний транспорт. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Село Іванівці розділяє практично навпіл розділяє автодорога Татарів - Раківчик. Всі основні об’єкти інфраструктури села (школа, дитячий садок, медпункт, магазини) та велика кількість будинків розміщені вздовж цієї магістралі, по якій проходить жвавий дорожній рух, що неодноразово спричиняло автоаварії з важкими наслідками. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Зростання рівня безпеки жителів села та транзитного транспорту. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Демонтаж застарілої системи освітлення Встановлення енергозберігаючих світильників нового зразка Монтаж освітлення на ключових вулицях села |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 400 |  |  | 400 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 48. Встановлення вуличного освітлення в с. Товмачик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є забезпечення належного освітлення вулиць села Товмачик. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Товмачик |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 1600 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На даний час в селі Товмачик не всі вулиці освітлюються, що спричиняє незручність проходу для людей в нічний час та безпеку руху. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив | Реалізація проекту дасть змогу забезпечити потребу території громади у зовнішньому освітленні вулиць, знизити кількість правопорушень на вулицях, підвищити безпеку руху, покращити естетичний вигляд вулиці, покращити безпеку руху пішоходів у нічний час. |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; - проходження державної експертизи; - вибір енергозберігаючих ламп; - проведення робіт |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 - 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 529,0 |  | 500,0 | 1029,0 |
| місцевий бюджет |  | 500,0 |  | 500,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб

| Назва проекту | 49. «Е – Тепло» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Впровадження сучасних IT-технологій в сферу енергетитики. Оптимізація та скорочення витрат на електроенергію в бюджетних установах Коломийської міської ОТГ. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська ОТГ та об’єкти бюджетної установи |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Коломийська міська рада та структурні підрозділи, окремі юридичні особи (бюджетні установи). |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Надмірне використання електроенергії на опалення об’єктів бюджетних установ. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Запровадження системи раціонального і зваженого використання енергоресурсів. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Економія бюджетних коштів на енергоносії. |  |  |  |
| соціальний вплив | Можливість використання коштів, за рахунок економії, на розвиток соціальної сфери. |  |  |  |
| екологічний вплив | Зменшення шкідливих викидів теплових електростанцій. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Закупівля обладнання, встановлення, адаптація системи до об’єктів, формування графіку, введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 49,0 | - | - | 49,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) | Дане проектне завдання передбачає встановлення розеток «SMART», з механічними або цифровим таймером, також WI-FI розеток, з можливістю дистанційного керування зі смартфону. |  |  |  |

| Назва проекту | 50. Термомодернізація будівлі Народного дому с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення енергоефективності шляхом: 1)заміна віконних блоків на сучасні енергоефективні(двокамерні).2)утеплення фасадів(де це можливо з урахуванням історичної цінності будівлі та її зовнішнього вигляду)методом легких штукатурних систем.3) утеплення дахів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Близько 1700 осіб. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На даний час приміщення Народного дому с. Воскресинці не відповідає сучасним нормам енергозбереження.В даний час через відсутність утеплення стін, нещільність вікон та дверей, аварійний дах будинку не дає можливість в зимовий період проводити культурно-просвітницькі заходи в будівлі Народного дому. Для підтримання комфортної температури в зимовий період необхідно використання більшої кількості енергоресурсів, що обумовлено великою кількістю тепловтрат через існуючі огороджуючі конструкції (вікна, дахи, стіни) |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Реалізація проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів та бюджетних коштів приблизно на 15%. |  |  |  |
| соціальний вплив | Мешканці села та гості зможуть перебувати у теплому та комфортному приміщенні Народного дому і як наслідок більше людей та дітей зможуть відвідувати заходи. |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Необхідно перекрити та утеплити 560 кв. м. даху, утеплити 4608 кв. м. фасаду, замінити на енергозберігаючі 18 вікон та 6 дверей. В рамках реалізації проекту виконуються наступні роботи: -вибір методів утеплення фасадів, дахів; - вибір віконних блоків; -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту. - проведення робіт |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  | 2200,00 |  | 2200,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 51. Термомодернізація будівлі дитячого садка «Світанок» с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення енергоефективності шляхом: 1)утеплення фасадіу (де це можливо з урахуванням історичної цінності будівлі та її зовнішнього вигляду)методом легких штукатурних систем.3) перекриття та утеплення даху. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Близько 160 осіб. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На даний час приміщення дитячого садка «Світанок» с. Воскресинці не відповідає сучасним нормам енергозбереження. В даний час через відсутність утеплення стін, та даху виникає велика кількість простудних захворювань серед вихованців ДНЗ. Для підтримання комфортної температури в зимовий період необхідно використання більшої кількості енергоресурсів, що обумовлено великою кількістю тепловтрат через існуючі огороджуючі конструкції (вікна, дахи, стіни) |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Реалізація проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів та бюджетних коштів приблизно на 15%. |  |  |  |
| соціальний вплив | Вихованці ДНЗ та персонал зможуть перебувати у теплому та комфортному приміщенні дитячого садка і як наслідок зменшиться захворюваність дітей на 10%. |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Необхідно перекрити та утеплити 180 кв. м. даху, утеплити 596 кв. м. фасаду, . В рамках реалізації проекту виконуються наступні роботи: -вибір методів утеплення фасадів, дахів; -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту. - проведення робіт |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  | 800,00 |  | 800,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 52. Термомодернізація будівлі Адміністративного будинку с. Воскресинці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення енергоефективності шляхом: 1) утеплення фасаду (де це можливо з урахуванням історичної цінності будівлі та її зовнішнього вигляду) методом легких штукатурних систем; 2) перекриття та утеплення даху. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Воскресинці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Близько 1700 осіб. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На даний час приміщення Адміністративного будинку с. Воскресинці (де розміщуються, приміщення старостинського округу, лікарська амбулаторія, відділення зв`язку)не відповідає сучасним нормам енергозбереження. В даний час через відсутність утеплення стін, аварійний дах будинку не дає можливості в зимовий період надавати якісні послуги в даному приміщенні. Також проблематичним є прийом хворих у лікарській амбулаторії, а найбільше дітей. Для підтримання комфортної температури в зимовий період необхідно використання більшої кількості енергоресурсів, що обумовлено великою кількістю тепловтрат через існуючі огороджуючі конструкції (вікна, дахи, стіни) |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Реалізація проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів та бюджетних коштів приблизно на 15%. |  |  |  |
| соціальний вплив | Мешканці села та хворі зможуть перебувати у теплому та комфортному приміщенні Адміністративного будинку і як наслідок зменшиться захворюваність серед населення на 10%. |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Необхідно перекрити та утеплити 480 кв. м. даху, утеплити 4230 кв. м. фасаду, замінити на енергозберігаючі 18 вікон та 6 дверей. В рамках реалізації проекту виконуються наступні роботи: -вибір методів утеплення фасадів, дахів; -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту. - проведення робіт |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 1200,00 |  |  | 1200,00 |
| місцевий бюджет | 1000,00 |  |  | 1000,00 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 53. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського адміністративного будинку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення рівню захисту від просочення вологи в приміщення під час опадів, у вигляді дощу та снігу. Покращення зовнішнього вигляду будівлі шляхом заміни шиферу на металочерепицю. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Саджавка |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 2000 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В даний момент через відсутність якісного покриття та відповідних водовідводів виникають великі проблеми з просоченням вологи в приміщенні адміністративного будинку с. Саджавка, де надаються послуги всім жителям сіл Саджавка та Кубаївка. Після чого на стінах та стелі утворюються пліснява та різні грибки, що після тривалого перебування у даних приміщеннях, шкодять здоров’ю працівникам та надавачам послуг, які надаються в адміністративному будинку. Тому реалізація даного проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів. Необхідно замінити 520 м. кв. дахового покриття на адміністративного будинку. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Після вирішення цього завдання, підвищиться комфорт перебування в приміщеннях. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Значно зменшаться витрати на ремонт приміщень |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться привабливість адміністративної будівлі в цілому. |  |  |  |
| екологічний вплив | Значно зменшиться захворюваність працівників та осіб, яким надаються різноманітні послуги |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту; -демонтаж старого дахового покриття (шиферу); -проведення робіт із встановлення нового дахового покриття ( метало черепиця); -встановлення водовідвідних елементів ( ринва). |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2022 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  |  | 400 | 400 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 54. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського ліцею |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення рівню захисту від просочення вологи в приміщення під час опадів, у вигляді дощу та снігу. Покращення зовнішнього вигляду будівлі шляхом заміни шиферу на металочерепицю. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Саджавка |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 500 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В даний момент через відсутність якісного покриття та відповідних водовідводів виникають великі проблеми з просоченням вологи в приміщенні Саджавського ліцею, де знаходиться велика кількість дітей. Після чого на стінах та стелі утворюються пліснява та різні грибки, що після тривалого перебування у даних приміщеннях, значно шкодить здоров’ю дітям та надавачам послуг та вчителям. Тому реалізація даного проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів. Необхідно замінити 2500 м. кв. дахового покриття Саджавського ліцею. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Після вирішення цього завдання, підвищиться комфорт перебування в приміщеннях. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Значно зменшаться витрати на ремонт приміщень |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться якість набутого учнями знання в Саджавському ліцеї. |  |  |  |
| екологічний вплив | Значно зменшиться захворюваність серед дітей та вчителів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту; -демонтаж старого дахового покриття (шиферу); -проведення робіт із встановлення нового дахового покриття ( метало черепиця); -встановлення водовідвідних елементів ( ринва). |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| державний бюджет | 850 |  |  | 850 |
| місцевий бюджет | 1400 |  |  | 1400 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 55. Термодернізація будівлі Саджавського ліцею |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення енергоефективності шляхом, утеплення фасадів та дахів Саджавського ліцею |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Саджавка |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 500 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В даний час будівля Саджавського ліцею не відповідає сучасним нормам енергозбереження. Через відсутність утеплення стін та дахів виникає велика кількість простудних захворювань серед учнів та вчителів. Для підтримання комфортної температури в зимовий період необхідно використання більшої кількості енергоресурсів, що обумовлено великою кількістю тепловитрат через існуючі огороджуючі конструкції ( дахи та стіни). Тому реалізація даного проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів. В Саджавському ліцеї необхідно утеплити 6400м. кв. фасаду та 2500 м. кв. дахів |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих завдань дасть змогу раціональнішого використання енергоресурсів. Підвищиться комфорт перебування в бюджетних установах. Покращиться зовнішній вигляд ліцею, що призведе підняття іміджу села |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшаться витрати з місцевого бюджету, на оплату за енергоносії, приблизно на 10% |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться якість набутого учнями знання в Саджавському ліцеї. |  |  |  |
| екологічний вплив | Температура збільшиться приблизно на 4 градуси в зимовий період, в зв’язку з чим значно зменшиться захворюваність серед дітей та вчителів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: -вибір методів утеплення фасадів, та дахів; -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту; - проведення робіт. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2022-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| державний бюджет |  | 450 | 500 | 950 |
| місцевий бюджет |  | 1550 | 1200 | 2750 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 56. Капітальний ремонт дахового покриття будівлі Саджавського дитячого садочка «Дударик» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення рівню захисту від просочення вологи в приміщення під час опадів, у вигляді дощу та снігу. Покращення зовнішнього вигляду будівлі шляхом заміни шиферу на металочерепицю. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Саджавка |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 120 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В даний момент через відсутність якісного покриття та відповідних водовідводів виникають великі проблеми з просоченням вологи в приміщенні дитячого садочка «Дударик», де знаходиться велика кількість дітей та вихователів. Після чого на стінах та стелі утворюються пліснява та різні грибки, що після тривалого перебування у даних приміщеннях, шкодять здоров’ю дітям та вихователям дитячого садочка. Тому реалізація даного проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів. Необхідно замінити 650 м. кв. дахового покриття на будинку дитячого садочка «Дударик». |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Після вирішення цього завдання, підвищиться комфорт перебування в приміщеннях дитячого садочка «Дударик». |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Значно зменшаться витрати на ремонт приміщень |  |  |  |
| соціальний вплив | Збільшиться кількість відвідування серед дітей |  |  |  |
| екологічний вплив | Значно зменшиться захворюваність серед дітей та вихователів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту; -демонтаж старого дахового покриття (шиферу); -проведення робіт із встановлення нового дахового покриття ( метало черепиця); -встановлення водовідвідних елементів ( ринва). |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2022 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  | 450 |  | 450 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 57. Термомедернізація будівель бюджетних установ Коломийської міської ОТГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення енергоефективності шляхом: 1) заміна віконних блоків на сучасні енергоефективні (двокамерні). 2) утеплення фасадів (де це можливо з урахуванням історичної цінності будівлі та її зовнішнього вигляду) методом легких штукатурних систем. 3) утеплення дахів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Працівники та відвідувачі бюджетних установ |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Загальна кількість бюджетних установ налічує будівель. З них 13 садків, 11 шкіл, 3 училища та 2 музичні школи та 7 інших закладів, які потребують термомодернізації. На даний час більшість будівель бюджетних установ не відповідає сучасним нормам енергозбереження. В даний момент через відсутність утеплення стін та нещільність вікон виникають велика кількість простудних захворювань серед вихованців ДНЗ, учнів та вчителів. Для підтримання комфортної температури в зимовий період необхідно використання більшої кількості енергоресурсів, що обумовлено великою кількістю тепловтрат через існуючі огороджуючі конструкції (вікна, дахи та стіни). Тому реалізація даного проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів. Першочергово необхідно провести роботи в наступних закладах: 1) ДНЗ № 9,11,14, в яких необхідно утеплити 2400 м. кв. фасаду, 600 м. кв. дахів та замінити 140 м. кв. віконних блоків. 2) ЗОШ № 2,4,8, в яких необхідно утеплити 13100 м. кв. фасаду, 12600 м. кв. дахів та замінити 1650 м. кв. віконних блоків. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих завдань дасть змогу раціональнішого використання енергоресурсів, зменшення витрат місцевого бюджету приблизно на 15% на енергоресурси. Підвищиться комфорт перебування в бюджетних установах. Температура в приміщеннях збільшиться на 4 градуси в зимовий період, захворюваність зменшиться 10%. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - вибір методів утеплення фасадів, дахів; - вибір віконних блоків; - виготовлення проектно-кошторисної документації; - проходження державної експертизи проекту; - проведення робіт. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 130,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 58. Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.2.2. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Енергоефективність, нарощення використання відновлювальних джерел енергії на території міста, скорочення викидів СО2 з метою сталого енергетичного розвитку |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 6 жовтня 2016 року відновлено дію найбільш популярного серед населення напрямку Урядової програми з енергоефективності – придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з частковим відшкодуванням залучених коштів. Державні банки – Ощадбанк та Укргазбанк – знову почали видачу «теплих» кредитів в рамках програми. Умови участі ОСБББ в Урядовій програмі з енергоефективності залишаються без змін. Їм належить 40% відшкодування витрат на утеплення багатоповерхівки. Якщо до складу ОСББ входять субсидіанти, то сума відшкодувань більша – у межах від 40% до 70%. Окрім державної додаткової допомоги на утеплення можна одержати ще й від органів місцевого самоврядування, додаткове відшкодування відсотків за «теплими» кредитами. Таким чином, ОСББ мають змогу отримати 25% річних, тобто всю відсоткову ставку та придбати необхідне енергоефективне обладнання чи матеріали майже за половину їхньої ринкової ціни. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Підвищення енергоефективності, нарощення використання відновлювальних джерел енергії на території міста, скорочення викидів СО2 з метою сталого енергетичного розвитку |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Відшкодування відсотків з місцевого бюджету за «теплими» кредитами. Запровадження заходів з енергозбереження щодо економії паливно – енергетичних ресурсів. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

Б.4. Розвиток безпечного громадського простору

Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель

| Назва проекту | 59. Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі старостинського округу по вул. Шевченка, 108 в с. Шепарівці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення рівня захисту від просочення вологи в приміщення під час опадів у вигляді дощу та снігу. Покращення зовнішнього вигляду будівлі шляхом: заміни шиферу на металочерепицю; встановлення дощових відливів; облаштування відмостки та сходів плиткою |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Шепарівці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 1000 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В даний момент через відсутність якісного покриття, відповідних водовідводів та відмостки виникають великі проблеми з просоченням вологи в приміщення адмінбудівлі с. Шепарівці, де надаються послуги жителям села Шепарівці. У результаті чого на стінах та стелі утворюється пліснява та різні грибки, які після тривалого перебування у даних приміщеннях працівників та відвідувачів, які звертаються за отриманням послуг, шкодять їхньому здоров’ю. Тому реалізація даного проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів. Необхідно замінити 250 м. кв. дахового покриття адміністративного будинку. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Після реалізації даного проекту умови перебування працівників та отримувачів послуг в даному приміщенні стануть комфортнішими. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Значно зменшаться витрати на ремонт приміщень |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться привабливість адміністративної будівлі в цілому. |  |  |  |
| екологічний вплив | Значно зменшиться захворюваність працівників та осіб, яким надаються різноманітні послуги |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту; -демонтаж старого дахового покриття (шиферу); -проведення робіт із встановлення нового дахового покриття ( металочерепиця); -встановлення дощових відливів; -облаштування відмостки; -облаштування сходів плиткою. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 350 |  |  | 350 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 60. Капітальний ремонт приміщення Шепарівцівської гімназії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є підвищення рівню захисту від просочення вологи в приміщення під час опадів у вигляді дощу та снігу, підвищення енергоефективності та теплозбереження шляхом заміни вікон та дверей; покращення зовнішнього вигляду будівлі шляхом заміни шиферу на металочерепицю, дерев’яних вікон та дверей на металопластикові. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Шепарівці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 300 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В даний момент через відсутність якісного покриття та відповідних водовідводів виникають великі проблеми з просоченням вологи в приміщення Шепарівцівської гімназії, де перебувають діти, педагоги та працівники по обслуговуванню приміщень. У результаті підвищеної вологості на стінах та стелі утворюється пліснява та різні грибки. Тривале перебування у даних приміщеннях дітей та вчителів, інших осіб завдає шкоди їхньому здоров’ю. Тому реалізація даного проекту вкрай необхідна для раціонального та ефективного використання енергоресурсів. Необхідно замінити 1630.5 м. кв. дахового покриття Шепарівцівської гімназії. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Після вирішення цього завдання, підвищиться комфорт перебування в приміщеннях гімназії. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Значно зменшаться витрати на ремонт приміщень та енергоносії |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращиться якість засвоєння учнями знань в Шепарівцівській гімназії |  |  |  |
| екологічний вплив | Значно зменшиться захворюваність серед дітей та вчителів, персоналу гімназії |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; -проходження державної експертизи проекту; -демонтаж старого дахового покриття (шиферу); -проведення робіт із встановлення нового дахового покриття ( метало черепиця); -встановлення водовідвідних елементів ( ринва); - демонтаж дерев’яних вікон та дверей; -встановлення металопластикових вікон - 73 шт.; -встановлення металопластикових дверей – 12 шт. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 2000 |  |  | 2000 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 61. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Побудувати спортивний майданчик з штучним покриттям на земельній ділянці закріпленій за Товмачицьким ліцеєм по вул. Франка.1 |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Товмачик |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Учні Товмачицького ліцею, молодь села та жителі села. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Зайнятість та виховання учнівської молоді. Виховний процес, пропаганда здорового способу життя. Покращення рівня здоров’я населення. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Покращення рівня здоров’я учнівської молоді, організація дозвілля, зменшення кількості злочинів та правопорушень зі сторони молоді |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | -Виготовлення проектно-кошторисної документації; - Проведення робіт. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  | 500.0 | 500.0 | 1000,0 |
| місцевий бюджет | 200.0 |  |  | 200,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 62. Капітальний ремонт спортзалу Іванівецького НВК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Капітальний ремонт та обладнання не спортзалу необхідними спортивними снарядами та обладнанням |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Іванівці |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Учні Іванівецького навчально-виховного комплексу, жителі села. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Зайнятість та виховання учнівської молоді. Виховний процес, пропаганда здорового способу життя. Покращення рівня здоров’я населення. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Покращення рівня здоров’я учнівської молоді, організація дозвілля, зменшення кількості злочинів та правопорушень зі сторони молоді |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Ремонт підлоги Встановлення спортивних снарядів Поточний ремонт приміщення |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 400 |  |  | 400 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 63. Капітальний ремонт (перекриття даху) Товмачицького ліцею |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Збереження будівлі Товмачицького ліцею, за рахунок перекриття даху екологічним покриттям та з великим терміном експлуатації. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Товмачик |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 600 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На даний час будівля Товмачицького ліцею перекрита шифером, площа даху 1000 кв м, експлуатується з 1984 року, за час експлуатації зазнала пошкоджень, протікає та потребує заміни. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшення витрат з місцевого бюджету на енергоресурси |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив | Заміна шиферного покриття на більш екологічніше. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; - проходження державної експертизи; - вибір покрівельного матеріалу; - проведення робіт |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1300.0 |  |  | 1300,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 64. Реконструкція адмінбудинку під дитячий садок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Ефективне використання будівлі комунальної власності, прийняття більшої кількості дітей в ЗДО та створення комфортних умов для їх перебування. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Товмачик |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 500 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На даний час ЗДО села Товмачик розташований в дерев`яному будинку 1940 року побудови. Дана будівля знаходиться в незадовільному стані та не вміщає необхідну кількість дітей. Для вирішення існуючої проблеми запропоновано провести капітальний ремонт (реконструкцію) адмінбудинку, де буде можливість створити місця на дві групи в кількості 50 дітей дошкільного віку. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Ефективне використання будівлі, енергозбереження. |  |  |  |
| соціальний вплив | Покращення якості перебування та збільшення кількості дітей в ЗДО. |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: -виготовлення проектно-кошторисної документації; - проходження державної експертизи - проведення робіт |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1000.0 | 500.0 |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 65. Капітальний ремонт вулиці Шкільна в селі Товмачик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі. Вулиця Шкільна є центральною дорогою села Товмачик, а також проїзною до сусіднього села Сідлище. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Село Товмачик |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Понад 2000 осіб |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Шкільна є центральною дорогою села Товмачик по ній здійснюється рух автомобільного транспорту як сільського. так і транзитного, добираються до роботи люди ,а діти до школи. В 2019 році проведено капітальний ремонт частини вулиці асфальтовим покриттям і в 2020 та 2023 році необхідно продовжити капітальний ремонт вулиці, а саме, влаштувати основу під верхнє покриття проїжджої частини, влаштувати верхнє асфальтове покриття проїжджої частини товщиною 6 та 4 см, протяжністю 1200 м/п |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив | Вирішення проблеми дозволить покращити стан дорожнього покриття вулиці, забезпечить безпеку дорожнього руху вулицею |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Завданням капітального ремонту є відновлення транспортно-експлуатаційних якостей дороги, приведення її технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги. Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах та спорудах дороги на ділянці що ремонтується, і виконується у відповідності з кошторисною документацією, розробленою у встановленому порядку. В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню; -улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші їз застосуванням асфальтоукладчика; -улаштування вирівнювальних шарів з щебню під тротуари. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 2000.0 | 2000.0 | -- | 4000.0 |
| місцевий бюджет |  | 500.0 | 500.0 | 1000.0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 66. Будівництво типової будівлі басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломиї |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Популяризація водних видів спорту, а також навчання плаванню, тренуванню, проведенню змагань, проведення сімейного плавання, проведенню шоу та свят з водними виступами. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Жителі Коломийської міської ОТГ та інших об’єднаних громад в межах району (50000 осіб) |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Молодь, жителі міста та району |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Будівництво басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломия заплановане з метою розвитку міського громадського простору, що дасть змогу популяризувати водні види спорту. Площа забудови – 1278 м.2 Висота будівлі – 7,2 м. На даний час розроблена проектно-кошторисна документація з терміном реалізації проекту на 2017-2020 роки. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Будівництво будівлі басейну направлене на популяризацію водних видів спорту, таких як: спортивне плавання, водне поло, синхронне плавання, а також навчанню плаванню, тренуванню, проведенню змагань міського та районного формату, проведення сімейного плавання, проведенню шоу та свят з водними виступами. Завершення будівництва планується в 2020р. Після завершення будівництва та вводу в експлуатацію площа забудови - 1278 м. кв. Висота будівлі – 7,2 м. Одноразова пропускна спроможність відвідувачів – 77 осіб. в годину та 12 годинний робочий день (максимально 924 осіб в день) протягом року Кількість обслуговуючого персоналу – 12 осіб. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: - вибір земельної ділянки необхідною площею близько 0,35 га - підведення до земельної ділянки інженерних комунікацій (водопостачання та водовідведення, електроенергія); - виготовлення проектно-кошторисної документації; - влаштування під’їзних доріг до ділянки; - проходження державної експертизи проекту; - безпосереднє виконання будівельно-монтажних робіт, з будівництва басейну Н2О-CLASSIC. Площа забудови – 1278 м. кв. Висота будівлі – 7,2 м. Одноразова пропускна спроможність відвідувачів – 77 осіб. Кількість обслуговуючого персоналу – 12 осіб. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
|  | 108 442,9 | - | - | 108 442,9 |
| державний бюджет | 97 598,6 | - | - | 97 598,6 |
| місцевий бюджет | 10 844,3 | - | - | 10 844,3 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 67. Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Впорядкування мережі спортивних закладів відповідно до освітніх потреб та інтересів учнів, а також формування здорового способу життя дітей та молоді, відродження інтересу до спорту громади міста, шляхом будівництва спортивного залу та майстерень. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська ОТГ |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Ліцеїсти Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Фізична культура у школі повинна забезпечити сприятливі умови для розвитку фізичних здібностей, і одночасно духовних і моральних якостей дитини. Підвищення ефективності системи фізичного виховання стає передумовою і важливим компонентом виховання, формування у школярів фізичного та морального здоров'я, удосконалення фізичної і психологічної підготовленості до активного життя і діяльності, особливо в сучасних умовах нашого суспільства. На території ліцею відсутній спортивний зал, тому учні змушені ходити до орендованого приміщення, яке знаходиться на відстані 500 м. від школи. При цьому учні долають пішохідний перехід з інтенсивним рухом міського транспорту, а це становить підвищену небезпеку для їхнього життя та здоров’я. Тому, дана ситуація негативно впливає на процес безпечного перебування у школі, виконання навчальної програми, роботи спортивних секцій. Реалізація проекту «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа –природничо-математичний ліцей» по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї Івано-Франківської області» сприятиме розвитку спортивної інфраструктури міста, а також наданню якісних освітніх послуг у сфері фізичної культури та спорту. Проектом передбачено зведення двоповерхової будівлі, прямокутної споруди, розміром в плані 17,36х27,82м., з несучими повздовжніми та поперечними стінами. Фундамент житлової будівлі – стрічковий, зі збірних залізобетонних фундаментних подушок та блоків, стіни будівлі з пустотілої цегли марки М75. Перекриття між першим і другим поверхами – панелі, між другим і горищем – панелі покриття, віконні вироби - металопластикові із склопакетом, індивідуального виготовлення. Перемички над прорізами – монолітні, залізобетонні. Підлоги: керамічна плитка – в коридорах, вестибюлі, душових та санвузлах; дощаті – в усіх інших приміщеннях. Внутрішнє оздоблення стін: керамічна плитка - в душових та санвузлах, піщано – вапняна штукатурка – в усіх інших приміщеннях. Двері: зовнішні - металічні, індивідуального виготовлення. Дах – дерев’яний, двосхильний, наметовий. Покриття даху – металочерепиця. Також присутній фактор забезпечення енергозбереження та енергоефективності. З метою зменшення тепловитрат Проектом передбачено: - вікна та двері з металопластику із склопакетом опору теплопередачі 0,75 кв. м з ущільненням в притворах; - укладку керамічної плитки підлог цокольного поверху по керамзитному гравію завтовшки 200мм; - зовнішні стіни утеплити піно полістирольними плитами завтовшки 100 мм, а фундаменти екструзій ними піно- полістирольними плитами завтовшки 50 мм; - утеплити горище пінополіуретаном; - обладнати приладами обліку енергоносіїв. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Забезпечення спортивним залом та майстернею |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Нове будівництво спортивного залу та майстерень |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
|  | 12 472,7 | - | - | 12 472,7 |
| державний бюджет | 12 472,7 | - | - | 12 472,7 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 68. Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри, 11 в м. Коломия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.1. Будівництво нових та / або реконструкція існуючих громадських будівель |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Відновлення та збереження історичної, культурної пам’ятки архітектури |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийської міської ОТГ |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Молодь, жителі Коломийської міської ОТГ та інших ОТГ |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Будинок польського гімнастичного товариства «Сокіл», віднесений до Реєстру нерухомих пам’яток України (пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення), охоронний номер 575 і перебуває на балансі відділу культури Коломийської міської ради. Даний проект спрямований на відновлення та збереження пам’яток архітектури. Також громада міста зможе проводити масштабні мистецько-культурні, релігійні заходи, організовувати і конференції, навчальні програми. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Збереження історичної пам’ятки архітектури. Підвищення туристичної привабливості. Організація заходів різного спрямування. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Відновлення будинку (довжина – 44 м, ширина 25,8 м). |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
|  | 8 587,9 | 8 587,9 | - | 17 175,8 |
| державний бюджет | 7 587,9 | 7 587,9 | - | 15 175,8 |
| місцевий бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

Б.4.3. Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів

| Назва проекту | 69. Благоустрій спальних районів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.3. Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є забезпечення комфортного проживання мешканців міста в мікрорайонах багатоповерхової забудови. Забезпечення належного благоустрою прилеглих до житлових будинків територій зелених зон, тротуарних доріжок, під’їзних шляхів, дитячих і спортивних майданчиків. Проектом передбачено проведення капітального ремонту та приведення до стандартів ДСТУ території житлових мікрорайонів багатоповерхової забудови. Це мікрорайони: по вул. Мазепи, Богуна, Костомарова, Леонтовича, Бандери, Січових Стрільців-Лисенка, Сахарова-Чайковського, Привокзальна, де проживає близько 25 тис. осіб. Активізувати громаду до формування громадського простору та визначення функціональності споруд та призначень територій в мікрорайонах житлової багатоповерхової забудови |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В місті існують 8 мікрорайонів в яких розміщені будинки багатоповерхової забудови, які можна умовно об’єднати в мікрорайони багатоповерхової забудови, так звані «спальні райони». Площа житлових мікрорайонів складає 81,8 га. Для покращення їх інфраструктури необхідно провести ремонт існуючих споруд – міжквартальних проїздів, тротуарів, відновити систему дощової каналізації, влаштувати газони, дитячі та спортивні майданчики, місця відпочинку населення, облаштувати місця складування сміття, тобто контейнерні майданчики і інші необхідні елементи благоустрою. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем дозволить покращити технічний стан споруд благоустрою наявних у мікрорайонах багатоповерхової забудови, яка має площу 81,8 га, покращить їх привабливість та комфортність проживання населення кількістю близько 25 тис.чоловік. |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | Завданнями цього проекту є капітальний ремонт споруд благоустрою на території житлових мікрорайонів, приведення їх технічних характеристик до вимог діючих правил, норм і стандартів. В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: Встановлення бортового каменю –30000 м/п Встановлення поребрика –20000 м/п Влаштування тротуарної плитки – 95,0 тис .м2 Ремонт дощової каналізації – 12000 м/п Влаштування газонів – 45 тис. м2 Встановлення лавок – 500 шт. Облаштування контейнерних майданчиків – 20 шт. Посадка декоративних дерев і кущів – 2500 шт. Влаштування дитячих і спортивних майданчиків – 13 шт. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Всього | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 160 000,0 |
| Державний бюджет | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 120000,0 |
| Місцевий бюджет | 10000,0 | 10000,0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 70. Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т. Шевченка) в м. Коломия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.3. Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Проект передбачає створення однорівневої (безбордюрної) пішохідної зони площею 1,7 га із двома зеленими зонами, що стане можливим завдяки перекриттю руху транспортних засобів по проспекту М. Грушевського. Площа матиме форму квадрата, що буде максимально відповідати історичному вигляду колишньої площі Ринок. Крім того, перекриття пр. Грушевського дозволить зменшити загазованість центральної частини міста та забезпечить безпеку руху пішоходів. В свою чергу, зменшення потоку транспортних засобів в історичній частині міста вирішить проблему вібрації, яка призводить до руйнування архітектурних пам'яток. Проектований благоустрій має на меті створення максимально зручного середовища та громадського простору для мешканців, туристів та гостей міста. Так, більшість алейок та доріжок спроектовані по напрямках руху пішоходів (на відміну від існуючого благоустрою, який є незручним для пересування пішоходів). Крім того, в проекті передбачені умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення, шляхом використання безбордюрного профілю. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська ОТГ |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі Коломийської міської ОТГ та інших ОТГ. Туристи із України та інших країн. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В рамках реалізації проекту «Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т.Шевченка) в м. Коломия» виконуватимуться наступні роботи: - Влаштування мощення площ та вулиць із безбордюрним профілем, комфортним для усіх груп населення та безперешкодним для маломобільних груп населення. - Розширення пішохідної зони центральної частини міста Коломиї із включенням в неї частини проспекту Грушевського. - Обмеження руху транспорту по проспекту Грушевського із встановленням автоматичних болардів. - Влаштування газонів в одному рівні з замощенням. - Збереження піднятого газону з влаштуванням нових підпірних стінок за пам’ятником Шевченку. - Обличкування підпірних стінок гранітними плитами товщиною 30 мм та встановлення на підпірні стіни парапетів гранітних. - Формування пішохідних площ з власними рисунками. - Встановлення двох питних фонтанів. - Встановлення нових лавок. - Встановлення нових ліхтарів, дизайн та форма яких відповідають історичному дизайну ліхтарів, які застосовувались в Коломиї (на основі архівних матеріалів та фотографій). - Влаштування нової зеленої зони на площі Шевченка. - Облаштування пам’ятного місця (символічних каменів на місці колишньої площі для страт). - Встановлення пристовбурних решіток для захисту кореневої системи дерев. - Встановлення декоративних огорож. - Встановлення туристичних вказівників. - Встановлення зелених місць відпочинку на пішохідних вулицях. - Встановлення урн. - Влаштування скверу біля міського ринку. - Реконструкція існуючих зелених насаджень. - Посадка нових зелених насаджень. - Передбачається влаштування кількох видів мощення – з бруківки природного каменю (колотої), різних видів граніту та базальту (сірий, чорний, червоний) та дренованих видів мощення. Освітлення передбачається за допомогою вуличних світильників на опорах. Дизайн світильників базований на архівних дослідженнях та фотографіях і розроблений із врахуванням історичного дизайну ліхтарів, які розміщувалися в центральній частині міста. Земельні роботи з благоустрою виконуватимуться із залученням фахівців археологічного нагляду у встановленому порядку. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Збереження історичної пам’ятки архітектури. Підвищення туристичної привабливості. Організація заходів різного спрямування. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Реконструкція центральної частини міста |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
|  | 11 000,0 | 26 664,4 | - | 37 664,4 |
| державний бюджет | 10 000,0 | 23 897,9 | - | 33 897,9 |
| місцевий бюджет | 1 000,0 | 2 766,5 | - | 3 766,5 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 71. Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м. Коломиї |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.3. Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Недопущення подальшого руйнування берегоукріплення. Відновлення кріплення зруйнованої частини берега залізобетонними плитами. Недопущення підтоплення території міста під час паводків. Завданням проекту є реконструкція існуючого берегоукріплення |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Під час паводків 2008 – 2010 років русло ріки Прут на лівому березі в районі ЗАТ «Колопапір» змінилося в плані та змістилось в бік лівого берега. В результаті таких змін водою пошкоджено берегоукріплення, яке сформоване із залізобетонних плит ПР 1,0*10*0,15. Плити зірвались з петель та попадали в воду. Після цього вода розмила гравійну подушку відкосу та в час проходження паводків забирає по декілька метрів берега. Як наслідок при повторенні паводку зруйнує основу дамби та затопить житловий мікрорайон приватної забудови площею близько 10 га та нанесе збитки житловим будинкам та господарським спорудам. З метою припинення руйнування берега та недопущення розливу води по території житлового мікрорайону в результаті руйнування берегоукріплення необхідно відвести воду від цього берега, відновити відкос та кріплення берега протяжністю близько 900 м. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | В результаті виконаних заходів буде здійснено реконструкцію берегоукріплення, що дасть можливість зберегти населення, що проживає вздовж русла річки Прут, від значних матеріальних та моральних втрат в результаті можливих паводків та розливу ріки, тобто будуть забезпечені економічні, соціальні та екологічні напрямки впливу |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | Проведення геодезичних та геологічних обстежень ріки в даному районі розмиву. Виготовити проектно-кошторисну документацію, провести її експертизу. Виконати наступні будівельно-монтажні роботи: - влаштувати прокоп для водовідведення від ділянки кріплення протяжністю 1500 м; - сформувати тимчасову перегороджувальну дамбу від берега до прокопу протяжністю 100 м; - вирівняти відкос і дно дамби гравійно – піщаною сумішшю; - відновити кріплення відкосів габіонами з частковою підсипкою і перекриттям плитами від демонтажу з додаванням нових плит ПР 1,0*1,0*0,15 довжиною 900 м. - ліквідація тимчасової дамби. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021-2022 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
|  | - | 10000,0 | 10000,0 | - | 21000,0 |
| Державний бюджет | - | 9000,0 | 10000,0 | - | 19000,0 |
| Місцевий бюджет |  | 1000,0 | 1000,0 | - | 2000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 72. Притулок для безпритульних тварин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.3. Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Проблема безпритульних собак та котів у місті є досить актуальною. Їх кількість становить близько 2500 тварин, і воно при невтручанні людини буде зростати через природну функцію розмноження. Ці тварини часто поводяться агресивно, можуть бути носіями різного виду захворювань, які можуть приносити шкоду іншим тваринам та людині. Є численні звернення від мешканців про агресивне поводження бродячих собак. Необхідно здійснити будівництво повноцінного притулку для бродячих тварин, який обладнаний необхідними боксами та технічними приміщеннями і використовуватиметься за визначеним призначенням. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В місті Коломия існує притулок для бродячих тварин на вул. Горбаша, 10. Однак, він не функціонує відповідно до основного призначення через те, що створений на базі не пристосованої до цього території. Кількість бродячих тварин – це в основному собаки становить близько 2500 шт. При існуючій ситуації і не прийнятті мір впливу на неї кількість буде зростати через природну функцію розмноження. В разі їх скупчення через стадний інстинкт ці тварини часто поводяться агресивно, можуть бути носіями різного виду захворювань, які можуть приносити шкоду іншим тваринам та людині. На даний час через нецільовий підхід до проблеми існують численні звернення від мешканців про агресивне поводження бродячих собак, укуси. Зафіксовані десятки звернень громадян до медичних закладів з укусами. Реалізація проекту передбачає будівництво притулку для безпритульних тварин та облаштування його медичним, кухонним, технологічним, санітарним обладнанням. Організація відлову бродячих тварин способом створення бригади з трьох осіб та автомобіля обладнаного вольєрами для безпечного транспортування тварин; Організація надання медичної допомоги та забезпечення стерилізації відловлених тварин з обов’язковою поміткою про облік і стерилізацію |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Створення притулку забезпечить надання допомоги та утримання безпритульним тваринам, які цього потребують. Забезпечить неухильне виконання Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Зробить місто більш безпечним для громадян. |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: виготовлення проектно-кошторисної документації; проходження державної експертизи проекту; будівництво притулку для безпритульних тварин розраховане на 150-155 тварин, а саме: - 40 боксів для утримання; - 5 боксів для тимчасової перетримки хворих тварин; - 2 оглядово-маніпуляційних бокси; - будівництво 1 приміщення для приготування їжі та зберігання кормів; - 1 приміщення для персоналу; - службове приміщення (туалет, душова). - влаштування огорожі території Облаштування притулку для безпритульних тварин медичним, кухонним, технологічним, санітарним обладнанням. Організація відлову бродячих тварин способом створення бригади з трьох осіб та автомобіля обладнаного вольєрами для безпечного транспортування тварин; Організація надання медичної допомоги та забезпечення стерилізації відловлених тварин з обов’язковою поміткою про облік і стерилізацію |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Всього | 10000,0 | 11000,0 | 12000,0 | 5077,975 | 38077,975 |
| Державний бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 4270,175 | 34270,175 |
| Місцевий бюджет | - | 1000,0 | 2000,0 | 807,8 | 3807,8 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

Б.4.4. Облаштування парків та відпочинкових зон

| Назва проекту | 73. Капітальний ремонт споруд парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.4. Облаштування парків та відпочинкових зон |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є поліпшення стану відпочинкових, рекреаційних зон, збільшення їх привабливості, поліпшення санітарного стану і технічних показників споруд, комфорту перебування людей, сприяння їх активному відпочинку. Завданням є ремонт та влаштування споруд і будівель. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Парк ім. Т.Шевченка знаходиться на окраїні міста і розташований біля штучно створеної водойми, з притоком води з русла р. Прут. На даний час парк знаходиться в занедбаному стані. Дерева потребують санітарної чистки та формування крони. Самонасіяний чагарник розрісся на всіх зелених зонах у висоту близько 3 метрів. Пішохідні доріжки потребують ремонту. Відсутні лавки, урни, туалети та інші елементи малих архітектурних форм. Відсутні будь які елементи для активного відпочинку – спортивні та дитячі майданчики, в занедбаному стані сцена для проведення культурно-масових міроприємств. Відповідно до проекту необхідно провести комплекс робіт щодо впорядкування об’єкту благоустрою. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Вирішення цих проблем дозволить покращити рекреаційну зону міста, забезпечити можливість активного відпочинку населення. |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | В рамках реалізації проекту виконуватимуться наступні роботи: виготовлення проектно-кошторисної документації; проходження державної експертизи проекту; безпосереднє виконання будівельно-монтажних робіт, щодо зрізання аварійних і фаутних дерев – 80 шт., формування крони здорових дерев – 350 шт., ліквідації чагарників – 4,5 га, влаштування доріжок з тротуарної плитки – 3,5 тис. м2, встановлення лавок – 30 шт., урн – 60 шт., туалетів – 3 шт., будівництва критої сцени – 1шт, будівництва дитячих і спортивних майданчиків – 2 шт.. |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Всього | 10000,0 | 20000,0 | 30000,0 | - | 60 000,0 |
| Державний бюджет | 9000,0 | 19000,0 | 29000,0 | - | 570000,0 |
| Місцевий бюджет | 1000,0 | 1000,0,0 | 1000,0 | - | 3000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

| Назва проекту | 74. Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.4.4. Облаштування парків та відпочинкових зон |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою даного проекту є проведення реконструкції та покращення технічного стану озера в парку ім. Т.Шевченкав м. Коломия, а також підруслового водозабору та водовипускної споруди. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська ОТГ та інші ОТГ в межах району |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Жителі Коломийської міської ОТГ та інших ОТГ в межах району |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Незадовільний санітарний стан озера загрожує життю живих організмів та безпеці людей і потребує негайної очистки. За тривалий час експлуатації озеро в парку ім. Т.Шевченка замулилось, крім того наповнення озера відбувається з річки Прут через водонапуск, в даний час рівень води в річці Прут знизився приблизно на один метр, в зв’язку з чим існуючий водонапуск забезпечує наповнення озера тільки в період паводку, тому необхідно провести реконструкцію озера та влаштувати новий понижений водонапуск з річки Прут. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Раціональне використання природніх ресурсів, розчистка озера, влаштування водозабору, відвідного каналу, шахтний водовипуск, зупинення заболоченості берегової зони та розчищення його від водної рослинності, проведення комплексної благоустрою. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |
| соціальний вплив |  |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Реконструкція та покращення технічного стану озера |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
|  | 14579,34 | 14579,34 | - | 29158,68 |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела | 14579,34 | 14579,34 | - | 29158,68 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг

Б.5.1. Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг

| Назва проекту | 75. Модернізація приміщення Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.5.1. Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення дітям з інвалідністю якісних, комфортних , адаптованих умов шляхом перебудови, розбудови, пристосування та розвитку реабілітаційної установи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Кількість отримувачів послуг біля 150 осіб – діти з інвалідністю, молоді люди з інвалідністю, школярі, батьки та опікуни. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Створення якісного середовища для реабілітації, раннього втручання, профілактиці виникненню ускладнень та покращення умов перебування дітей та осіб з інвалідністю та працівників центру та передбачає реконструкцію, будівництво та розширення робочого простору на базі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | - Модернізація даху площею 350 м. кв; - Створення мансардного поверху площею 209 м. кв; - Облаштування 4-ох майстерень станками, верстатами, підручними матеріалами, 4-ма комплектами меблів (стільці, стелажі, столи тощо) адаптованих під особливих дітей для трудотерапії в яких будуть проводитись заняття по виготовленню свічок, еко-мила, відкриток та футболок з емблемами в інтегрованій групі 20-ти дітей протягом дня під керівництвом чотирьох асистентів; - Придбання реабілітаційного обладнання 1 вертикалізатора, 5 спеціально- адаптованих крісел для перебування в них на протязі дня фіксуючи їх в правильному положенні для запобігання виникнення деформацій та профілактики виникнення контрактур тіла; - Встановлення 1 ліфта; - Облаштування пандуса на прилеглій території ; - Понад 150 осіб ( діти з інвалідністю, молоді люди з інвалідністю, школярі та батьки дітей та молоді з інвалідністю) зможуть отримувати послуги в модернізованому приміщенні протягом місяця. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Забезпечення енергоефективності. |  |  |  |
| соціальний вплив | Модернізація приміщення та зайнятість дітей та осіб з інвалідністю в щоденній роботі та праця в команді надасть дітям впевненості в своїх силах та самореалізації в суспільстві. Протягом місяця понад 150 осіб - діти та молодь з інвалідністю, школярі зможуть бути задіяні в інтегрованій майстерні. |  |  |  |
| екологічний вплив | Негативного впливу на довкілля спричинено не буде, оскільки в даному комплексі не будуть проводитись роботи з виробництва чи утилізації шкідливих продуктів, а тому й викидів (випарів) в атмосферу не відбуватиметься. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Пошук підрядної організації; - Модернізація даху; - Облаштування майстерень; - Облаштування території пандусом; - Встановлення спеціалізованого ліфта; - Закупівля меблів та обладнання; - Надання якісних послуг в модернізованому приміщенні; - Проведення 20-ти годин трудотерапії залучивши до 100 дітей в тиждень ; - Створення умов для інтеграції дітей з інвалідністю та школярів, задіявши всі школи Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1000 | 900 | 500 | 2400 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 76. Соціальне містечко в Коломийській міській ОТГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.5.1. Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення якісного доступного середовища для надання соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах шляхом акумулювання всіх надавачів послуг на одній території в центральній частині міста. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Особи з інвалідністю, одинокі перестарілі особи похилого віку, сім’ї, які опинились в скрутних життєвих обставинах, особи, які постраждали від домашнього насильства. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Надавачі соціальних послуг розташовані хаотично по території, Коломийській міській об’єднаній територіальній що створює незручності для потенційних отримувачів та перешкоджає отримати повний спектр соціальних послуг в одному пристосованому до потреб осіб місці |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Економія коштів за спожиті енергоносії, вивільнення займаних приміщень для діяльності міської ради |  |  |  |
| соціальний вплив | Створення комфортних та адаптованих умов для отримувачів послуг |  |  |  |
| екологічний вплив | Залучені альтернативні джерела електроенергії |  |  |  |
| Основні заходи проекту | 1. Реконструкція наявного приміщення для діяльності Єдиного ЦНРСП м. Коломиї. 2. Будівництво соціального комплексу враховуючи ДБН 3. Обладнання: -10-ти кімнат для 20-ти осіб похилого віку для постійного перебування -3-х кімнат для молодих осіб з інвалідністю -2-х кімнат для тимчасового перебування осіб, які постраждали від домашнього насильства. -5-ти офісних приміщень для статутної діяльності громадських організацій. 4. Облаштувати прилеглу територію. 5. Укласти договори про співпрацю з ГО 6. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу 7. Надавати якісні соціальні послуги. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет |  | 5000 | 5000 | 10000 |
| місцевий бюджет |  | 1000 | 500 | 1500 |
| інші джерела обласний бюджет | 1000 | 500 | 1000 | 2500 |
| Грантові кошти | 500 | 5000 | 3000 | 8500 |
| Всього |  |  |  | 22500 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 77. Удосконалення соціальної послуги з перевезення людей «соціальне таксі» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.5.1. Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечити дітей та осіб з інвалідністю на візках, хворих на злоякісні новоутворення з обмеженою здатністю до самостійного пересування, хворих на ниркову недостатність, які залежні від діалізу транспортними послугами до соціально значимих об’єктів міста шляхом придбання спеціалізованого автомобіля. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Коломийська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Кількість отримувачів послуги з перевезення людей «соціальне таксі» складає 100 осіб. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Покращення матеріально-технічної бази для охоплення більшої кількості отримувачів послуг службою «соціальне таксі» |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | - придбання 1 спеціалізованого авто; - удосконалення соціальної послуги з перевезення людей «соціальне таксі»; - збільшення кількості осіб до 200-от, яким може бути надана дана соціальна послуга. |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Придбання автомобіля за рахунок коштів державного бюджету згідно постанови КМУ від 14.03.2018 №189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату». |  |  |  |
| соціальний вплив | Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення. Підтримка певних категорій осіб з інвалідністю, що мешкають у Коломийській міській ОТГ |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - подача пакету документів згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату; - розгляд заяви в порядку черговості робочою групою, утвореною згідно з наказом Мінсоцполітики; - закупівля спеціалізованого автомобіля; - складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | 0 | 1700 | 0 | 1700 |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

Б.5.2. Облаштування місць поховань

| Назва проекту | 78. Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.5.2. Облаштування місць поховань |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Метою Проекту є забезпечення в спеціально визначеному місці поховання людей. Благоустрій даної території та забезпечення безперешкодного доступу до поховань. |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Коломийської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Мешканці громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Для забезпечення поховання людей у відповідності до Закону України «Про поховання і похоронну справу» виділено земельну ділянку під влаштування місця поховання людей. Дана територія знаходиться по вул. Довбуша в північній частині міста. Площа земельної ділянки 8,2 га. На місці створеного кладовища була земельна ділянка передбачена під сінокіс. Необхідно влаштувати дренаж для відведення грунтових вод, по периметру території влаштувати водовідвідну канаву для відведення поверхневих вод, прокласти та облаштувати твердим покриття доріжки та алеї, влаштувати мережу зовнішнього освітлення, влаштувати газони, збудувати туалети, збудувати господарські будівлі необхідні для обслуговування кладовища, влаштувати огорожу |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Належний благоустрій території кладовища, забезпечення належного надання послуг по похованню людей |  |  |  |  |
| Основні завдання проекту | Завданнями цього проекту є будівництво необхідних споруд на території кладовища по вул. Довбуша. В рамках реалізації проекту необхідно виконати наступні роботи: Влаштування доріжок з щебеневим покриттям – 5054 кв. м; Влаштування доріжок з покриття із тротуарної плитки – 3680 кв. м; Влаштування асфальтових доріжок – 5763 кв. м; Влаштування огорожі – 990 м/п; Висаджування дерев – 202 шт.; Влаштування дренажу – 2110 м/п; Встановлення смітників – 19 шт.; Встановлення лавок 19 шт.; Влаштування зовнішнього освітлення - 19 опор, 51 світильник |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2023 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовна обсяг фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| в тому числі | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
| Всього | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 20000,0 |
| Державний бюджет | 3000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| Місцевий бюджет | 2000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 10000,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |

Б.5.3. Розвиток освітньої інфраструктури

| Назва проекту | 79. Створення нового освітнього простору «Нове українське дошкілля» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.5.3. Розвиток освітньої інфраструктури |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Мета – створення нового освітньо-розвивального простору, як засіб реалізації завдань сучасного реформування дошкільної освіти. Завдання: - навчити дітей самостійно здобувати знання; - свідомо сприймати все, що відбувається з ними; - відповідально ставитися до прийняття своїх рішень; - модернізація освітнього процесу; -- дитиноцентризм |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия та приєднані сільські територіальні громади |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Вихованці закладів дошкільної освіти |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Готовність дитини до школи вимагає від педагогічних колективів закладів дошкільної освіти відповідності сучасним тенденціям розвитку, конкурентоспроможності в умовах, що відповідають соціальним запитам суспільства і батьків. Важливою умовою підвищення якості освіти і її доступності є спадкоємність дошкільної і початкової ланок. Реалізацію спадкоємності між дошкільною і початковою освітою спрямовано на створення і збереження в дитини цілісної картини світу |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти; соціально адаптованої дитини |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Новий дитячий садок – комфортний, дружній до дитини, цікавий, сучасний, безпечний, затишний, доступний, партнерський |  |  |  |
| соціальний вплив | Розкриття творчого потенціалу дітей |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - оновлення навчально-матеріальної бази; - використання ІКТ в освітньому процесі; - залучення експертів, фахівців для навчання педагогічних працівників дошкілля; - партнерська взаємодія учасників освітнього процесу; - різноманітність елементів освітнього середовища |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 300 | 400 | 500 | 1,200 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 80. Клуб робототехніки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.5.3. Розвиток освітньої інфраструктури |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Мета - дослідження, розробка та інтеграція робототехніки у всі сфери людини; активне залучення до роботи в гуртках дітей та молоді, пропагуючи тим самим технічну освіту. Завдання: - здійснювати мотивацію до вивчення природничо-математичних дисциплін; - зацікавити учнів досліджувати навколишній світ та здійснювати пошук творчих розв’язків задач майбутнього; - здійснювати популяризацію професії інженера, програміста; - навчити працювати в команді, ставити цілі та досягати їх; - використовувати знання та вміння з різних предметів для розв’язання поставленого завдання; - зробити освітній процес цікавим та захоплюючим. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия та приєднані сільські територіальні громади |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Діти віком 6-18 років |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Сучасні технології інтенсивно впроваджуються в усі сфери життя людини, особливо це стосується робототехнічних систем. Таке впровадження потребує великої кількості кваліфікованих спеціалістів. Як наслідок, сучасна освіта має швидко адаптуватися до потреб суспільства і надавати учням такі знання, які у майбутньому дозволили б їм стати конкурентоспроможними фахівцями. Постає питання розвитку пошуково-конструкторської та винахідницької діяльності у дітей, що сприяє формуванню цінних навичок творчої праці, умінню вести спостереження, розвивати мислення та естетичні смаки майбутнього робітника, інженера, техніка, наукового працівника. Тому для реалізації цих напрямків необхідне відповідне матеріально-технічне забезпечення. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Допрофесійна підготовка дітей до вступу в університети технічного напрямку |  |  |  |
| соціальний вплив | Розкриття творчого потенціалу дітей та молоді, пошук нових талантів |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - запровадження гуртка робототехніки у системі позашкільної освіти; - підбір тренерів-наставників серед ініціативних педагогів, які мають відповідні навички та бажання; - проведення тренінгів для вчителів - придбання комплектів робототехніки, 3-D принтерів, комп’ютерів та іншої техніки; - під’єднання комп’ютерів до мережі Інтернет; - вивчення курсу робототехніки, лего-конструювання, 3-D графіки - придбання методичних матеріалів шкільного курсу робототехніки. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 100 | 200 | - | 300 |
| інші джерела | 200 | 100 | - | 300 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 81. STEM-лабораторія |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури та послуг |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.5.3. Розвиток освітньої інфраструктури |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Мета – залучення школярів до технічної творчості, нових технологій, дослідження в міжпредметних та суміжних областях; розвиток умінь і формування навичок молодих інноваторів (креативність, вміння бачити і вирішувати проблеми, вміння працювати в команді, комунікативні навички). Завдання: - популяризація винахідницької та науково-дослідницької діяльності; - підтримка наукової, технічної та інженерної складових в освіті школярів; - створення та розширення доступності природничо-наукових та інженерних лабораторій для школярів, доступ до сучасного обладнання та інноваційними програмами; - проєктно-орієнтоване навчання школярів під керівництвом талановитих учителів, молодих вчених та інженерів; - мотивувати учнів старших класів навчальних закладів до продовження освіти в науково-технічній сфері; - розвиток кадрового потенціалу країни і запобігання відтоку майбутніх кваліфікованих фахівців |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия та приєднані сільські територіальні громади |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Діти віком 6-18 років |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Сучасні технології змінюють усі сфери життя людини. Є негативна тенденція зменшення робочих місць, які не потребують високої кваліфікації. Вони заміщуються робототехнічними системами. Паралельно утворюються нові професії, пов’язані з необхідністю поєднання наукових знань, технічної, інженерної, дизайнерської та математичної компетентності – STEAM-професії. Як наслідок, сучасна освіта має швидко адаптуватися до потреб економіки і надавати учням такі знання, які у майбутньому дозволили б їм стати конкурентоспроможними фахівцями. Тому для реалізації цих напрямків необхідне відповідне матеріально-технічне забезпечення та підвищення кваліфікації педагогів. STEM-лабораторія – це унікальне інтерактивне середовище, якого так не вистачає сучасному закладу освіти. Освітній процес учнів стане яскравим, цікавим, наповненим і змістовним |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшення фінансових витрат батьків на додаткову освіту. Підвищення зацікавленості учнів до інженерних та технічних спеціальностей, мотивація старшокласників до продовження здобуття освіти в науково-технічній сфері. Допрофесійна підготовка учнів до вступу в університети технічного напрямку. Участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, фестивалях і змаганнях з моделювання інтелектуальних пристроїв |  |  |  |
| соціальний вплив | Цікавість до природничо-математичних наук, сукупність практично важливих знань, необхідних для подальшого життя людини у техносфері |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - придбання обладнання і меблів; - підбір педагогічних працівників; - організація проектно-технологічної діяльності |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2021 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 200 | 200 | - | 400 |
| інші джерела | - | 300 | - | 300 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 82. Створення медіатеки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.5.3. Розвиток освітньої інфраструктури |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Мета - створення сучасного бібліотечного простору нового покоління, підвищення інтересу учнів до бібліотеки засобами інноваційних технологій Завдання: - забезпечити вільний і демократичний доступ до інформації; - забезпечити освітній процес шляхом інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів; - створити сприятливі та комфортні умови для організації освітнього процесу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия та приєднані сільські територіальні громади |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Діти віком 6-18 років |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Медіатека – це частина системних якісних змін у наданні освітніх послуг, це простір для навчання, роботи та спілкування з використанням інноваційних технологій. Особливістю є мультифункціональність: можливість навчання самостійно чи в групі, вивчення іноземних мов за сучасними інтерактивними методиками; освоєння нових комп’ютерних програм і технологій; створення власної музики; кінопокази і обговорення фільмів; дискусії, курси та гуртки для дітей. Створення медіатеки є частиною системних якісних змін у наданні освітніх послуг. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту |  |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | - зменшення затрат часу на пошук необхідної інформації; - автоматизація бібліотечних процесів; - створення умов успішної діяльності всіх учасників освітнього процесу |  |  |  |
| соціальний вплив | - зростаючий інтерес до читання дітей через організацію навчання їх інформаційної грамотності та культури |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - придбання обладнання і меблів; - технічне забезпечення медіатеки |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фі-ння проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 300 | 300 | 300 | 900 |
| інші джерела | 400 | 500 | 300 | 1200 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проекту | 83. Створення шахових клубів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль стратегії Коломийської міської ОТГ | Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект | Б.5.3. Розвиток освітньої інфраструктури |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Мета – популяризація шахового мистецтва серед дітей та підлітків Завдання: - формування у дітей стійкого інтересу до гри у шахи; - розвиток допитливості, інтелектуальних здібностей та потреби у набутті нових знань; - засвоєння дітьми основних шахових понять та правил взаємодії з партнером під час гри у шахи; - формування вміння планувати свою діяльність, контролювати та об’єктивно оцінювати себе. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Коломия та приєднані сільські територіальні громади |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Діти віком 5-9 років |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Навчання гри в шахи дасть змогу зробити навчання радісним, підтримувати стійкий інтерес до знань. Головним моментом занять стає діяльність вихованців, коли вони спостерігають, порівнюють, класифікують, групують, роблять висновки, з’ясовують закономірності. Шахи позитивно впливають на вдосконалення у дітей багатьох психічних процесів і таких якостей, як сприймання, увага, уява, пам’ять, мислення, початкові форми вольового управління поведінкою, подолати замкнутість. Навчаючись гри в шахи, дитина живе у світі казок і перетворень звичайної шахівниці й фігур у чарівні, що збагачує дитячу фантазію. А витонченість і краса окремих ходів, шахових комбінацій приносить справжнє задоволення. Шахи є дієвим засобом розумового розвитку. Створення сучасного шахового клубу забезпечить перспективне дозвілля для дітей. Дітки здобудуть нове хобі, цікаві знання та навички. Це навчання, яке приносить не тільки користь, а й неабияке задоволення. Гра в шахи закладає своєрідний фундамент зосередженості, кмітливості та самостійності у свідомості кожного шахіста. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проекту | Гра у шахи розвиває логічне мислення, увагу, пам’ять, творчі здібності, силу волі, терпіння, вміння приймати важливі рішення, швидкість реакції, цілеспрямованість |  |  |  |
| економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | - створення умов успішної діяльності всіх учасників освітнього процесу |  |  |  |
| соціальний вплив | - допомагає розвиватися дитині; - забезпечить перспективне дозвілля дітей |  |  |  |
| екологічний вплив |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | --придбання обладнання і меблів; - підбір педагогічних працівників; - організація проектно-технологічної діяльності; - дидактичні ігри для навчання гри в шахи; - технічні засоби навчання; - демонстраційні матеріали |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2020-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 200 | 200 | 200 | 600 |
| інші джерела | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |