PAGE  
10

Додаток 
до рішення виконавчого

комітету  міської    ради 
від 24.04.2014 р. № 67
З А Х О Д И

по підготовці закладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р.

	№

п/п
	Перелік заходів
	Од. виміру
	Об’єми
	Адреса
	Термін

вико

нання
	Вартість робіт, тис.грн.
	Джерела фінансування,

тис.грн.
	Відповіда-льний
за

виконання

	
	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюдж
	Місц.

бюдж
	Власні

кошти
	Інші
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Відділ управління комунальним майном

	1
	Ремонт вулично-дорожньої мережі асфальтобетонною сумішшю
	м2
	32901
	по місту
	ІІ-ІІІ кв.
	7619,3
	4314,2
	3305,1
	-
	-
	В. Волошенюк
Б.Волощук

	2
	Влаштування покриття з тротуарної плитки
	м2
	6528
	по місту
	ІІ-ІІІ кв.
	1580,0
	-
	1580,0
	-
	-
	В. Волошенюк



	3
	Капітальний ремонт системи опалення приміщення 

пл. Відродження, 1 (другий поверх)
	
	
	пл. Відродження, 1
	ІV кв.
	40,0
	
	40,0
	-
	-
	В. Волошенюк



	4
	Підготовка спеціалізованої техніки до роботи  в зимовий період
	шт.
	12
	по місту
	ІV кв.
	-
	-
	-
	-
	-
	В. Волошенюк

  Б.Волощук

М. Михайлюк

	Всього:
	9239,3
	4314,2
	4925,1
	-
	-
	

	КП «Житлоінфоцентр» 

	1
	Ремонт м’яких покрівель
	буд/м2
	16
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	120,5
	-
	-
	120,5
	-
	В. Михайлищук

	2
	Біжучий ремонт шиферних, черепичних, металевих покрівель та жолобів і труб
	буд/м2
	82
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	321,0
	--
	-
	321,0
	-
	В. Михайлищук

	3
	Герметизація інженерних вводів
	буд
	15
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	13,0
	-
	-
	13,0
	-
	В. Михайлищук

	  4
	Ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання і водовідведення з утепленням
	буд
	70
	житловий фонд

	ІІ-ІІІ кв.
	158,5
	-
	-
	158,5
	-
	В. Михайлищук

	5
	Ремонт розподільчих електричних щитових та кабельних ліній
	шт
	16
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	87,5
	-
	-
	87,5
	-
	В. Михайлищук

	6
	Ремонт конструктивних елементів житлових будинків в центральній частині міста (балкони, карнизи)
	буд.
	12
	житловий фонд
	ІІІ- ІV кв.
	200,0
	-
	-
	200,0
	-
	В. Михайлищук

	7
	Ремонт /заміна вхідних дверей  та вікон в під’їзди/
	шт
	60
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	41,0
	-
	
	41,0
	-
	В. Михайлищук

	8
	Ремонт оголовків димоходів
	буд
	50
	житловий фонд
	ІІІ- ІV кв.
	13,0
	-
	-
	13,0
	-
	В. Михайлищук

	9
	Впровадження енергозберігаючих технологій для освітлення місць спільного користування
	буд
	3
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	     12,0
	     -
	    -
	12,0
	-
	В. Михайлищук

	10
	Ремонт сходових кліток
	буд
	40
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	209,0
	-
	-
	209,0
	
	В. Михайлищук

	11
	Фарбування фасадних газопроводів
	буд
	7
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	16,5
	-
	-
	16,5
	
	В. Михайлищук

	12
	Заготовка посипочного матеріалу
	м3
	60
	житловий фонд
	ІІІ кв.
	22,0
	-
	-
	22,0
	
	В. Михайлищук

	13
	Інші роботи (утеплення, скління)
	тис грн
	
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	410,0
	-
	-
	410,0
	-
	В. Михайлищук

	Всього:
	1624,0
	-
	
	1624,0
	-
	

	КП "Коломияводоканал"

	Водозабірні споруди

	1
	Очистка від намулу водозабірного ковша
	м2
	1000
	с. Княждвір
	ІVкв.
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	І. Калиняк

	2
	Очистка від намулу інфільтраційного басейну №4
	м3
	1000
	с. Княждвір
	ІІІ кв.
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	І. Калиняк

	Насосна станція 2-го підйому

	1
	Капітальний ремонт циркуляційних насосів в котельні
	шт
	2
	с. Шепарівці
	ІІ-ІІІ кв.
	5,0
	-
	-
	5,0
	-
	І. Калиняк

	2
	Промивання та проточний ремонт мережі теплопостачання адмінкорпусу та гаражів
	
	
	с. Шепарівці
	ІІІ кв.
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	І. Калиняк

	Дільниця водопровідно-каналізаційних мереж

	1
	Капітальний ремонт системи пожежогасіння
	шт.
	8
	міська мережа
	ІІІкв.
	40,0
	-
	40,0
	-
	-
	І. Калиняк

	2
	Капітальний ремонт водопровідних мереж 
	км.
	3,1
	міська мережа
	ІІ-ІVкв.
	1239,8
	-
	1239,8
	-
	-
	І. Калиняк

	3
	Поточний ремонт приміщення КНС по вул.. Леонтовича
	шт.
	1
	вул. Леонтовича
	ІІ-ІІІкв.
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	І. Калиняк

	4
	Очистка колодязів, труб від заторів на каналізаційній мережі


	
	
	міська мережа
	Протягом року
	50,0
	-
	-
	50,0
	-
	І. Калиняк

	5
	Капітальний ремонт водопровідного вводу по вул.. Яворницького, 26 із влаштуванням ПНС
	шт.
	1
	вул. Яворницького,26


	ІІ-ІІІкв
	45,0
	-
	35,0
	10,0
	-
	І. Калиняк

	6
	Капітальний ремонт каналізаційних мереж 
	км
	0,5
	міська мережа
	ІІ-ІVкв
	342,7
	-
	342,7
	-
	-
	І. Калиняк

	7
	Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів із встановленням люків
	шт.
	20
	міська мережа
	ІІІ-ІVкв.
	73,6
	-
	73,6
	-
	-
	І. Калиняк

	КОС і ГКНС

	1
	Очистка від намулу мулової карти № 4 та ремонт шиберів
	м3
	2000
	с. Корнич
	ІІ-ІІІкв
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	І. Калиняк

	2
	Гідроізоляція даху насосної станції
	м2
	160
	с. Корнич, 

с. Королівка
	ІІ-ІІІкв
	5,0
	-
	-
	5,0
	-
	І. Калиняк

	3
	Очистка випускного каналу (серпантин)
	м
	150
	с. Корнич
	ІІ-ІІІкв
	5,0
	-
	-
	5,0
	-
	І. Калиняк

	4
	Ремонт шиберів приймальної камери
	шт.
	6
	с. Корнич
	ІІ-ІІІкв
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	І. Калиняк

	5
	Заміна вікон на ГКНС
	шт.
	3
	с. Королівка
	ІІ-ІІІкв
	3,0
	-
	-
	3,0
	-
	І. Калиняк

	Служба енергетика

	1
	Технічне обслуговування  силових трансформаторів 

6/0,4 кВ з доливанням трансформаторного масла
	
	
	
	 ІІ-ІVкв.
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	І. Калиняк

	2
	Технічне  обслуговування газорозподільних мереж підприємства з відновленням антикорозійного покриття (фарбування) газопроводів на НС-2 та КОС
	
	
	
	ІІ-ІVкв.

	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	І. Калиняк

	                                                                                          Автотранспортна дільниця

	1
	Заміна вхідних дверей в моторному цеху
	шт.
	2
	с. Шепарівці
	ІІ-ІІІкв.
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	І. Калиняк

	2
	Утеплення дверей в автомобільних  боксах
	шт.
	1
	с. Шепарівці
	ІІ-ІІІкв.
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	І. Калиняк

	3
	Заміна ємкості в системі підігріву води
	шт.
	1
	с. Шепарівці
	ІІ-ІVкв.
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	І. Калиняк

	Всього:
	1888,1
	-
	1731,1
	157,0
	-
	

	КП "Полігон - Екологія" 

	1
	Заготівля технічної солі для посипки в осінньо-зимовий період доріг і тротуарів в 

м. Коломиї
	т
	200
	вул. Шкрумеляка,

36
	вересень  
	140,0
	–
	140,0
	-
	–
	Б. Волощук

	2
	Заготовка кам’яного відсіву фракцією 2-5 мм для посипки доріг  в осінньо-зимовий період доріг і тротуарів в м. Коломиї
	т
	1500
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень

 
	250,0
	–
	250,0
	–
	–
	Б. Волощук

	3
	Ремонт даху над механічною майстернею
	м2
	260
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень


	30,0
	-
	-
	30,0
	-
	Б. Волощук

	4
	Облаштування санвузла і душевої в адміністративно-побутовому приміщенні
	м2
	8
	вул. Шкрумеляка, 36
	травень 
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	Б. Волощук

	5
	Облаштування кімнати для майстрів в адміністративно-побутовому приміщенні і його

 ремонт
	м2
	30
	вул. Шкрумеляка, 36
	липень 
	30,0
	-
	-
	30,0
	-
	Б. Волощук

	6
	Ремонт фасаду адміністративно-побутового приміщення
	м2
	300
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень 2014
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	Б. Волощук

	7
	Будівництво рампи, огородження території  приміщення по вул. Симоненка для облаштування складу зберігання  сипучих матеріалів
	м2
	360
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень 2014
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	Б. Волощук

	Всього:


	540,0
	-
	440,0
	100,0
	
	

	КП „ Коломиятеплоенергія” 

I. Житловий фонд

	1


	Ревізія та ремонт запірної арматури внутрішньо будинкових систем водопостачання
	шт
	7
	пл. Привокзальна

буд. № 2, 3, 4, 5, 6, 12,13
	вересень
	1,4
	-
	-
	1,4
	-
	Ю. Зінько

	2
	Ремонт оголовків димоходів та вентиляційних каналів
	шт
	22
	пл. Привокзальна

буд. №  3, 4, 5, 6, 12,13


	липень
	3,8
	-
	-
	3,8


	-
	Ю. Зінько

	3
	Обстеження, очистка і перевірка димових і вентиляційних каналів
	
	
	пл. Привокзальна

буд. №  3, 4, 5, 6, 12,13


	серпень вересень
	-
	-
	-
	-
	-
	Ю. Зінько

	4
	Перевірка герметизації інженерних вводів, комунікацій і випусків
	
	
	пл. Привокзальна

буд. №  3, 4, 5, 6, 12,13


	вересень
	0,4
	-
	-
	0,4
	-
	Ю. Зінько

	5
	Привести теплоізоляцію житлових будинків до вимог нормативної документації для забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон, а саме:
· засклити розбиті шибки у вікнах на сходових

клітках в будинках №№ 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 та 13
	м2
	12
	пл. Привокзальна

буд. №  3, 4, 5, 6, 12,13


	вересень
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	Ю. Зінько

	Всього: 
	7,6
	-
	-
	7,6
	-
	

	II. Об’єкти теплопостачання


	1
	Укласти договір на  постачання природного газу у відповідності до технологічних потреб з газопостачальною організацією.
	
	
	
	вересень-жовтень
	
	
	
	
	
	Ю. Зінько

	2
	Укомплектувати аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем
	
	
	котельні підприємства
	жовтень
	5,4
	-
	-
	5,4
	-
	Ю. Зінько

	3
	Випробувати та налагодити  обладнання електроустановок
	шт
	6
	котельні

підприємства


	вересень
	0,8
	-
	-
	0,8
	-
	Ю. Зінько

	4
	 Провести роботи по ремонту та профілактиці зовнішніх і внутрішніх газо-, водо- і електрокомунікацій, що знаходяться на балансі підприємства.
	шт
	6
	котельні

підприємства


	липень
	1,3
	-
	-
	1,3
	
	Ю. Зінько

	5
	Уточнити у споживачів теплової енергії теплові навантаження, за необхідності виконати перерахунок гідравлічних режимів та провести контроль установлених дросельних шайб.
	шт
	20
	теплофікаційні вводи споживачів тепла
	вересень
	0,4
	-
	-
	0,4
	-
	      Ю. Зінько



	6
	Провести ревізію запірної, дренажної, повітрявипускної та регулюючої арматури на теплових мережах.
	шт
	
	котельні

підприємства


	жовтень
	1,6
	-
	-
	1,6
	-
	      Ю. Зінько



	7
	Промити  трубопроводи теплових мереж та устаткування водою і провести їх гідравлічне випробування.
	м³
	300
	теплові 

мережі котелень


	травень
	2,8
	-
	-
	2,8
	-
	      Ю. Зінько



	8
	Ревізія пристроїв автоматичного регулювання та захисту котлів.
	шт
	12
	котельня

пл. Привокза-льна, № 15
	вересень
	1,8
	-
	-
	1,8
	-
	      Ю. Зінько



	9
	Провести протиаварійні тренування з обслуговуючим персоналом котелень.
	
	
	котельні

підприємства


	згідно графіку
	
	
	
	
	
	      Ю. Зінько



	10
	Забезпечити персонал котельні оперативною та технічною документацією
	
	
	котельні

підприємства


	жовтень
	-
	-
	-
	-
	-
	      Ю. Зінько



	11
	Розробити та ввести в дію протиаварійні заходи
	
	
	котельні

підприємства
	при аварійних відключеннях чи обмеженні споживання
	
	
	
	
	
	      Ю. Зінько



	12
	Скласти акти аварійної, екологічної та технологічної броні електропостачання.
	-
	-
	котельні

підприємства
	за

необхідності
	-
	-
	-
	-
	-
	      Ю. Зінько



	13
	Переукласти або внести зміни до існуючих договорів на електропостачання та водопостачання.
	-
	-
	 
	за

необхідності
	-
	-
	-
	-
	-
	      Ю. Зінько



	14
	Ревізія і випробовування

мережних насосів
	шт
	14
	котельні

підприємства 
	березень- вересень
	1,2
	-
	-
	1,2
	-
	      Ю. Зінько



	15
	Заміна засувок на насосах

і котлах
	шт
	6
	котельня Лисенка 18А,

Л. Українки 12А
	червень
	3,5
	-


	-
	3,5
	-


	      Ю. Зінько



	16
	Заміна котла «КСВ-2,0» ВК-21М на анологічний новий
	шт
	1
	котельня Лисенка 18А
	липень
	222,0
	-
	222,0
	-
	-
	      Ю. Зінько



	17
	Заміна мережного насоса К45/30 на СР 65-3400/А/ВАQ/5,5E
	шт
	1
	котельня Лисенка 18А
	серпень
	18,0
	-
	18,0
	-
	-
	      Ю. Зінько



	18
	Реконструкція котельні ЗОШ № 2 по вул.. Лисенка, 24  з установкою твердопаливного котла
	шт
	1
	котельня Лисенка 24
	вересень
	260,0
	-
	260,0
	-
	-
	      Ю. Зінько



	
	Всього:
	
	
	
	518,8
	-
	500,0
	18,8
	-
	

	Разом:
	526,4
	-
	500,0
	26,4
	-
	

	Управління освіти міської ради

	1
	Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 3 СШ І-ІІІ ст. №5
	м2
	40
	пр. Грушевського, 64
	серпень
	26,943
	-
	26,943
	-
	-
	М. Грицан

	2
	Капітальний ремонт покрівлі корпусу початкових класів 

СШ І-ІІІ ст. №5
	м2
	12
	пр. Грушевського, 64
	липень
	160,0
	-
	160,0
	-
	-
	М. Грицан

	3
	Капітальний ремонт ДНЗ № 14
	м2
	42
	вул. Лисенка, 9
	серпень
	14,859
	-
	14,859
	-
	-
	М. Грицан

	4
	Капітальний ремонт  системи гарячого водопостачання та системи водовідведення 

ДНЗ № 16 
	м.п.
	20
	пр. Грушевського, 78
	серпень
	19,297
	-
	19,297
	-
	-
	М. Грицан

	5
	Капітальний ремонт системи електроосвітлення  ДНЗ № 18
	шт
	1
	вул. Староміська, 70
	липень
	22,0
	-
	22,0
	-
	-
	М. Грицан

	6
	Капітальний ремонт котельні ДНЗ № 18
	шт
	1
	вул..

Староміська, 70
	червень
	21,0
	-
	21,0
	-
	-
	М. Грицан

	7
	Заміна підлоги в будинку дитячої та юнацької творчості
	м2
	48
	вул.

Театральна, 33
	серпень
	42,118
	-
	42,118
	-
	-
	М. Грицан

	Всоьго:
	321,217
	
	321,217
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Відділ культури міської ради

	1
	Капітальний ремонт приміщення дитячої художньої школи 

ім. Я. Пстрака
	
	
	вул. Петлюри, 34
	ІІ-ІІІ кв.
	400,0
	400,0
	-
	-
	-
	У. Мандрусяк

	2
	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки № 1 для дорослих
	
	
	бульвар

 Л. Українки, 7
	ІІ-ІІІ кв.
	40,0
	40,0
	-
	-
	-
	У. Мандрусяк

	3
	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки для юнацтва
	
	
	вул. 

Мазепи, 287
	ІІ-ІІІ кв.
	27,0
	-
	27,0
	-
	-
	У. Мандрусяк

	4
	Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в дитячій музичній школі № 1
	
	
	вул. Театральна, 48
	ІІ-ІІІ кв.
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	У. Мандрусяк

	5
	Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в дитячій музичній школі № 2 ім. Галини Грабець
	
	
	вул. Чайковського, 22
	ІІ-ІІІ кв.
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	У. Мандрусяк

	Всього:
	567,0
	440,0
	127,0
	
	
	


	Коломийське управління по експлуатації газового господарства

	1
	Заміна газопровода 
	км
	0,803
	вул. Кобилянської
	ІІ-ІІІ кв.
	392,11
	392,11
	-
	-
	-
	В. Вітюк 

	2
	Капітальний ремонт ЕХЗ 1.КСС-600
	
	
	вул.Яворницького
	ІІ-ІІІ кв.
	25,444
	25,444
	-
	-
	-
	В. Вітюк

	3
	Заміна засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях (засувка № 97)
	шт
	1
	вул.Хмельницького
	ІІ-ІІІ кв.
	14,172
	14,172
	-
	-
	-
	В. Вітюк

	4
	Випробування газопроводів,с/т:
	м
	1353
	вул. Кобилянської-котельня ЦРЛ
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	В. Вітюк

	
	
	м
	630
	вул.. Довбуша-ГРП №19 вул. Січнева
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	

	
	
	м
	1260
	ГРП №7  Петлюри-Хмельницького
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	

	
	
	м
	1081
	ГРП №7  Петлюри-ГРП №6 Моцарта
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	

	
	
	м
	360
	ГРП №11 Валова-драмтеатр
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	

	5
	Комплексно-приладне обстеження підземних газопроводів
	км
	160,704
	по місту
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	В. Вітюк

	6
	Комплексно-приладне обстеження надземних газопроводів
	км
	24,260
	по місту
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	В. Вітюк

	7
	Технічне обслуговування ГРП
	шт
	51
	
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	В. Вітюк

	8
	Технічне обслуговування ШРП
	шт
	78
	
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	В. Вітюк

	9
	Технічне обслуговування засувак
	шт
	125
	
	ІІ-ІІІ кв.
	
	
	
	
	
	В. Вітюк

	Всього:
	431,726
	431,726
	
	
	
	

	Філія КМРЕМ ВАТ «Прикарпаттяобленерго»

	1
	Капітальний ремонт ІІ.І-0,4 кВ (заміна опор, проводу, перетяжка проводу, монтаж додаткових спусків ПЗ, чистка траси)
	
	
	
	ІІ-ІІІ кв.
	334,70
	
	
	
	334,70
	Б. Гейтота

	2
	Капітальний ремонт ТП (РП) (заміна щита КТП, ремонт щита КТП (РП), ремонт РТП, РВ, ВН, МВ, поточний ремонт силового трансформатора)
	
	
	
	
	109,39
	
	
	
	109,39
	Б. Гейтота

	Всього:
	444,09
	
	
	
	444,09
	

	Цех телекомунікаційних послуг № 8 Івано-Франківської філії ВАТ «Укртелеком»

	1
	Ремонт КЛЗ
	км
	0,97
	вул. Карпатська
	IV кв
	26,8
	
	
	26,8
	
	В. Бабійчук

	Всього:
	26,8
	
	
	26,8
	
	

	Разом по м. Коломиї
	15608,6
	5185,9
	8044,4
	1934,2
	444,1
	


Керуючий справами виконкому                                                                                                                                           А. Грицан

