Доповнення до Пояснювальної записки до ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки

Завдяки реалізації Проекту «Розвиток міської інфраструктури» протягом 2009-2012 років проведено заміну відкритим способом 7 022, 5 м аварійних металевих водопровідних мереж міста на поліетиленові діаметром 90-220 мм, встановлено запірної арматури 356 шт. діаметром 80-600 мм, встановлено фасонних частин 806 шт., влаштовано 53 шт. коверів та штоків телескопічних, 30 шт. колодязів. Завдяки заміні водопровідних мереж зменшились втрати води, на даних ділянках немає аварійних ситуацій, як наслідок, зменшились витрати на їх ремонт. Заміна запірної арматури дала можливість перекривати воду на окремих ділянках водопровідних мереж без зупинки водоканалу.

З 2018 року в рамках реалізації Проекту «Розвиток міської       інфраструктури-2» триває процес реконструкції водопровідних мереж та абонентських підключень (заміна труб, водопровідних колодязів і запірної арматури). Вперше встановлено пожежні гідранти наземного типу. Станом на 01.10.2020 р. протяжність замінених водопровідних мереж становить 29 900 м.

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», а також «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» було придбано і встановлено 100 вузлів комерційного обліку (ВКО). Закон вимагає, що всі будівлі повинні бути оснащені загальнобудинковими лічильниками, оскільки весь обсяг води, що ввійшов у будинок, має бути оплачений. В майбутньому КП «Коломияводоканал» зобов’язаний враховувати показники ВКО, виставляючи рахунки за спожиті послуги, де до загальної мережі водопостачання підключено декілька абонентів (багатоповерхові будинки). Станом на 01.10.2020 р. оснащеність вузлами комерційного обліку – 112 один., враховуючи 12 один. нових під’єднань.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримується міжнародними фінансовими організаціями», Угоди про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – Банк) та Україною № 4869 – UA від 26 травня 2008 року (далі – Угода про позику) Банк погодився надати Україні позику у сумі 140 000 000, 00 дол. США (далі – Позика), з метою фінансування Проекту «Розвиток міської інфраструктури» (далі – Проект) та відповідно до підписаного трьохстороннього договору про субкредитування № 28010-02/111 від 16.10.2009 р. на суму 2 600, 0 тис. дол. США.

В основі умов надання кредиту було поставлене одне із головних завдань зменшення енергоспоживання на 15 %.  КП «Коломияводоканал» внаслідок проведених заходів зменшило фактичне споживання електричної енергії на технологічні потреби по послузі водопостачання на 44 %.

На даний час повернення тіла кредиту відбувається двічі на рік 15 квітня та 15 жовтня загальною сумою 173 340 дол. США, (в перерахунку 29,10 грн за 1 дол. – 5 044, 19 тис. грн).

Також, 28.02.2017 р. було підписано нову субкредитну угоду по проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2» № 13010-05/24  на суму 3 099, 98 тис. дол. США. Заходи, які були передбачені в рамках проекту, – це заміна водопровідних мереж, реконструкція двох резервуарів чистої води, встановлення 100 побудинкових приладів обліку та встановлення системи доочистки питної води.

На даний час повернення тіла кредиту відбувається двічі на рік 15 червня та 15 грудня загальною сумою 192 532 дол. США, (в перерахунку 29,10 грн. за 1 дол. – 5 602, 68 тис. грн)  згідно виставленого рахунку, так як вибірка коштів не виконана в повному обсязі.