Додаток 3

до Порядку розроблення, погодження та затвердження

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері

централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування

діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

| ПОГОДЖЕНО Рішенням Коломийської міської ради (найменування органу місцевого самоврядування) від 22.02.2021 р. №350-9/2021 М.П. |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор КП «Коломияводоканал» (посадова особа ліцензіата) __________________________Володимир ЦИБУЛЯК (підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) "___" _______________ 20____ року М.П. |
| --- | --- | --- |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми

на 2021 - 2022 роки

Комунальне підприємство «Коломияводоканал»
(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн. (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис.грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис.грн.)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  | Госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період (2021 рік) | прогнозний період |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 (2021-2022) | планований період + n* (2021-2022) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| І | ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Другий проект «Розвиток міської інфраструктури» | Реконструкція двох резервуарів чистої води на території НС ІІ | 948, 77 | х | х | х | 948, 77 | х | х |  | 948, 77 | 948, 77 | 948, 77 | 948, 77 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 948, 77 |  |  |  | 948, 77 |  |  |  | 948, 77 | 948, 77 | 948, 77 | 948, 77 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Другий проект «Розвиток міської інфраструктури» | Встановлення системи доочистки питної води на території НС ІІ | 2 780, 99 | х | х | х | 2 780, 99 | х | х |  | 2 780, 99 | 2 780, 99 | 2 780, 99 | 2 780, 99 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.4 |  |  | 2 780, 99 |  |  |  | 2 780, 99 |  |  |  | 2 780, 99 | 2 780, 99 | 2 780, 99 | 2 780, 99 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Проект «Розвиток міської інфраструктури» | Погашення основної суми кредиту | 10 088, 38 | 2 941, 50 | 7 146, 88 |  |  |  |  |  |  | 5 044, 19 | 10 088, 38 | 10 088, 38 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Другий проект «Розвиток міської інфраструктури» | Погашення основної суми кредиту | 11 205, 36 |  | 11 205, 36 |  |  |  |  |  |  | 5 602, 68 | 11 205, 36 | 11 205, 36 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.6 |  |  | 21 293, 74 | 2 941, 50 | 18 352, 24 |  |  |  |  |  |  | 10 646, 87 | 21 293, 74 | 21 293, 74 |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  | 25 023, 50 | 2 941, 50 | 18 352, 24 |  | 3 729, 76 |  |  |  | 3 729, 76 | 14 376, 63 | 25 023, 50 | 25 023, 50 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Театральній, 32 | довжина 60 м; Ø 90 мм | 66, 00 | х | х | х | х | х | 66, 00 |  | 66, 00 | 66, 00 | 66, 00 | 66, 00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Капітальний ремонт підвідного водопроводу до дитячого садочку № 2 по вул. Сніжній | довж. 300 м; Ø 90 мм | 255, 00 | х | х | х | х | х | 255, 00 |  | 255, 00 | 255, 00 | 255, 00 | 255, 00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Шарлая-Топоровського | довж. 1 900 м; Ø 110 мм | 900, 00 | х | х | х | х | х | 900, 00 |  | 900, 00 | 900, 00 | 900, 00 | 900, 00 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 1 221, 00 |  |  |  |  |  | 1 221, 00 |  | 1 221, 00 | 1 221, 00 | 1 221, 00 | 1 221, 00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | Перспективний розвиток підприємства КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки | 1- екскаватор-навантажувач, 5 шт. – навісне обладнання, 2 шт.- дозвільні д-ти, 4 особи - навчання | 3 900, 00 |  |  |  |  |  | 3 900, 00 |  |  | 3 900, 00 | 3 900, 00 | 3 900, 00 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 3 900, 00 |  |  |  |  |  | 3 900, 00 |  |  | 3 900, 00 | 3 900, 00 | 3 900, 00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  | 5 121, 00 |  |  |  |  |  | 5 121, 00 |  | 1 221, 00 | 5 121, 00 | 5 121, 00 | 5 121, 00 |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І |  |  | 30 144, 50 | 2 941, 50 | 18 352, 24 |  | 3 729, 76 |  | 5 121, 00 |  | 4 950, 76 | 19 497, 63 | 30 144, 50 | 30 144, 50 |  |  |  |  |  |
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи, з урахуванням : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля будинку № 2 по вул. Тютюнника | довж. 105 м; Ø 200 мм | 140, 81 | 140, 81 | х | х | х | х | х |  | 140, 81 | 40, 81 | 140, 81 | 140, 81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд. 272, 274 по вул. Мазепи | довж. 40 м; Ø 200 мм | 80, 00 | 80, 00 | х | х | х | х | х |  | 80, 00 | 80, 00 | 80, 00 | 80, 00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд. 20, 22, 24 по вул. Шкрумеляка | довж. 110 м; Ø 200 мм | 155, 00 | 155, 00 | х | х | х | х | х |  | 155, 00 | 69, 09 | 155, 00 | 155, 00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 | Придбання насосного обладнання КНС по вул. Леонтовича |  | 104, 00 | 104, 00 | х | х | х | х | х |  |  |  | 104, 00 | 104, 00 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 479, 81 | 479, 81 |  |  |  |  |  |  | 375, 81 | 189, 90 | 479, 81 | 479, 81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | Перспективний розвиток підприємства КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки | 1- екскаватор-навантажувач | 100, 00 | 100, 00 |  |  |  |  |  |  |  | 100, 00 | 100, 00 | 100, 00 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  | 100, 00 | 100, 00 |  |  |  |  |  |  |  | 100, 00 | 100, 00 | 100, 00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  | 579, 81 | 579, 81 |  |  |  |  |  |  | 375, 81 | 289, 90 | 579, 81 | 579, 81 |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  | 579, 81 | 579, 81 |  |  |  |  |  |  | 375, 81 | 289, 90 | 579, 81 | 579, 81 |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  | 30 724, 31 | 3 521, 31 | 18 352, 24 |  | 3 729, 76 |  | 5 121, 00 |  | 5 326, 57 | 19 787, 53 | 30 724, 31 | 30 724, 31 |  |  |  |  |  |

| Примітки: | n* - кількість років інвестиційної програми. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |  |  |
|  | *** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. |  |  |
|  | х- ліцензіатом не заповнюється. |  |  |
| Директор КП «Коломияводоканал» (посада відповідального виконавця) |  | __________ (підпис) | Володимир ЦИБУЛЯК (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |